野人老师(ve ren laoshi . taobao . com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

2020年下半年考试试题

试题1- 【2020年下半年-第1题】 -面向对象

()使系统的描述及信息模型的表示与客观实体相对应，符合人们的思维习惯，有利于系统开发 过程中用户与开发人员的交流和沟通。

A. 原型化方法        B. 面向对象方法        C. 结构化方法        D. 面向服务的方法 【答案】 B

【解析】P14,00   方法使系统的描述及信息模型的表示与客观实体相对应，符合人们的思维习惯， 有利于系统开发过程中用户与开发人员的交流和沟通，缩短开发周期。00方法可以普遍适用于  各类信息系统的开发，但是，00方法也存在明显的不足。例如，必须依靠一定的00技术支持，在  大型项目的开发上具有一定的局限性，不能涉足系统分析以前的开发环节。

【野人老师点评】比较简单，书上原话

试题2- 【2020年下半年-第2题】 -网络协议

TCP/IP 模型中，()协议属于网络层的协议。

A.ARP                 B.SNMP                 C.TCP                  D.FTP

【答案】 A

【解析】P18, 网络层：其主要功能是将网络地址(例如，IP 地址)翻译成对应的物理地址(例如，

网卡地址),并决定如何将数据从发送方路由到接收方。在 TCP/IP 协议中，网络层具体协议有

IP 、ICMP 、IGMP 、IPX 、ARP等 。SNMP 简单网络管理协议，属于应用层协议。 FTP 属于应用层 协 议 ，TCP 属于传输层协议。

试题3- 【2020年下半年-第3题】 -数据库

()不属于关系型数据库。

A.Oracle                 B.MySQL                 C.SQL      Server                 D.MongoDB 【答案】 D

【解析】P31,MongoDB是一个基于分布式文件存储的数据库。由C++语言编写，旨在为Web 应 用提供可扩展的高性能数据存储解决方案。MongoDB是一个介于关系数据库和非关系数据库之 间的产品，是非关系数据库当中功能最丰富，最像关系数据库的。

【野人老师点评】这个题很简单

试题4- 【2020年下半年-第4题】 -电子商务

影院向消费者线上提供订票、卖品优惠及其他会员服务，线下提供商品或服务，此模式称为()。 A.020                  B.B2B                 C.B2G                 D.C2C

【 答案 】A

【解析】P95,020  即 Online   To    Offline,含义是线上购买线下的商品和服务，实体店提货或者 享受服务。020平台在网上把线下实体店的团购、优惠的信息推送给互联网用户，从而将这些 用户转换为实体店的线下客户。借助020,能够迅速地促进门店销售，特别适合餐饮、院线、会 所等服务类连锁企业，并且通过网络能够迅速掌控消费者的最新反馈，进行个性化服务和获取 高粘度重复消费。

【野人老师点评】这个题中级2016年下半年-第7题之前考过

试题5- 【2020年下半年-第5题】 -人工智能

()不属于人工智能技术的应用。

A. 机器人        B.自然语言理解        C. 扫码支付        D. 图像识别 【答案】 C

【解析】用排除法，其它几项都是人工智能

试题6-【2020年下半年-第6题】-数据资产

区别于传统资产，数据资产具有的独有特征是()。

A. 共享性        B.时效性        C. 增值性        D. 量化性 【答案】 A

【解析】与传统资源相比，数据资产具衍生性、共享性、非消耗性三大价值。 衍生性：开发数据资产潜在价值，提供相对应的相关数据“新产品”。

共享性：指数据资产是可以提供给他人而不使数据资产使用价值减少的特性。

非消耗性：数据资产无限循环利用，价值可持续。

试题7-【2020年下半年-第7题】-区块链

区块链在()网络环境下，通过透明和可信规则，构建可追溯的块链式数据结构，实现和管理 事务处理。

A. 分布式        B.集中式        C. 关系式        D.共享式 【答案】 A

【解析】区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应 用模式。

【野人老师点评】这个题考过太多遍了。

试题8-【2020年下半年-第8题】-实体联系图

软件工程需求分析阶段，使用实体联系图表示()模型。

A.行 为        B. 数据       C.功 能        D.状 态 【答案】 B

【解析】 P37, 在实际工作中， 一般使用实体联系图(E-R  图)表示数据模型，用数据流图(Data   Flow  Diagram,DFD)表示功能模型，用状态转换图(State  Transform  Diagram,STD)表示行为模 型。

试题9-【2020年下半年-第9题】- CMMI

在 CMMI 连续式模型中，“技术解决方案”过程域属于()过程组。

A.过程管理         B. 工程       C.项目管理        D. 支持 【答案】B

【解析】

表1-3连续式模型的过程域分组

| 连续式分组 | 过 程 域 |
| --- | --- |
| 过程管理 | 组织级过程焦点、组织级过程定义、组织级培训、组织级过程性能、组织级改革与 实施 |
| 项目管理 | 项目计划、项目监督与控制、供应商合同管理、集成项目管理、风险管理、集成化 的团队、定量项目管理 |
| 工程 | 需求管理、需求开发、技术解决方案、产品集成、验证、确认 |
| 支持 | 配置管理、度量和分析、过程和产品质量保证、决策分析和解决方案、组织级集成 环境、因果分析和解决方案 |

【野人老师点评】略有难度，不是很好记忆

试题10-【2020年下半年-第10题】-软件测试

关于软件测试的描述，不正确的是()。

A.软件测试从已知的条件开始，有预知的结果

B.软件测试过程可以事先设计，进度可以事先确定

C.软件测试可分为单元测试、集成测试、系统测试等

D.软件测试的工作内容包括定位和修改错误 【答案】 D

【解析】P52, 修改不属于测试人员的工作。属于开发人员的工作。

试题11-【2020年下半年-第11题】-企业应用集成

企业应用集成中，()超越了数据和系统，由一系列基于标准的、统一数据格式的工作流组成。

A.应用集成        B.功能集成        C. 过程集成        D.表示集成 【答案】 C

【解析】P56,    业务流程集成也称为过程集成，这种集成超越了数据和系统，它由一系列基于 标准的、统一数据格式的工作流组成。

试题12-【2020年下半年-第12题】-信息安全

关于信息安全的描述，不正确的是：()。

A.数据安全属性包括秘密性、完整性、可用性

B. 信息的完整性是指信息随时可以正常使用

C. 内容安全包括信息内容保密、信息隐私保护等

D.数据安全是静态安全，行为安全是动态安全 【答案】 B

【解析】P68, 信息安全强调信息(数据)本身的安全属性，主要包括以下内容。

(1)秘密性 Confidentiality):         信息不被未授权者知晓的属性。

( 2 ) 完 整 性(Integrity):       信息是正确的、真实的、未被篡改的、完整无缺的属性。

( 3 ) 可 用 性(Availability):         信息可以随时正常使用的属性。所以B不正确。

信息必须依赖其存储、传输、处理及应用的载体(媒介)而存在，因此针对信息系统，安全可 以划分为以下四个层次：设备安全、数据安全、内容安全、行为安全。其中数据安全即是传统 的信息安全。

试题13-【2020年下半年-第13题】-网络协议

()不属于无线网络安全技术或协议。

A.WEP                B.WPA                 C.SCSI                   D.802.11

【 答案 】C

【解析】小型计算机系统接口(SCSI,Small     Computer      System     Interface)是一种用于计算机及 其周边设备之间(硬盘、软驱、光驱、打印机、扫描仪等)系统级接口的独立处理器标准。所以 选C,A、B 是安全技术，D 是网络协议。

试题14-【2020年下半年-第14题】-互联网+

“互联网+”是利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与()深度融合。

A.创新产业        B. 金融业        C. 服务业        D.传统行业 【答案】 D

野人老师(veren laoshi. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)   【解析】非常简单

试题15- 【2020年下半年-第15题】 -移动互联网

()不属于移动互联网的特点。

A.终端移动性              B.业务与网络的弱关联性

C. 业务使用的私密性        D.终端和网络的局限性 【答案】B

【解析】P67, 移动互联网有以下特点。

(1)终端移动性：移动互联网业务使得用户可以在移动状态下接入和使用互联网服务，移动的终 端便于用户随身携带和随时使用。

(2)业务使用的私密性：在使用移动互联网业务时，所使用的内容和服务更私密，如手机支付业 务等。

(3)终端和网络的局限性：移动互联网业务在便携的同时，也受到了来自网络能力和终端能力的 限制；在网络能力方面，受到无线网络传输环境、技术能力等因素限制；在终端能力方面，受到终 端大小、处理能力、电池容量等的限制。无线资源的稀缺性决定了移动互联网必须遵循按流量 计费的商业模式。

(4)业务与终端、网络的强关联性：由于移动互联网业务受到了网络及终端能力的限制，因此， 其业务内容和形式也需要适合特定的网络技术规格和终端类型。所以B 是不正确的。

试题16- 【2020年下半年-第16题】 -大型信息系统

()不属于大型信息系统。

A.企业门禁系统        B. 跨境电子商务系统

C.媒体社交系统        D.铁路订票系统 【答案】A

【解析】大型信息系统是指以信息技术和通信技术为支撑，规模庞大，分布广阔，采用多级网  络结构，跨越多个安全域，处理海量的，复杂且形式多样的数据，提供多种类型应用的大系统。 例如，全球范围的B2C 电子商务系统，媒体社交系统，企业内部生产管理系统等等。

试题17-【2020年下半年-第17题】-信息化规划的原则

信息系统规划是从()出发，构建企业基本的信息系统架构，利用信息系统管理企业行为，辅助 企业进行决策。

A.企业客户需求              B. 信息系统运维需求

C.企业信息化建设现状        D.企业战略 【答案】D

【解析】P114, 规划要支持企业的战略目标。企业的战略目标是信息系统规划的出发点。信息 系统规划从企业目标出发，分析企业管理的信息需求，逐步导出信息系统的战略目标和总体结 构。

试题18-【2020年下半年-第18题】-信息系统规划工具

()不属于信息系统规划的工具。

A.PERT图        B.R/D  矩阵        C.E-R图       D.CU 矩阵 【答案】C

【解析】高项第三版教材 P117, 信息系统的规划工具： PERT图、甘特图、调查表和调查提纲、 会谈和正式会议、 P/0 矩阵、R/D 矩阵、 IPO 图 、CU 矩阵。E-R 图是实体联系图，用来描述数

据库的。

试题19- 【2020年下半年-第19题】 -著作权法

依据《中华人民共和国著作权法》,关于著作权的描述，不正确的是()。

A.著作权人对作品享有发表权、署名权和修改权

B.合同约定著作权属于单位的作品，作者仅享有署名权

C.后继著作权人指没有参与创作，通过著作权转移活动而享有著作权的

D.将已经发表的中文作品改成盲文出版，须经著作权人许可 【答案】D

【解析】不必要。依据《著作权法》的规定，将已经发表的作品改成盲文出版，属于合理使用， 可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作者姓名、作品名称，并且不得侵犯著  作权人依法享有的其他权利。

试题20- 【2020年下半年-第20题】 -软件工程标准

GB/T36964-2018《 软件工程软件开发成本度量规范》属于()。

A.企业标准        B. 国家标准        C.行业标准        D.国际标准 【答案】B

【解析】送分题，GB/T 是推荐性国家标准。

试题21- 【2020年下半年-第21题】 -可行性分析

在信息系统项目的经济可行性分析中，()属于非一次性支出。

A. 差旅费       B.培训费       C. 人员工资和福利        D. 设备购置费 【答案】C

【解析】P162,   经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析。具体 包括支出分析、收益分析、投资回报分析以及敏感性分析等。 sP

(1)支出分析：信息系统项目的支出可以分为一次性支出和非一次性支出两类。

一次性支出，包括开发费、培训费、差旅费、初试数据录入、设备购置费等费用。sP

非一次性支出，包括软、硬件租金、 人员工资及福利、水电等公用设施使用费，以及其他 消耗品支出等。 SP

试题22- 【2020年下半年-第22题】 -项目评估

在项目评估过程中，不可以由()进行评价、分析和论证。

A.政府主管部门        B.项目建设单位        C.银行        D.第三方评估机构 【答案】B

【解析】P183, 项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方(国家、银行或有关机构)根 据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从项目(或企业)国民经济、社会角度出发， 对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会 效益等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程项目评估是项目投资前期 进行决策管理的重要环节，其目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行 的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。政府主管部门对某些大型信息化建设项 目的项目建议书也要进行评估，其程序和内容与对项目可行性研究的评估基本相同，只是重点 对项目建设的必要性进行评估。

试题23- 【2020年下半年-第23题】 -项目管理

关于项目管理的描述，不正确的是()。

A.项目管理的主要目的是实现企业管理目标

B. 在项目管理中，时间是一种特殊的资源

C. 项目管理的职能是对资源进行计划、组织、指挥、协调、控制

D. 项目管理把各种知识、技能、手段和技术应用于项目活动中 【答案】A

【解析】参见高级教材 P129: 不能把企业管理的目的当成项目管理的目的，企业管理的目的是 多方面的，而项目管理的主要目的是实现项目的预定目标。

试题24- 【2020年下半年-第24题】 -组织结构

某项目组织结构中，项目经理全职管理项目，拥有很大的职权，且组织中全职参与项自工作的职 员比例占70%。该项目组织结构属于()。

A.弱矩阵型        B. 强矩阵型        C. 平衡矩阵型        D. 职能 【答案】B

【解析】拥有很大的职权，组织中全职参与项目工作的职员比例占70%,应该就是强矩阵型。

试题25- 【2020年下半年-第25题】 -产品实现的过程

软件开发项目中，产品实现的过程不包含()。

A.需求获取        B. 编码        C.集成测试        D.挣值分析 【答案】D

【解析】挣值分析和产品实现没有什么关系，是成本管理的工具。

试题26- 【2020年下半年-第26题】 -项目风险

某系统集成项目制定风险管理计划时，发现病毒入侵有可能导致服务器死机或不能访问，此 风险属于()。

A.市场风险        B. 经营风险        C. 技术风险        D. 设备风险 【答案】C

【解析】病毒入侵是技术风险，技术风险是指随着科学技术的发展、生产方式的改变而产生的 威胁人们生产与生活的风险。如核辐射、空气污染、噪音等。

试题27- 【2020年下半年-第27题】 -整体管理

()不属于“监控项目工作”过程使用的工具与技术。

A.专家判断        B. 分析技术        C.访问控制        D. 会议 【答案】C

【解析】P211, 监控项目工作的工具与技术包括以下4项。(1)专家判断(2)分析技术(3) 项目管理信息系统  ( 4 ) 会 议 ，C 选项是属于安全管理里面的内容。

试题28- 【2020年下半年-第28题】 -整体管理

()不属于整体变更控制的成果。

A.批准的变更请求       B. 工作绩效报告        C.变更日志        D. 项目文件更新 【答案】B

【解析】高项第三版教材 P509,   变更的提出应当及时以正式的方式进行，并留下书面记录。 B 选项工作绩效报告是监控项目工作的输出。

试题29- 【2020年下半年-第29题】 -范围确认

验收的可交付成果，属于项目范围管理中()过程的输出。

A.定义范围        B.控制范围        C.收集需求        D.确认范围 【答案】D

【解析】高项第三版教材 P222,   验收的可交付成果为范围确认的输出。

试题30- 【2020年下半年-第30题】 -群体创新技术 在收集需求时，可以采用的群体创新技术包括：()。

①头脑风暴法   ②观察   ③原型法  ④德尔菲技术   ⑤文件分析   ⑥名义小组技术 A.①②③        B.①④⑥         C.②③⑤        D.④⑤⑥

【答案】B

【解析】P227-229, 群体创新技术：(1)头脑风暴法(2)名义小组技术(3)德尔菲技术(4)概念/思 维导图(5)亲和图(6)多标准决策分析

试题31- 【2020年下半年-第31题】 -范围管理 在项目范围管理中，企业管理层主要关注()。

A.产品的范围                      B.项目范围投入产出的合理性

C.交付成果是否满足质量要求        D.项目过程的合理性 【答案】B

【解析】P245,   管理层所关注的项目范围，是指范围对项目的进度、资金和资源的影响，这些 因素是否超过了组织承受范围，是否在投入产出上具有合理性。在确认范围工作进行之后，管 理层可能会取消该项目，可能是因为项目范围太大，造成对时间、资金和资源的占有远远大于 管理层的预计或者组织的承受能力。更多的情况是要求项目团队压缩范围以满足进度、资金和 资源的限制。

试题32、33- 【2020年下半年-第32、33题】 -进度计算

某项目包含A、B、C、D、E、F、G、H、I、J  一共10个活动，各活动历时估算与逻辑关系如下 表所示，则该项目工期为(32),活动C的总浮动时间是(33)。

| 活动名称 | 活动历时(天) | 前置活动 |
| --- | --- | --- |
| A | 2 | — |
| B | 4 | A |
| C | 2 | A |
| D | 3 | A |
| E | 3 | B |
| F | 4 | D |
| G | 2 | E、C、F |
| H | 4 | G |
| I | 2 | G |
| J | 3 | H、I |

(32)A.17                  B.18                 C.19                  D.20

(33)A.2                    B.3                    C.4                    D.5 【答案】(32)B(33)D

【解析】

野人老师(yerenlaoshi.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

E

H

C

I

D

G

B

A

F

关键路径：A、B、E 、G、H、J=2+4+3+2+4+3=18      A、D、F 、G、H、J=2+3+4+2+4+3=18

C的最长路径：2+2+2+4+3=13   总浮动时间是18-13=5天

试题34- 【2020年下半年-第34题】 -进度控制

如果一个项目的2020年SPI=0.75,CPI=0.9,     此时项目经理最适合采取()方式来控制项目进 度。

A. 快速跟进        B. 赶工        C. 资源平衡        D. 蒙特卡洛分析 【答案】A

【解析】进度滞后，成本超支。B会让成本更超支。C 会延长进度。D起不到效果。只有A。

试题35- 【2020年下半年-第35题】 -三点估算

项目经理估算新开发产品的成本，最有可能情况下成本为17万元，最好情况下成本为15万元， 最坏情况下成本为25万元，则该项目的预期成本为()万元。

A.18                B.19                C.20                D.21

【答案】A

【解析】(15+25+4*17)/6=18

试题36- 【2020年下半年-第36题】 -成本管理

关于成本估算与预算的描述，不正确的是()。

A.成本估算的作用是确定完成工作所需的成本数额

B.成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算

C.成本预算过程依据成本基准监督和控制项目绩效

D.项目预算包含应急储备，但不包含管理储备 【答案】D

【解析】项目预算包含应急储备，也含管理储备

试题37- 【2020年下半年-第37题】 -挣值计算

某公司对正在进行的四个项目进行了检查，绩效数据如下表所示，则最有可能提前完成且不 超支的是()。

| 项 目 | 计划价值 | 实际成本 | 挣值 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1000 | 600 | 900 |
| B | 1000 | 1000 | 1100 |
| C | 1000 | 1300 | 1200 |

| D | 1000 | 900 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |

A. 项 目A               B.项 目B        C. 项 目C               D.项目 D 【答案】B

【解析】计划价值就是 PV, 实际成本就是AC, 挣值就是 EV, 找出CV>=0 或者CPI>=1 的 ，SV>0 或者SPI>1 的 。

试题38- 【2020年下半年-第38题】 -质量成本

为保证项目实施质量，公司组织项目成员进行了三天专业知识培训。该培训成本属于()。

A. 内部失数成本        B. 外部失败成本        C. 评估成本        D.预防成本 【答案】D

【解析】P323, 一致性成本：预防成本(培训、模板化、流程化、正确时间做正确事);评估成本(测 试、检查);非一致性成本(故障成本):内部失败成本(内部发现的：返工、废品);外部失败成本 (客户发现的：责任、保修、业务流失)

试题39- 【2020年下半年-第39题】 -7种质量工具

某系统上线后频繁收到发生闪退的用户投诉。项目经理安排工程师小王尽快找到故障原因，并 推荐使用()进行分析。

A. 鱼骨图        B. 直方图        C. 趋势图        D.散点图 【答案】A

【解析】因果图，又称鱼骨图或石川图。问题陈述放在鱼骨的头部，作为起点，用来追溯问题 来源，回推到可行动的根本原因。在问题陈述中，通常把问题描述为一个要被弥补的差距或 要达到的目标。通过看问题陈述和问“为什么”来发现原因，直到发现可行动的根本原因，或 者列尽每根鱼骨上的合理可能性。

试题40- 【2020年下半年-第40题】 -质量管理的工具

关于控制质量工具的描述，不正确的是：()。

A.控制图可以判断某一过程是否处于控制之中

B.统计抽样从总体中抽取一部分相关样本用于检查和测量

C. 关联图中一条斜线上的数据点距离越近表示关系越密切

D.质量审计可用于确认已批准的变更请求的实施情况 【答案】C

【解析】P326,C      应该是散点图，可以显示两个变量之间是否有关系， 一条斜线上的数据点 距离越近，两个变量之间的相关性就越密切。关联图就是把现象与问题有关系的各种因素串联 起来的图形。

试题41- 【2020年下半年-第41题】 -沟通渠道

A 公司任命黄总为新项目的项目经理，黄总任命小张为开发经理，并在公司内部调集10人组成 项目团队。则该项目团队内的沟通渠道共()条。

A.45                 B.55                 C.66                 D.78

【答案】C

【解析】项目经理黄总加上开发经理小张，再加上团队成员10人，共12人。(12*11)/2=66

试题42- 【2020年下半年-第42题】 -沟通管理的工具与技术

野人老师(veren laoshi. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

()不属于沟通管理过程的工具与技术。

A. 标杆对照        B. 信息管理系统        C. 沟通方法        D.报告绩效 【答案】A

【解析】送分题。标杆对照将实际或计划的做法与其他类似组织的做法(例如，流程、操作过 程等)进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。标杆对照所采 用的"类似组织"可以是内部组织，也可以是外部组织。

试题43- 【2020年下半年-第43题】 -干系人识别

某手机应用上线后，收到老年用户的多起投诉：界面繁琐，字体太小使用不方便。这反映了项目 组在()工作中存在不足。

A. 变更控制        B.识别干系人        C.质量控制        D. 团队建设 【答案】B

【解析】没有识别到老年人对手机应用的需求，所以是识别干系人工作中存在不足。

试题44- 【2020年下半年-第44题】 -权利/利益方格

根据干系人管理的权力/利益方格，对于项目建设方主管领导应该()。

A. 令其满意        B. 重点管理        C. 监督        D.随时告知 【答案】B

【解析】甲方的主管领导一定是重点管理的。

试题45- 【2020年下半年-第45题】 -风险常识

关于项目风险的描述，不正确的是()。

A.风险具有随机性、相对性、可变性

B.项目收益越大，人们愿意承担的风险越大

C.项目投入越多，人们愿意承担的风险越大

D. 风险按照影响范围可分为局部风险和总体风险 【答案】C

【解析】P388, 风险总是相对项目活动主体而言的。同样的风险对于不同的主体有不同的影响。 人们对于风险事件都有一定的承受能力，但是这种能力因活动、人和时间而异。对于项目风险， 人们的承受能力主要受下列几个因素的影响。

①收益的大小。收益总是有损失的可能性相伴随。损失的可能性和数额越大，人们希望为弥补 损失而得到的收益也越大。反过来，收益越大，人们愿意承担的风险也就越大。

②投入的大小。项目活动投入的越多，人们对成功所抱的希望也越大，愿意冒的风险也就越小。 投入与愿意接受的风险大小之间的关系可见图11-1。 一般人希望活动获得成功的概率随着投 入的增加呈S  曲线规律增加。当投入少时，人们可以接受较大的风险，即获得成功的概率不高也 能接受；当投入逐渐增加时，人们就开始变得谨慎起来，希望活动获得成功的概率提高了，最好 达到百分之百。图11-1还表示了另外两种人对待风险的态度。

③项目活动主体的地位和拥有的资源。管理人员中级别高的同级别低的相比，能够承担大的风 险。同一风险，不同的个人或组织承受能力也不同。个人或组织拥有的资源越多，其风险承受能 力也越大。

试题46- 【2020年下半年-第46题】 -风险识别

()不属于识别风险过程的成果。

A. 已识别风险清单        B.潜在应对措施清单        C. 风险根本原因        D.风险描

述格式和模板 【答案】D

【解析】P402 页，风险描述格式和模板属于组织过程资产，是风险识别的输入。识别风险过 程的成果有：(1)已识别风险清单(2)潜在应对措施清单(3)风险根本原因(4)风险类别 更新

试题47- 【2020年下半年-第47题】 -定性风险分析的工具

()不属于定性风险分析的技术。

A.风险数据质量评估        B.概率和影响矩阵        C.风险紧迫性评估        D.预 期 货币价值分析

【答案】D

【解析】P403-405,   预期货币价值分析属于定量风险分析的工具与技术。1.风险概率与影响评 估2.概率和影响矩阵3.风险数据质量评估4.风险分类5.风险紧迫性评估6.专家判断

试题48- 【2020年下半年-第48题】 -管理者和领导者

关于管理者和领导者的描述，不正确的是()。

A. 领导者的主要工作是确定方向、统一思想、激励和鼓舞

B. 管理者负责某件事情的管理或实现某个目标

C.领导者设定目标，管理者率众实现目标

D.项目经理的身份是管理者而非领导者 【答案】D

【解析】项目经理的身份是既是管理者又是领导者。

试题49- 【2020年下半年-第49题】 -冲突处理

为了暂时或部分解决冲突，寻找能让各方在一定程度上都满意的方案。这种冲突解决方法称为 ()

A.妥协/调解        B. 缓和/包容        C. 撤退/回避        D.合作/解决问题 【答案】A

【解析】P349 。妥协/调解。为了暂时或部分解决冲突，寻找能让各方都在一定程度上满意的方  案。双方在态度上都愿意果断解决冲突，也愿意合作。双方都得到了自己想要的东西，但只是一  部分，而不是全部。双方都做了让步，都有得有失。妥协是双方面的包容，包容是单方面的妥协。 合作/解决问题(双赢、都满意)、妥协/调解(部分满意)、缓和/包容(强调一致的一面)

试题50- 【2020年下半年-第50题】 -团队经历的5个阶段

在团队发展的5个阶段中，()的特征是：团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为 来支持团队，团队成员开始相互信任，项目经理能够得到团队的认可。

A.形成阶段        B.震荡阶段        C. 发挥阶段        D.规范阶段 【答案】D

【解析】P347, 规范阶段，经过一定时间的磨合，团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯 和行为来支持团队，团队成员开始相互信任，项目经理能够得到团队的认可。

试题51- 【2020年下半年-第51题】 -配置管理

关于配置管理的描述，正确的是()。

A.某个配置项的版本号为0.91,该配置项的状态为“正式”

B.配置版本管理的目的是保留配置项的最新版本，删除所有旧的版本，以避免发生版本混淆

C.一个产品只能有一个基线，因此对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序

D.开发库中的信息可能被频繁修改，因此可以由开发人员自行控制 【答案】D

【解析】P473 页，开发库，也称为动态库、程序员库或工作库，用于保存开发人员当前正在开 发的配置实体，如：新模块、文档、数据元素或进行修改的已有元素。动态中的配置项被置于 版本管理之下。动态库是开发人员的个人工作区，由开发人员自行控制。库中的信息可能有较 为频繁的修改，只要开发库的使用者认为有必要，无需对其进行配置控制，因为这通常不会 影响到项目的其他部分。

试题52- 【2020年下半年-第52题】 -配置管理

配置管理员的工作职责不包括()。

A.基线设立审批             B. 版本管理和配置控制

C.建立和维护配置库         D. 配置状态报告 【答案】A

【解析】P474 页，基线设立审批是 CCB的工作，不是配置管理员的工作。

配置管理员(Configuration        Management        Officer,CMO),负责在整个项目生命周期中进行配 置管理活动，具体有：

(1)编写配置管理计划。

(2)建立和维护配置管理系统。

(3)建立和维护配置库。

(4)配置项识别。

(5)建立和管理基线。

(6)版本管理和配置控制。

(7)配置状态报告。

(8)配置审计。

(9)发布管理和交付。

(10)对项目成员进行配置管理培训。

试题53- 【2020年下半年-第53题】 -变更流程

()的目的是确认变更的必要性，确保变更是有价值的。

A.提出变更申请        B. 变更效果评估        C. 变更初审        D.变更实施 【答案】C

【解析】P509, 变更初审的目的如下：

(1)对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更是有价值的。

(2)格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分。

(3)在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识。

试题54- 【2020年下半年-第54题】 -招投标

关于招投标的描述，正确的是()。

A. 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的 投标人

B. 依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止，最短不 得少于10日

C. 在招标文件要求提交投标文件截止时间5日前，招标人可以以书面形式对已发出的招标文件 进行必要的澄清或者修改

D. 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件 订立书面合同

【答案】A

【解析】P837 页 ，A 正确。

B 最短不少于20日，错误。

C答案，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交 的投标文件，并书面通知招标人。没有3日的规定。错误。

D 答案是30日内不是10日，错误。

试题55- 【2020年下半年-第55题】 -合同类型

()为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本(即成本实报实销)买方再给卖方支付一笔 利润，完全由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定，并且卖方通常无权申诉。

A.总价加激励费用合同        B.总价加经济价格调整合同

C.成本加固定费用合同        D.成本加奖励费用合同 【答案】D

【解析】P458, 成本加奖励费用合同(Cost  Price  Award  Fee,CPAF)为卖方报销履行合同工作所 发生的一切合法成本(即成本实报实销),买方再凭自己的主观感觉给卖方支付一笔利润，完全 由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定奖励费用，并且卖方通常无权申诉。

试题56- 【2020年下半年-第56题】 -知识管理

()是隐性知识的特征。

A.经过编码、格式化、结构化

B. 规范、系统、稳定、明确

C. 不易保存、传递、掌握

D. 用公式、规律、原则等方式表述 【答案】C

【解析】P486  页

表15-1隐性知识与显性知识的区别

| 显性知识特征 | 隐性知识特征 |
| --- | --- |
| 规范、系统 | 尚未或难以规范、零星 |
| 背后有科学和实证基础 | 背后的科学原理不甚明确 |
| 稳定、明确 | 非正式、难捉摸 |
| 经过编码、格式化、结构化 | 尚未编码、格式化、结构化 |
| 用公式、软件编制程序、规律、法则、原则 和说明书等方式表述 | 用诀窍、习惯、信念、个人特技等形式呈现 |
| 运用者对所用显性知识有明确认识 | 运用者对所用隐性知识可能不甚了解 |
| 易于储存、理解、沟通、分享、传递 | 不易保存、传递、掌握 |

试题57- 【2020年下半年-第57题】 -战略组织模式

组织高层从如何动员全体成员参与战略实施活动的角度考虑战略的制定和执行，属于()战略 组织模式的特点。

A.文化型        B.合作型        C.变革型        D. 增长型

【答案】A

【解析】P522 页，文化型战略组织模式。这种组织战略模式的特点是组织高层是从如何动员  全体成员都参与战略实施活动的角度来考虑战略的制定和执行。主要是运用组织文化手段，不  断向全体成员传播战略思想，以便在组织内部建立起共同的价值观和行为准则，使所有成员在  共同的文化基础上参与战略的实施活动。由于这种模式打破了战略制定者与执行者的界限，力  图使每一个员工都参与制定实施组织战略，因此使组织各部分人员都在共同的战略目标下工作， 组织战略实施迅速，风险较小。

试题58- 【2020年下半年-第58题】 -业务流程分析

业务流程分析工具中，()反映现有系统各部门的业务处理过程和它们之间的业务分工的联系， 以及连接各部门的物流、信息流的传递和流动关系，体现现有系统的边界、环境、输入输出、 处理和数据存储等内容。

A.业务流程图        B.UML 活动图        C.N-S图       D.Petri     网 【答案】A

【解析】P538,     业务流程图。 TFD 是分析和描述现有系统的传统工具，是业务流程调查结果 的图形化表示。它反映现有系统各部门的业务处理过程和它们之间的业务分工与联系，以及连 接各部门的物流、信息流的传递和流动关系，体现现有系统的边界、环境、输入、输出、处理 和数据存储等内容。 TFD 是一种用尽可能少、尽可能简单的方法，描述业务处理过程的方法。 由于它的符号简单明了，所以非常易于阅读和理解业务流程。但是，TFD 对一些专业性较强的 业务处理细节缺乏足够的表现手段，它比较适用于反映事务处理类型的业务过程。

试题59- 【2020年下半年-第59题】 -项目集

()不是项目集指导委员会的职责。

A.保证项目集与组织愿景和目标的一致性

B.对项目组合的投资以及优先级进行决策

C.批准项目集章程

D. 批准和启动项目集 【答案】B

【解析】P568,     项目集指导委员会的职责有：①保证项目集与组织愿景和目标的一致性。② 项目集批准和启动。 B是项目组合，不是项目集。

试题60- 【2020年下半年-第60题】 -项目组合

关于项目组合和项目集的描述，不正确的是()

A.项目组合和项目集中都可能包含日常运作业务

B.项目集是项目组合的一部分

C.项目组合中的项目既可以位于项目集之内，也可以位于项目集之外

D.项目组合中的项目集和项目应有依赖关系 【答案】D

【解析】P579,    项目组合代表了它选择的组件的一个视图以及组合的战略目标；然而项目组合 中的部件不见得要相互依赖或者直接相关。

试题61- 【2020年下半年-第61题】 -评估测试过程的指标

缺陷发现率= ∑缺陷数(系统测试)(个)÷ ∑执行系统测试的有效时间(小时),是衡量测试人员 ()的指标。

A. 测试设计中工作效率        B. 测试设计中工作质量

C.测试执行中工作效率        D.测试执行中工作质量 【答案】C

【解析】P750,     测试执行中工作效率包含执行效率、进度偏离度、缺陷发现率，关键词：有 效时间=工作效率。

试题62- 【2020年下半年-第62题】 -度量

()用于评估工作产品的质量，辅助项目进行决策。

A. 过程度量        B.技术度量        C.项目度量        D.经济度量 【答案】B

【解析】P816,     从宏观上，可以将度量分为过程度量、项目度量、技术度量。

过程度量：是量化了用于软件开发的环境或者过程的特征，过程度量具有战略性目的；

项目度量：量化了被开发软件项目的特征，项目度量具有战术性目的；

技术度量：是评估技术工作产品的质量。

试题63- 【2020年下半年-第63题】 -安全策略

按照系统安全策略“七定”要求，系统安全策略首先要()。

A. 定员        B.定制度        C.定方案        D.定岗 【答案】C

【解析】P609, 安全策略的核心内容就是“七定”,即定方案、定岗、定位、定员、定目标、定 制度、定工作流程。“七定”的结果就是确定了该单位组织的计算机业务应用信息系统的安全 如何具体地实现和保证。安全策略一定要具有科学性、严肃性、非二义性和可操作性。

试题64- 【2020年下半年-第64题】 -访问控制方式

()方式针对每个用户指明能够访问的资源，对于不在指定的资源列表中的对象不允许访问。

A.自主访问控制   B.强制访问控制   C.基于策略的访问控制    D. 基于角色的访问控制 【答案】A

【解析】P656 页

目前我们使用的访问控制授权方案，主要有以下4种。

(1)DAC(Discretionary  Access  Control)自主访问控制方式：该模型针对每个用户指明能够 访问的资源，对于不在指定的资源列表中的对象不允许访问。

(2)ACL(Access   Control   List)访问控制列表方式：该模型是目前应用最多的方式。目标资 源拥有访问权限列表，指明允许哪些用户访问。如果某个用户不在访问控制列表中，则不允许 该用户访问这个资源。

(3)MAC(Mandatory     Access      Control)强制访问控制方式，该模型在军事和安全部门中应用较 多，目标具有一个包含等级的安全标签(如：不保密、限制、秘密、机密、绝密);访问者拥有包 含等级列表的许可，其中定义了可以访问哪个级别的目标：例如允许访问秘密级信息，这时，秘 密级、限制级和不保密级的信息是允许访问的，但机密和绝密级信息不允许访问。

(4)RBAC(Role-Based      Access       Control)基于角色的访问控制方式：该模型首先定义一些组织 内的角色，如局长，科长、职员；再根据管理规定给这些角色分配相应的权限，最后对组织内的每 个人根据具体业务和职位分配一个或多个角色。

试题65- 【2020年下半年-第65题】 -安全审计的功能

ISO/IEC17859 标准将安全审计功能分为6个部分，其中，()通过分析系统活动和审计数据，寻

找可能的或真正的安全违规操作，可以用于入侵检测或安全违规的自动响应。

A.安全审计事件存储功能        B. 安全审计数据生成功能

C.安全审计分析功能            D.安全审计浏览功能 【答案】C

【解析】P661,

安全审计分析(AU_SAA)功能定义了分析系统活动和审计数据来寻找可能的或真正的安全违规  操作。它可以用于入侵检测或对安全违规的自动响应。当一个审计事件集出现或累计出现一定  次数时可以确定一个违规的发生，并执行审计分析。事件的集合能够由经授权的用户进行增加、 修改或删除等操作。审计分析分为潜在攻击分析、基于模板的异常检测、简单攻击试探和复杂  攻击试探等几种类型。

试题66- 【2020年下半年-第66题】 -决策树 EMV

某公司主营产品有甲、乙、丙、丁四种。按照历史数据预测，下半年的市场需求总量可能有10 万件、15万件和20万件三种情况，对应的概率分别为50%、30%、20%不同情况下各产品带来的 市场收益(单位：万元)如表所示。为了追求利润最大化，该公司应该生产()。

| 产品 | 需求量为10万件 | 需求量为15万件 | 需求量为20万件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | -25 | 35 | 70 |
| 乙 | -20 | 30 | 65 |
| 丙 | -10 | 25 | 55 |
| 丁 | 10 | 15 | 40 |

A. 甲        B.乙        C.丙        D.丁 【答案】D

【解析】

A:-25*50%+35*30%+70*20%=-12.5+10.5+14=12 B:-20*50%+30*30%+65*20%=-10+9+13=12

C:-10*50%+25*30%+55*20%=-5+7.5+11=13.5 D:10*50%+15*30%+40*20%=5+4.5+8=17.5

试题67、68-【2020年下半年-第67、68题】 -线性规划

某乳制品加工厂用纯牛奶和酸牛奶两种生产原料，加工生产甲、乙两种乳制品。该厂加工每单 位乳制品消耗原料数、现有原料数、每单位乳制品的利润如下表所示。则该公司的最大利润为 (67)万元。公司获得最大利润时，生产甲的数量是(68)吨。

|  |  | 甲 | 乙 | 现有原料(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料(吨) | 纯牛奶 | 1 | 2 | 86 |
|  | 酸牛奶 | 5 | 3 | 150 |
| 利润(万元) |  | 3 | 4 |  |

(67)A.140                   B.144               C.175                D.178

(68)A.5                    B.6                   C.40                  D.50 【答案】(67)D(68)B

【解析】设甲，乙分别生产 X,Y X+2Y≤86(1)          5X+3Y≤150(2)

求 max(3X+4Y)

解(1)(2)方程得 Y=40    X=6

3X+4Y=178

野人老师(ye ren laoshi . taobao . com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

试题69- 【2020年下半年 -第69题】 -运输安排问题

有 A、B、C、D 四个临省，同时向甲、乙、丙、丁四个城市运送援助物资，假设规定一个省对 口援助一个城市。四省到各城市的运输时间如下表所示。请给出一个合理的方案，使得物资运 输总时间最短，则最短物资运输时间为(69)小时。

| 省/城市 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 17 | 20 | 23 | 26 |
| B | 21 | 25 | 24 | 20 |
| C | 28 | 19 | 18 | 21 |
| D | 21 | 21 | 19 | 19 |

A.74        B.75        C.76        D.77

【答案】 B

【解析】可以使用匈牙利法(一般是先行，后列，每行减掉最小值之后，每列再减掉最小值) 采用行列矩阵法解答此题，根据表中给定的数据，先用该数据减每行的最小值，得出：

| 省/城市 A B C D | 1 甲 0 10 2 |
| --- | --- |

0

再用该矩阵减每列的最小值，得出： 省/城市           甲

A

B               1

C                 10 D               2

乙 3 5 1 2

2

乙

0

1

4

丙 6 4 0 0

4

丙 6

0

0

丁 9 0 3 0

丁

0

9

3

0

结论：根据该矩阵中0的位置判断，A和 B 的位置固定了， D 只能是丙，所以C 是 乙A→ 甲 B → 丁 C→ 乙 D→丙17+19+19+20=75

试题70- 【2020年下半年 -第70题】 -投资收益率

甲乙丙丁4个已完工项目的历史数据如表所示，其中负值代表项目的投资额，正值代表项目的 收益，从投资收益率来看，()项目最优。

| 项 目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2020年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | -10 | 2 | 23 | 7 |  |
| 乙 |  | -100 | 80 | 110 |  |
| 丙 |  | -20 | 15 | 18 | 30 |
| 丁 | -150 | 150 | 150 |  |  |

A. 甲        B. 乙         C. 丙        D. 丁 【答案】 A

【解析】P196, 投资收益率ROI= (总的折现收益-总的折现成本)/折现成本 求净现值就可以。题目没有说投资收益率，我们按0计算。

甲 ：ROI=(2+23+7-10)/10=2.2  乙 ：ROI=(80+110-100)/100=0.9

野人老师(verenlaoshi.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

丙 ：ROI=(15+18+30-20)/20=2.15 丁 ：ROI=(150+150-150)/150=1

试题71- 【2020年下半年-第71题】 -大数据

The  patterns   of()show  the  next  probable  behavior   of  a  person   or  market   without  a  logical explanation as to why。

A.Internet of Things           B.Cloud Computing            C.Artificial  Intelligence           D.Big Data 【答案】D

【解析】(71)的模式显示了一个人或市场的下一个可能的行为，而没有一个合理的解释为什 么。

A.物联网        B.云计算        C.人工智能        D.大数据

试题72- 【2020年下半年-第72题】 -人工智能

()can  be   scripted   as   a   new   science   and   technology   ,which   is   used   to   simulate   human intelligence.Namely,computer simulate the way of human's thinking and intelligent behavior,such as learning,Reasoning,Thinking,Planning,and so on.

A.Internet of Things           B.Cloud  Computing            C.Artificial Intelligence           D.Big Data 【答案】C

【解析】(72)可以作为一种新的科学技术脚本，用来模拟人类的智能。即计算机模拟人类的 思维方式和智能行为，如学习、推理、思考、规划等。

A.物联网        B.云计算        C.人工智能       D.大数据

试题73- 【2020年下半年-第73题】 -信息安全

()is   preservation   of  confidentiality,integrity   and   availability   of   information,in   addition,other properties such as authenticity,accountability,non-repudiation and reliability can also be involved.

A.Equipment  security       B.Network  security         C.Information security          D.Content  security 【答案】C

【解析】(73)是信息的保密性、完整性和可用性的保存，此外，其他属性，如真实性、可问责 性、不可否认性和可靠性也可能涉及。

A.设备安全        B.网络安全          C. 信息安全        D.内容安全

试题74- 【2020年下半年-第74题】 -统计抽样

()involves choosing part of a population of interest for inspection.

A.Check  list                B.Check  sheet                C.Statistical   sampling                D.Questionnaire 【答案】C

【解析】(74)指从感兴趣的群体中选择一部分进行检查。

A.检查清单        B.检查表        C.统计抽样        D.问卷

试题75- 【2020年下半年-第75题】 -确认范围

()is the process of formalizing acceptance of the completed project deliverables.The key benefit of this process is that t brings objectivity to the acceptance process and increases the probability of final product,service,or result acceptance by validating each deliverable.

A.Validate scope              B.Define  scope              C.Control scope             D.Collect requirement 【答案】A

野人老师(veren laoshi. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

【解析】(75)是对已完成项目可交付成果进行正式验收的过程。此过程的主要好处是，它为 验收过程带来了客观性，并通过验证每个可交付成果，增加了最终产品、服务或结果验收的可 能性。

确认范围        B.定义范围          C.控制范围        D. 收集需求

2021年上半年考试试题

试题1- 【2021年上半年-第1题】 -信息化六要素

国家信息化体系包括六个要素，其中()是信息化体系六要素中的龙头，是国家信息化建设的 主阵地，集中体现了国家信息化建设的需求和效益。

A.信息资源       B. 信息技术应用

C. 信息网络       D. 信息化政策法规和标准规范 【答案】B

【解析】高级教材第三版 P9,1.  信息技术应用：是信息化体系六要素中的龙头，是国家信息 化建设的主阵地，集中体现国家信息化建设的需求与利益；

2.信息资源的开发利用是国家信息化的核心任务，是国家信息化建设取得实效的关键，也是我 国信息化的薄弱环节；

3.信息网络是信息资源开发利用和信息技术应用的基础，是信息传输、交换、共享的必要手段；

4.信息技术和产业是我国进行信息化建设的基础；

5.信息化人才是国家信息化成功之本，对其他各要素的发展速度和质量起着决定性的影响，是 信息化建设的关键；

6.信息化政策法规和标准规范用于规范和协调信息化体系六要素之间关系，是国家信息化快 速、持续、有序、健康发展的根本保障。

助记：上鹰、下鸡、左人、右龟，中间织张网(鹰-信息技术应用；鸡-信息技术和产业；人- 信息化人才；龟-信息化政策法规和标准规范；织-信息资源；网-信息息网络)。

试题2- 【2021年上半年-第2题】 -信息系统开发方法

某行业协会计划开发一个信息管理系统，现阶段用户无法明确该系统的全部功能要求，希望在 试用后再逐渐改进并最终实现用户需求，则该信息系统应采用的开发方法是()。

A. 结构化方法        B. 面向对象方法        C. 原型化方法        D.  面向服务方法 【答案】C

【解析】高级教材第三版 P14,  原型化方法也称为快速原型法，或者简称为原型法。它是一种 根据用户初步需求，利用系统开发工具，快速地建立一个系统模型展示给用户，在此基础上与 用户交流，最终实现用户需求的信息系统快速开发的方法。

试题3- 【2021年上半年-第3题】 -网络设备

路由器工作在(),通过逻辑地址进行网络之间的信息转发。

A.物理层        B.数据链路层       C.传输层       D.网络层 【答案】D

【解析】高级教材第三版 P22,   网络互联设备中有中继器(实现物理层协议转换，在电缆间转 换二进制信号), 网桥(实现物理层和数据链路层协议转换), 路由器(实现网络层协和以下各 层协议的转换)、网关(提供从最底层到传输层或以上各层的协议转换)和交换机。

试题4- 【2021年上半年-第4题】 -网络存储

关于网络存储技术的描述，不正确的是()。

A. 当存储容量增加时，采用直接附加存储(DAS)方式很难扩容

B.网络附加存储(NAS)支持即插即用，可经济的解决存储容量不足的问题

C. 光纤通道存储区域网络(FC SAN)相对成本较低，配置简单

D. 网际协议存储区域网络(IP SAN)设备成本低，可共享和使用大容量存储空间 【答案】C

【解析】高级教材第三版 P25

(1)由于DAS 直接将存储设备连接到服务器上，这导致它在传递距离、连接数量、传输速率 等方面都受到限制。因此，当存储容量增加时，DAS 方式很难扩展，这对存储容量的升级是一 个巨大的瓶颈；另一方面，由于数据的读取都要通过服务器来处理，必然导致服务器的处理压 力增加，数据处理和传输能力将大大降低；此外，当服务器出现宕机等异常时，也会波及到存 储数据，使其无法使用。A 正确

(2)NAS  存储支持即插即用，可以在网络的任一位置建立存储。基于Web 管理，从而使设备 的安装、使用和管理更加容易。NAS 可以很经济地解决存储容量不足的问题，但难以获得满意 的性能。B 正确

(3)FC  SAN 有两个较大的缺陷，分别是成本和复杂性，其原因就是因为使用了FC。在光纤通 道上部署 SAN,需要每个服务器上都要有 FC 适配器、专用的 FC 交换机和独立的布线基础架构。 这些设施使成本大幅增加，更不用说精通 FC协议的人员培训成本。C错误

(4)IP SAN。IP SAN 是基于IP网络实现数据块级别存储方式的存储网络。由于设备成本低， 配置技术简单，可共享和使用大容量的存储空间，因而逐渐获得广泛的应用。D正确

试题5- 【2021年上半年-第5题】 -十四五规划

根据“十四五”规划和2035 年远景目标纲要，到2035年，我国进入创新型国家前列，基本 实现新型工业化、信息化、城镇化、()。

A. 农业现代化        B. 区域一体化        C.智能化        D. 数字化 【答案】A

【解析】属于时政题，《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出：展望2035年我国将进 入创新型国家前列，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体 系。

试题6- 【2021年上半年-第6题】 -云计算

工程师小王为测试云计算平台网络的弹性伸缩能力，采用的有效方法是()。

A.对网络负载进行压力测试，判断系统能否自行通过调整网络带宽来保障网络传输性能

B.检查是否具备计算资源弹性伸缩菜单或按钮

C. 通过对当前运行的网络资源进行单点中断操作，检查网络是否持续可用

D. 检查云平台是否具有存储资源容量规划工具 【答案】A

【解析】题干说明是“网络的弹性伸缩能力”,所以 A 的网络负载进行压力测试，看能否白行 调整网络带宽，这个和题目是匹配的。sP

试题7- 【2021年上半年-第7题】 -大数据

关于大数据特点的描述，正确的是()。

①数据体量巨大

②数据处理速度快

③数据价值密度高

④数据真实

⑤结构化数据为主

A.①②③      B.②④⑤      C.①②④      D.①④⑤

野人老师(yeren laoshi. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

【答案】C

【解析】高级教材第三版 P62,   业界通常用5个V,Volume   (大量)、Velocity(高速)、Variety(多 样)、Value(低价值密度)、Veracity(真实性)来概括大数据的特征。

(1)Volume:    指的是数据体量巨大，(2)Variety:      指的是数据类型繁多。(3)Value;  指 的 是价值密度低；(4) Velocity: 指的是处理速度快。(5) Veracity: 指的是数据来自于各种、 各类信息系统网络以及网络终端的行为或痕迹。

试题8- 【2021年上半年-第8题】 -物联网

小王用智能手环来督促自己每天走路10000 步，这是将()应用到移动互联网中，为用户提供 智能化服务。

A.用户画像        B.传感技术        C. 数据挖掘        D. 射频识别 【答案】 B

【解析】高级教材第三版 P57,  在物联网应用中有两项关键技术，分别是传感器技术和嵌入式技 术。传感器(Sensor) 是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将检测感受到的信息，按 一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、 记录和控制等要求。在计算机系统中，传感器的主要作用是将模拟信号转换成数字信号。

试题9- 【2021年上半年-第9题】 -软件需求

质量功能部署(Quality      Function      Deployment,QFD)将软件需求分为常规需求、()和意外需 求

A. 期望需求        B.业务需求        C. 系统需求        D.行为需求 【答案】A

【解析】高级教材第三版 P36

质量功能部署 (QFD)   是一种将用户需求转化成软件需求的技术，其目的是最大限度地提 升软件工程过程中用户的满意度。QFD 将软件需求分为三类：常规需求、期望需求、意外需求。

(1)常规需求，用户认为系统应该实现的功能或性能，实现越多用户会越满意。

(2)期望需求，用户想当然以为系统应用具备的功能或性能，但并不能正确描述自己想要得 到的这些功能或性能需求。如果期望需求没有得到实现，会让用户感动不满意。

(3)意外需求，也称为兴奋需求，是用户要求范围外的功能或性能。

试题10- 【2021年上半年-第10题】 - CMMI

能力成熟度模型(Capability  Maturity  Model  Integration,CMMI)中，连续式模型将24个过

程域按照功能划分为项目管理、过程管理、()和支持四类。

A.技术        B.服务        C. 系统        D. 工程 【答案】D

【解析】高级教材第三版 P49,CMMI   过程域可以分为4类，包括过程管理、项目管理、工程 和支持等4个类别。

| 连续式分组 | 过 程 域 |
| --- | --- |
| 过程管理 | 组织过程焦点、组织过程定义、组织级培训、组织级过程性能、组织级改革与 实施【口诀：实施培训过程】 |
| 项目管理 | 项目计划、项目监督与控制、供应商合同管理、集成项目管理、风险管理、集 成化的团队、定量项目管理【口诀：带管理的计划定量监控】 |
| 工程 | 需求管理、需求开发、技术解决方案、产品集成、验证、确认【口诀：需求解 决产品认证】 |

| 支持 | 配置管理、度量和分析、过程和产品质量保证、决策分析和解决方案、组织级 集成环境、因果分析和解决方案【口诀：配置两分质保解决环境方案】 |
| --- | --- |

试题11- 【2021年上半年-第11题】 -软件测试

用户在开发环境下进行的测试是()。

A. 配置项测试        B.Alpha  测试        C.Beta 测试       D.回归测试 【答案】B

【解析】高级教材第三版 P50,   根据用户的参与程度，分为内部测试与验收测试。

①Alpha 在开发环境下进行测试②Beta 在实际使用环境下进行测试

试题12- 【2021年上半年-第12题】 -数据集成

不必了解程序与数据库的内部构造，为用户提供一个看上去统一，但是由多个系统组成的应用 系统，可采用()。

A.表示集成        B. 数据集成        C.控制集成        D. 业务流程集成 【答案】A

【解析】P54,   表示集成是黑盒集成，无须了解程序与数据库的内部构造。常用的集成技术主 要有屏幕截取和输入模拟技术。表示集成通常应用于以下几种情况。

(1)在现有的基于终端的应用系统上配置基于PC(Personal  Computer, 个人计算机)的用户界 面。

(2)为用户提供一个看上去统一，但是由多个系统组成的应用系统。

(3)当只有可能在显示界面上实现集成时。

试题13- 【2021年上半年-第13题】 -信息安全

测试人员用工具获取系统的传输数据包，查看发送和接收方内容的一致性，验证数据的()。

A. 完整性        B. 保密性        C. 可控性        D.合法性 【答案】A

【解析】P69,信息安全的基本要素如下：

①秘密性：信息不被未授权者知晓的属性。

②完整性：完整性：信息是正确的、真实的、未被篡改的、完整无缺的属性。

③可用性：信息可以随时正常使用的属性

查看发送和接收方内容的一致性，看有没有被篡改过，所以是完整性。

试题14- 【2021年上半年-第14题】 -加密算法

()加密算法基于以下数论事实：将两个大素数相乘十分容易，但想要对其乘积进行因式分解 却极其困难，因此可以将乘积公开作为加密密钥。

A.IDEA               B.DES                C.Hash                D.RSA

【答案】D

【解析】P73,  现在的大部分加密，都由RSA 算法完成，它基于一个非常简单的数论事实：将 两个大素数相乘十分容易，但是想要对其乘积进行因式分解却极其困难，因此可以将乘积公开 作为加密密钥。

试题15- 【2021年上半年-第15题】 -大型信息系统的特点

证券领域信息系统对存储数据量的要求较高，其平均存储数据量在()级别。

A.MB               B.GB               C.TB                D.PB

【答案】D

【解析】第三版教材 P114, 大型信息系统处理的业务和信息量大，存储的数据复杂、内容多 旦形式多样。政府、银行、证券等行业，平均每家企业存储数据总量已经超过了1PB,    存储 数据量最高的证券领域的大型信息系统，平均存储数据量已经近4PB。

试题16- 【2021年上半年-第16题】 -信息系统规划

信息系统规划(ISP) 的第三阶段以集成为核心，围绕()进行，主要方法包括价值链分析法等。

A. 职能部门需求        B.企业战略需求        C.市场环境需求        D. 企业整体需求 【答案】B

【解析】 P115,第三个阶段的方法在综合考虑企业内外环境的情况下，以集成为核心，围绕企 业战略需求进行的信息系统规划，主要的方法包括价值链分析法和战略一致性模型。

试题17- 【2021年上半年-第17题】 -信息系统规划工具

能把企业组织结构和企业过程联系起来的信息系统规划工具为()。 A.P/O 矩阵        B.R/D 矩阵        C.IPO图       D.CU矩阵 【答案】A

【解析】 P118,为把企业组织结构与企业过程联系起来，说明每个过程与组织的联系，指出过 程决策人，可以采用建立过程/组织(Process/Organization,P/O)矩阵的方法。

试题18- 【2021年上半年-第18题】 -著作权法

学 生 小 李 3 月 2 0 日向某学术期刊投了一篇论文，自3月20日起()日内，如果未收到投稿 期刊社决定刊登的通知，小李可以将该论文投稿给其他期刊社。

A.15                 B.30              C.60             D.90

【答案】B

【解析】《中华人民共和国著作权法》第三十五条著作权人向报社、期刊社投稿的，自稿件发 出之日起十五日内未收到报社通知决定刊登的，或者自稿件发出之日起三十日内未收到期刊社 通知决定刊登的，可以将同一作品向其他报社、期刊社投稿。双方另有约定的除外。

试题19- 【2021年上半年-第19题】 -政府采购

某市政府计划采购一批服务，但是采用公开招标方式的费用占该采购项目总价值的比例过大， 该市政府可依法采用()方式采购。

A. 邀请招标        B. 单一来源        C. 竞争性谈判        D.询价 【答案】A

【解析】 P842, 参考《中华人民共和国政府采购法》

第二十九条符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用邀请招标方式采购：

(一)具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

( 二 )采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。

第三十条  符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用竞争性谈判方式采购：

(一)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

( 二)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

(三)采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

(四)不能事先计算出价格总额的。

第三十一条  符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：

(一)只能从唯一供应商处采购的；

野人老师(ve ren laoshi . taobao . com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

(二)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

(三)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添 购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第三十二条 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目， 可以依照本法采用询价方式采购。

试题20-【2021年上半年-第20题】-软件工程术语

GB/T 11457-2006《软件工程术语》中，只引用了ISO/IEC  15504-9:1998《信息技术软件过程 评估第9部分：词汇》中的部分术语和定义，则该国标GB/T 11457-2006《软件工程术语》()。

A. 与国际标准的关系是等同采用

B.与国际标准的关系是非等效采用

C.与国际标准的关系是等效采用

D.是自主制定 【答案】 B

【解析】第三版教材 P848,  按照新的采用国际标准管理办法，我国标准与国际标准的对应关 系有等同采用、修改采用、等效采用和非等效采用等。

(1)等同采用是指技术内容相同，没有或仅有编辑性修改，编写方法完全相对应；

(2)修改采用是指与国际标准之间存在技术性差异，并清楚地标明这些差异以及解释其产生 的原因，允许包含编辑性修改；

(3)等效采用(修改采用)是指主要技术内容相同，技术上只有很少差异，编写方法不完全相 对应；

(4)非等效采用是指与相应国际标准在技术内容和文本结构上不同，它们之间的差异没有被 清楚地标明。非等效还包括在我国标准中只保留了少量或者不重要的国际标准条款的情况， 非等效不属于采用国际标准。

试题21- 【2021年上半年-第21题】-可行性研究

关于可行性研究的描述，正确的是()。

A.详细可行性研究由项目经理负责

B. 可行性研究报告在项目章程制定之后编写

C.详细可行性研究是不可省略的

D.可行性研究报告是项目执行文件 【答案】 C

【解析】P165,机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前期的四个 阶段。其中前三个可以合并，但是详细可行性研究是不可或缺的。

试题22- 【2021年上半年-第22题】 -项目论证

关于项目论证的描述。不正确的是()。

A.项目论证可分为项目建议书、机会研究和详细可行性研究三个阶段

B.项目论证对技术进行分析，分析技术是否先进适用

C.项目论证是筹措资金、向银行贷款的依据，是编制计划的依据

D. 项目论证是确定项目是否实施的依据 【答案】 A

【解析】 P181, 项目论证可分为机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段。

项目前评价的作用主要体现在以下几个方面：

(1)项目论证是确定项目是否实施的依据。

(2)项目论证是筹措资金、向银行贷款的依据。

(3)项目论证是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据。

(4)项目论证是防范风险、提高项目效率的重要保证。

试题23- 【2021年上半年-第23题】 -项目管理

以下()属于项目管理知识体系中的软技能。

A.激励        B.培训        C. 规划        D.研发 【答案】A

【解析】 P133,   软技能包括人际关系管理，包含：①有效的沟通②影响一个组织③领导能力④ 激励⑤谈判和冲突管理⑥问题解决

试题24- 【2021年上半年-第24题】 -项目生命周期

关于项目生命周期特征的描述，正确的是()。

A.项目生命周期越长，越有利于项目执行

B.风险会随着项目的执行越来越大

C. 风险和不确定性在项目开始时最大，并随项目进展而减弱

D.项目生命周期应保持投入人力始终不变 【答案】 C

【解析】 P145,风险与不确定性在项目开始时最大，并在项目的整个生命周期中随着决策的制 定与可交付成果的验收而逐步降低。

试题25- 【2021年上半年-第25题】 -过程组

项目人力资源管理中的“组建项目团队”过程属于()。

A.启动过程组              B. 计划过程组

C.监督与控制过程组        D. 执行过程组 【答案】 D

【解析】 P154,“组建项目团队”过程属于执行过程组

试题26- 【2021年上半年-第26题】 -项目管理计划

关于制定项目管理计划的描述，不正确的是()。

A.进度基准、成本基准和风险登记册是制定项目管理计划过程的输入

B. 项目管理计划确定了执行、监控和结束项目的方式和方法

C.制定项目管理计划时专家判断是常用的工具和技术

D.项目经理应基于实施细节制定项目管理计划 【答案】D

【解析】P203,在初次制订项目管理计划时，由于各方面的信息还不十分明朗，因此项目经理 只需要从宏观上把握住项目的主体管理思路，切记不能理想化而期望项目管理计划一步到位。 应是基于项目目标和要求来制定项目管理计划，而不是实施细节。所以D 错误。

试题27- 【2021年上半年-第27题】 -整体管理

在接到一涉密系统集成项目后，项目经理要求信息技术部按公司规定，为每个项目组成员配置 并安装数据防泄露工具的笔记本电脑。该项目经理采用的是()

A.批准的纠正措施            B. 批准的预防措施

C.批准的缺陷补救措施        D.批准的变更请求 【答案】 B

【解析】P211, 包括：

①纠正措施(是针对实际已经出现的偏差);

②预防措施(针对将来可能出现的偏差);

③缺陷补救(产品或产品组件，缺陷补救措施只针对项目质量问题)。

试题28- 【2021年上半年-第28题】 -整体管理

()是整体变更控制的依据。

①项目管理计划②批准的变更请求③验收的可交付成果④配置管理系统⑤组织过程资产 A.①③④      B.①②④      C.②③⑤      D.①④⑤

【答案】 D

【解析】P213,整体变更控制的依据：①项目管理计划②工作绩效报告③变更请求④事业环境因 素⑤组织过程资产，其中批准的变更请求是整体变更控的输出，验收的可交付成果是结束项目 或阶段的输入

试题29- 【2021年上半年-第29题】 -变更管理

项目小组正在对项目需求变化数量、变化频率以及变化方式等进行评估，该工作属于()的管 理范畴。

A.配置管理计划       B.范围管理计划       C. 变更管理计划       D.质量管理计划 【答案】 B

【解析】 P223, 范围管理计划是项目或项目集管理计划的组成部分，描述将如何定义、制订、 监督、控制和确认项目范围。由于范围管理计划描述如何管理项目范围，  项目范围怎样变化才 能与项目要求相一致等问题，所以它也应该对怎样变化、变化频率如何，以及变化了多少等 项目范围预期的稳定性进行评估。范围管理计划也应该包括对变化范围怎样确定，变化应归为 哪一类等问题的清楚描述。在信息系统项目的产品范围还没有确定之前，确定这些问题非常困 难，但是仍然有必要进行。

试题30- 【2021年上半年-第30题】 -标准规范

在国家标准 GB/T   8567-2006《计算机软件文档编制规范》中，将系统需求分成三大类，分别 是 ( ) 。

A. 功能需求、业务需求和数据需求

B. 接口需求、资源需求和数据需求

C.功能需求、接口需求和安全需求

D. 业务需求、配置需求和维护需求 【答案】A

【解析】GB/T8567-2006《 计算机软件文档编制规范》中第32页：本章分条详述系统需求，是 指功能、业务(包括接口、资源、性能、可靠性、安全性、保密性等)和数据需求。

试题31- 【2021年上半年-第31题】 -范围管理

关于确定范围的描述，正确的是()。

A. 确认范围是在正式验收阶段才执行的过程

B.分解技术是确认范围的主要工具与技术

C.客户主要关心产品范围和可交付成果

野人老师(ye ren laos hi . tao bao . com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

D. 确认范围强调的是结束项目所要做的流程性工作

【答案】 C

【解析】 P244-246,    确认范围应该贯穿项目的始终，所以A错 误 ； 分解技术是创建WBS 的主要工具与技术，所以B 错 误 ；

项目收尾是结束项目所要做的流程性工作，所以D 错 误 ；

试题32- 【2021年上半年-第32题】 -变更

项目进入设计阶段时， GB/T22239《 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》已经升级版本， 而项目需求是按旧版本策划的。()直接影响项目进度。

A. 提高需求评审频率        B.执行项目范围变更

C.与项目干系人沟通        D. 重新进行成本估算 【答案】 B

【解析】超出基准的变更会影响进度

试题33、34- 【2021年上半年-第33、34题】 -进度计算

某项目各活动先后顺序及持续时间如下表所示，该项目的关键路为(33)。执行过程中一 名工程师因病缺席，导致活动D延期2天，为了确保项目按时完成(34)

| 活动 | 持续时间 | 前序活动 |
| --- | --- | --- |
| A | 4 | C |
| B | 3 | C |
| C | 4 |  |
| D | 1 | AB |
| E | 7 | C |
| F | C | B |
| G | 2 | DEF |

(33)A.CBDG                    B.CEFG                C.CADG                D.CBFG

(34)A.    应 为 活 动D 增加更多资源         B. 不需要采取任何措施

C. 需要为关键路径上的任务赶工    D.应改进项目所需技术 【答案】(33)D(34)B

【解析】

|  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 C | A 3 B | 5 F | 2 G |

通 过 图 发 现 ，CBFG  是 关 键 路 径 ，D 在非关键路径上，有3天的总时差，所以延期2天对总工 期没有影响

试题35- 【2021年上半年-第35题】 -三点估算

野人老师(verenlaoshi.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

项目经理第一次承接移动端APP的软件开发项目，在做成本估算时存储资源最不利的情况，估 算出成本为90人日，最有利的情况下成本为45人日，公司的期望成本为60人日。基于贝塔 分布的三点估算法，该项目的估算成本为()人日。

A.55                  B.50.5             C.65                 D.62.5

【答案】D

【解析】三点估算法=(悲观+乐观+4*最可能)/6=(90+4*60+45)/6=62.5

试题36- 【2021年上半年-第36题】 -成本管理

关于项目成本预算的描述，不正确的是()。

A.范围基准、风险登记册和活动成本估算是制定预算过程的有效输入

B. 资源日历中可获得项目资源种类和使用时间，以确定各阶段的资源成本

C. 做项目成本预算时，需按照正态分布规律，依时间段分配成本

D.成本基准是经过批准的，包括应急储备，但不包括管理储备 【答案】C

【解析】P300,  根据成本基准，确定总资金需求和阶段性(如季度或年度)资金需求。成本基准 中既包括预计的支出，也包括预计的债务。项目资金通常以增量而非连续的方式投入，并且可 能是非均衡的，呈现出阶梯状。如果有管理储备，则总资金需求等于成本基准加管理储备。在 资金需求文件中，也可说明资金来源。

试题37- 【2021年上半年-第37题】 -挣值计算

某项目的估算成本为90万，在此基础上，公司为项目设置10万元的应急储备和10万元的管 理储备，项目工期为5个月，项目进行到第三个月的时候，项目SPI 为0.6,实际花费为70万 元 ，EV 为60万元。以下描述正确的是()

A.项目的项目总预算为110万元

B.项目的成本控制到位，进度上略有滞后

C. 基于典型偏差计算，到项目完成时，实际花费的成本为100万元

D.基于非典型偏差计算，到项目完成时，实际花费的成本为117万 【答案】A

【解析】P307,BAC=90+10=100万元，总预算=BAC+管理储备；AC=70 万元；EV=60万元； SPI=EV/PV=0.6,PV=100 万元；

CV=EV-AC=60-70=-10<0,成本超支

典型偏差，EAC=BAC/CPI=100/(60/70)=117     非典型偏差，EAC=AC+BAC-EV=70+100-60=110

试题38- 【2021年上半年-第38题】 -质量管理

不属于“规划质量管理”过程的输出。

A.质量管理计划        B.质量测量指标      C.需求文件       D.过程改进计划 【答案】C

【解析】P318,   规划质量管理的输出：①质量管理计划②过程改进计划③质量核对单④质量測 量指标⑤项目文件(更新),需求文件为规划质量管理的输入；

试题39- 【2021年上半年-第39题】 -质量控制

()过程的主要作用是确认项目的可交付成果满足干系人的既定需求。

A.质量规划       B.实施质量保证      C. 质量控制      D.质量过程改进

野人老师(veren laoshi. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

【答案】C

【解析】P320,   质量控制是监督并记录质量活动执行结果，以便评估绩效，并推荐必要的变更 过程，作用包括：

①识别过程低效或产品质量低劣的原因，建议并采取相应措施消除这些原因。

②确认项目的可交付成果及工作满足主要干系人的既定需求，足以进行最终验收。

试题40- 【2021年上半年-第40题】 -质量管理的工具

项目QA 列出各项检查内容，核实所要求的一系列步骤是否已经得到执行，该QA 采取的质量管 理工具为()。

A.质量控制图        B. 乌龟图        C. 鱼骨图        D.质量核对单 【答案】D

【解析】P319, 核对单是一种结构化工具，通常具体列出各项内容，用来核实所要求的一系列  步骤是否已得到执行。基于项目需求和实践，核对单可简可繁。许多组织都有标准化的核对单， 用来规范地执行经常性任务。在某些应用领域，核对单也可从专业协会或商业性服务机构获取。 质量核对单应该涵盖在范围基准中定义的验收标准。

试题41- 【2021年上半年-第41题】 -沟通方法

()属于拉式沟通方法。

A.电子邮件        B. 经验教训数据库        C. 视频会议        D. 备忘录 【答案】B

【解析】P376, 沟通方法：

①交互式沟通。在两方或多方之间进行多向信息交换。这是确保全体参与者对特定话题达成共 识的最有效的方法，包括会议、电话、即时通信、视频会议等。

②推式沟通。把信息发送给需要接收这些信息的特定接收方。这种方法可以确保信息的发送， 但不能确保信息送达受众或被目标受众理解。包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语 音邮件、日志、新闻稿等。

③拉式沟通。用于信息量很大或受众很多的情况。要求接收者自主自行地访问信息内容。包括 企业内网、电子在线课程、经验教训数据库、知识库等。

试题42- 【2021年上半年-第42题】 -沟通管理 关于沟通管理过程的描述，正确的是()。

A.控制沟通是为了促进项目干系人之间实现有效率且有效果的沟通

B. 项目管理中出现的任何问题都可以通过沟通来解决

C.管理沟通是识别和记录与干系人有效沟通的方式

D.项目经理大多数的时间都用于与团队成员和其他干系人沟通 【答案】D

【解析】管理沟通是根据沟通管理计划，生成、收集、分发、储存、检索及最终处置项目信息

的过程。本过程的主要作用是，促进项目干系人之间实现有效率且有效果的沟通。所以A 错误 沟通可以解决大部分问题，不是所有，所以B 错误；

规划沟通管理是根据干系人的信息需要和要求及组织的可用资产情况，制订合适的项目沟 通方式和计划的过程。本过程的主要作用是，识别和记录与干系人的最有效率且最有效果的沟 通方式。所以C 错误；

试题43- 【2021年上半年-第43题】 -干系人管理

关于项目干系人管理的描述，不正确的是()。

A. 项目成员的家属也可能成为项目干系人

B. 整个项目周期中项目干系人都可能发生增减变化

C.规划干系人管理应由项目经理在项目规划阶段完成

D.应把干系人满意度作为一个关键的项目目标来管理 【答案】C

【解析】P379,   规划干系人管理是一个反复的过程，应由项目经理定期开展。

试题44- 【2021年上半年-第44题】 -干系人分析模型

根据干系人的权力、紧迫度和合法性对干系人进行分类的是()。

A.凸显模型        B.影响/作用方格        C. 权利/利益方格        D.权利/影响方格 【答案】A

【解析】P384, 干系人分析模型：

权力/利益方格(职权/关注程度)

权力/影响方格(职权/主动参与)

影响/作用方格(主动参与/改变计划能力)

凸显模型(权力/紧急程度/合法性)

①权利/利益方格。根据干系人的职权大小和对项目结果的关注(利益)程度进行分类。

②权利/影响方格。干系人的职权大小以及主动参与(影响)项目的程度进行分类。

③影响/作用方格。干系人主动参与(影响)项目的程度及改变项目计划或者执行的能力进行分 类。

④凸显模型。根据干系人的权力(施加自己意愿的能力)、紧迫程度和合法性对干系人进行分类。

试题45- 【2021年上半年-第45题】 -风险的特性

关于风险的描述，不正确的是()。

A.具有不确定性的事件不一定是风险

B. 项目风险既包括对项目目标的威胁，也包括促进项目目标的机会

C. 风险是零和游戏，有风险受益者，同时也有风险受害者

D.在项目中应规避投机风险向纯粹风险的转化 【答案】C

【解析】P390, 风险不是零和游戏，请多情况下风险的各有关方面都要蒙受损失，无一幸免。

试题46- 【2021年上半年-第46题】 -风险识别

在识别风险时，先采用问卷匿名方式对项目重要风险进行征询，汇总后再由专家传阅并发表意 见，多轮后最终得出项目风险的一致看法。该风险识别方法称为()

A.头脑风暴        B. 德尔菲技术        C. 根本原因识别        D. 专家访谈 【答案】B

【解析】P400,   德尔菲技术是专家就某一专题达成一致意见的一种方法。专家以匿名方式参与 此项活动。若干轮之后，就不难得出关于主要项目风险的一致看法。德尔菲技术有助于减少数 据中的偏倚，并防止任何个人对结果不适当地产生过大的影响。

试题47- 【2021年上半年-第47题】 -定量风险分析的工具

在项目定量风险分析技术中，()需要一个模型，将详细规定的各项不确定性换算为它们对项 目目标所产生的潜在影响。

野人老师(ve ren laoshi . taobao . com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

A. 蒙特卡洛技术       B.概率影响分析        C.帕累托分析        D.SWOT 分析法 【答案】 A

【解析】蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术，是一种随机模拟方法以概率和统计理 论方法为基础的一种计算方法，是使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方 法。将所求解的问题同一定的概率模型相联系，用电子计算机实现统计模拟或抽样，以获得问 题的近似解。

试题48-【2021年上半年-第48题】-人力资源管理

关于人力资源管理的描叙，不正确的是()。

A.项目经理具有领导者和管理者的双重身份

B. 冲突不一定是有害的，“一团和气”不一定是高效的集体

C.马斯洛需求层次理论中，受尊重是第三层的需求

D.在团队建设的五个阶段中，可以跳过某些阶段 【答案】 C

【解析】P351,  马斯洛需求层次理论中，受尊重是第4层的需求.

试题49-【2021年上半年-第49题】-建设项目团队的输入

()不是“建设项目团队”过程的输入。

A.认可与奖励        B.项目人员分派        C. 资源日历       D. 人力资源管理计划 【答案】 A

【解析】P340,  建设项目团队过程的输入：①人力资源管理计划②项目人员分派③资源日历， 认可与奖励是工具和技术

试题50-【2021年上半年-第50题】-管理项目团队

管理项目团队所获得的主要收益体现在()。

①指导团队选择和职责分配②管理冲突③解决问题④改进团队协作⑤影响团队行为⑥评 估团队成员绩效

A.①③⑤⑥      B.②③④⑥      C.①③④⑥    D.②③⑤⑥ 【答案】 D

【解析】P343,  收益就是作用的意思，管理项目团队是跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解 决问题并管理团队变更，以优化项目绩效的过程。本过程的主要收益是：影响团队行为，管理 冲突，解决问题，并评估团队成员的绩效。①属于组建项目团队的收益，④属于建设项目团队 的收益。

试题51- 【2021年上半年-第51题】 -配置库

某软件产品集成测试阶段，发现问题需要对源代码进行修改。此时，程序员应将待修改的代码 段从()检出，放入自己的()中进行修改，代码即被锁定，以保证同一段代码只能被一个程 序员修改。

A. 产品库、开发库      B. 受控库、开发库      C. 产品库、受控库      D. 受控库、产品库 【答案】 B

【解析】P477,  某软件产品升级流程：

①将待升级的基线(假设版本号为V2.1)从产品库中取出，放入受控库。

②程序员将欲修改的代码段从受控库中检出(Check    out), 放入自己的开发库中进行修改。代 码被Check out 后即被“锁，定”,以保证同一段代码只能同时被一个程序员修改，如果甲正对

其修改，乙就无法Check out。

③程序员将开发库中修改好的代码段检入(Check    in)  受控库。Check    in 后，代码的“锁定” 被解除，其他程序员可以Check    out 该段代码了。

④软件产品的升级修改工作全部完成后，将受控库中的新基线存入产品库中(软件产品的版本 号更新为V2.2,  旧 的V2.1 版并不删除，继续在产品库中保存)。

试题52- 【2021年上半年-第52题】 -变更管理

变更管理是为了使得()与项目实际执行情况相一致，是应对项目变化的一套管理方法。

A.项目资源        B.项目报告        C.项目基准        D. 项目目标 【答案】C

【解析】P508, 变更管理，即是为使得项目基准与项目实际执行情况相一致，应对项目变化的 一套管理方法。其可能的两个结果是拒绝变化，或是调整项目基准。 sP

试题53- 【2021年上半年-第53题】 -变更管理

关于变更管理工作程序描述，不正确的是()

A.项目的干系人都可以提出变更申请  B.CCB是执行机构，负责提出变更方案

C. 变更实施的过程监控，通常由项目经理负责基准监控

D. 涉及项目目标及交付成果的变更，客户意见应放在核心位置 【答案】B

【解析】P509,CCB 是决策机构，不是作业机构。CCB的工作是通过评审手段来决定项目是否能 变更，但不提出变更方案。

试题54- 【2021年上半年-第54题】 -控制采购

关于控制采购的描述，不正确的是()。

A. 采购设备不符合采购计划或合同规定的要求，即为不合格品

B. 经验证确定为不合格品，应及时处理

C.严格控制，不允许不合格品降级并改作他用

D.不合格品都应进行标识区分 【答案】C

【解析】P437, 可以降级改作他用，但降级处理需主管领导批准，并在相关部门备案。

试题55- 【2021年上半年-第55题】 -合同类型

成本加激励费用合同下，实际成本大于目标成本，卖方可得的付款总数为()。

A.目标成本+目标费用-买方应负担的成本超支

B.目标成本+目标费用+买方应负担的成本超支

C.目标成本+目标费用+卖方应负担的成本超支

D.目标成本+目标费用-卖方应负担的成本超支 【答案】 B

【解析】P457,  在 CPIF 合同下：

如果实际成本大于目标成本，卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用+买方应负担的 成本超支”;

如果实际成本小于目标成本，则卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用-买方应享受 的成本节约”

试题56- 【2021年上半年-第56题】 -知识管理

关于知识管理工具的描述，不正确的是()

A. 知识管理工具是实现知识的生成、编码和转移技术的集合

B.知识生成的工具包括知识获取、知识合成和知识发布三大功能

C. 知识编码的困难在于，知识几乎不能以离散的形式予以表现

D.时间差异、空间差异和社会差异是知识转移的障碍 【答案】B

【解析】P491,   知识生成的工具包括知识获取，知识合成和知识创新三大功能。

试题57- 【2021年上半年-第57题】 -战略组织模式

某组织在战略执行过程中，暴露出下述问题：由于战略是不同观点、不同目的的参与者相互协 商折中的结果，使战略的经济合理性降低，且未能充分调动全体管理人员的积极性。该组织采 用了()战略组织模式。

A.文化型        B.变革型        C.合作型        D.增代型 【答案】C

【解析】P522, 合作型组织战略模式克服了指挥型模式和变革型模式存在的局限性，使组织高 层能够接近一线管理人员获得比较准确的信息。同时，由于战略的制订是建立在集体参与基础 之上，提高了战略实施成功的概率。该模式的缺点是由于战略是不同观点、不同目的的参与者 相互协商折衷的结果，有可能会使战略的经济合理性有所降低，同时仍然存在着计划者与执行 者之间的区别，仍未能充分调动全体管理人员的积极性。

试题58- 【2021年上半年-第58题】 -敏捷项目管理

敏捷项目管理的流程包括构想、推测、探索、()、结束。

A.执行        B. 改进        C.测试        D.适应 【答案】D

【解析】P554,   敏捷项目管理的流程包括构想、推测、探索、适应、结束

(1)构想阶段的任务是确定产品构想、项目范围、项目团队以及团队共同工作的方式。

(2)推测阶段制订基于功能的发布计划、里程牌和迭代计划，确保交付构想的产品。

(3)适应阶段的任务是审核提交的结果、当前情况以及团队的绩效，必要时做出调整。

(4)探索阶段的任务是在短期内提供经测试的功能，致力于减少项目风险和不确定性。探索 阶段提供产品功能。

(5)结束阶段的任务，是终止项目、交流主要的学习成果并庆祝。

试题59- 【2021年上半年-第59题】 -项目集

项目集管理过程中，项目集经理通过对各组件进行规划和授权、监管和整合以及()的方式实 现组件层面各子阶段的执行和管理。

A.移交和收尾        B. 构建和治理        C. 准备和计划        D.转移和控制 【答案】 A

【解析】P574, 项目集经理以协同一致的方式管理项目各组件，并通过对各组件进行规划与授 权、监管和整合、移交和收尾的方式实现组件层面各子阶段进行迭代的执行和管理。

试题60- 【2021年上半年-第60题】 -项目组合

项目组合管理中，定义过程组、调整过程组、授权与控制过程组都涉及的项目组合管理知识

领域是()。

A.项目组合战略管理        B.项目组合治理管理

C. 项目组合风险管理        D. 项目组合绩效管理 【答案】B

【解析】P590,

表21-2项目组合管理过程组和知识领域

| 知 识 领 域 | 过 程组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 定义过程组 | 调整过程组 | 授权与控制过程组 |
| 项目组合战略管理 | 制订项目管理战略计划 制定项目组合章程 定义项目组合路线图 | 管理战略变更 |  |
| 项目组合治理管理 | 制订项目组合管理计划 定义项目组合 | 优化项目组合 | 授权项目组合 规定项目组合监督 |
| 项目组合绩效管理 | 制订项目组合绩效管理计划 | 管理供应与需求 管理项目组合价值 |  |
| 项目组合沟通管理 | 制订项目组合沟通管理计划 | 管理项目组合信息 |  |
| 项目组合风险管理 | 制订项目组合风险管理计划 | 管理项目组合风险 |  |

试题61- 【2021年上半年-第61题】 -测试指标

关于软件测试管理的描述，不正确的是()。

A.软件测试的目的是尽可能多的找出程序中的错误

B.测试的准备工作在分析和设计阶段就要开始

C.回归测试可能存在测试不完全的风险

D. 执行效率、缺陷发现率是测试执行中的质量指标 【答案】D

【解析】P750,   执行效率、缺陷发现率是测试执行中的工作效率相关指标

试题62- 【2021年上半年-第62题】 -量化项目管理

()是应用统计技术对过程中依各个阶段进行评估和监控，对过程存在的异常因素进行预警， 建立并保持过程处于可接受的且稳定的水平。

A. 目标问题度量        B. 统计过程控制        C.度量和分析        D.实用软件度 【答案】B

【解析】P821, 统计过程控制(简称SPC)是应用统计技术对过程中的各个阶段进行评估和监控， 建立并保持过程处于可接受的且稳定的水平，从而保证产品与服务符合规定的要求的一种质量  管理技术。它是过程控制的一部分，从内容上说主要是有两个方面： 一是利用控制图分析过程的  稳定性，对过程存在的异常因素进行预警；二是计算过程能力指数分析稳定的过程能力满足技  术要求的程度，对过程质量进行评价。

试题63- 【2021年上半年-第63题】 -访问控制

工程师小王在检查公司云计算管理平台的网络安全时，需检查虚拟网络边界的()策略，查 看其是否对进出网络的信息内容进行过滤，实现对应用层 HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3

等的控制。

A. 访问控制        B.属性安全控制        C. 目录级安全控制        D.网络锁定控制 【答案】A

【解析】P651,  访问控制是信息安全保障机制的核心内容之一，是实现数据保密性和完整性的 主要手段之一。访问控制是为了限制访问主体(或称为发起者，是一个主动的实体，如用户、 进程、服务等)对访问客体(需要保护的资，源)的访问权限，从而使计算机信息应用系统在合法

范围内使用；访问控制机制决定用户以及代表一定用户利益的程序能做什么及做到什么程度。

属性安全控制主要针对文件和文件目录进行存储权限设置。

目录级安全控制主要针对用户进行权限控制。

网络锁定控制是针对网络自身的控制，主要是对通信网络的网络路由、网络流量等的调度 与控制；基于网络的控制是对被控系统的控制，网络只是作为一种传输通道。

试题64- 【2021年上半年-第64题】 -访问控制方式

关于权限管理基础设施的描述，不正确的是()。

A.PMI 主要进行授权管理，PKI 主要进行身份鉴别

B. 认证过程和授权管理是访问控制的两个重要过程

C.图书馆对于进入人员的管理属于自主访问控制

D. 权限管理、访问控制框架、策略规则共同构成PMI平台 【答案】C

【解析】P656,

DAC自主访问控制方式：该模型针对每个用户指明能够访问的资源，对于不在指定的资源

列表中的对象不允许访问。

ACL 访问控制列表方式：该模型是目前应用最多的方式。目标资源拥有访问权限列表，指 明允许哪些用户访问。如果某个用户不在访问控制列表中，则不允许该用户访问这个资源。 C 选项的描述应该是访问控制列表方式

C 选项不属于自主访问控制，属于访问控制列表。

PMI (授权管理基础设施),PMI 主要进行授权管理，证明这个用户有什么权限，能干什么。 PKI (公钥基础设施),主要进行身份鉴别，证明用户身份。所以A 正确。

B 和 D 也是正确的。

试题65- 【2021年上半年-第65题】 - ISSE-CMM

信息安全系统工程能力成熟度模型 (ISSE-CMM) 中，(65)属于充分定义级 (Leve13    级)的公 共特性逻辑域。

A. 对过程进行标准化，协调内外部的沟通

B.量化地确定已定义过程的过程能力

C.在执行过程域中，使用文档化的规划、标准或程序

D.通过改变组织的标准化过程，从而提高过程效能 【答案】A

【解析】P631,

| Level 3) 充分定义级 | ——定义标准化 过程 | 3.1.1:对过程进行标准化 3.1.2:对组织的标准化过程族进行裁剪 |
| --- | --- | --- |
|  | ——执行已定义的 过程 | 3.2.1:在过程域的实施中使用充分定义的过程 3.2.2:对过程域的适当工作产品进行缺陷评审 3.2.3:通过使用已定义过程的数据管理该过程 |
|  | —协调安全实施 | 3.3.1:协调工程科目内部的沟通 3.3.2:协调组织内不同组间的沟通 3.3.3:协调与外部组间的沟通 |

试题66- 【2021年上半年-第66题】 -运筹学设备更换

某供应商为高铁提供设备，并负责该设备5年的售后服务，售后可以采取维护方式，也可以

选择更换新设备，假设新设备的制造成本为9万元，设备从换新的第2年起，每年需要支出 一定的维护费用，各年维护费用如下表所示，则以5年期计算，最优化的设备使用成本为() 万元。

|  | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护费(万元) | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 |

A.36                 B.37                 C.38                  D.39

【答案】B

【解析】第1年换设备：9+6+7+8+8=38 第2年换设备：9+(9)+6+7+8=39

第3年换设备：9+6+(9)+6+7=37

第4年换设备：9+6+7+(9)+6=37

第5年换设备：9+6+7+8+(9)=39

所以第3年和第4年换设备成本是一样的。

试题67、68- 【2021年上半年-第67、68题】 -运筹学投资决策

某公司计划将500万元研发经费投入3个研究方向，各方向投入金额和未来能获得的利润如表 所示，为获得最大利润，公司在方向A应投入(67)万元，B应投入(68)万元。

| 投资额(万元) | 方向A | 方向B | 方向C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 300 | 500 | 400 |
| 200 | 600 | 800 | 700 |
| 300 | 1000 | 900 | 900 |
| 400 | 1300 | 1200 | 1100 |
| 500 | 1800 | 1600 | 1100 |

(67)A.100                  B.200               C.300               D.400

(68)A.100                  B.200               C.300                D.400 【答案】(67)C(68)A

【解析】解题思路，先求得每百万元的投资收益，最大的优先分配

| 投资额(万元) | 方向A | 方向B | 方向C |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 3 | 5 | 4 |
| 200 | 3 | 4 | 3.5 |
| 300 | 3.3 | 3 | 3 |
| 400 | 3.25 | 3 | 2.75 |
| 500 | 3.6 | 3.2 | 2.2 |

所以优先投资B方向100万元，剩下还有400万元，则：

A 投资200万， C 投资200万，利润总额为：600+500+700=1800

A投资100万，C 投资300万，利润总额为：300+500+900=1700

A投资300万，C 投资100万，利润总额为：1000+500+400=1900 则选择A 投资300万，B 投资100万元

试题69- 【2021年上半年-第69题】 -投资回收期

某公司投资一项目，各年成本和收入如下表所示，折现率为10%该项目投资回收期为()

野人老师(yerenlaoshi.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

| 成本 | 初期投资 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第4年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本(万元) | 1500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 收入(万元) | 0 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |

A.2.3            B.2.7            C.4.2            D.5.1 【答案】B

【 解 析 】

| 成本 | 初期投资 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本(万元) | 1500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 收入(万元) | 0 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 折现率 | 1 | 0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.583 |
| 折现值 | -1500 | 454.5 | 578.2 | 675.9 | 751.3 |
| 累计净现值 | -1500 | -1045.5 | -467.3 | 208.6 |  |

Tp= (累计净现金流量折现值开始出现正值的年份数)-1+|上年累计净现金流量折现值|/当年 净现金流量折现值=3-1+467.3/675.9=2.69

试题70- 【2021年上半年-第70题】 -相关性

某种商品价格 P  变动与某指标 A 的变化具有很强的相关性，指标A 的增长会导致P 的降低， 反之亦然。指标A 和价格P 的相关性系数是()。

A.0.18             B.0                C.0.98             D.-0.83

【答案】D

【解析】小学数学题，指标 A和价格P 为负相关。

试题71- 【2021年上半年-第71题】 -边缘计算

()form of distributed computing in which  significant processing and data  storage takes place on nodes which are at the edge of the network.

A.Fog computing         B.Edge computing          C.Cloud computing      D.Parallel computing 【答案】B

【解析】()分布式计算的一种形式，在网络边缘的节点上进行重要的处理和数据存储。

A.雾计算        B.边缘计算       C.云计算        D.并行计算

试题72- 【2021年上半年-第72题】 -区块链

()is  the  underlying  architecture  of  Bitcoin,and  it  is  used  for  other  cryptocurrencies,because  it provides a verifiable list of ownership,it is a so used for contracts,fund raising and the recording of legal documents.The incentive is undeniable proof of digital authenticity.

A.Internet of things                B.Big data                C.Block chain                 D.Artificial intelligence 【答案】C

【解析】()是比特币的基础架构，它被用于其他加密货币，因为它提供了一个可验证的所有 权列表，所以它也被用于合同、筹款和法律文件的记录。其动机是不可否认的数字真实性证明。

A.物联网        B.大数据        C. 区块链        D.人工智能

试题73- 【2021年上半年-第73题】 -项目管理

()includes the processes and activities to identify,define,combine,unify,and coordinate the various

processes and project management activities within the Project Management Process Groups. A.Quality  management

B.Cost  management

C.Human  Resource  management

D.Integration  management 【答案】D

【解析】()包括在项目管理过程组中识别、定义、组合、统一和协调各种过程和项目管理活 动的过程和活动。

A.质量管理        B. 成本管理        C. 人力资源管理        D. 整体管理

试题74- 【2021年上半年-第74题】 -风险管理

Project  Risk  Management  processes   consist   of  the  following  elements,except:().

A.hide the risks              B.identify  the  risks               C.assess  the risks              D.determine  the  risks 【答案】A

【解析】项目风险管理流程由以下要素组成，但不包括()。

A.隐藏风险        B.识别风险        C. 评估风险        D.确定风险

试题75- 【2021年上半年-第75题】 -采购管理

The key benefit of the Project()is that it determines whether to acquire goods and services from

outside the project,if so,what to acquire as well as how and when to acquire it.

A.Schedule   management                B.Change   management

C.Knowledge  management            D.Procurement   Management 【答案】D

【解析】项目()的主要好处在于，它决定了是否从项目外部购买商品和服务，如果是，购买什 么以及何时购买。

A. 进度管理        B. 变更管理        C.知识管理        D.采购管理

2021年下半年考试试题

试题1- 【2021年下半年-第1题】 -十四五规划

“十四五”期间，我国关注推动政务信息化共建共用，推动构建网络安全空间命运共同体，属 于()建设内容。

A. 科技中国        B.数字中国        C. 制造中国        D.创新中国 【答案】B

【解析】第五篇加快数字化发展建设数字中国

迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、 数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。题干中“推动政务信 息化共建共用”属于打造“数字政府”的内容；“推动构建网络空间命运共同体”属于营造良 好数字生态的内容。

试题2- 【2021年下半年-第2题】 -面向服务

(  )关注的是业务：以业务驱动技术，强调IT 与业务的对齐，以开放标准封装业务流程和 已有的应用系统，实现应用系统之间的相互访问。

A. 面向过程方法        B. 面向对象方法        C.面向构件方法        D.面向服务方法 【答案】D

【解析】此题教材无原话，面向服务方法的目标在于让 IT 系统变得更有弹性，以便更灵活、 更快地响应不断改变的企业业务需求，解决软件领域一直以来存在的“如何重用软件功能”问 题。以开放标准封装业务流程和已有的应用系统，实现应用系统之间的相互访问。

试题3- 【2021年下半年-第3题】 -新技术

(  )是一种新型的计算机模式，其核心在于对开放网络环境下的大规模互联网用户群体资源 进行有效管理和系统利用，以实现智能最大化。

A. 群智协调计算        B. 边缘计算        C.泛在计算        D.量子协同计算 【答案】A

【解析】此题题干背景里面有群体资源关键词，对应A选项群智协调，有群字。在基础理论方 面，群体智能理论重点突破群体智能的组织、涌现、学习的理论与方法，建立可表达、可计算 的群智激励算法和模型，形成基于互联网的群体智能理论体系；在关键技术方面，重点突破基于 互联网的大众化协同、大规模协作的知识资源管理与开放式共享等技术，建立群智知识表示框 架，实现基于群智感知的知识获取和开放动态环境下的群智融合与增强，支撑覆盖全国的千万 级规模群体感知、协同与演化。

试题4- 【2021年下半年-第4题】 -可用性度量

在可用性和可靠性规划与设计中，需要引入特定的方法来提高系统的的可用性，其中把可能出 错的组件从服务中删除属于(  )策略。

A. 错误检测        B.错误恢复        C.错误预防        D. 错误清除 【答案】C

【解析】P35, 可用性度量：常用的可用性战术如下：

(1)错误检测：用于错误检测的战术包括命令/响应、心跳和异常。

( 2 ) 错误恢复：用于错误恢复的战术包括表决、主动冗余、被动冗余。

(3)错误预防：用于错误预防的战术包括把可能出错的组件从服务中删除，引入进程监控器。

野人老师(ve ren laoshi . taobao . com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

试题5- 【2021年下半年-第5题】 -时政题

2021年9月1日起施行的《关键信息基础设施安全保护条例》(中华人民共和国国务院令第745 号)规定运营者应当自行或委托网络安全服务机构对关键信息基础设施(  )网络安全检测和 风险评估。

A. 每两年至少进行一次   B. 每年进行一次  C. 每半年至少进行一次  D.每季度至少进行一次 【答案】 B

【解析】《关键信息基础设施安全保护条例》第十七条中提到：运营者应当自行或者委托网络安 全服务机构对关键信息基础设施每年至少进行一次网络安全检测和风险评估，对发现的安全问 题及时整改，并按照保护工作部门要求报送情况。

试题6- 【2021年下半年-第6题】-人工智能

当前，人工智能细分领域涌现出大批专业型深度学习架构，其中(  )擅长自然语言处理。 A.ROS                 B.OpenCV                 C.NLTK                  D.ARToolkit

【答案】C

【解析】ROS 是一个机器人软件平台，它能为异质计算机集群提供类似操作系统的功能。 开源计算机视觉(OpenCV)  是一个主要针对实时计算机视觉的编程函数库。

Natural    Language    Toolkit(NLTK),自然语言处理工具包，在NLP 领域中，最常使用的一个 Python 库。

ARToolKit 它是一个C/C++语言编写的库，通过它可以让我们很容易的编写增强现实应用程序。

试题7- 【2021年下半年-第7题】-数据治理

数据分析师在数据治理(  )阶段，对业务进行分析，并应用业务埋点的方法，分析并获取所 需要的数据。

A.数据存储于管理        B. 数据应用        C. 数据脱敏        D.数据规划 【答案】D

【解析】数据治理流程是从数据规划、数据采集、数据储存管理到数据应用整个流程的无序到 有序的过程，也是标准化流程的构建过程。

数据规划：数据分析师要对业务进行分析，分析所需要的数据需要通过埋点来获取。

什么叫埋点：举个例子来说，假如现在用户流失很严重，业务提了个需求让分析师帮忙分析下 用户流失前的第几步做了什么?但是，碰巧用户流失前第几步的事件日志没有记，那么作为数 据分析师没有数据分析也无从下手，只能给研发提出埋点需求，在下个版本进行数据埋点，收 集数据。

试题8- 【2021年下半年-第8题】 -时政题

国务院国资委办公厅2020年8月发布的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》中 提出四个转型的方向，其中“探索平台化，集成化，场景化增值服务”属于推进()的内容。

A.产品创新数字化     B.生产运营智能化     C. 用户服务敏捷化     D.产业体系生态化 【答案】 C

【解析】

产品创新数字化：提升产品与服务策划、实施和优化过程数字化水、平打造差异化、场景化、 智能化的数字产品和服务。

生产运营智能化：推动跨企业集成互联与智能运营、建设智能现场。

用户服务敏捷化：建设数字营销网络、建设敏捷响应服务体系、探索平台化、集成化、场景化

野人老师(yeren laoshi. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

增值服务。

产业体系生态化：建设产业链数字化生态协同平台、探索跨企业、跨产业、跨界合作新模式。

试题9- 【2021年下半年-第9题】 -软件架构

图中的软件架构设计属于(  ) 风 格 。

A. 虚拟机风格        B.调用返回风格        C. 独立构件风格        D. 数据流风格 【答案】D

【解析】P45,   数据流风格：数据流风格包括批处理序列和管道/过滤器两种风格。数据流风格 就是类似的处理方式，将数据看做水， 一个个的处理单元看过一层层的过滤，数据经过一个个 的处理单元，最终达到我们需要的结果。上图箭头代表输入输出的意思，方块代表过滤器，题 目中的图是管道/过滤器风格。

试题10- 【2021年下半年-第10题】 - CMMI

CMMI 的项目管理类过程域不包含(  )。

A.配置管理        B.量化项目管理        C.项目监督与控制        D. 风险管理 【答案】A

【 解 析 】

| 连续式分组 | 过 程域 |
| --- | --- |
| 过程管理 | 组织过程焦点、组织过程定义、组织级培训、组织级过程性能、组织级改革与 实施【口诀：实施培训过程】 |
| 项目管理 | 项目计划、项目监督与控制、供应商合同管理、集成项目管理、风险管理、集 成化的团队、定量项目管理【口诀：带管理的计划定量监控】 |
| 工程 | 需求管理、需求开发、技术解决方案、产品集成、验证、确认【口诀：需求解 决产品认证】 |
| 支持 | 配置管理、度量和分析、过程和产品质量保证、决策分析和解决方案、组织级 集成环境、因果分析和解决方案【口诀：配置两分质保解决环境方案】 |

试题11- 【2021年下半年-第11题】 -软件测试

主流的软件开发工具 (IDE) 均提供一些插件，用来进行代码的静态检查，帮助开发人员做出 质量更高的软件，这种插件所进行的测试不属于()。

A.静态测试        B.白盒测试        C.代码走查        D.功能测试 【答案】D

【解析】P49 页，只有黑盒测试不需要了解程序内部的代码及实现(书上黑盒测试优点之一的 原话),主要是进行功能测试。其他三个选项都可以进行代码的静态检查。

A选项静态测试中有对代码的静态测试，包括桌前检查、代码走查 (C 选项)和代码审查。

有的同学会选B 选项，白盒测试分为静态白盒测试和动态白盒测试，静态白盒测试里有一 个代码检查法。所以B 也可以实现代码的静态检查。

试题12- 【2021年下半年-第12题】 -企业应用集成

企业内的应用集成可以包括表示集成、数据集成、控制集成和业务流程集成等多个层次和方面， 对于这些集成方式关系的描述，不正确的是(  )。

A. 在业务逻辑比较稳定的情况下，数据集成比表示集成更灵活

B.控制集成比表示集成和数据集成灵活性更高

C. 数据集成比控制集成复杂度高，控制集成比表示集成复杂度高

D. 业务流程集成的复杂性最高，这种集成超越了数据和系统 【答案】C

【解析】P55,C 的前半句不对，后半句对。应该是控制集成复杂度比表示集成和数据集成都高。

试题13- 【2021年下半年-第13题】 -设备安全

信息必须依赖其存储、传输、处理及应用的载体(媒介)而存在信息系统设备的安全主要包括 (  )

A.秘密性可靠性稳定性        B. 秘密性完整性可用性

C.稳定性可靠性可用性       D. 稳定性完整性可用性 【答案】C

【解析】P69, 信息系统设备的安全包括：①设备的稳定性、②设备的可靠性、③设备的可用性

试题14- 【2021年下半年-第14题】 -时事政治

《国家秘密法》属于(  )

A.具有规范信息安全技术、信息安全管理方面的规定

B.直接针对信息安全的特别规定

C.规范和惩罚网络信息犯罪的法律

D.一般性法律规定 【答案】D

【解析】《国家秘密法》属于一般性法律规定，这种题只能靠猜了 我国信息安全的法律体系可分为四个层面：

(1)一般性法律法规，如宪法、国家安全法，  国家秘密法。

(2)规范和惩罚信息网络犯罪的法律，如刑法、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》 等。

(3)直接针对信息安全的特别规定，如《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计 算初信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中华人民共和国电信条例》等。

(4)具体规范信息安全技术、信息安全管理等方面的规定。这类法律法规主要有《商用密码管 理条例》、《计算机病毒防治管理办法》、《计算机信息系统国际联网保密管理规定》、《金融机构 计算机信息系统安全保护工作暂行规定》等。

试题15- 【2021年下半年-第15题】 -加密解密

关于RSA算法的描述，不正确的是()。

A.RSA 算法是非对称算法的代表

B.RSA 算法加密密钥与解密密钥不同

C.RSA 算法中解密密钥公开，而加密密钥需要保密

D. 利用RSA 密码可以同时实现数字签名和数据加密 【答案】C

【解析】P72, 非对称加密通常以RSA 算法为代表。对称加密的加密密钥和解密密钥相同，而 非对称加密的加密密钥和解密密钥不同，加密密钥可以公开而解密密钥需要保密。

试题16- 【2021年下半年-第16题】 -时事政治

依据2021年印发的《5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》的通知，到2023年，我国 5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。打造()深度融合新生态。

( 1 ) 信 息 技 术 ( 2 ) 通 信 技 术 ( 3 ) 运 营 技 术 ( 4 ) 网 络 技 术

A.(1)(2)(3)                              B.(1)(2)(4)

C.(2)(3)(4)                               D.(1)(3)(4)

【答案】A

【解析】《行动计划》结合当前5G 应用现状和未来趋势，确立了未来三年我国5G 发展目标。  到2023年，我国5G 应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。 打造IT(信息技术)、CT(通  信技术)、OT(运营技术)深度融合新生态，实现重点领域5G 应用深度和广度双突破，构建技  术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G 应用“扬帆远航” 的局面逐步形成。

试题17- 【2021年下半年-第17题】 -信息系统架构

当前我国政府信息化和电子政务建设发展迅速，人民群众办理很多业务只需要通过浏览器就可 以完成，这些业务单位信息系统架构规划属于()

A. 文件服务器架构             B. 典型客户端/服务器两层架构

C. 客户/服务器N层架构        D.基 于Web的架构 【答案】D

【解析】只需要通过浏览器就可以完成，基于 Web的架构其实就是浏览器/服务器架构，简称 B/S 架构。

试题18- 【2021年下半年-第18题】 -信息系统规划的工具

信息化系统规划中，制定项目计划通常用到(  )

A.PERT 图        B.R/0  矩阵        C.R/D 矩 阵        D.Pareto图 【答案】A

【解析】P117, 在制订计划时，可以利用PERT图和甘特图。

试题19- 【2021年下半年-第19题】 -时事政治

2021年实施的《中华人民共和国个人信息保护法》中规定，个人信息处理者处理不满(  ) 周岁未成年人个人信息的，应当取得未成年人的父母或其他监护人同意。

A.十 二       B.十四        C.十 六        D.十八 【答案】 B

【解析】《个保法》所称未成年人的个人信息，是指不满14周岁未成年人的个人信息，处理未 满14周岁的未成年人的个人信息。如果关注吴亦凡事件的都应该知道。

试题20- 【2021年下半年-第20题】 -标准规范

GB/T8566-2007《 信息技术软件生存周期过程》中，将软件生成周期分为获取过程、供应过程、 开发过程、运作过程和()。

A.验收过程      B. 维护过程      C. 移植过程      D. 退役过程 【答案】B

【解析】P852, 主要过程包括：获取过程、供应过程、开发过程、运作过程、维护过程

试题21- 【2021年下半年-第21题】 -可行性研究

()往往决定了项目的方向， 一旦开发人员估计错误，将会出现严重的后果。

A.技术可行性分析        B. 人员可行性分析

C. 经济可行性分析        D.社会可行性分析 【答案】A

【解析】P161,   技术可行性分析往往决定了项目的方向， 一旦开发人员在评估技术可行性分析 时估计错误，将会出现严重的后果，造成项目根本上的失败。

试题22- 【2021年下半年-第22题】 -招投标

关于项目招投标的描述，不正确的是：()。

A.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构

B. 招标项目，共收到两个投标人的标书，则该招标人需重新招标

C. 标书以邮寄方式递交的，以“邮戳为准”

D.投标价格低于成本不符合中标人条件 【答案】 C

【解析】P159,   如果以邮寄方式送达的，投标人必须留出邮寄时间， 保证投标文件能够在截止 日期之前送达招标人指定的地点，而不是以“邮戳为准 ”。在截止时间后送达的投标文件，即已 经过了招标有效期的，招标人应当原封退回，不得进入开标阶段。

试题23- 【2021年下半年-第23题】 -敏捷项目管理

使用Scrum 进行敏捷项目管理，其中，()负责维护进程和任务。

A.产品负责人        B.Scrum 主管        C.开发团队        D.系统架构师 【答案】B

【解析】P151,Scrum    中的主要角色包括同项目经理类似的Scrum 主管角色负责维护过程和任 务，产品负责人代表利益所有者，开发团队包括了所有开发人员。

试题24- 【2021年下半年-第24题】 -项目组织结构

某100人的公司承接了一个大型项目，所有部门都参与了该项目，其中55人为全职参与。项 目经理小A专职负责项目管理，公司配置管理人员小B兼职负责该项目的行政工作。则该公司 的组织结构类型是()。

A.强矩阵型组织        B. 弱矩阵型组织        C. 项目型组织        D. 平衡矩阵型组织 【答案】D

【解析】P140,    此题考的很细啊，全职参与人数占比55%,行政人员是兼职，结合下图可判断 是平衡矩阵

野人老师(ye ren laoshi . taobao . com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

| 组织类型 项目特点 | 职能型组织 | 矩阵型组织 |  |  | 项目型组织 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 弱矩阵型组织 | 平衡矩阵型组织 | 强矩阵型组织 |  |
| 项目经理权力 | 很小和没有 | 有限 | 小~中等 | 中等~大 | 大 |
| 组织中全职参 与项目工作的 职员比例 | 没有 | 0~25% | 15%~60% | 50%~95% | 85%~100% |
| 项目经理 的职位 | 部分时间 | 部分时间 | 全时 | 全时 | 全时 |
| 项目经理的一 般头衔 | 项目协调/ 项目主管 | 项目协调员/ 项目主管 | 项目经理/ 项目主任 | 项目经理/ 计划经理 | 项目经理/ 计划经理 |
| 项目管理 行政人员 | 部分时间 | 部分时间 | 部分时间 | 全时 | 全时 |

试题25- 【2021年下半年 -第25题】 -项目生命周期

关于项目阶段、项目生命周期及项目管理过程的描述，不正确的是()。

A.项目生命周期与项目管理过程组涵义相同，即同一事物的两个说法

B. 做出变更和纠正错误的成本，随着项目越来越接近完成而显著增高

C.成本与人力投入在项目开始时较低，在执行期间达到最高，在项目快要结束时间快速回落

D.在螺旋模型中，每个周期一般划分为制定计划、风险分析、实施工程和客户评估四个阶段 【答案】 A

【解析】P140, 项目生命周期与项目管理过程组涵义是不相同的。

试题26- 【2021年下半年 -第26题】 -项目管理计划

关于项目管理计划的描述，不正确的是()。

A. 头脑风暴、冲突管理和会议管理可帮助项目管理计划的制定

B.项目章程由项目经理签字、是编制项目管理计划的依据之一

C. 项目管理不能理想化期望项目管理计划一步到位

D. 组织的过程测量数据库也可以是项目管理计划制定的依据 【答案】B

【解析】P189, 项目由项目以外的人员批准，如发起人、项目管理办公室或项目组合指导委员 会。项目启动者或发起人应该具有一定的职权，能为项目提供资金。他们亲自编制项目章程， 或授权项目经理代为编制。项目章程经启动者签字，即标志着项目获得批准。

试题27- 【2021年下半年 -第27题】 -分析技术

在项目管理中，根据可能的项目或环境变量的变化，以及他们与其他变量之间的关系，利用() 来预测潜在的后果。

A.会 议        B. 项目管理信息系统        C.分析技术        D. 专家判断 【答案】 C

【解析】P211,    在项目管理中，根据可能的项目或环境变量的变化，以及它们与其他变量之间 的关系，采用分析技术来预测潜在的后果。

试题28- 【2021年下半年 -第28题】 - 实施整体变更控制

属于整体变更控制的成果是()。

野人老师(verenlaoshi.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

①变更请求②项目管理计划更新③工作绩效信息④工作绩效报告⑤变更日志⑥项目文件 更新

A.①②③      B.④⑤⑥      C.②③⑥      D.②⑤⑥

【答案】D

【解析】P214,整体变更控制的输出：①批准的变更请求②变更日志③项目管理计划(更新)④项 目文件(更新)

试题29- 【2021年下半年-第29题】 -范围管理

范围管理计划中不包括()。

A. 确定WBS满足项目和职能要求

B.确定所有的工作职责需分配到个人或组织单元

C.确定如何处理项目范围说明书的变更

D. 确定并正式验收可交付成果的正确性 【答案】D

【解析】P223, 范围管理计划的内容：

①如何制订项目范围说明书。

②如何根据范围说明书创建WBS。

③如何维护和批准WBS。

④如何确认和正式验收已完成的项目可交付成果。(D错),正确性应该是质量控制的

⑤如何处理项目范围说明书的变更，该工作与实施整体变更控制过程直接相联。(C选项) 例如，对于 WBS的编制指南可能有(但不限于)如下内容：

(1) 确定WBS满足职能和项目的要求，包括重置和非重置成本。(A选项)

(2)检查WBS是否为所有的项目工作提供了逻辑细分。

(3)保证每一个特定层的总成本等于下一个层次构成要素的成本和。

(4)从全面适应和连续角度来检查WBS。

(5) 所有的工作职责需分配到个人或组织单元。(B选项)

试题30- 【2021年下半年-第30题】 -收集需求

关于收集需求的描述，不正确的是(  )。

A.德尔菲技术通过组织专家讨论、并投票来排列最有用创意 B.QFD对质量需求分为基础需求、期望需求和意外需求

C.概括性的需求文件不能作为基准

D.如不能将设计元素或测试案例回溯到需求文件，就可能出现镀金行为 【答案】A

【解析】P229,B   正确：QFD 将软件需求分为三类，分别是常规需求、期望需求和意外需求。 其中常规需求也叫基本需求。

A 错误：名义小组技术：通过投票来排列最有用的创意，以便进行进一步的头脑风暴或优 先排序。是头脑风暴法的深化应用，是更加结构化的头脑风暴法；

C正确：需求文件，P232 页，一开始可能只有概括性的需求，然后随着信息的增加而逐步 细化。只有明确的(可测量和可测试的)、可跟踪的、完整的、相互协调的，且主要干系人愿意 认可的需求，才能作为基准。

试题31- 【2021年下半年-第31题】 -范围确认

在确认范围过程中，()主要关注项目范围对项目进度、资金和资源的影响，这些因素是否超

过了组织承受范围，是否在投入产出上具有合理性。

A. 客户       B. 管理层       C. 项目经理       D.项目团队成员 【答案】B

【解析】P245, 干系人关注点：

① 管理层所关注的项目范围，是指范围对项目的进度、资金和资源的影响，这些因素是否超 过了组织承受范围，是否在投入产出上具有合理性。

②客户主要关心的是产品的范围，关心项目的可交付成果是否足够完成产品或服务。

③项目管理人员主要关注可交付成果是否足够和必须完成，时间、资金和资源是否足够，主 要的潜在风险和预备解决的方法。

④项目团队成员主要关心项目范围中自己参与的元素和负责的元素，通过定义范围中的时间 检查自己的工作时间是否足够，自己在项目范围中是否有多项工作，而这些工作又有冲突的地 方。

试题32- 【2021年下半年-第32题】 -依赖关系

某个程序的两个模块，模块A实现设备的运行功能，模块B实现设备运行过程中实时监控设备 状态数据的功能。则项目计划网络图中，模块A和模块 B的依赖关系可表示为()型。

A.F-S                B.F-F                 C.S-S                D.S-F

【答案】C

【解析】P273, 前导图法包括活动之间存在的4种类型的依赖关系：

(1)结束-开始的关系(F-S 型)。前序活动结束后，后续活动才能开始。例如，只有比赛(紧前 活动)结束，颁奖典礼(紧后活动)才能开始。

(2)结束-结束的关系(F-F 型)。前序活动结束后，后续活动才能结束。例如，只有完成文件的 编写(紧前活动),才能完成文件的编辑(紧后活动)。

(3)开始-开始的关系(S-S型)。前序活动开始后，后续活动才能开始。例如，开始地基浇灌(紧 前活动)之后，才能开始混凝土的找平(紧后活动)。根据题意表述，属于S-S型。

(4)开始-结束的关系(S-F 型)。前序活动开始后，后续活动才能结束。例如，只有第二位保安 人员开始值班(紧前活动),第一位保安人员才能结束值班(紧后活动)。

试题33- 【2021年下半年-第33题】 -三点估算

下图表示某项目各活动关系及乐观、最可能、悲观完成时间、假设各活动的三种完成时间服从 β分布，按照三点估算法该项目标准差时间为3.2天。()完成的概率为95%。

| 活动 | 紧前时间 | 乐观时间(天) | 最可能时间(天) | 悲观时间(天) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | — | 8 | 12 | 16 |
| B | A | 15 | 18 | 27 |
| C | — | 5 | 7 | 9 |
| D | C | 11 | 13 | 14 |
| E | B、D | 4 | 5 | 12 |
| F | E | 5 | 13 | 15 |

A.42.6 天到55.4天    B.45.8  天到52.2天  C.61.4  天到74.6天   D.64.7  天到71.3天 【答案】A

【解析】T=(0+4M+P)/6,    根据表格三点估算得公式，A的工期是12,B的工期是19,C的工期 是 7 ,D的工期是12.8,E的工期是6,F 的工期是12,画图

A

B

D

E

求出关键路径是ABEF,总工期是49。

根据题目要求，标准差是3.2。95%是正负2个标准差。因此答案是：49士2*3.2

试题34- 【2021年下半年-第34题】 -进度网络图计算

下图是某项目的进度网络图，则在保障不会影响项目总工期的情况下，活动 E 最 多 能 拖 延 ( ) 天。

③

A                  C                   E

①-      ②         ④-

D

⑤-

⑦-

⑥

⑧

H

A.0                 B.1                 C.2                  D.3 【答案】A

【解析】P274, 关键路径为：ADEH,总 工 期 为 1 1 天 ，E 在关键路径上，总时差为0,所以选A。

试题35- 【2021年下半年-第35题】 -三点估算

某项目估算，最乐观成本105万，利用三点估算法，按三角分布计算出的值为94万，按β分 布计算出的值为94.5,则最悲观成本为()万元。

A.80                 B.81                 C.82                  D.83

【答案】C

【解析】三点估算：

三角分布：期望值=(乐观+最可能+悲观)/3=(105+最可能+悲观)/3=94万

β分布：期望值=(乐观+4*最可能+悲观)/6=(105+4*最可能+悲观)/6=94.5万 根据上面2个等式，可以求出最可能是95万，悲观是82万。

【野人老师点评】这个题目算出来悲观比乐观还小，2021年11月中级的案例分析的计算题悲 观和乐观题目中也弄反了。

试题36- 【2021年下半年-第36题】 -挣值计算

某项目按工作量平均分配到10个月完成，每月成本相同，项目管理储备15万元，在项目进行 到第3个月末时，项目实际花费为BAC 的30%,完成总工作量的20%,如果不加纠偏，根据当 前进度，项目完工估算为120万元，则项目总预算为()万元。

A.80                 B.85                 C.90                 D.95

【答案】D

【解析】EAC=120,PV=BAC*30%,EV=BAC*20%,AC=PV=BAC*30%,CPI=2/3  如果不加纠偏，说明是典型。 EAC=BAC/CPI, 因此，可以求出BAC=80 总预算=BAC+管理储备=80+15=95

野人老师(yeren laoshi. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

试题37- 【2021年下半年-第37题】 -挣值计算

四个项目甲、乙、丙、丁的工期均是四年，在第一年末时，各项目进度数据如下表所示，则最 有可能在按时完工的同时并能更好控制成本的项目是()。

| 项 目 | 预算 | PV | BV | AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 800 | 200 | 230 | 220 |
| 乙 | 800 | 200 | 210 | 200 |
| 丙 | 800 | 200 | 190 | 160 |
| 丁 | 800 | 200 | 200 | 200 |

A. 甲       B.乙       C.丙       D.丁 【答案】B

【解析】进度方面：甲、乙超前，丙滞后，丁正常。

成本方面：甲、乙、丙节约。丁正常。

丙、丁被排除了。现在重点考虑甲、乙。其中甲的CPI=1.045,       乙 的CPI=1.05 故答案是乙。所以选择B

试题38- 【2021年下半年-第38题】 -规划质量管理

规划质量管理的目的是(  )

A.准备对策，确保符合质量要求

B. 建立未来输出在完工时满足特定需求和期望的信心

C. 评估绩效

D. 确保项目满足承诺的需求 【答案】A

【解析】P317, 规划质量管理是识别项目及其可交付成果的质量要求和标准， 并准备对策确保 符合质量要求的过程。本过程的主要作用是，为整个项目中如何管理和确认质量提供了指南和 方向。

试题39- 【2021年下半年-第39题】 -质量保证 实施质量保证的主要作用是()。

A.明确项目的质量意识和质量需求

B.把质量目标分解落实到各部门及项目全体成员

C.促进质量过程改进

D. 识别过程低效或产品质量低劣的原因 【答案】C

【解析】P319, 实施质量保证是审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准 和操作性定义的过程。 本过程的主要作用是，促进质量过程改进。

试题40- 【2021年下半年-第40题】 -质量控制

关于质量控制的描述，不正确的是()。

A. 该过程所产生的数据为质量保证过程所用

B. 工作绩效数据是该过程的输入

C.质量控制是审计质量要求

D. 确认的变更是该过程的输出 【答案】C

野人老师(verenlaoshi.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)   【解析】P320, 审计质量要求应该是质量保证。

试题41- 【2021年下半年-第41题】 -沟通方法

工程师小王作为项目干系人之一，主动去访问项目相关知识库，这种沟通属于()。

A. 交互式沟通        B.拉式沟通        C.推式沟通        D.集中式沟通 【答案】B

【解析】P376, 沟通方法：

①交互式沟通：在两方或多方之间进行多向信息交换。这是确保全体参与者对特定话题达成共 识的最有效的方法，包括会议、电话、即时通信、视频会议等。

②推式沟通：把信息发送给需要接收这些信息的特定接收方。这种方法可以确保信息的发送， 但不能确保信息送达受众或被目标受众理解。包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语 音邮件、日志、新闻稿等。

③拉式沟通：用于信息量很大或受众很多的情况。要求接收者自主自行地访问信息内容。包括 企业内网、电子在线课程、经验教训数据库、知识库等。所以选择B

试题42- 【2021年下半年-第42题】 -沟通管理

(  )的目的是随时确保所有的参与者之间的信息流动的最优化。

A.规划沟通管理        B.管理沟通        C.控制沟通        D.改进沟通 【答案】C

【解析】P373,项目沟通管理的过程包括：

①规划沟通管理：根据干系人的信息需要和要求及组织的可用资产情况，制订合适的项目沟通 方式和计划的过程。本过程的作用是，识别和记录与干系人的最有效率且最有效果的沟通方式。 ②管理沟通：根据沟通管理计划，生成、收集、分发、储存、检索及最终处置项目信息的过程。 本过程的作用是，促进项目干系人之间实现有效率且有效果的沟通。

③控制沟通：在整个项目生命周期中对沟通进行监督和控制的过程，以确保满足项目干系人对 信息的需求。本过程的作用是，随时确保所有沟通参与者之间的信息流动的最优化。

试题43- 【2021年下半年-第43题】 -干系人管理

干系人管理活动按时间顺序排列正确的是() ①管理干系人期望，确保目标实现

②查看项目章程和采购文件 ③识别干系人及其相关信息 ④制定干系人管理计划

A.②③④①      B.②④①③      C.③④②①      D.③①②④ 【答案】A

【解析】P379,  项目章程和采购文件是识别干系人的输入，所以②排第1,然后识别干系人③, 然后答案出来了。

试题44- 【2021年下半年-第44题】 -干系人分析模型

根据干系人分类模式，“高利益—低权利”的干系人对项目最不可能的一种态度是(  )。

A.支持        B. 中立        C. 抵制        D.领导 【答案】D

【解析】P384,高利益—低权利属于C 区(随时告知);比如小米手机的粉丝，广大股民朋友；总 不能让他们去当领导吧?低权利如何领导?那人家大公司领导情以何堪?但是抵制你，不买你

野人老师(ye ren laos hi . tao bao . com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

的手机，不买你的股票总可以的吧!理解题

试题45- 【2021年下半年-第45题】 -风险管理

关于风险和风险管理的描述，不正确的是(  )

A. 项目投入越多，愿意冒的风险就越小

B.具有不确定性的事件是风险

C.投机风险在一定条件下可以转化为纯粹风险

D. 项目风险管理的目标在于增加积极事件的概率和影响 【 答 案 】B

【解析】P387,   当事件、活动或项目有损失或收益与之相联系，涉及到某种或然性或不确定性 和涉及到某种选择时，才称为有风险。以上三条，每一个都是风险定义的必要条件，不是充分 条件。具有不确定性的事件不 一 定是风险。

试题46- 【2021年下半年-第46题】 -风险识别

项目经理在风险识别时，需要分析政策，气候，运输条件等因素与活动所需原材料成本之间的 关系，此时采用的决策工具是()

A. 因 果 图          B. 石 川 图          C. 系 统 或 过 程 流 程 图          D. 影 响 图 【 答 案 】C

【解析】P401, 系统或过程流程图，显示系统各要素之间如何相互联系，以及因果传导机制。

试题47- 【2021年下半年-第47题】 - EMV

某厂房建造或者升级的两种方案的决策树分析如下图所示，由图可知，组织会选择()的方案， 因为该方案的 EMV 为()万元。

- 100万

建造新厂房

建造或升级

60万

升级现有厂房

| 强要求 弱需求 | 70% 200万 30% 90万 | 纯路径 价值 纯路径 价值 |
| --- | --- | --- |

| 强要求 弱需求 | 70% 纯路径 120万价值 3 0 % 纯 路 径 60万价值 |
| --- | --- |

A.升 级 现 有 厂 房 4 2       B. 建 造 新 厂 房 6 7       C.升级现有厂房60       D.建造新厂房100 【 答 案 】B

【解析】P409,   和2021年上半年案例计算类似

建造新厂房EMV=(200-100)*70%+(90-100)*30%=67 升 级 现 有 厂 房 EMV=(120-60)*70%+(60-60)*30%=42

试题48- 【2021年下半年-第48题】 -马斯洛的需求层次

野人老师(veren laoshi. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

近期，国家多个部委发布相关文件，其中“督促平台及第三方合作单位为建立劳动关系的外卖 送餐员参加社会保险，支持其他外卖送餐员参加社会保险”。本条信息按照马斯洛的需求层次 理论，属于()的需求。

A.生理      B. 安全      C.社会交往      D. 受尊重 【答案】B

【解析】P351,   马斯洛的需要层次理论：

(1)生理需求：对衣食住行等需求，常见的激励措施：员工宿舍、工作餐、工作服、班车、 工资、补贴、奖金等。

(2)  安全需求：包括对人身安全、生活稳定、不致失业以及免遭痛苦、威胁或疾病等的需求。 常见的激励措施：养老保险、医疗保障、长期劳动合同、 意外保险、失业保险等。

(3)社会交往的需求：包括对友谊、爱情以及隶属关系的需求。常见的激励措施：定期员工 活动、聚会、比赛、俱乐部等。

(4)受尊重的需求：自尊心和荣誉感。常见的激励措施：荣誉性的奖励，形象、地位的提升， 颁发奖章，作为导师培训别人等。

(5)自我实现的需求：实现自己的潜力，发挥个人能力到最大程度，使自己越来越成为自己 所期望的人物。常见的激励措施：给他更多的空间让他负责、让他成为智囊团、参与决策、参 与公司的管理会议等。

试题49- 【2021年下半年-第49题】 -建设项目团队的输出

团队成员的离职率降低，是()过程的输出。

A.规划人力资源管理   B. 组建项目团队   C. 建设项目团队   D.管理项目团队 【答案】C

【解析】P359,   建设项目团队的输出：①团队绩效评价②事业环境因素(更新) 评价团队有效性的指标可包括：

●  个人技能的改进，从而使成员更有效地完成工作任务。

●  团队能力的改进，从而使团队更好地开展工作。

●  团队成员离职率的降低。

●  团队凝聚力的加强，从而使团队成员公开分享信息和经验，并互相帮助，来提高项目绩效。

试题50- 【2021年下半年-第50题】 -管理项目团队

()不是管理项目团队过程的输出。

A.冲突管理     B.人员配备的变化     C. 团队角色描述的更新     D. 组织的标准流程 【答案】A

【解析】P345-346,   管理项目团队的输出：①变更请求②项目管理计划(更新)③项目文件(更 新)④事业环境因素(更新)⑤组织过程资产(更新);

冲突管理是管理项目团队的工具和技术

B人员配备的变化和C团队角色描述的更新属于项目文件(更新)的内容 D组织的标准流程属于组织过程资产(更新)的内容

试题51- 【2021年下半年-第51题】 -配置库

A、B 两个开发人员对信息系统的同一软件部件的两个bug (位于同一代码段)进行修改，当B 欲把计划修改的代码段从()检出时，显示锁定，基于配置库的变更控制，可知此时该代码段 正在工程师A的()中进行修改。

A. 开发库受控库      B. 受控库开发库       C. 受控库产品库       D. 产品库开发库

野人老师(yerenlaoshi.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

【答案】B

【解析】P477,   现以某软件产品升级为例，简述其流程。

①将待升级的基线(假设版本号为V2.1) 从产品库中取出，放入受控库。

②程序员将欲修改的代码段从受控库中检出 (Check     out),放入自己的开发库中进行修改。代 码被 Checkout  后即被“锁定”,以保证同一段代码只能同时被一个程序员修改，如果甲正对 其修改，乙就无法 Checkout。3) 程序员将开发库中修改好的代码段检入(Check  in)受控库。 Check   in  后，代码的"锁定"被解除其他程序员可以Check   out 该段代码了。

④软件产品的升级修改工作全部完成后，将受控库中的新基线存入产品库中(软件产品的版本 号更新为V2.2, 旧日的V2.1 版并不删除，继续在产品库中保存)。

试题52- 【2021年下半年-第52题】 -变更管理

项目变更按照变更性质划分为重大变更，重要变更和一般变更，通过不同的()来实现。

A.变更处理流程        B.变更内容       C. 审批权限控制        D.变更原因处理 【答案】C

【解析】P508,  根据变更性质可分为：重大变更、重要变更和一般变更。通过不同审批权限控 制。

试题53- 【2021年下半年-第53题】 -变更的流程

变更管理组织机构的工作程序按时间先后顺序，排列正确的是(  )。

①变更效果评估②项目工程师提出变更申请③项目经理审批变更申请④发出变更通知并组 织实施⑤变更申请文档审核流转⑥变更方案论证⑦项目管理委员会审查⑧项目经理和监 管单位监控实施

A.②⑤③④⑥⑧⑦①  B.②⑤④③⑦①⑥⑧  C.②③⑤⑦⑥④①⑧   D.②③⑤⑥⑦④⑧① 【答案】D

【解析】P509-510,   变更的工作程序：1.提出与接受变更申请2.对变更的初审3.变更方案论  证4.项目管理委员会审查5.发出变更通知并组织实施6.变更实施的监控7.变更效果的评估8. 判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道

试题54- 【2021年下半年-第54题】 -采购管理

关于采购管理过程的描述，不正确的是(  )。

A. 当订购物资规格和技术条件复杂时，采用协商选择法比较合适

B.确定后的采购需求在履行中发生变更，需走变更控制流程

C. 原厂有相关协议的采购，实施采购时不采用询价比价方法

D. 不合格品可以退货或调换，也可以由采购员确定是否降级改作他用 【答案】D

【解析】P437,   经进货验证确定为不合格的产品，采购应及时处理：(1)退货(2)调换

(3) 降级改作他用，但降级处理需主管领导批准，并在相关部门备案

试题55- 【2021年下半年-第55题】 -合同解释的原则

在处理索赔的过程中，需要以合同为依据，合同解释非常重要。(  )原则不属于合同解释的 原 则 。

A.整体解释       B. 适用法律       C.实时纠偏        D.公平诚信 【答案】C

【解析】P465, 在处理索赔的过程中，需要以合同为依据，但如果合同中的规定比较含糊或者

不清楚时，则需要使用一般的合同解释原则来进行解释，合同解释的原则主要有主导语言原则、  适用法律原则、整体解释原则和公平诚信原则。

试题56- 【2021年下半年-第56题】 -知识管理

知识管理的工具通常分为()三大类。

A.知识生成工具、知识分析工具、知识传播工具

B. 知识采集工具、知识合成工具、知识转移工具

C. 知识生成工具、知识编码工具、知识转移工具

D.知识采集工具、知识分类工具、知识传播工具 【答案】C

【解析】P491,   知识管理工具分为知识生成工具、知识编码工具和知识转移工具三大类。

试题57- 【2021年下半年-第57题】 -战略组织模式

关于企业战略的描述，不正确的是(  )。

A.反应者战略适用于对外部环境缺乏控制，又缺乏内部控制机能的组织

B.合作型战略组织模式力图在组织内部建立起共同的价值观和行为准则，使每一个员工都参与 制定实施组织战略

C. 指挥型战略组织模式适用于业务单一且高度集权式的组织体制

D. 增长型战略组织模式从激励一般管理人员的积极性和主动性角度进行战略制定和实施 【答案】B

【解析】P522,B    选项，文化型战略模式；组织高层是从如何动员全体成员都参与战略实施的 角度来考虑战略的制定和执行。

合作型战略组织模式。这种组织战略模式是要求组织的最高层要与其他高层管理人员分 担相关的战略责任，以发挥集体的智慧。

试题58- 【2021年下半年-第58题】 - BRP

关于BPR 流程再造与优化的描述，不正确的是()。

A.BPR 是对企业业务流程的再设计

B.BPR实施中应将决策点下放到基层活动中，并建立对过程的控制

C. 基于BPR 的信息系统规划，结合现行职能式管理模式，从业务流程的价值链出发，确定企业 当前的信息化目标

D.新流程会给企业带来较大机会，选择一个区域或领域的流程成功后再进行扩大和推广，逐步 完善，逐步覆盖到整个流程

【答案】C

【解析】P546,   此题考察的是 BPR,  必须掌握，高频考点；

A对 ：BPR 是对企业业务流程进行根本性的在思考和彻底的的再设计

B对 ：BPR 实施中应将决策点下放到基层活动中，并建立对过程的控制 (P549)

C错：基于 BPR的信息系统规划，要突破以现行的职能式管理模式，从业务流程的价值链出发， 确定企业当前的信息化目标 (P550)

D 对：新流程会给企业带来较大机会选择一个区域或领域的流程成功后再进行扩大和推广，逐 步完善，逐步覆盖到整个流程 (P549)

试题59- 【2021年下半年-第59题】 -项目集

关于项目集生命周期管理的描述，不正确的是()。

野人老师(ve ren laoshi . taobao . com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

A. 项目集组织战略的一致性评估在项目集的构建时完成

B. 项目集的项目经理一般在项目集的构建时被任命

C.项目集收益阶段是一个不断迭代的过程

D.项目集收尾阶段主要是保证项目集按照预定和受控的过程收尾 【答案】 A

【解析】P572,  在经过项目集的战略一致性论证之后，项目集获得了高层相关干系人的审批， 就开始了构建项目集的工作。项目集组织战略的一致性评估在项目集的定义时完成，所 以A 错误。

试题60-【2021年下半年-第60题】-项目组合管理

()属于“实施项目组合管理过程”的活动

A.定义与部署详细的项目组合管理过程

B.调研组织的内外部环境

C.根据组织战略目标，确定项目组的管理目标

D.建立项目组合管理的资源保障 【答案】 A

【解析】P588,21.4.4      实施项目组合管理过程 关键步骤包括：

(1)为项目组合管理过程的实施定义角色和职责。

(2)沟通项目组合管理实施计划。

(3) 定义和部署详细的项目组合管理过程，并为参与人员和干系人提供培训。

试题61- 【2021年下半年-第61题】 -测试风险

产品版本更新后，由于工期紧张，测试工程师补测了更新部分的功能，并将测试结果补充到上 一版本测试报告中，则该工程师的操作最可能引发的是()。

A.缺陷风险       B.测试环境风险        C.回归测试风险       D. 测试技术风险 【答案】 C

【解析】P748,  此题考察的是测试风险，必须掌握，高频考点；

回归测试风险：回归测试一般不运行全部测试用例，可能存在测试不完全。

测试环境风险：有些情况下测试环境与生产环境不能完全一致，导致测试结果存在误差。

试题62-【2021年下半年-第62题】-量化的管理项目

( )活动属于“量化的管理项目”过程。

A.建立并维护项目的质量的过程性能目标          B. 选择质量项与分析技术

C.选择的过程与属性                          D.监督所选过程的性能 【 答案 】D

【解析】P811, 量化管理项目涉及使用统计与其他量化技术执行以下活动：

· 使用统计与其他的量化技术监督所选子过程。

· 确定项目的质量与过程性能目标是否正在得到满足。

· 对所选问题执行根本原因分析以解决不足。

试题63-【2021年下半年-第63题】-信息安全系统工程的实施过程

信息安全系统工程将信息安全系统工程的实施过程分为工程过程、(  )、保证过程三个基本的 部分。

A.策划过程        B. 风险过程        C.支持过程        D. 质量过程 【答案】 B

【解析】 P626,ISSE     将信息系统安全系统工程实施过程分为工程过程、风险过程、保证过程。

试题64- 【2021年下半年 -第64题】 -访问控制

目标资源具有一个等级的安全标签，访问者拥有包含等级列表的许可，其中定义可以访问哪个 等级的目标，该模型属于()。

A.DAC                       B.RBAC                     C.ACL                       D.MAC

【答案】 D

【解析】P656,MAC  强制访问控制方式，该模型在军事和安全部门中应用较多，  且标具有一个 包含等级的安全标签(如；不保密、限制、秘密、机密、绝密) ;访问者拥有包含等级列表的许 可，其中定义了可以访问哪个级别的目标：例如允许访问秘密级信息，这时，秘密级、限制级 和不保密级的信息是允许访问的，但机密和绝密级信息不允许访问。

试题65- 【2021年下半年 -第65题】 - 安全审计 安全审计的手段主要包括( )。

①识别网络各种违规操作②对信息内容和业务流程审计，防止信息非法泄漏③响应并阻断网络 攻击行为④对系统运行情况进行日常维护

A.①②③            B.②③④            C.①②④            D.①③④ 【答案】 A

【解析】 P660, 安全审计的手段：

(1)采用网络监控与入侵防范系统， 识别网络各种违规操作与攻击行为，  即时响应(如报警) 并进行阻断。

(2)对信息内容和业务流程进行审计， 可以防止内部机密或敏感信息的非法泄漏和单位资产 的流失。

试题66、67- 【2021年下半年 -第66、67题】 -投资回收期

某项目2016年投资额12万元，2018年开始取得项目的净收益(产品—原料辅料及公用工程) 6万元/年，2018-2021年每年还会产生其他成本(包括人员工资、管理成本、制造成本等)

1. 1万元/年，增值税0.35万元/年，营业税金及附加0.05万元/年，则该项目的静态投资回 收期为(66)年，截止到2021年底该项目的投资收益率是(67)。

(66)A.2.0                              B.2.67                           C.3.25                           D.3.67

(67)A.0.25                            B.0.33                           C.0.35                           D.0.6

【答案】(66) D(67)B 【 解 析 】

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | -12 |  |  |  |  |  |
| 收入 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 其他成本、增值税、营业税金及附加 |  |  | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 |
| 利润 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 累计净收入 |  |  | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 |

默认2016年为第0年，2017年为第1年，2018年为第2年，2019年为第3年，2020年为第 4 年

则静态回收期=(4-1)+3/4.5=3.67

投资收益率=(总的折现收益-总的折现成本)/折现成本=(4.5*4-12)/(12+6)=1/3=0.33

试题68、69- 【2021年下半年-第68、69-题】 -线性规划

已知某公司生产AB 两种产品，其中生产1件A 产品需要1个单位的甲资源，3个单位的丙资 源；生产1件B产品需要2个单位的乙资源和2个单位的丙资源。已知现有甲乙丙三种资源4 个单位、12个单位和18个单位。通过市场预测，可知A产品的单位市场利润为2元， B产 品 的单位市场利润为5元。为了公司获得最大的市场利润，应生产A 产品(68)件，此时(69) 资源仍有剩余。

(68)A.0                       B.2                    C.4                   D.6

(69)A. 甲        B. 乙        C. 丙        D.甲及丙

【答案】(68) B(69)A 【解析】

设生产A 产品为X 件 ，B 产品为Y 件。根据题干可以列如下不等式 X≤4             ①

2Y≤12         ②

3X+2Y≤18   ③

求得 X≤4  和 Y≤3   一组解和X≤2  和 Y≤6  一组解。

如果求利润设为Z, 则有Z=2X+5Y 求最大值。

当用第一组解求得利润为： Z=23;  当第二组解时候 Z=34;

所以当X等于2时候利润最大。由于X 最大可以取值为4,所以甲有剩余。

试题70- 【2021年下半年-第70题】 -运筹学指派问题

分配甲、乙、丙、丁四个人去完成五项任务。每人完成各项任务时间如表所示，由于任务多于 人数，故规定其中有一个人可兼完成两项任务，其余三人每人完成一项。为了花费时间最少，

()应该完成两项任务。

| 人/任务 | 任务1 | 任务2 | 任务3 | 任务4 | 任务5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 25 | 25 | 31 | 43 | 33 |
| 乙 | 38 | 33 | 25 | 20 | 28 |
| 丙 | 41 | 27 | 32 | 45 | 32 |
| 丁 | 23 | 37 | 35 | 23 | 40 |

A. 甲      B.乙       C.丙      D.丁 【答案】B

| 【解析】可以使用匈牙利算法或者穷举法 第一步，每行都减去该行的最小值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人/任务 | 任 务 1 | 任 务 2 | 任 务 3 | 任 务 4 | 任 务 5 |
| 甲 | 0 | 0 | 6 | 18 | 8 |
| 乙 | 18 | 13 | 5 | 0 | 8 |
| 丙 | 14 | 0 | 5 | 18 | 5 |
| 丁 | 0 | 14 | 12 | 0 | 17 |
| 第二步，每列都减去该列的最小值 人/任务 任 务 1 任 务 2 |  |  | 任 务 3 | 任 务 4 | 任 务 5 |
| 甲 0 0 |  |  | 1 | 18 | 3 |
| 乙 18 13 |  |  | 0 | 0 | 3 |
| 丙 14 0 |  |  | 0 | 18 | 0 |

野人老师(yeren laoshi. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

| 丁 | 0 | 14 | 7 | 0 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0就是表示可以做的工作。

(1)综合考虑：甲做1、2,丁做4,乙做3,丙5,此时是130

(2) 综合考虑：乙做3、4,丁做1,甲做2,丙做5,此时是125

(3)综合考虑：丙做2、3,甲做1,乙做4,丁做5,此时是144

(4)综合考虑：丙做2、5,甲做1,丁做4,乙做3,此时是132

(5)综合考虑：丙做3、5,乙做4,丁做1,甲做2,此时是135

(6)综合考虑：丁做1、4,甲做2,乙做3,丙做5,此时是145 综上所述只有乙做两项花费时间最少

试题71- 【2021年下半年-第71题】 -云计算

()puts    computers     resources     on     the     web,and     must     meet    the     requirements     of     super

capacity,super       concurrency,super       speed       and       super        security.

A.Cloud     computing              B.Big    Data               C.Block      chain              D.Internet       of     things

【答案】A

【解析】()将计算机资源放到网络上，必须满足超容量、超并发、超速度和超安全的要求。

A.云计算       B.大数据       C. 区块链       D.物联网

试题72- 【2021年下半年-第72题】 -区块链

()is a decentralized database,ensure that the data will not be tampered with and forged.

A.Artificial              Intelligence       B.Block      chain      C.Sensing      Technology       D.Big    Data 【答案】B

【解析】()是一个分散的数据库，确保数据不会被篡改和伪造。

A.人工智能        B.区块链        C.传感技术        D.大数据

试题73- 【2021年下半年-第73题】 -信息安全

The      information      security      management       system      preserves      the      confidentiality,integrity and     availability     of     information     by      applying     a(     )

A.technology     management     process                       B.resource      management      process

C.quality     management      process                             D.risk     management     process 【答案】D

【解析】信息安全管理体系通过应用()来保持信息的保密性、完整性和可用性。

A.技术管理过程        B. 资源管理过程        C.质量管理过程        D.风险管理过程  本题考查：信息安全管理体系系列标准 ISO/IEC     27000, 信息安全管理体系通过应用风险管理 过程来保持信息的保密性、完整性和可用性，并为相关方树立风险得到充分管理的信心。

试题74- 【2021年下半年-第74题】 -范围管理

(      ):The    process     of    determining     documenting     and     managing     stakeholder    needs     and

requirements     to     meet     project     objectives.

A.Plan    Scope   Management        B.Collection          Requirements

C.Validate       Scope                         D.Control      Scope

【答案】B

【解析】()确定、记录和管理干系人需求和要求以实现项目目标的过程。

A.计划范围管理        B.收集需求        C. 验证范围        D.控制范围

试题75- 【2021年下半年-第75题】 -质量管理

(     )is    that    it    provides    guidance    and    on    how    quality    will    be    managed    and    verified

throughout     the     project

A.Plan    Quality    Management                 B.Manage     Quality

C.Control        Quality                                 D.Project         Charter

【答案】A

【解析】()是指在整个项目中如何管理和验证质量提供指导和方向。

A.规划质量管理        B.管理质量        C. 控制质量        D.项目章程

野人老师(ve ren laoshi . taobao . com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

2022年上半年考试试题

试题1- 【2022年上半年-第1题】-信息的特征

为了表达一只小狗的信息，可以用汉字“小狗”,也可以通过一只小狗的彩色图片，还可以通 过声音文件“汪汪”来表示。同一个信息可以借助不同的信息媒体表现出来。这体现了信息的 ()。

A.传递性       B.依附性        C. 及时性        D.动态性 【答案】 B

【解析】P3, 传递性：信息在时间上的传递就是存储，在空间上的传递就是转移或扩散。

依附性：信息的依附性可以从两个方面来理解， 一方面，信息是客观世界的反映，任何信息必 然由客观事物所产生，不存在无源的信息；另一方面，任何信息都要依附于一定的载体而存在， 需要有物质的承担者，信息不能完全脱离物质而独立存在。

及时性：指获得信息的时刻与事件发生时刻的间隔长短。

动态性：信息是随着时间的变化而变化的。

试题2- 【2022年上半年-第2题】 -面向对象

面向对象的方法构建在类和对象之上，通过建模技术将相关对象按照()进行分组，形成()。

A.管理、接口        B.流程、用例        C. 活动、系统        D.业务、构件 【答案】 D

【解析】P17,  面向对象的方法(00)的应用构建在类和对象之上，随后发展起来的建模技术 将相关对象按照业务功能进行分组，就形成了构件(Component)  的概念。

试题3- 【2022年上半年-第3题】 -大数据

Hadoop 中，()是大规模数据集的并行计算框架。

A.DataNode               B.HDFS                  C.MapReduce                   D.Hive 【答案】 C

【解析】属于课外题，书上无原文。DataNode是一个在HDFS 实例中单独机器上运行的软件节 点。

分布式文件系统HDFS:适合运行在通用硬件上的分布式文件系统，是一个高度容错性的 系统，适合部署在廉价的机器上。

MapReduce 是大规模数据集的并行计算框架。

Hive 是基于Hadoop的一个数据仓库工具，用来进行数据提取、转化、加载。

试题4-【2022年上半年-第4题】-十四五信息化规划

按照《“十四五”国家信息化规划》重大任务和重点工程中，要统筹建设物联、()、智联三位 一体的新型城域物联专网，加快5G 和物联网的协同部署，提升感知设施的资源共享和综合利 用水平。

A.数连       B. 车联       C.网连       D. 城连 【答案】 A

【解析】数字化建设也是重大任务之一，《规划》提出要建设物联数通的新型感知基础设施。 所以选 A。

【野人老师点评】排除法，车联网只是个别企业前期探索性技术，不可能“十四五”就可以全 城搞这么危险的事。网连30年前就有了，城连讲的是综合城市群。数连讲数字连接，就是大

数据、云计算等数字信息连接。

试题5- 【2022年上半年 -第5题】 - 十四五

在《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中，()的主要任务是：发展规划完善桌面、 服务器、移动终端、车载等操作系统产品及配套工具集，推动操作系统与数据库、中间件、办 公套件、安全软件及各类应用的集成、适配、优化。

A.协同攻关应用软件        B. 前瞻布局新兴平台软件

C.聚力攻坚基础软件        D. 重点突破工业软件 【答案】 C

【解析】在《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中主要任务(一)推动软件产业链 升级部分提到：聚力攻坚基础软件。其主要任务是：发展规划完善桌面、服务器、移动终端、 车载等操作系统产品及配套工具集，推动操作系统与数据库、中间件、办公套件、安全软件及 各类应用的集成、适配、优化。

【野人老师点评】关键词：操作系统与数据库、办公套件(WPS)、 移动终端、车载操作系统(华 为鸿蒙)安全软件(360),这些不都是基础软件吗?

试题6- 【2022年上半年 -第6题】 - 十四五

《“十四五”数字经济发展规划》中明确提出()要素是数字经济深化发展的核心引擎。

A. 数 据        B.信 息        C.技 术        D. 资 源 【答案】 A

【解析】国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称《规划》),强调数据要素是数 字经济深化发展的核心引擎；到2025年数据要素市场体系初步建立。《规划》还提出了要充 分发挥数据要素作用；加快数据要素市场化流通；鼓励企业、研究机构等主体基于区块链等数 字技术探索相关应用。

试题7- 【2022年上半年 -第7题】 - 元字宙

元字宙本身不是一种技术，而是一个理念和概念，它需要整合不同的新技术，强调虚实相融。 元宇宙主要有以下几项核心技术： 一 是(),包括 VR、AR 和 MR, 可以提供沉浸式的体验；二 是(),能够把现实世界镜像到虚拟世界里面去，在元宇宙里面，我们可以看到很多自己的虚 拟分身；三是用()来搭建经济体系。经济体系将通过稳定的虚拟产权和成熟的去中心化金融 生态具备现实世界的调节功能，市场将决定用户劳动创造的虚拟价值。

A.扩展现实、数字孪生、区块链        B.增强现实、虚拟技术、区块链

C. 增强现实、数字孪生、大数据        D.扩展现实、虚拟技术、大数据 【答案】 A

【解析】元宇宙主要有以下几项核心技术：

一是扩展现实技术，包括 VR 和 AR。扩展现实技术可以提供沉浸式的体验，可以解决手机解决 不了的问题。

二是数字孪生，能够把现实世界镜像到虚拟世界里面去。这也意味着在元宇宙里面，我们可以 看到很多自己的虚拟分身。

三是用区块链来搭建经济体系。随着元宇宙进一步发展，对整个现实社会的模拟程度加强，我 们在元宇宙当中可能不仅仅是在花钱，而且有可能赚钱，这样在虚拟世界里同样形成了一套经 济体系。

【野人老师点评】VR 和 AR 最大的区别就在于，VR 是虚拟现实而AR 是增强现实。通俗一点来说 就是分别戴上VR和 AR 眼镜，戴上 VR 眼镜看到的都是假的、虚构的，而戴上AR 眼镜看到的是真

实存在的场景AR是将虚拟信息加在真实环境中，来增强真实环境，因此看到的图像是半真半 假 。MR 是将真实世界和虚拟世界混合在一起，可以说它呈现的图像令人真假难辨。 MR比 较 像 是 VR 和 AR的组合，可以在现实的场景中显示立体感十足的虚拟图像，且还能通过双手和虚拟 图像进行交互。 VR、AR 和MR 它们的从属关系是这样的： VR 概念最小， AR 概念包含了VR,MR  概念最大，包含了VR 和 AR。

试题8- 【2022年上半年 -第8题】 - OSI 七层协议 OSI 七层协议中，RPC、NFS  协议属于()。

A. 网络层        B.传输层        C. 会话层        D.表示层 【答案】 C

【解析】P18 会话层：负责在网络中的两节点之间建立和维持通信，以及提供交互会话的管理 功能，如三种数据流方向的控制，即一路交互、两路交替和两路同时会话模式。常见的协议有 RPC 、SQL、NFS。

试题9- 【2022年上半年 -第9题】 - 结构化分析

使用结构化分析 (SA) 方法进行需求分析，围绕数据字典建立的三个层次的模型不包括()。

A.实体关系图        B.业务流程图

C. 数据流图          D.状态转换图 【答案】 B

【解析】 P37, 结构化开发方法 (SA)  方法进行需求分析，其建立的模型的核心是数据字典，

有三个层次的模型，分别是数据模型、功能模型和行为模型(也称为状态模型)。

√实体

√联系

状态转换图(STD)

实体联系图 (ER)

√状态(初态、终态) √事件

√数据元素 √数据结构 √数据流  √数据存储 √加工逻辑 √外部实体

√数据流 √加工

√数据存储 √外部实体

功能模型 数据流图(DFD)

行为模型

数据 字典

试题10- 【2022年上半年 -第10题】 -开发技术容器

()是一个容器化平台，它以容器的形式将应用程序及所有依赖项打包在一起，以确保应用在 任何环境中无缝运行。

A.00A                 B.Spark                    C.Docker                    D.SpringCloud

【答案】 C

【解析】Docker  是一个容器化平台，它将应用程序及其所有依赖项以容器的形式打包在一起， 以确保应用程序在任何环境(无论是开发环境、测试环境还是生产环境)中无缝运行。

00A是面向对象

Spark 是专为大规模数据处理而设计的快速通用的计算引擎。

Spring  Cloud是一套完整的微服务解决方案，基于Spring  Boot框架，准确的说，它不是一 个框架，而是一个大的容器，它将市面上较好的微服务框架集成进来，从而简化了开发。

野人老师(veren laoshi. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

试题11- 【2022年上半年-第11题】 - CMMI

企业能够将软件管理和工程两方面的过程文档化、标准化，并综合成该组织的标准软件过程。 所有项目均使用经批准、剪裁的标准软件过程来开发和维护软件，软件产品的生产在整个软件  过程是可见的。由此判断，该企业已经达到了CMMI()   级。

A.2               B.3               C.4                 D.5

【答案】B

【解析】P800,   能力等级3级：已定义级：被描述为已定义的过程。已定义的过程是一种已管理 的过程，这种过程按照组织的裁剪指南，从组织的标准过程集中裁剪得到；它具有受维护的过 程描述；并且将过程相关经验贡献给组织级过程资产。

试题12- 【2022年上半年-第12题】 -数据安全

关于信息安全的描述，不正确的是()。

A. 磁盘阵列、数据备份和恢复以及异地容灾等为了防止数据泄露

B. 数据安全的核心属性是机密性、完整性、可用性

C. 数据安全本质上是一种静态安全，行为安全是一种动态安全

D. 防火墙的安全策略由安全规则表示 【答案】A

【解析】P69, 磁盘阵列数据备份和恢复以及异地容灾等为了防止数据丢失或损坏。

试题13- 【2022年上半年-第13题】 -法律法规

某公司法人王某花费3000余元从网上购买个人信息计3646条，并将购得的信息分发给员工用 以推销业务。当地警方依据()规定，对王某予以罚款10万元。

A.著作权法          B.计算机软件保护条例

C. 网络安全法        D.民法通则 【答案】C

【解析】购买个人信息并将购得的信息分发给员工用以推销业务属于网络安全法范畴。

试题14- 【2022年上半年-第14题】 -加密技术

()是利用公开密钥进行加密的技术。

A.AES                B.IDEA                  C.DES                  D.RSA

【答案】D

【解析】P73, 公开密钥密码有基于大合数因子分解困难性RAS 密码类和基于离散对数问题困 难性的ELGamal密码类。 RSA是非对称加密， DES是对称加密，题目讲公钥加密，隐含的(或未 讲出来的)意思还可以用私钥解密。

试题15- 【2022年上半年-第15题】 -系统规划

关于系统规划，不正确的是：()。

A.要从用户的现状出发        B.以技术的变革为导向

C.以用户的需求为基础        D.依据组织的战略目标进行 【答案】B

【解析】P112,   大部分系统都是常规技术的应用，相对来说系统规划不太可能以技术的变革为 导向，以市场或业务应用为导向还比较正确一些。D 教材原文是依据企业的战略目标进行，但 企业战略目标可以认为是组织的战略目标，因此D是正确的。

试题16- 【2022年上半年-第16题】 -法律法规

()依照《中华人民共和国数据安全法》和有关法律、行政法规的规定，负责统筹协调网络数 据安全和相关监管工作。

A. 工信部        B. 公安部        C.国资委        D.网信办 【答案】D

【解析】第六条各地区、各部门对本地区、本部门工作中收集和产生的数据及数据安全负责。 工业、电信、交通、金融、自然资源、卫生健康、教育、科技等主管部门承担本行业、本领域  数据安全监管职责。公安机关、国家安全机关等依照本法和有关法律、行政法规的规定，在各  自职责范围内承担数据安全监管职责。国家网信部门依照本法和有关法律、行政法规的规定， 负责统筹协调网络数据安全和相关监管工作。

试题17- 【2022年上半年-第17题】 -国家标准化发展纲要

在《国家标准化发展纲要》的发展目标中提到，到2025年实现标准供给由政府主导向()转 变。

A.市场主导        B.行业主导        C.政府与市场并重        D.市场与行业协会并重 【答案】C

【解析】《国家标准化发展纲要》在总体要求部分，《纲要》提出了2025年和2035年的发展 目标：到2025年，中国标准化发展将实现“四个转变”,即标准供给由政府主导向政府与市 场并重转变、标准运用由产业与贸易为主向经济社会全域转变、标准化工作由国内驱动向国内 国际相互促进转变、标准化发展由数量规模型向质量效益型转变。

试题18- 【2022年上半年-第18题】 -政法采购

依据《政府采购法》,政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知 采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过()日。

A.60               B.45              C.30              D.15

【答案】C

【解析】P845,   政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人 暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

试题19- 【2022年上半年-第19题】 -项目管理

关于项目及项目管理基础的描述，不正确的是：  ()。

A.项目是为提供一项独特产品、服务或成果所做的临时性努力

B.项目所产生的产品、服务或成果具有临时性特点

C.项目工作的目的在于得到特定的结果，即项目是面向目标的

D.项目管理和日常运营管理的目标有着本质的不同 【答案】B

【解析】P124,    临时性一般不适用于项目所产生的产品、服务或成果。所以B 错。

试题20- 【2022年上半年-第20题】 -东数西算

因为西部的()优势，“东数西算”工程选择西部作为大数据中心。

A.自然环境       B. 教育环境        C. 人文环境        D.技术环境 【答案】A

【解析】我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模 发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中

心、承接东部算力需求的潜力。为此，要充分发挥我国体制机制优势，从全国角度一体化布局， 优化资源配置，提升资源使用效率。所以选自然环境。

试题21- 【2022年上半年-第21题】 -过程组

组建项目团队，建设项目团队和管理项目团队，是()的过程。

A.启动过程组      B.计划与编制过程组       C. 执行过程组       D. 监督与控制过程组 【答案】C

【解析】P153,   组建项目团队，建设项目团队和管理项目团队属于执行过程组。

试题22- 【2022年上半年-第22题】 -可行性研究

关于可行性研究的描述，不正确的是：  ()。

A. 技术可行性决定了项目方向，技术路线估计错误会影响项目最终成败

B. 信息系统项目可行性研究还包括法律可行性、社会可行性等方面

C. 运行环境是信息系统发挥效益的关键，需重点分析其运行环境的可行性

D. 经济可行性分析是对经济效益进行分析，不含对项目的社会效益分析 【答案】D

【解析】P162,   技术可行性分析往往决定了项目的方向， 一旦开发人员在评估技术可行性分析 时估计错误，将会出现严重的后果，造成项目根本上的失败。

信息系统项目的可行性研究除了前面介绍的技术、经济和运行环境可行性分析外， 还包 括了诸如法律可行性、社会可行性等方面的可行性分析。

经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析，具体包括支出分 析、收益分析、投资回报分析以及敏感性分析等。除了上述的经济方面的分析外， 一般还需要 对项目的社会效益进行分析。例如，通过项目的实施，可以在管理水平、技术手段、人员素质 等方面获得潜在的效益。

试题23- 【2022年上半年-第23题】 -招投标

招标投标是一种国际惯例，是一种()行为。

A. 资金流转       B. 项目任务分解       C.客户关系维护       D. 商品交易 【答案】D

【解析】P158,   招投标，是招标投标的简称。招标和投标是一种商品交易行为，是交易过程的 两个方面。招标投标是一种国际惯例，是商品经济高度发展的产物，是应用技术、经济的方法 和市场经济的竞争机制的作用，有组织开展的一种择优成交的方式

试题24- 【2022年上半年-第24题】 -项目管理计划

关于项目管理计划的描述，不正确的是()。

A.项目管理计划是项目总体计划，它从整体上指导项目工作的有序进行

B.项目管理计划具有统筹作用，包括了项目管理与控制过程的所有文件

C.在项目管理信息系统中，项目管理计划在计划模块中制定和维护

D.项目管理计划可详可略，可由一个或多个部分计划及其他事项组成 【答案】B

【解析】考点是项目管理计划与文件得区别，计划包括得内容是13+3个子计划，不同于文件 所以B错。

| 项目管理计划 | 项目文件 |  |
| --- | --- | --- |
| 变更管理计划 | 活动属性 | 项目人员分派书 |

野人老师(yerenlaoshi.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

| 沟通管理计划 | 活动成本估算 | 项目工作说明书 |
| --- | --- | --- |
| 配置管理计划 | 活动持续时间估算 | 质量核对表 |
| 成本基准 | 活动清单 | 质量控制测量结果 |
| 成本管理计划 | 活动资源需求 | 质量测量指标 |
| 人力资源管理计划 | 协议 | 需求文件 |
| 过程改进计划 | 估算依据 | 需要跟踪矩阵 |
| 采购管理计划 | 变更日志 | 资源分解结构 |
| 范围基准 · 项目范围说明书 ·WBS ·WBS 词典 | 变更请求 | 资源日历 |
| 质量管理计划 | 预测 · 成本预测 · 进度预测 | 风险登记册 |
| 需求管理计划 | 问题日志 | 进度数据 |
| 风险管理计划 | 里程碑清单 | 卖方建议书 |
| 进度基准 | 采购文件 | 供方选择标准 |
| 进度管理计划 | 采购工作说明书 | 干系人登记册 |
| 范围管理计划 | 项目日历 | 团队绩效评价 |
| 干系人管理计划 | 项目章程 项目资金需求 项目进度计划 项目进度网络图 | 工作绩效数据 工作绩效信息 工作绩效报告 |

试题25- 【2022年上半年-第25题】 -指导与管理项目工作

()不是“指导与管理项目执行”过程的成果。

A. 可交付成果     B.工作绩效数据     C. 变更请求     D.项目管理计划 【答案】D

【解析】P208, 指导与管理项目执行过程的成果有：1.可交付成果2.工作绩效数据3.变更请 求4.项目管理计划的更新5.项目文件更。项目管理计划是输入而不是输出。

试题26- 【2022年上半年-第26题】 -项目收尾

小张作为项目经理负责项目A,  因需求方变动需要终止项目，接到通知后，小张采取的应对措 施不合适的是()。

A.通知项目所有成员即刻停止工作

B.与所有合适的干系人整理项目历史信息和经验教训

C.制定程序，来调查和记录提前终止的原因

D. 验收未全部完成的可交付成果 【答案】A

【解析】P216, 如果项目在完工前提前终止，则需要在正式的收尾文件中说明项目终止的原因， 并规定正式程序，把该项目的已完成和未完成的可交付成果移交他人。

试题27- 【2022年上半年-第27题】 -需求管理计划

某公司承担了一个新项目，为一家小型制造企业开发协同工作系统，该制造企业之前没有使用 过协同工作系统，业务比较复杂，需求会持续变更，作为项目经理应通过()来确保项目顺利 完 成 。

A.项目前期多花时间，尽可能的明确和细化需求

B. 更改项目完成时间，提前进行验收，以便处理验收时发现的问题

C.在开发中采用迭代开发的方式，及时调整功能

D. 制定需求管理计划，规划如何分析、记录和管理需求 【答案】D

【解析】本题考察的是需求变更的情况，即如果管理需求，需求管理的内容包括制定需求管理 计划，规划如何分析、记录和管理需求等内容所以选D。

需求管理计划主要包括：在项目生命周期中，需求变更十分频繁，为了保证项目的顺利进 行和保证产品的质量，需求的变更应该受到严格控制。

试题28- 【2022年上半年-第28题】 -需求文件

在需求文件中，()的需求可作为基准使用。

①可测量和可测试②项目经理认可③完整且可跟踪④相对独立无依赖 A.①②      B.①③       C.③④        D.②③

【答案】B

【解析】P232,   只有明确的(可测量和可测试的)、可跟踪的、完整的、相互协调的，且主要 干系人愿意认可的需求，才能作为基准。

试题29- 【2022年上半年-第29题】 - WBS

下表为某项目的WBS,则此项目的最短工期为(月。

| 工作编号 | 工作任务 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 0 | X项目 |  |
| 1 | 硬件采购 | 1 月 |
| 2 | 第三方软件 | 2 月 |
| 3 | 系统功能 | 4 月 |
| 3.1 | 设备管理 | 1 月 |
| 3.2 | 工单管理 | 1 月 |
| 3.3 | 采购管理 | 1 月 |
| 3.4 | 库存管理 | 1 月 |
| 4 | 系统接口 | 1 月 |
| 5 | 现场实施 | 1 月 |

A.3            B.6             C.7            D.9

【答案】D

【解析】把“硬件采购”、“第三方软件”、“系统功能”、“系统接口”、“现场实施”的 工期全部加起来，就是项目的最短工期。最短工期=工作1+工作2+工作3+工作4+工作

5=1+2+4+1+1=9月。

试题30- 【2022年上半年-第30题】 -提前量与滞后量

某项目进度网络图中，活动A 和 B 之间的依赖关系表示为SS-8 天，则表明： ()。

A. 活动A开始8天后活动B 开始

B.活动A开始8天前活动B 开始

C. 活动A 结束8天后活动B开始

D. 活动A结束8天前活动B开始 【答案】B

【解析】SS 活动A和 B是开始和开始得关系，+8代表滞后量， -8代表提前量，所以综合为活 动A开始8天前活动B开始。

试题31、32- 【2022年上半年-第31、32题】 -进度计算

一个软件研发项目使用迭代开发，共计进行3次迭代，每次迭代的工作分解均为：需求分析 设计编码—测试验证。该项目的活动关系表如下：

| 活动描述 | 活动 | 持续时间(天) | 紧前活动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目整体设计和迭代计划 | A | 3 |  |
| 迭代1-需求分析 | B | 5 | A |
| 迭代1-代码编写 | C | 15 | B |
| 迭代1-测试验证 | D | 5 | C |
| 迭代2-需求分析 | E | 3 | B |
| 迭代2-代码编写 | F | 12 | C,E |
| 迭代2-测试验证 | G | 7 | D,F |
| 迭代3-需求分析 | H | 3 | E |
| 迭代3-代码编写 | 工 | 5 | F,H |
| 迭代3-测试验证 | J | 7 | G,I |
| 系统验证和发布 | K | 7 | J |

则该项目的工期为(31),在迭代3需求分析时，用户提出需求变更，导致迭代3的代码编写 的持续时间增加了5天，其他活动持续时间不变，则项目整体持续时间将增加()天。

(31)A.52                    B.54                  C.56                   D.58

(32)A.0                      B.1                    C.3                    D.5 【答案】(31) C(32)C

【 解 析 】

如图所示关键路径为：ABCFGJK,总时间为56天，用户提出需求变更，导致迭代3的代码编写 的持续时间增加了5天，由于活动I 的总时差为2,所以增加5天会导致关键路径延长3天。

试题33- 【2022年上半年-第33题】 -三点估算

某学校开发图书管理系统，软件研发专家组给出了如下时间估计：

| 活动 | 乐观工期 | 最可能工期 | 悲观工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图书管理系统的代码编写 | 5人天 | 14人天 | 17人天 |

假设三个估值服从β分布，则该图书管理系统软件在11-15天之间完成的可能性约为()。

野人老师(yeren laoshi. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

A.34%                B.68%                C.95%                D.99%

【答案】B

【解析】首先三个估值服从β分布，期望值=(5+17+4*14)/6=13,标准差=(17-5)/6=2,11-15 天正好是正负一个标准差得面积，所以为68%。选B。

试题34- 【2022年上半年-第34题】 -成本预算

关于制定预算的描述，不正确的是()。

A.成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算

B. 项目总资金需求是根据资金投入计算出的成本预算

C. 成本基准中的成本估算与进度活动直接关联

D.项目资金通常以增量而非连续的方式投入 【答案】B

【解析】P300,   成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算。项目资金需求是根据成本基 准 ，确定总资金需求和阶段性(如季度或年度)资金需求。而不是根据资金投入计算出的成本 预算。所以B 错。成本基准中既包括预计的支出，也包括预计的债务。项目资金通常以增量而 非连续的方式投入，并且可能是非均衡的，呈现出阶梯状。如果有管理储备，则总资金需求等 于成本基准加管理储备。在资金需求文件中，也可说明资金来源。

试题35- 【2022年上半年-第35题】 -挣值计算

某软件开发项目包括 A、B 、C 三项活动，目前各活动的相关数据如下(单位：万元),则该 项目绩效处于()状态。

| 活动 | PMB | PV | 完成比 | AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 20 | 20 | 100% | 20 |
| B | 15 | 5 | 50% | 6 |
| C | 7 | 0 | 0 | 0 |

A.进度提前且成本节约       B. 进度提前且成本超支

C. 进度落后且成本节约       D.进度落后且成本超支 【答案】A

【解析】PV=25,AC=26,EV=20*100%+15*50%=27.5,    所以计算 CV 和 SV均大于0,说明进度提 前且成本节约，PMB绩效测量基准，也称为完工预算 (BAC)。

试题36- 【2022年上半年-第36题】 -规划质量管理

某公司在教育服务领域持续发展，已有丰富的项目经验，近日新立项的教育服务项目A需要规 划质量管理，则应采用()的方法。

A.成本收益分析法       B.质量成本法        C. 标杆对照法        D. 实验设计 【答案】C

【解析】P323,   标杆对照是将实际或计划的项目实践与可比项目的实践进行对照，以便识别最 佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。某公司已有丰富的项目经验，新立项得项目 跟它比较从而确定自己得质量计划和标准。

试题37- 【2022年上半年-第37题】 -质量保证和质量控制

关于质量保证和质量控制的描述，不正确的是()。

A.质量保证是为了满足质量目标而做的前瞻性行为

B.质量控制监督并记录质量活动的执行结果

C.质量保证是确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程

D. 质量保证和质量控制的对象都是项目的可交付成果 【答案】D

【解析】质量保证的对象是可交付成果和项目过程，质量控制的对象主要为项目的可交付成果。 所以D 不对。

试题38- 【2022年上半年-第38题】 -项目的质量

软件项目的质量，主要用()和软件测试两种方法配合使用来保证。

A.技术评审       B.用户试用        C. 流程外包        D.迭代开发 【答案】A

【解析】软件项目的质量，主要用技术评审和软件测试两种方法配合使用来保证。

试题39- 【2022年上半年-第39题】 -项目经理

某软件技术公司，主营业务为软件项目研发和交付，公司项目经理均为软件项目经理。为扩大 发展，公司承接了一个技术改造项目，涉及到硬件的升级和更新及相关软件的开发和部署。关 于新项目经理的人选，合适的是()。

A.从现有软件项目经理中挑选任命，在新项目中锻炼一下

B. 从现有的软件项目经理中挑选，脱产学习半年后任命

C. 对外招聘一位有软硬件项目经验的项目经理

D. 设置2个项目经理，软件部分从现有的软件项目经理遴选，硬件部分由公司老总担任 【答案】C

【解析】公司都是软件项目经理，无硬件经验，因此从外部招聘有硬件经验项目经理更合适。

试题40- 【2022年上半年-第40题】 -建设项目团队

项目经理为了使团队高效运行并达成项目目标，可采用的方式不包括()。

A.提高项目要求并增加每日工作时长，刺激成员创新

B. 每周组织一次知识分享，提高团队成员的知识和技能

C.每日组织站会，及时收集成员遇到的问题，协作解决

D.不定期组织聚餐和团建活动，增加团队凝聚力 【答案】A

【解析】选项A是加班，加班容易造成团队成员疲乏，可能会产生一些负面的影响。不利于团 队高效运行和提高凝聚力等。

试题41- 【2022年上半年-第41题】 -人力资源管理

某公司人员流动性强，最近频频发生人员的变更。作为公司项目经理，此时需要处理的事项不 包 含 ( ) 。

A.变更项目管理计划

B. 变更问题描述和项目人员分派文件

C.更新项目范围和目标

D. 总结历史信息和经验教训文档 【答案】C

【解析】公司人员流动性强，最近频频发生人员的变更，人员流动频繁是跟人力资源管理有关 的问题，一般不会更新项目范围和目标。

野人老师(verenlaoshi.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

试题42- 【2022年上半年-第42题】 -沟通渠道

某项目沟通渠道为66,则该项目干系人为()人。

A.9              B.10                C.11                D.12

【答案】D

【解析】P375,  沟通渠道的计算公式为=n*(n-1)/2=66,         求的n=12, 所以选D。

试题43- 【2022年上半年-第43题】 -沟通管理

在项目沟通管理过程中，()是“管理沟通”过程的作用。

A. 确保所有沟通参与者之间的信息流动的最优化

B.促进项目干系人之间实现有效率且有效果的沟通

C.识别与记录与干系人最有效率且最有效果的沟通方式

D.针对问题和关键绩效指标的沟通，可引发修正措施 【答案】B

【解析】P371, 管理沟通是根据沟通管理计划，生成、收集、分发、储存、检索及最终处置项 目信息的过程。本过程的主要作用是，促进项目干系人之间实现有效率且有效果的沟通。注意 关键词“促进”沟通是管理沟通，“确保”最优化是控制沟通。

试题44- 【2022年上半年-第44题】 -干系人管理

关于项目干系人管理的描述，不正确的是()

A.应把干系人满意度作为一个关键项目目标来进行管理

B.规划干系人是一个反复的过程，应由项目经理定期开展

C.项目干系人管理包含项目需求管理、沟通管理和人力资源管理

D.建立沟通管理计划是为管理干系人的期望提供指导和信息 【答案】C

【解析】P378,  项目干系人管理包括识别干系人、规划干系人管理、管理干系人和控制干系人 参与。所以C 错。

试题45- 【2022年上半年-第45题】 -项目经理管理技能

“通过谈判达成共识”是项目经理应用()来达成项目目标的方法。

A.管理技能       B.分析技术        C. 人际关系        D.专家判断 【答案】A

【解析】P385, 项目经理应用管理技能来达成项目目标。如：

(1)引导干系人对项目目标达成共识。

(2)对干系人施加正面影响。

(3 )通过谈判达成共识。

(4)调整组织行为，以接受项目成果。

试题46- 【2022年上半年-第46题】 -项目风险

关于风险的描述不正确的是()。

A.具有不确定性的事件或活动也不一定是风险

B.风险包括对目标的威胁，也包括促进目标的机会

C.项目投入越大，可接受的风险越小

D. 因火灾造成停工引发的成本属于直接风险 【答案】D

野人老师(veren laoshi. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

【解析】 P391, 风险损失的有形成本包括风险事件造成的直接损失和间接损失。

(1)直接损失。直接损失指财产损毁和人员伤亡的价值。如压缩空气机房在施工过程中失火。 直接损失包括空压机的重置成本、受伤人员的医疗费、休养费、工资等。

(2)间接损失。间接损失指直接损失以外的它物损失、责任损失以及因此而造成的收益的减 少。包括因灭火扑救、停工等发生的成本。所 以D 错误

试题47- 【2022年上半年-第47题】 - WBS

()可以从整体工作和每项工作层级识别和跟踪风险。

A.WBS                  B.问题日志         C.风险管理计划         D.质量核对单 【答案】A

【解析】P399,WBS  是识别风险过程的关键输入，因为它方便人们同时从微观和宏观两个层面 认识潜在风险。可以在总体、控制账户和/或工作包层级上识别并继而跟踪风险。

试题48- 【2022年上半年-第48题】 -风险管理

关于风险的描述，正确的是()。

A. 风险审计可以在日常项目审查中进行，也可以单独召开风险审计会议

B. 蒙特卡洛分析有助于确定哪些风险对项目具有最大的潜在影响

C.制定有效的风险应对策略需要风险量化分析

D. 建立应急储备，安排资金和资源应对风险是常见的回避风险策略 【答案】A

【解析】P416, 风险审计是检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，

以及风险管理过程的有效性。项目经理要确保按项目风险管理计划所规定的频率实施风险审

计。既可以在日常的项目审查会中进行风险审计，也可单独召开风险审计会议。所以A正确

P408, 敏感性分析有助于确定哪些风险对项目具有最大的潜在影响。所以B 错误；

P406, 定量风险分析一般在定性风险分析之后进行，但是，经验丰富的风险经理有时在风 险分析过程之后径直进行定量分析。有时，制定有效的风险应对策略并不需要风险量化分析。 所以C 错误；

P413, 最常见的主动接受策略是建立应急储备，安排一定的时间、资金或资源来应对风险。 所以D 错误；

试题49- 【2022年上半年-第49题】 -变更管理

在配置控制中， ( ) 不 属 于CCB变更评估申请的内容。

A.变更实施方案可行性        B.变更工作量的合理性

C.变更对项目的影响          D.记录变更信息的准确性 【答案】D

【解析】P476,     CCB负责组织对变更申请进行评估并确定以下内容：

(1)变更对项目的影响。 C  选项

(2)变更的内容是否必要。

(3)变更的范围是否考虑周全。

(4)变更的实施方案是否可行。 A 选项

(5)变更工作量估计是否合理。 B 选项

试题50- 【2022年上半年-第50题】 -变更管理

项目变更管理的实质是()

野人老师(ve ren laoshi . taobao . com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

A. 满足甲方管理者的要求              B.调整项目基准或资源配置提升项目价值

C.有效面对项目管理者的经验不足      D. 实时了解并监控项目进展 【答案】 B

【解析】P507, 变更管理的实质，是根据项目推进过程中越来越丰富的项目认知，不断调整项 目努力方向和资源配置，最大程度地满足项目需求，提升项目价值。

试题51- 【2022年上半年-第51题】 -变更管理

关于变更工作程序的描述，正确的是()

A.项目中变更申请应由项目团队成员提出

B.监理单位可监控主要变更成果和变更进度里程碑

C. 涉及项目目标和交付成果的变更，应以专家意见为准

D.在变更确认前应将项目实施基准调整情况进行公示 【答案】 B

【解析】P510, 项目的干系人都可以提出变更申请，所以A 错误；

变更实施的过程监控，通常由项目经理负责基准的监控。管理委员会监控变更明确的主要 成果、进度里程碑等，可以通过监理单位完成。所以B正确；

审查过程应注意分工，项目投资人虽有最终的决策权，但通常技术上并不专业。所以应当 在评审过程中将专业评审、经济评审分开，对涉及项目目标和交付成果的变更，客户的意见应 放在核心位置。所以C错误。

基准的调整，包括项目目标的确认，最终成果、工作内容和资源、进度计划的调整。需要 强调的是，变更的通知，不只是包括项目实施基准的调整，更要明确项目的交付日期、成果对 相关干系人的影响。如变更造成交付期的调整，应在变更确认时发布，而非在交付前公布。所 以D错误；

试题52-【2022年上半年-第52题】-选择合作伙伴的标准

选择合作伙伴的标准应建立在总成本最小化、()、敏捷性强的核心原则之上。

A.公司规模化       B.资质最优       C. 风险最小化       D.地域就近 【答案】 C

【解析】P423,  选择合作伙伴的标准应该建立在总成本最小化、敏捷性强、风险最小化的原则 之上。

试题53- 【2022年上半年-第53题】 -采购管理

关于采购询价比价环节相关的描述，不正确的是()。

A.非专利专有技术，可替代性强的产品一般采用询价比价方式采购

B.原则上应向三家或三家以上的供应商进行询价

C.指定采购供应商可以将考评与合同谈判同时进行

D.供应商的报价可以通过邮件、微信、电话会议等方式提交 【答案】 D

【解析】P433-434,   入列采购询价比价的条件

(1)采用询价比价形式的采购产品主要包括：市场化程度高的产品、非专利专有技术的产品、 充分竞争性产品、可替代性强的产品、供应商不唯一的产品等。所以 A  正确

(2)单个供应商供货合同过一定金额以上的采购。

不列入采购询价比价的采购

(1)指定采购。

(2)原厂、代理有相关协议的采购。

(3)单个供应商供货合同在一定金额以下的采购。

询价比价操作流程

(1)采购人员对拟采购产品类型和价格进行预估判断，是否符合询价比价条件。

(2)采购产品的供应商原则必须是经过考评的合格供应商，特殊情况下考评和合同谈判可以 同步进行(如一些指定采购的指定供应商)。所以C 正确

(3)原则上应向三家或三家以上供应商进行询价。所以B 正确

(4)供应商的报价可以提交系统竞价平台、邮件、传真、邮寄、密封书面送达。所以D错误。 询价比价的报价是非常正式的一个过程，一般不能用微信、电话会议的方式提交，容易扯皮。

(5)采购人员根据供应商报价，填写《采购询价记录表》,采购部经理从价格、付款方式、 供货周期、质量与售后等方面确定最终供应商。

(6)如果对供应商的报价存在疑问或有显失公平情况，采购人门任公可械以说明。场的情况 下电话通知供应商澄清相关事实，并在《采购询价记录表》上予以说明。

(7)如果《合格供方A类名录》中没有符合要求的供应商，对参与竞争询价的供应商进行新 增供应商的审核，考评和合同谈判可以同步进行。

试题54- 【2022年上半年-第54题】 -合同类型

()场景适宜签署成本补偿合同。

①工作范围尚不清楚

②买方承担成本风险

③购买标准产品且数量不大

④买卖双方已建立稳定的合作关系

⑤项目设计已具备详细的细节

⑥工期短且不复杂的项目

A.①⑤⑥      B.①②④       C.②③⑤       D.③④⑥ 【答案】 B

【解析】P457,成本补偿合同以卖方从事项目工作的实际成本作为付款的基础，即成本实报实 销。在这种合同下，买方的成本风险最大。这种合同适用于买方仅知道要一个什么产品但不知 道具体工作范围的情况，也就是工作范围很不清楚的项目。当然，成本补偿合同也适用于买方 特别信得过的卖方，想要与卖方全面合作的情况。

一般情况下，可以按下列经验来进行选择：

(1)如果工作范围很明确，且项目的设计已具备详细的细节，则使用总价合同。

(2)如果工作性质清楚，但范围不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订则使用工料 合同。

(3)如果工作范围尚不清楚，则使用成本补偿合同。

(4)如果双方分担风险，则使用工料合同；如果买方承担成本风险，则使用成本补偿合同；如果 卖方承担成本风险，则使用总价合同。

(5)如果是购买标准产品，且数量不大，则使用单边合同。

所以①②对，④双方有稳定合作关系，比较信任，也可以采用成本补偿合同。

试题55- 【2022年上半年-第55题】-知识管理

关于知识管理的描述，不正确的是： ()。

A.知识包含显性知识，隐性知识和共享知识三类

B. 隐性知识通常是指难以表达，隐含于过程和行动中的非结构化知识

野人老师(veren laoshi. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

C. 可通过利益驱动促进隐性知识共享

D. 组织结构扁平化，决策权向下层移动，是学习型组织的特征之一 【答案】A

【解析】P485,   知识可分为两类，分别是显性知识与隐性知识。

试题56- 【2022年上半年-第56题】 -平衡计分卡

平衡计分卡(BSC) 是一种基于战略管理的业绩考评工具。从()四个角度形成一套完整的绩 效指标评分体系。

A.资金、资源、流程、人员

B.领导层、目标层、方案层、行为层

C.财务、客户、内部运营、学习和成长

D.业务目标、组织资源、项目组合管理、单项目管理 【答案】C

【解析】P524,  平衡计分卡是一种绩效评价体系，其本来的目的主要是找出超越传统及财务量 度为主的组织绩效评价模式，它从财务、客户、内部运营、学习和成长四个角度，为每一方面 设计适当的评价指标，赋予不同的权重

试题57- 【2022年上半年-第57题】 -流程管理

关于项目管理流程的优化相关内容的描述，不正确的是()。

A.由项目组之间对项目进行评价打分

B.由 PMO 对项目进行随机调查，发现实施中的问题

C.对项目进行分级管理

D.优化项目团队人员的组成 【答案】A

【解析】P554,   项目干系人参加项目评价，固然有业务熟、关注度高、有责任等优点，但是每 个项目组成员还存在着竞争关系，因此在评价打分时，未免会受主观情绪和个人利益的制约， 影响评价的公正、公平。因此，项目评价最好参考内部评价结果，邀请行业专家和学者组成评  价委员会，或者交给专业的第三方评估机构来评价。

试题58- 【2022年上半年-第58题】 -项目集

()不属于“项目集准备”阶段的关键活动。

A.建立项目集治理结构        B. 编制项目集章程

C. 组建项目集组织            D.制订项目集管理计划 【答案】B

【解析】P574,   项目集准备阶段开始于项目集章程的正式批准。关键活动包括：

(1)建立项目集治理结构。

(2)组建初始的项目集组织。

(3)制订项目集管理计划。

试题59- 【2022年上半年-第59题】 -项目组合管理

关于项目组合管理的描述，不正确的是：  ()。

A.项目组合管理的实施过程也是一个组织变革的过程

B. 项目组合管理是一个持续的过程，活动可循环发生

C.项目组合管理愿景应符合组织愿景，满足组织战略目标

野人老师(yerenlaoshi.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

D.项目组合组件旨在生成共同的结果或达成共同的利益 【答案】D

【解析】P584, 项目集组件通常生成共同的结果或者为了交付系列共同的利益。简单来说，三 者的区别，项目集--收益；项目组合-一战略；项目--具体工作。

试题60- 【2022年上半年-第60题】 -测试

对信息系统测试的监控主要包括： ()。

①软件测试模型的定义

②测试用例执行的进度

③缺陷的存活时间

④缺陷的趋势分析

⑤缺陷分布密度

⑥缺陷修改质量

A.①③④⑤⑥      B.①②③④⑤       C.①②③⑤⑥       D.②③④⑤⑥ 【答案】D

【解析】 P746, 测试监控的目的是为测试活动提供反馈信息和可视性。测试监控的内容如下： ①测试用例执行的进度、②缺陷的存活时间、③缺陷的趋势分析、④缺陷分布密度、⑤缺陷  修改质量。③④⑤⑥都是缺陷，肯定包括了，只能①②中选一个，题目说监控，①模型的定义 是监控，还是②进度是监控?很好判断吧。

试题61- 【2022年上半年-第61题】 -量化项目管理

关于量化项目管理过程的描述，正确的是： ()。

A.项目对所选定子过程的性能监控主要意图是使用统计和量化技术分析子过程性能的偏差

B.项目子过程的选择和度量需尽可能完整的覆盖项目所有的过程，以保证数据分析的全面性

C. 建立项目的质量与过程性能目标主要需考虑组织对项目的要求及客户对项目的要求，与项目 当前自身能力无关

D. 管理项目绩效时，项目质量与过程性能目标的达成情况分析来源于所选定子过程性能的稳定 性和能力数据，与其他子过程、风险和供方进展无关

【答案】A

【解析】P812,   监督所选定子过程的性能：主要工作是使用统计与其他量化技术来监督所选定 子过程的性能。这个步骤的意图是使用统计与其他量化技术以分析子过程性能中的偏差，并确 定对于达成各子过程的质量与过程性能目标所必要的措施。所以A正确。

选择子过程与属性：不是覆盖项目所有的过程，而是选择对评价性能起关键作用，并有助 于达成项目质量与过程性能目标的子过程与属性。所以B 错误。

当建立项目质量与过程性能目标时，要考虑项目已定义过程中会包括的过程，并考虑历史 数据对这些过程的性能具有何种意义。这些考虑连同技术能力等其他方面一起，可以有助于项 目建立现实的目标。所以C 错误。

管理项目绩效：该分析的关键输入包括来源于所选定的单个子过程的稳定性与能力数据， 以及来自于监督其他子过程、风险与供方进展的性能数据。所以D错误。

试题62- 【2022年上半年-第62题】 - GQM

使用GQM(Goal 目标-Question 问题-Metric度量)技术，建立度量指标的步骤主要包括：()。

①选择项目目标或企业目标，尽可能将目标可以量化，可以测量

③选择回答每个问题所必须的度量指标

④确认进行软件度量的度量体系

⑤收集和分析度量数据

A.①③④⑤        B.①②③④       C.①②③⑤         D.②③④⑤ 【答案】B

【解析】P816,  采用GQM 方法选择度量指标的基本步骤如下：

(1)首先选择几个项目目标或几个企业目标，尽可能将目标叙述得可以量化、可以测量。

(2)对于每个目标，设想一些必须回答的问题，看看是否达到目标。

(3)选择回答每个问题所必需的度量指标。

(4)确认进行软件度量的度量体系。

试题63- 【2022年上半年-第63题】 -信息安全

关于信息安全系统工程的描述，不正确的是：()。

A.是信息系统工程的一部分，符合系统工程的一般原则和规律

B.应吸纳安全管理的成熟规范

C. 信息安全系统工程成熟度模型用于信息安全系统实施的风险评估

D. 安全工程活动与硬件工程、软件工程、系统工程、测试工程相关 【答案】C

【解析】P623-625, 信息安全系统工程就是要建造一个信息安全系统，它是整个信息系统工程 的一部分，而且最好是与业务应用信息系统工程同步进行；A正确

信息安全系统工程应该吸纳安全管理的成熟规范部分；B正确

信息安全系统工程能力成熟度模型是一种衡量信息安全系统工程实施能力的方法，是使用 面向工程过程的一种方法。所以 C 错误

信息安全系统的建设是在 OSI  网络参考模型的各个层面进行的，因此信息安全系统工程  活动离不开以下相关工程。(1)硬件工程。(2)软件工程。(3)通信及网络工程。(4)数  据存储和灾备工程。(5)系统工程。(6)测试工程。(7)密码工程。(8)企业信息化工程。 所以D 正确

试题64- 【2022年上半年-第64题】 -认证

()为证书的持有者提供了对一个资源实体所具有的权限。

A.公钥        B.属性证书       C. 数字签名        D.私匙 【答案】B

【解析】P647/649,  认证通过数字证书进行，而访问控制通过属性证书或访问控制列表 (ACL)  完成。AC 即属性证书，表示证书的持有者(主体)对于一个资源实体(客体)所具有的权限， 它是由一个做了数字签名的数据结构来提供的，这种数据结构称为属性证书，由属性证书管理 中心 AA  签发并管理。

试题65- 【2022年上半年-第65题】 -网络安全审计

网络安全审计的内容不包括()

A. 监控网络内部的用户活动

B.对日常运行状况的统计和分析

C.对突发案件和异常事件的事后分析

D.数字证书的签发、撤销 【答案】D

野人老师(yeren laoshi. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

【解析】安全审计具体包括两方面的内容：

①采用网络监控与入侵防范系统，识别网络各种违规操作与攻击行为，即时响应(如报警)并 进行阻断。

②对信息内容和业务流程进行审计，可以防止内部机密或敏感信息的非法泄漏和单位资产的流 失。

试题66、67- 【2022年上半年-第66、67题】 -线性规划

某炼油厂每季度需供应合同单位汽油15吨，煤油12吨，重油12吨，该厂从甲乙两处运回原 油提炼，已知两处炼油成分如表所示，从甲处采购原油价格为2000元/吨，乙处为2900元/  吨，为了使成本最低，炼油厂应从甲处购(66)吨，乙处采购(67)吨。

| 原油成分 | 甲 | 乙 |
| --- | --- | --- |
| 汽油 | 0.15 | 0.50 |
| 煤油 | 0.20 | 0.30 |
| 重油 | 0.50 | 0.15 |
| 其他 | 0.15 | 0.5 |

(66)A.15                B.20                 C.25              D.30 	(67)A.20                     B.25              C.30                  D.35 【答案】(66) A(67)C

【 解 析 】

| 原油成分 | 甲2000 | 乙2900 |
| --- | --- | --- |
| 汽油15 | 0.15 | 0.50 |
| 煤油12 | 0.20 | 0.30 |
| 重油12 | 0.50 | 0.15 |
| 其他 | 0.15 | 0.5 |

假设从甲采购X吨，乙采购 Y 吨；则 0.15X+0.5Y>=15      ①

0.20X+0.3Y>=12      ② 0.50X+0.15Y>=12     ③

X>=0,Y>=0

求 min(z)=2000x+2900y        的最小值。

方程简化为：

3X+10Y>=300      ①

2X+3Y>=120        ②

10X+3Y>=240      ③

X>=0,Y>=0

此题也可以按组合解方程列举：

1.  方程①和②组合，得 X=300/11,Y              =240/11, 这个结果代入方程③满足。

2.  方程①和③组合，得 X=1500/91,Y=2280/91,               这个结果代入②不满足。

3.  方程②和③组合，得X      =15,Y      =30,这个结果代入①满足。

将 X=300/11,Y=240/11             代 入 Z=2000X+2900Y        得到≈117818

将 X=15,Y          =30 代入 Z=2000X       +2900Y得到=117000

显然X     =15,Y     =30 成本更小，所以得 X=15,Y=30

故每季度应从 A  处采购15 万吨，从 B  处采购30万吨，总费用为117000万元.

试题68- 【2022年上半年-第68题】 -交通运输问题

某公司有东部、中部、西部三个生产基地，生产的产品需要运送带甲、乙、丙、丁四个市场， 从生产基地到各个市场的单位运价及产量和需求量如表所示，完输任务所需的最小运费为()。

|  | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东部 中部 西部 | 4 2 8 | 12 10 5 | 4 3 11 | 11 9 6 | 16 10 22 |
| 需求量 | 8 | 14 | 12 | 14 |  |

A.242       B.244        C.289        D.302

【答案】B

【解析】解法1:根据图找价格最低的数值即可，

分配为中 → 甲 → 8吨，2*8=16,东 → 丙 → 12,4*12=48,西 → 乙 → 14,14*5=70,西部 → 丁 → 8, 8*6=48,然后，东部 → 丁 →4,11*4=44,中部 → 丁 → 2,2*9=18,16+48+70+48+44+18=244。所 以选B。

解法2:用伏格尔法去解题：

| 需求量 | 甲8 | 乙14 | 丙12 | 丁14 | 产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东部16 | 4 | 12 | 4(12) | 11(4) | 16 |
| 中部10 | 2(8) | 10 | 3 | 9(2) | 10 |
| 西部22 | 8 | 5(14) | 11 | 6(8) | 22 |
| 次小和最小差值 | 2 | 5 | 工 | 3 |  |
|  | 2 |  | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  |

所以=2*8+5*14+4*12+11*4+9*2+6*8=244

试题69- 【2022年上半年-第69题】 -最短路径

下图是某地的街区网络图(单位：公里),疫情防控期间， 一辆消毒车中心出发，需要消杀所 有的街道并返回疾控中心，消杀车完成消杀工作至少行驶()公里。

疾控中心

A.43                 B.45                    C.46                    D.48

【 答 案 】D

【 解析 】 思路是同一条路尽量不要往返 ， 最好只走一次 。 大家可以多试试 ， 可能不只一种走法 ， 但 应 该 至 少 都 要 4 8 公 里 。

试 题 7 0 - 【 2 0 2 2 年 上 半 年 - 第 7 0 题 】 - 投 资 回 收 期

某 公 司 投 资 一 个 使 用 寿 命 为 5 年 的 项 目 ， 第 一 年 年 初 投 入 1 0 0 0 万 元 ， 从 第 1 年 到 第 5 年 每 年 年 末 都 有 净 现 金 流 量 3 0 0 万 元 。 则 项 目 的 静 态 投 资 回 收 期 为 ( ) 年 。

A.2                   B.2.5                        C.3                       D.3.3

【解析】稍微画一个图，就能看出答案。

|  | 第一年年初 | 第一年末 | 第二年末 | 第三年末 | 第四年末 | 第五年末 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 | -1000 |  |  |  |  |  |
| 收益 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 净收益 | -1000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| 累计净收益 | -1000 | -700 | -400 | -100 | 200 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

如果以T作为累计现金流量首次为正值的年数，投资回收期的计算公式为：

投资回收期(静态)=(T-1)+   第 (T-1) 年累计现金流量绝对值/第T 年现金流量=(4-1) +(100/300)=3.3

试题71- 【2022年上半年-第71题】 -十四五

Xinhua  News  Agency  reported  in  January  2022,China  will  further  promote  the  development  of  a digital   economy   during   the   14th   Five-Year   Plan   period(2021-2025).The   plan   also   emphasized industrial    ()transformation.

A.digital              B.networking                  C.intelligentize                  D.informatization 【答案】A

【解析】新华社2022年1月报道，中国将在“十四五”期间(2021至2025年)进一步推动 数字经济的发展。该计划还强调了产业()转型。

A. 数字        B.联网        C.智能化        D.信息化

试题72- 【2022年上半年-第72题】 -责任分配矩阵

()is a grid that shows the project resources assigned to each work package.

A.Stakeholder  engagement  assessment  matrix

B.Requirements  traceability  matrix C.Probability and impact matrix

D.Responsibility  assignment  matrix 【答案】D

【解析】()是一个网格，显示分配给每个工作包的项目资源。

A.利益相关者参与评估矩阵   B.需求跟踪矩阵   C.概率和影响矩阵   D.责任分配矩阵

试题73- 【2022年上半年-第73题】 -可行性研究

At   the   project    establishment    stage,the   feasibility    study   mainly    includes   technical    feasibility analysis,(),operation   environment   feasibility   analysis   and   other   aspects   of   feasibility   analysis.

A.detail  feasibility  analysis                         B.opportunity   analysis

C.economic  feasibility  analysis                   D.risk  analysis 【答案】C

【解析】在项目立项阶段，可行性研究主要包括技术可行性分析、()、运行环境可行性分析 等方面的可行性分析。

A. 详细可行性分析      B. 机会分析      C. 经济可行性分析      D. 风险分析

试题74- 【2022年上半年-第74题】 -项目经理的权利

In  project  human  resource  management,()is  not  a  source  of  power  for  the  project  manager A.referent  power            B.expert  power               C.reward  power               D.audit  power

【答案】D

【解析】在项目人力资源管理中，()不是项目经理的权力来源。

A.参考权力        B. 专家权力        C.奖励权力        D.审计权力

试题75- 【2022年上半年-第75题】 -人工智能

Advancements  in   ()have  contributed  to  the  growth  of the  automotive industry through the creation

and evolution of self-driving vehicles.

A.Artificial  Intelligence        B.Cloud   Computing        C.Internet  of Things        D.Big  Data 【答案】A

【解析】()的进步通过自动驾驶汽车的创造和发展促进了汽车行业的增长。

A.人工智能        B.云计算        C. 物联网        D.大数据

野人老师(verenlaoshi.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

2022年下半年考试试题

试题1- 【2022年下半年-第1题】 -信息系统生命周期

在信息系统开发过程中，()阶段任务是回答信息系统“做什么”的问题，()阶段是回答系 统“怎么做”的问题。

A. 规划、实施       B.分析、设计       C.设计、运行        D.实施、运行 【答案】B

【解析】P10-12, 系统分析阶段的任务是回答系统“做什么”的问题，而系统设计阶段要回答 的问题是“怎么做”。

试题2- 【2022年下半年-第2题】 -负载均衡

利用()扩展网络设备和服务器带宽，增加吞吐量、加强网络数据处理能力，提高网络的灵 活性和可用性。

A.分布式任务管理       B.负载均衡       C. 资源池管理       D.MapReduce 【答案】B

【解析】负载均衡设备的主要功能扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据 处理能力、提高网络的灵活性和可用性。

负载均衡服务器通过某种调度算法将流量分配到不同的应用程序服务器。可以实现服务高 可用性、数据安全监控、弹性业务伸缩、实现流量均衡。

试题3- 【2022年下半年-第3题】 -十四五规划

《“十四五”推进国家政务信息化规划》提出，到2025年，政务信息化总建设总体迈入以数据 赋能，(  ),优质服务为主要特征的“融慧治理”新阶段。

A. 数据共享、智慧决策        B.协同治理、应用共享

C.协同治理、智慧决策        D. 数据共享、应用共享 【答案】C

【解析】到2025年，政务信息化建设总体迈入以数据赋能、协同治理、智慧决策、优质服务 为主要特征的融慧治理新阶段，跨部门、跨地区、跨层级的技术融合、数据融合、业务融合成 为政务信息化创新的主要路径，逐步形成平台化协同、在线化服务、数据化决策、智能化监管 的新型数字政府治理模式，经济调节、市场监管、社会治理、公共服务和生态环境等领域的数 字治理能力显著提升，网络安全保障能力进一步增强，有力支撑国家治理体系和治理能力现代 化。

试题4- 【2022年下半年-第4题】 -十四五规划

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，到2035基本实现()。

A.新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化

B.新型工业化、数字化、城镇化、市场化

C.新型工业化、数字化、城镇化、智能化

D. 新型工业化、市场化、城镇化、农业现代化 【答案】A

【解析】经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入将再迈上 新的大台阶，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列。基本实现新型工业化、信息 化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系。

试题5- 【2022年下半年-第5题】 -十四五规划

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，在推进产业数字化转型中，实施()行动，推 动数据赋能全产业链协同转型。

A. 上云用数赋智        B. 数字技术        C. 智能资源        D.平台化功能 【答案】A

【解析】实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。在重点行业和区域建 设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心，深化研发设计、生产制造、经营管 理、市场服务等环节的数字化应用，培育发展个性定制、柔性制造等新模式，加快产业园区数 字化改造。深入推进服务业数字化转型，培育众包设计、智慧物流、新零售等新增长点。加快 发展智慧农业，推进农业生产经营和管理服务数字化改造。

试题6- 【2022年下半年-第6题】 -物联网

在物联网架构中，云计算平台属于()。

A.感知层        B.网络层        C.会话层        D.数据链路层 【答案】B

【解析】P57,   物联网架构可分为三层，分别是感知层、网络层和应用层。

(1)感知层由各种传感器构成，包括温湿度传感器、二维码标签、RFID 标签和读写器摄像头、 GPS 等感知终端。感知层是物联网识别物体、采集信息的来源；

(2)网络层由各种网络，包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成，是整个物 联网的中枢，负责传递和处理感知层获取的信息。

(3)应用层是物联网和用户的接口，它与行业需求结合，实现物联网的智能应用。

试题7- 【2022年下半年-第7题】 -十四五规划

《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中提出要推进重点领域数字化发展，其中包括 持续征集并推广(   )典型解决方案、支持城市大脑、精准惠民、智慧政务、城市体验等城 市级创新应用。

A. 数字城市       B. 数字社区       C. 智慧社区       D. 智慧城市 【答案】D

【解析】持续征集并推广智慧城市典型解决方案，支持城市大脑、精准惠民、智慧政务、城市 体检等城市级创新应用，培育软件与智慧社会融合发展的新模式、新应用、新业态。题目里面 出现“智慧”、“城市”关键词，对应就选D

试题8- 【2022年下半年-第8题】 -软件测试

(   )是针对软件的变更，测试软件原有的，正确的性能，功能和其他规定的要求不损害性。

A. 配置员测试       B. 确认测试       C.回归测试       D.集成测试 【答案】C

【解析】P51,回归测试的目的是测试软件变更之后，变更部分的正确性和对变更需求的符合性， 以及软件原有的、正确的功能、性能和其他规定的要求的不损害性。

试题9- 【2022年下半年-第9题】 -信息安全

关于信息内容安全概念的描述，不正确的是(   )。

A. 信息安全的内容安全是在政治、法律、道德层次上的安全要求

B. 广义的内容安全还包括信息内容保密、知识产权保护、信息隐藏和隐私保护各个方面

C.对于信息安全的保护、必须在确保信息系统设备安全和数据安全的基础上，进一步确保信息 安全

D. 如果数据包含不健康、违法以及违背道德的内容。符合保密要求、未被篡改，那么这些数据 依然是安全的

【答案】D

【解析】P69, 内容安全是信息安全在政治、法律、道德层次上的要求。(A 正确)

(1)信息内容在政治上是健康的。

(2)信息内容符合国家的法律法规。

(3)信息内容符合中华民族优良的道德规范。

除此之外，广义的内容安全还包括信息内容保密、知识产权保护、信息隐藏和隐私保护等诸多 方面。(B 正确)

如果数据中充斥着不健康的、违法的、违背道德的内容，即使它是保密的、未被篡改的，也不 能说是安全的。(D 错误)

因为这会危害国家安全、危害社会稳定、危害精神文明。因此，必须在确保信息系统设备安全 和数据安全的基础上，进一步确保信息内容的安全。(C 正确)

试题10- 【2022年下半年-第10题】 -网络安全法

《中华人民共和国网络安全法》规定，网络运营者应当按照安全等级保护制度要求，履行下列 安全保护义务()。

①制定内部安全管理制度和操作规程，确定网络安全负责人，落实网络安全保护责任。

②采取防范计算机病毒和网络攻击，网络侵入等危害网络安全行为的技术措施

③采取检测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志 不少于六个月

④采取数据分类，重要数据备份和加密等措施

⑤制定、公布网络关键设备和网络安全专用产品目录，并推动安全认证和安全检测结果互认，

避免重复认证、检测

A.①②③④     B.①②③⑤     C.①③④⑤     D.②③④⑤ 【答案】A

【解析】《中华人民共和国网络安全法》第二十一条国家实行网络安全等级保护制度。网络运 营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏 或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改：

(一)制定内部安全管理制度和操作规程，确定网络安全负责人，落实网络安全保护责任；①

(二)采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施；②

(三)采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日 志不少于六个月；③

(四)采取数据分类、重要数据备份和加密等措施；④

(五)法律、行政法规规定的其他义务。

第二十三条网络关键设备和网络安全专用产品应当按照相关国家标准的强制性要求，由具备资 格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。国家网信部门会同国务 院有关部门制定、公布网络关键设备和网络安全专用产品目录，并推动安全认证和安全检测结 果互认，避免重复认证、检测。⑤

试题11- 【2022年下半年-第11题】 -信息加密解密

关于信息加密，解密技术的描述，正确的是()。

野人老师(ve ren laoshi . taobao . com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

A. 对称加密技术和非对称加密技术的加密秘钥和解密秘钥不可公开

B. 对称加密技术通常以RSA 算法为代表

C. 对称加密从根本上克服了传统密码在秘钥分配上的困难

D.利 用RSA 密码可以同时实现数字签名和数字加密 【答案】 D

【解析】P72-73,    对称加密的加密密钥和解密密钥相同，而非对称加密的加密密钥和解密密钥 不同，加密密钥可以公开而解密密钥需要保密。 A 错 误

非对称加密通常以RSA 算法为代表。 B 错 误

非对称加密从根本上克服了传统密码在秘钥分配上的困难；C 错 误 利用RSA 密码可以同时实现数字签名和数字加密；D正 确

试题12- 【2022年下半年 -第12题】 -企业信息化发展的战略要点

我国企业信息化发展的战略要点不包括()。

A.信息化与企业业务全过程的融合、渗透

B.高度重视信息安全

C. 全面深化电子政务应用

D.信息产业发展与企业信息化良性互动 【答案】 C

【解析】 P97-98, 我国企业信息化发展的战略要点：1)以信息化带动工业化2)信息化与企业 业务全过程的融合、渗透3)信息产业发展与企业信息化良性互动4)充分发挥政府的引导作 用5)高度重视信息安全6)企业信息化与企业的改组改造和形成现代企业制度有机结合7)“因 地制宜”推进企业信息化

试题13- 【2022年下半年 -第13题】 -个人信息保护法

依据我国2021颁布施行的《个人信息保护法》,不正确的是()。

A.为应对突发公共卫生事件，或者紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全所必需的情 况下处理个人数据，需要取得个人同意

B.处理个人信息应当遵循公开、透明原则，公开个人信息处理规则，明示处理的目的、方式和 范围

C.基于个人同意处理个人信息的，个人有权撤回其同意，但不影响撤回前基于个人同意已进行 的个人信息处理活动的效力

D. 国家机关处理的个人信息应当在中华人民共和国境内存储；确需向境外提供的，应当进行安 全评估。安全评估可以要求有关部门提供支持与协助

【答案】 A

【解析】《个人信息保护法》

第七条处理个人信息应当遵循公开、  透明原则，公开个人信息处理规则，明示处理的目的、方 式和范围。 (B 选项)

第十三条符合下列情形之一的，个人信息处理者方可处理个人信息：

(一)取得个人的同意，

(二)为订立、履行个人作为一方当事人的合同所必需，或者按照依法制定的劳动规章制度和依 法签订的集体合同实施人力资源管理所必需；

(三)为履行法定职责或者法定义务所必需；

(四)为应对突发公共卫生事件，或者紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全所必需； (A  选项)

(五)为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为，在合理的范围内处理个人信息；

(六)依照本法规定在合理的范围内处理个人自行公开或者其他已经合法公开的个人信息；

(七)法律、行政法规规定的其他情形。

第十五条基于个人同意处理个人信息的，个人有权撤回其同意。个人信息处理者应当提供便捷 的撤回同意的方式。个人撤回同意，不影响撤回前基于个人同意已进行的个人信息处理活动的 效力。 (C 选项)

第三十六条国家机关处理的个人信息应当在中华人民共和国境内存储；确需向境外提供的，应 当进行安全评估。安全评估可以要求有关部门提供支持与协助。 (D 选项)

试题14- 【2022年下半年 -第14题】 -法律法规

关于《国家标准化发展刚要》中到2025年的发展目标，不正确的是()。

A. 全城标准化深度发展，农业、工业、服务业和社会事业等领域标准化全覆盖

B.标准化水平大幅提升，标准数字化程度不断提高，标准化的经济效益、社会效益、质量效益、 生态效益充分显现

C. 标准化发展基础更加牢固，建成一批国际一流的综合性、专业性标准化研究机构

D. 标准化开放程度适当控制，暂缓标准化国际合作拓展，加大力度推行自主创新标准 【答案】 D

【解析】D 应该是强化或加强标准化国际合作拓展，中国一直强调对外开放，全球合作，怎么 可能是暂缓合作呢，猜也可以猜对。

试题15- 【2022年下半年 -第15题】 -政府采购

在政府采购工作中，不符合政府采购法相关规定的是()。

A. 采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的情况，可以采用邀请招标方式 采购

B. 招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的情况，可以采用竞争性谈 判方式采购

C.采购人、采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、 变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年

D.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资 金总额不超过原合同采购金额百分之十五的，可以采用单一来源方式采购

【答案】 D

【解析】P842, 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购， 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。所以D 错误。

试题16- 【2022年下半年 -第16题】 -项目管理定义

关于项目管理特点的描述，不正确的是()。

A.项目管理具有创造性，由于项目具有一次性的特点，因而项目管理过程中既要承担风险又要 发挥创造性

B.项目管理负责人除具备技术知识和专业知识外，还需要相关的人际关系软技能，帮助其达成 项目的目标

C.项目团队应当将项目置于所处的文化、社会、国际、政治和自然的环境中加以考虑

D.项目管理作为一种管理方法体系，具有普适性，在不同国家、不同行业、项目管理不同发展 阶段，在结构、内容、方法上是相同的

【答案】 D

【解析】P128-129,   项目管理作为一种管理方法体系，在不同国家、不同行业以及它自身的不 同发展阶段，无论在结构、内容上，还是在技术、手段上都有一定的区别。但它最基本的方面， 也就是上述定义中所规定的那些内容，则始终如一，相对固定，且已形成为一种被公认的专业 知识。所以D 错 误

试题17- 【2022年下半年 -第17题】 -信息系统项目生命周期

关于信息系统项目生命周期的描述，正确的是()。

A.项目执行期间，风险与不确定性在开始时最小

B. 原型法对于需求的响应是动态的

C.V 模型不适用于需求明确和需求变更频繁的项目

D.敏捷开发模式适用于各类项目 【答案】 B

【解析】 P145/150-151,  项目执行期间，风险与不确定性在开始时最大，所以A 错 误

V模型适用于需求明确和需求变更不频繁的项目，所以B 错 误

敏捷开发模式适用于各类项目，太绝对了，只用于快速迭代的项目，所以D 错 误

试题18- 【2022年下半年 -第18题】 -项目组织结构

关于项目组织结构的描述，不正确的是()。

A. 职能型组织通常按照员工的专业进行分组，职能型组织内仍然可以有项目存在，但项目的范 围通常会限制在职能部门内

B. 项目型组织通常会将绝大部分组织资源直接配置到项目工作中，项目经理拥有相当大的独立 性和权限

C. 强矩阵模式的组织结构中，项目经理充当协调者角色，员工全职参与项目的比例较小

D.项目管理办公室 (PMO)  可以存在于任何组织结构中，尤其在矩阵型结构和项目型结构的组 织中设立PMO 具有明显优势

【答案】 C

【解析】P140,    强矩阵模式的组织结构中，项目经理充当协调者角色，员工全职参与项目的比 例较大，所以D错误；

| 组织类型 项目特点 | 职能型组织 | 矩阵型组织 |  |  | 项目型组织 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 弱矩阵型组织 | 平衡矩阵型组织 | 强矩阵型组织 |  |
| 项目经理权利 | 很小和没有 | 有限 | 小～中等 | 中等～大 | 大～全权 |
| 组织中全职参 与项目工作的 职员比例 | 没有 | 0～25% | 15%～60% | 50%～95% | 85%～100% |
| 项目经理 的职位 | 部分时间 | 部分时间 | 全时 | 全时 | 全时 |
| 项目经理的 | 项目协调员/ | 项目协调员/ | 项目经理/ | 项目经理/ | 项目经理/ |
| 一般头衔 | 项目主管 | 项目主管 | 项目主任 | 计划经理 | 计划经理 |
| 项目管理 行政人员 | 部分时间 | 部分时间 | 部分时间 | 全时 | 全时 |

试题19- 【2022年下半年 -第19题】 -招投标

野人老师(veren laoshi. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

在依法必须进行招标的项目中，公开招标与投标工作的描述不正确的是()。

A. 开标前，招标机构需向评标专家介绍即将参与的评标项目内容及招标人和投标人的情况

B. 评标委员会由具有高级职称或同等专业水平的相关专家、招标人与招标机构代表等5人以上 单数组成，其中技术、经济等方面专家人数不得少于总人数2/3

C. 评标委员会名单在评标结果公示前必须保密

D. 投递投标书最好是直接送达或委托代理人送达，以便获得招标机构已收到投标书的回执 【答案】A

【解析】P835-836,A  应该是开标时介绍，开标前这些需要保密的，所以A 错误

试题20- 【2022年下半年-第20题】 -可行性研究

关于信息系统项目开发可行性研究的描述，不正确的是()。

A.信息系统项目开发的可行性包含可能性、效益性、必要性和创新性四个方面，四者相辅相成， 缺一不可

B. 信息系统项目可行性研究从技术、经济、社会和人员方面进行调查研究

C.技术可行性分析考虑项目开发的风险、人力资源的有效性、技术能力的可能性、物资的可能 性

D. 经济可行性分析考虑项目的投资收益和项目的社会效益 【答案】A

【解析】P161,   信息系统项目开发的可行性一般包括了可能性、效益性和必要性三个方面，三 者相辅相成，缺一不可。所以A 错误。

试题21- 【2022年下半年-第21题】 -可行性研究

关于项目论证、项目评估目的和作用的描述，不正确的是()。

A.项目论证应围绕市场需求、开发技术、财务经济三个方面开展

B.项目论证的作用是审查可行性研究的可靠性、真实性和客观性

C.项目论证需要从多种可供实施的方案中进行分析、选优

D.项目评估是在可行性研究基础上，由第三方对项目开展的评价活动 【答案】B

【解析】P181, 项目论证应该围绕着市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开调查和分析， 市场是前提、技术是手段、财务经济是核心(A正确)

项目评估是项目投资前期进行决策管理的重要环节，其目的是审查项目可行性研究的可靠 性、真实性和客观性，为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。 (B  错误)

项目论证是指对拟实施项目技术上的先进性、适用性，经济上的合理性、盈利性，实施上的 可能性、风险性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。 (C正确)

项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方(国家、银行或有关机构)根据国家颁布 的政策、法规、方法、参数和条例等，从项目(或企业)、国民经济、社会角度出发，对拟建项目 建设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行 评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。(D 正确)

试题22- 【2022年下半年-第22题】 -制定项目章程

()不是制定项目章程的依据。

A.口头协议       B. 项目管理计划       C. 商业论证       D. 项目工作说明书 【答案】B

【解析】P190-191,    制定项目章程的输入：1.项目工作说明书2.商业论证3.协议4.事业环境 因素5.组织过程资产。

试题23- 【2022年下半年-第23题】 -项目经理的权利

没有调查就没有发言权，全面、及时而准确地掌握项目各方面的情况，是判断、决策和指导项 目工作的基础，这体现了项目经理权力中的(  )。

A. 权限       B.感化影响       C.知情力       D.领导力 【答案】C

【解析】P206-207,  项目经理的权力包括3个方面：权限、感化影响和知情力。

(1)权限是项目经理因其在组织中的地位而拥有的。权限为他人认可的程度有限，对他人行 为的影响一般也不大。

(2)感化影响力是建立在个人知识、经验、人格和魅力基础上的，项目经理可以利用这类权 力影响不直接参与项目但却需要与其合作的人。

(3)知情力更为重要。“没有调查，就没有发言权”,全面、及时而又准确地掌握项目各方 面的情况(或称信息),是判断、决策和指导项目工作的基础。

试题24- 【2022年下半年-第24题】 -监控项目工作

监控项目工作过程包括了监视和控制两方面的活动，()属于控制活动。

A.采取预防措施       B.收集绩效信息       C.测量绩效信息       D.评价测量结果 【答案】A

【解析】P209,   监视包括收集、测量并散发绩效信息，并评价测量结果和实施过程改进的趋势。

试题25- 【2022年下半年-第25题】 -范围管理计划

当用户提出新需求时，项目组应在()指导下进行项目范围管理。

A.WBS              B.范围管理计划       C.项目范围说明书       D.需求跟踪矩阵 【答案】B

【解析】P223, 如果没有范围管理计划，那么在面对范围管理出现的问题，例如，需求的变化、 设计中的错误等“意外”情况时，项目团队就缺乏一个行动指导方针，对于用户提出的新的需  求，要么全部说“不”,要么全部说“是”,或者更糟，全凭借想象说“是”或者“不”,这  无疑会严重打击项目团队的积极性，对项目的进度、资源使用和完成带来非常不利的影响。

试题26- 【2022年下半年-第26题】 -范围管理

定义范围最重要的任务就是详细定义项目的范围边界，()不适合用于描述某个项目的范围。

A.系统开发完成后，开发人员针对系统操作为客户举行两次以上的培训

B. 服务软件在对外传输数据过程中不允许以明文形式传输

C. 将主会场原有的标清视频会议系统替换为高清(1080P)  视频会议系统

D.智能数据分析系统核心功能在2个月内完成，以满足验收要求 【答案】D

【解析】 D 说的是进度，不是范围，所以错误。理解题

试题27- 【2022年下半年-第27题】 - WBS

关于的WBS 描述正确的是()。

A.WBS分解得越详细越利于项目的执行

B.WBS 的元素可以几个人同时负责

野人老师(ye ren laoshi . taobao . com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

C.WBS 完成后，就不能对 WBS进行修改

D.WBS 中下级元素之和等于上级元素

【答案】 D

【解析】 P242,WBS   应控制在4-6层。所以A错误。

WBS中的元素必须有人负责，而且只由一个人负责，尽管实际上可能需要多个人参与。所以B 错误。

WBS 并非是一成不变的。在完成了WBS 之后的工作中，仍然有可能需要对 WBS进行修改。所以 C 错误。

试题28- 【2022年下半年 -第28题】 - 范围管理

关于范围确认和范围控制的描述，正确的是()。

A. 当变更会对进度，成本产生较大影响时，变更申请不应该被通过

B.客户和项目团队成员往往有在当前版本中加入所有功能的意愿

C.确认范围后该项目的范围不能再更改

D. 由于政府政策调整而导致项目范围的变更申请，可直接通过 【答案】 B

【解析】当变更会对进度，成本产生较大影响时，应该评审是否涉及基准，需要评估是有可能 通过的，所以A 错误。

确认范围后该项目的范围可以更改，所以C 错误。

由于政府政策调整而导致项目范围的变更申请，需要走变更流程，所以D 错误。

试题29、30、31- 【2022年下半年-第29、30、31题】 -进度管理

某视频监控系统，项目活动如下表所示，则该项目中(29)活动不需要在监控模块上传功能(M)   活动前必须完成。项目总工期是(30)天。由于负责设备权限功能 (H)   研发的小王临时出差，

导致该功能工期延长了9天，则项目总工期延期(31)天。

| 活动 |  |  | 工期(天) | 活动编号 | 紧前活动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 需求调研 |  | 16 | A |  |
|  | 需求确认 |  | 3 | B | A |
| 系统设计 | 概要设计 |  | 8 | C | B |
|  | 详细设计 |  | 17 | D | C |
| 系统实现 | 数据库模块 | 数据库构建 | 10 | E | D |
|  | 用户模块 | 信息维护功能 | 21 | F | E |
|  |  | 身份认证功能 | 12 | G | F |
|  |  | 设备权限功能 | 6 | H | G |
|  | 设备模块 | 注册功能 | 5 | 工 | E |
|  |  | 状态查询功能 | 8 | J | I、H |
|  | 监控模块 | 监控功能 | 23 | K | I、G |
|  |  | 轮询功能 | 12 | L | J、K |
|  |  | 上传功能 | 9 | M | K |
| 系统测试 | 功能测试 |  | 15 | N | K、L、M |
|  | 集成测试 |  | 10 | 0 | N |
| 系统交付 | 系统部署 |  | 3 | P | 0 |
|  | 用户手册 |  | 5 | Q | 0 |
|  | 用户培训 |  | 2 | R | P、Q |

(29)A.    信息维护功能 (F)       B. 设备权限功能 (H)       C. 身份认证功能 (G)       D. 监控功能 (K)

(30)A.148                      B.150                  C.154                   D.160

(31)A.0                           B.3                       C.5                       D.9 【答案】 B 、C 、A

【解析】首先画出单代号网络图，如下：

根据图示，可以发现FGK 都必须在M 之前完成，所以选择H,29  问答案选择B。

据图示，关键路径为：ABCDEFGKLNOQR,总工期为16+3+8+17+10+21+12+23+12+15+10+5+2=154, 30问答案选择C。

根 据 图 示 ，H活动有9天的总时差，延误9天不影响总工期，所以，31问答案选择A。

试题32- 【2022年下半年 -第32题】 -线性规划

A 公司承接一报告厅音频系统改造项目，根据过去三次同类项目经验，现场改造需要的成本与 现场布点数、服务器数量两个因素有关，具体如表所示。利用线性回归分析建立参数法估算模 型(Z=aX+bY+c),依据该模型估算得出本次现场改造的成本为()万元。

| 项 目 | 布点数(X) | 服务器数量(Y) | 成本(Z) |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目A | 30 | 2 | 300 |
| 项目B | 50 | 1 | 280 |
| 项目C | 100 | 3 | 590 |
| 本项目 | 80 | 2 | ? |

A.380      B.420       C.450      D.480 【答案】 C

【解析】此题考的是线性规划的问题

30a+2b+c=300 50a+b+c=280

100a+3b+c=590

以上3个方程组连列，求得a=3,b=80,c=50   求 8 0a+2b+c=80*3+2*80+50=450

试题33- 【2022年下半年 -第33题】 -成本基准 ( ) 属 于 成 本 基 准 。

①管理储备   ② 应 急 储 备   ③ 材 料 成 本   ④服务费

A.①③④        B.①②③        C.①②④        D.②③④

【答案】 D

【解析】P292,  管理储备不包括在成本基准中，但属于项目总预算和资金需求的一部分，使用 前需要得到高层管理者审批。所以①排除，答案选择 D

试题34- 【2022年下半年 -第34题】 -挣值管理

某公司项目的绩效数据如下表所示，能提前完成且不超支的项目有()个。

| 项 目 | 计划价值 | 挣值 | 实际成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1000 | 1500 | 1200 |
| B | 2000 | 1700 | 1800 |
| C | 2500 | 2700 | 2800 |
| D | 4000 | 3500 | 3200 |
| E | 1600 | 1800 | 1500 |

A.1         B.2         C.3         D.4

【答案】 B

【解析】计算每个项目的SV 和 CV, 可以发现 ACE 都是可以提前完成的，A、E 成 本 节 约 ，C 成 本 超支，所以选择B。

| 项 目 | 计划价值 | 挣值 | 实际成本 | SV | CV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1000 | 1500 | 1200 | 500 | 300 |
| B | 2000 | 1700 | 1800 | -300 | -100 |
| C | 2500 | 2700 | 2800 | 200 | -100 |
| D | 4000 | 3500 | 3200 | -500 | 300 |
| E | 1600 | 1800 | 1500 | 200 | 300 |

试题35- 【2022年下半年 -第35题】 -规划质量管理 关于规划质量管理的描述，不正确的是()。

A.质量测量中公差是实际测量值与预期值的差

B.质量管理计划可以是非正式的

C.干系人的登记册有助于识别对质量重视或有影响的那些干系人

D. 质量核对单用来核实所要求的一系列步骤是否已得到执行 【答案】 A

【解析】 P318, 测量指标的可允许变动范围称为公差。所以A错 误

试题36- 【2022年下半年 -第36题】 - 实施质量保证

B.②④        C.①③        D.③④ 【答案】 C

【解析】P319,  实施质量保证是审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准 和操作性定义的过程。本过程的主要作用是，促进质量过程改进。②④应该是规划质量管理活 动

试题37- 【2022年下半年 -第37题】 -质量控制的工具

在质量控制中，根据控制图七点运行定律，()需要接受检查

质量控制图

①

质量控制图

A.只 有 ①        B.只 有 ②        C.①和 ②        D.①和 ② 都 没 有 【答案】 B

【解析】P326, 可以使用质量控制图及七点运行定律寻找数据中的规律。七点运行定律是指如 果在一个质量控制图中， 一行上的7个数据点都低于平均值或高于平均值，或者都是上升的， 或者都是下降的，那么这个过程就需要因为非随机问题而接受检查。

试题38- 【2022年下半年 -第38题】 -有效领导力 ()是有效领导力的关键要素。

A.尊重和信任       B.畏惧和顺从       C. 独立和创新       D. 果断和勇敢 【答案】 A

【解析】P332, 尊重和信任，而非畏惧和顺从，是有效领导力的关键要素。领导力是一种影响 力，是对人们施加影响，从而使人们心甘情愿地为实现组织目标而努力的艺术过程。

试题39- 【2022年下半年 -第39题】 -组建项目团队 关于组建项目团队的描述，不正确的是()。

A.项目经理对团队成员的选择具有直接控制权

B.人力资源不足可能导致项目取消

C. 项目经理应在项目管理计划中说明缺少所需人力资源的后果

D.在人员分派谈判中，需要项目经理具备较强的影响他人的能力 【答案】 A

【解析】 P338, 因为集体劳资协议、分包商人员使用、矩阵型项目环境、内外部报告关系或其 他各种原因，项目管理团队不一定对团队成员选择有直接控制权。

试题40- 【2022年下半年 -第40题】 -建设项目团队 建设项目团队的目标不包括(   )。

A.提高团队成员的知识和技能

B.减少团队成员间的文化差异

C. 创建富有凝聚力的团队文化

D.提高团队成员之间的认同感 【答案】 B

【解析】 P341, 建设项目团队的目标包括(但不限于):

(1)提高团队成员的知识和技能，以提高他们完成项目可交付成果的能力，并降低成本、缩 短工期和提高质量。

(2)提高团队成员之间的信任和认同感，以提高士气、减少冲突和增进团队协作。

(3)创建富有生气、凝聚力和协作性的团队文化，以便①提高个人和团队生产率、振奋团队

野人老师(veren laoshi. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

精神，促进队合作；②促进团队成员之间的交叉培训和辅导，以分享知识和经验。

试题41- 【2022年下半年-第41题】 -激励理论

根据赫茨伯格双因素理论，属于保健因素的是()。

A. 工资薪水       B. 升职机会       C.领导表扬       D.先进激励 【答案】A

【解析】P352,  第一类是保健因素，这些因素是与工作环境或条件有关的，能防止人们产生不  满意感的一类因素，包括工作环境、工资薪水、公司政策、个人生活、管理监督、人际关系等。 当保健因素不健全时，人们就会对工作产生不满意感。但即使保健因素很好时，也仅仅可以消  除工作中的不满意，却无法增加人们对工作的满意感，所以这些因素是无法起到激励作用的。

第二类是激励因素，这些因素是与员工的工作本身或工作内容有关的、能促使人们产生工 作满意感的一类因素，是高层次的需要，包括成就、承认、工作本身、责任、发展机会等。当 激励因素缺乏时，人们就会缺乏进取心，对工作无所谓，但一旦具备了激励因素，员工则会感 觉到强大的激励力量而产生对工作的满意感，所以只有这类因素才能真正激励员工。

试题42- 【2022年下半年-第42题】 -沟通渠道

某项目潜在沟通渠道数为153,则项目干系人数量为()。

A.16             B.17             C.18             D.19

【答案】C

【解析】P375, 在沟通渠道的总量为n       (n-1)/2,其 中 ，n  代表干系人的数量。 n      (n-1)/2=153,

求得 n=18,   或者4个选项带入法去求解

试题43- 【2022年下半年-第43题】 -控制沟通

项目经理在()过程中，发现参加会议的主要领导无法出席，项目组原定的周一的项目例会， 改为周二召开。

A. 实施整体变更控制      B. 规划沟通管理      C. 管理沟通      D. 控制沟通 【答案】D

【解析】P373, 控制沟通是在整个项目生命周期中对沟通进行监督和控制的过程，以确保满足 项目干系，人对信息的需求。本过程的主要作用是，随时确保所有沟通参与者之间的信息流动 的最优化。

这个是变更，肯定属于控制过程组，所以AD 里面考虑，题目说的是会议，所以和沟通有 关，所以选D

试题44- 【2022年下半年-第44题】 -干系人管理

干系人对项目的影响能力通常在项目()阶段最大。

A.启 动       B. 规划        C. 执行        D.收尾 【答案】A

【解析】P381, 干系人对项目的影响能力通常在项目启动阶段最大，而后随着项目进展逐渐降 低。

试题45- 【2022年下半年-第45题】 -权力/利益方格

项目管理过程中，针对低权利、高利益类的干系人应()

A.将项目的相关事项信息随时告知对方

B. 重点解决其提出的主要需求，争取其支持

野人老师(ye ren laoshi . taobao . com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

C. 判断其对项目产生的影响，实施令其满意的行动策略

D. 避免其对项目产生负面影响，不需过多进行干预 【答案】 A

【解析】P384,权力/利益方格的方法：首先关注B区(重点管理、及时汇报);C 区(随时告知);A 区(令其满意);D区(化最少的精力来监督他们)

试题46- 【2022年下半年-第46题】 -风险的分类

关于风险的描述，不正确的是()

A.已知风险为其后果可以预见的风险

B.随机性、相对性、可变性都是风险的属性

C.按可预测性划分为可预测风险和不可预测风险两种

D.项目管理员必须避免投机风险转化为纯粹风险 【答案】 C

【解析】P391,  按风险的可预测性划分，风险可以分为已知风险、可预测风险和不可预测风险。 C 错误。

试题47- 【2022年下半年-第47题】 -风险识别

可用于风险识别的工具与技术是()

A. 决策树      B.SWOT            C.概率影响矩阵      D.波士顿矩阵 【答案】 B

【解析】P400, 风险识别的工具与技术：①文档审查、②信息收集技术(头脑风暴、德尔菲技术、 访谈、根本原因识别)、③核对表分析、④假设分析、⑤图解技术(因果图、系统或过程流程  图、影响图)、⑥SWOT 分析技术、⑦专家判断

试题48- 【2022年下半年-第48题】 -风险应对策略

应对可能对项目目标存在消极影响和威胁的风险，不宜采用的策略是()

A.提高     B.回避     C. 转移     D.接受 【答案】 A

【解析】P413, 开拓、分享、提高是积极风险或机会的应对策略。

试题49- 【2022年下半年-第49题】 -配置库权限

通常质量管理人员具有()的权限

①对受控库的文档的Add ②对受控库文档的Check ③对受控库代码的Read ④对受控库代码 的Add ⑤对受控库代码的Check ⑥对产品库的Read ⑦对产品库的Add

A.①④⑥    B.②⑤⑥    C.①③⑥    D.②⑤⑦ 【 答案 】C

【解析】P474, 根据下面的表格①②③⑥应该都对，所以选C

受控库的权限设置

| 权限 |  | 项目经理 | 项目成员 | QA | 测试人员 | 配置管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档 | Read | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Check | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Add | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Destroy | × | × | × | × | √ |

野人老师(yerenlaoshi.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

代 码

权 限

Read

Check

Add

Destroy

Read

Check

Add

Destroy

人 员

√              √

√              √

√              √

×              ×

Release(产品库) 项 目 经 理      项 目 成 员

√              √

×              ×

×              ×

×              ×

√ × ×

×

QA

√ ×

× ×

√ ×

× ×

测 试 人 员

√ × × ×

√ √

√ √

配置管理员

√ √

√ √

试题50- 【2022年下半年-第50题】 -物理配置审计

属于物理配置审计活动的是()

A. 验证配置项已达到配置标识中的性能和功能特征

B. 验证配置项的开发已圆满完成

C.验证要交付的配置项是否存在

D. 验证配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的 【答案】C

【解析】P479, 物理配置审计是审计配置项的完整性(配置项的物理存在是否与预期一致), 验证：①要交付的配置项是否存在、②配置项中是否包含了所有必需的项目。

试题51- 【2022年下半年-第51题】 -基于配置库的变更

在采用基于配置库的变更控制对软件代码进行修改过程中，请将下列活动按照时间先后顺序排 列：(    )

①将新基线存入产品库

②从产品库中取出待修改代码

③程序员在开发库中修改代码

④将待修改代码从受控库中检出

A.①②③④      B.②①④③    C.②④③①    D.③①②④ 【答案】C

【解析】P477-478, 基于配置库的变更控制，某软件产品升级流程：

①将待升级的基线(假设版本号为V2.1) 从产品库中取出，放入受控库。②程序员将欲修改 的代码段从受控库中检出(Check     out), 放入自己的开发库中进行修改。代码被Check   out 后 即被“锁定”,以保证同一段代码只能同时被一个程序员修改，如果甲正对其修改，乙就无法 Checkout。③程序员将开发库中修改好的代码段检入(Check    in) 受控库。Check   in后，代码 的“锁定”被解除，其他程序员可以Checkout  该段代码了。④软件产品的升级修改工作全部 完成后，将受控库中的新基线存入产品库中(软件产品的版本号更新为V2.2, 旧的V2.1 版并 不删除，继续在产品库中保存)。

试题52- 【2022年下半年-第52题】 -采购管理

在建立供应商战略合作伙伴关系时，不合适的做法是：()

A.考察供应商过去的业绩和商誉

B.采用基于互联网的管理模式

野人老师(veren laoshi. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

C.伙伴间信任和信息共享，共担风险

D.建立合作伙伴薪酬考核的激励机制 【答案】D

【解析】P425-426,  要保持长期的双赢关系，对供应商的激励是非常重要的。没有有效的激励  机制，就不可能维持良好的供应关系。供应链合作伙伴的选择和管理是一个动态的过程，在当 今市场瞬息万变的形式下，基于互联网的管理是高效的，合作伙伴的选择和管理只有结合实际， 真正采用双方长远双赢的利益模式，才能使供应链管理的作用发挥出来。题目中D 选项“建立 合作伙伴薪酬考核的激励机制”不妥，正确的描述应该是“合作伙伴的激励机制”。

试题53- 【2022年下半年-第53题】 -采购管理

在项目采购管理的定价环节，()时不宜采用谈判方式进行定价。

A.供应商有能力准确估计所需的成本

B. 供应商需要很长时间开发和生产采购的物品

C.采购要求中的诸多绩效因素需要达成一致

D. 买方要求供应商早期参与 【答案】A

【解析】P427, 谈判下列情况适合：

(1)当前述任何竞争性报价的标准都不存在时。

(2)当采购要求诸多绩效因素必须达成一致时。

(3)当买方要求供应商的早期参与时。

(4)当供应商需要很长时间来开发和生产采购方采购的物品时 A 属于竞争性报价适用的情况。

试题54- 【2022年下半年-第54题】 -合同的类型

买方为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本，买方再凭自己的主观感觉给卖方支付一 笔利润。完全由买方根据自己对卖方绩效的主观绩效的主观判断来决定奖励费用，则双方签订 的是()。

A.成本加奖励合同      B.成本加固定费用合同

C.成本加激励合同      D.总价加激励合同 【答案】A

【解析】P458,   成本加奖励费用 (CPAF)—  为卖方报销一切合法成本，但只有在卖方满足合同 规定的、某些笼统主观的绩效标准的情况下，才向卖方支付大部分费用。完全由买方根据自己 对卖方绩效的主观判断来决定奖励费用，并且通常不允许申诉。

试题55- 【2022年下半年-第55题】 -合同管理

合同管理包括()合同履约管理、合同变更管理()

A.合同签订管理、合同补充管理

B.合同规划管理、合同补充管理

C.合同签订管理、合同档案管理

D.合同规划管理、合同档案管理 【答案】C

【解析】P460,合同管理包括：合同签订管理、合同履行管理、合同变更管理、合同档案管理、 合同违约索赔管理。

试题56- 【2022年下半年-第56题】 -知识产权保护

关于知识产权保护的描述，不正确的是()。

A.文字作品、口述作品、计算机软件、产品设计图都受知识产权保护

B. 商标是使用在商品及其包装上或服务标记上的由文字、图形、字母、数字、三维标志等构成 的一种可视性标志

C. 带有欺骗性、容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用

D.著作权由组织享有的职务作品，其发表权保护期截止于作品首次发表后第五十年的该作品发 表日的前一日

【答案】D

【解析】P495,著作权属于单位。发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年(首次发表后 的第50年的12月31日),若50年内未发表的，不予保护。不是前一 日，所以D 错误

试题57- 【2022年下半年-第57题】 -组织事业战略类型

某饮料公司只生产几种产品，且市场占有率大，但是销售增长率并不太高，开发一种新配方的 产品需要较长时间，在开发新产品期间，这家公司管理者最适宜采用的组织战略()。

A.防御者战略        B. 探索者战略        C. 分析者战略        D.反应者战略 【答案】A

【解析】P520,   防御者战略：作为相对成熟行业中的成熟组织，组织内部产品线较窄，除非顾 客有紧迫的需要否则高层不愿意就运作方法和组织的结构做出较大程度和范围的调整。组织努 力的方向，主要是提高组织的运行效率，扩大或者是继续保持目前的市场占有情况，预防竞争 对手对组织原有市场的侵蚀，维持行业内的相对地位。只生产某一系列的几种果汁饮料、占有 率较大，这个符合内部产品线较窄等特征。

试题58- 【2022年下半年-第58题】 -敏捷项目管理

通过管理工作量，并采用适当的技术方法和降低风险的策略来提供该产品功能，这是属于敏捷 项目管理()阶段的活动。

A.构想        B.推测        C. 探索        D.适应 【答案】C

【解析】P556,   各个阶段的任务目标：

各个阶段的任务目标：

(1)构想阶段的任务是确定产品构想、项目范围、项目团队以及团队共同工作的方式。(开始 构想怎么做)

(2)推测阶段制定基于功能的发布计划、里程碑和迭代计划，确保交付构想的产品。字典对“推 测”的定义“根据已知的测度未知的”。(做计划)

(3)探索阶段的任务是在短期内提供测试的功能，致力于减少项目风险和不确定性(试着做)

(4)适应阶段的任务是审核提交的结果、当前情况以及团队的绩效，必要时做出调整。(检查)

(5)结束阶段的任务是终止项目、交流主要的学习成果并庆祝。 ( 结束)

试题59- 【2022年下半年-第59题】 -组织级项目管理

组织级项目管理框架由最佳实践、(  )和成果三部分组成

A.组织文化        B.组织能力        C. 组织战略        D. 组织结构 【答案】B

【解析】P530-531,  组织级项目管理框架组成：①最佳实践、②组织能力、③成果

试题60- 【2022年下半年-第60题】 -项目组合管理

关于项目组合管理的描述，不正确的是()

A.项目组合管理包含运营性质的工作

B.项目组合管理通过管理项目间的依赖关系支持组织战略

C.项目组合管理目标是确保项目组合与组织的目标保持一致

D.项目组合管理是为实现战略目标对多个项目组合进行的集中管理 【答案】B

【解析】P579,   项目组合中的部件不见得要相互依赖或者直接相关。

试题61- 【2022年下半年-第61题】 -测试管理

测试管理是为了实现测试工作的预期目标，以测试人员为中心，对()及其所涉及的相应资源进 行有效的计划、组织、领导和控制的活动。

A.产品生命周期       B.测试人员能力       C.测试工具方法       D.测试生命周期 【答案】D

【解析】P745, 测试管理是为了实现测试工作预期目标，以测试人员为中心，对测试生命周期 及其所涉及的相应资源进行有效的计划、组织、领导和控制的协调活动。

试题62- 【2022年下半年-第62题】 -0PM3

组织级项目管理成熟度模型(OPM3)中，()属于3级的特征。

A.在项目或职能层级上计划、执行、监督和控制项目

B. 组织的项目绩效是可预测的

C.项目管理和流程管理是数据驱动的

D.组织稳定且关注于持续改进 【答案】A

【解析】P769,OPM是组织级项目管理成熟度模型，有四个梯级：1标准化、2可测量、3可控 制、4持续改进，书上没有和题目对应梯级的描述，第3个阶段的关键词：控制，A项包含关 键词：控制。推测A是对应3级可控制的。

试题63- 【2022年下半年-第63题】 -度量指标

某软件的指标“处理用户请求相应时间小于3s”,   该指标是度量()的指标。

A.产品规模        B.技术有效性        C.产品质量        D.过程质量 【答案】C

【解析】P814,度量组及其度量指标

| 度量组 | 分组 | 度量指标 |
| --- | --- | --- |
| 产品规模 | 功能规模 | 需求 功能变更 功能点 |
|  | 物理规模 | 数据库规模 构件 代码行 接口 |
| 技术有效性 | 技术适合性 | 需求覆盖 |
|  | 技术易变性 | 基线变更 |
| 产品质量 | 功能正确性 | 缺陷 |

|  |  | 缺陷的延续时间 技术性能水平 |
| --- | --- | --- |
|  | 可维护性 | 恢复的时间 复杂度 |
|  | 效率 | 利用率 吞吐率 响应时间 |
|  | 可移植性 | 一些标准间的依从性 |
|  | 可用性 | 操作员的错误 |
|  | 可靠性 | 平均故障时间 |
| 过程质量 | 过程依从性 | 参考成熟度评定 过程审计 |
|  | 过程效率 | 生产率 循环时间 |

试题64- 【2022年下半年-第64题】 -信息系统安全等级保护

依据GB   17859-1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》,()适用于地方各级国家机 关、金融单位机构、邮电通信、能源与水源供给部门、交通运输、大型工商与信息技术企业、 重点工程建设等单位。

A.系统审计保护级        B. 安全标记保护级

C. 结构化保护级          D.访问验证保护级 【答案】B

【解析】P611,信息系统安全等级保护：

| 等级 | 适用于 |
| --- | --- |
| 用户自主保护级 | 该级适用于普通内联网用户(个人) |
| 系统审计保护级 | 该级适用于通过内联网或国际网进行商务活动，需要保密的非重要单位 |
| 安全标记保护级 | 该级适用于地方各级国家机关、金融单位机构、邮电通信、能源与水源供给部门、交 通运输、大型工商与信息技术企业、重点工程建设等单位 |
| 结构化保护级 | 该级适用于中央级国家机关、广播电视部门、重要物资储备单位、社会应急服务部月、 尖端科技企业集团、国家重点科研单位机构和国防建设等部门 |
| 访问验证保护级 | 该级适用于国防关键部门和依法需要对计算机信息系统实施特殊隔离的单位 |

试题65- 【2022年下半年-第65题】 -信息安全系统三维空间

信息安全系统工程中，信息系统“安全空间”三个维度包括安全机制，网络参考模型和()。

A. 安全设备        B. 安全平台        C. 安全人员        D. 安全服务 【答案】D

【解析】P617, 信息安全系统三维空间：

X:安全机制(安全操作系统、安全数据库、应用开发运营),Y:OSI  网络参考模型， Z: 安全服 务

试题66、67- 【2022年下半年-第66、67题】 -线性规划

某公司承接了一项业务，需研发2个新产品A,4  个新产品 B, 需要市场上两种平台资源甲和乙。 甲售价300万元/台，可支持研发1个新产品A 和2个新产品B。 乙售价200万元/台，可支持

研发2个新产品A 和1个新产品B, 该公司应购买甲乙各()台，可完成业务且花费的成本最 低，最低成本为()万元。

A.2,1                    B.1,2                     C.0,2                     D.2,0

A.800                   B.700                    C.600                    D.400

【答案】D,C

【解析】设购买甲 X台，购买乙Y 台，由题意可得：①X+2Y≥2;②2X+Y≥4

题目要求X 和 Y 的最小值以及最低成本 min(300X+200Y)

解①②式得 Y≥0,X≥2,   因 此X 最 小 值 为 2 ,Y 最小值为0,第一 问选择D 选项； 将 X=2,Y=0   代入(300X+200Y) 得最低成本为600万，第二问选择C 选项。

试题68- 【2022年下半年-第68题】 -图论

有10名员工要参加6门技术考试，下表*代表每个员工应该参加考试的课程。

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工1 | * | * |  | * |  |  |
| 员工2 | * |  | * |  |  |  |
| 员工3 | * |  |  |  |  | * |
| 员工4 |  | * |  |  | * |  |
| 员工5 | * |  | * | * |  |  |
| 员工6 |  |  | * |  | * |  |
| 员工7 |  |  | * |  | * | * |
| 员工8 |  | * |  | * |  |  |
| 员工9 | * | * |  |  |  | * |
| 员工10 | * |  | * |  |  | * |

另外，规定考试需要在三天内结束，每天上下午各安排一门。员工则希望每人每天最多考一门， 课程A必须安排在第一天上午，课程F 必须安排在最后一门，课程B只能安排在下午考。则 C    课程应该安排在()。

A.第一天下午        B. 第二天上午        C.第二天下午        D.第三天上午 【答案】B

【解析】6门考试用六个点A、B、C、D、E、F 表示。将每个员工考试的点用边连接起来如下 图。按要求将 A和 F 课程先添入下表中。  即第一天上午A,  第三天下午 F 。在图中找到与A   不相邻的点E,   添到第一天下午。由于 B只能在下午考，所以B 添入第二天下午，将与B 不相 邻的点C 添入第二天上午。最后将D添入第三天上午，就完成了考试日程表。

|  | 第一天 | 第二天 | 第三天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | A | C | D |
| 下午 | E | B | F |

某公司为经营业务的需要，决定要在现有生产条件不变的情况下，生产一种新产品，现可供生 产的产品有甲、乙、丙、丁四种类型。由于缺少相关资料背景，对新产品的市场需求只能估计 为大、中、小三种状态，在不同的市场需求条件下，新产品的收益值如表所示。如果决策者采 用后悔值方法进行决策，该公司应生产(  )。

| 市场需求 产品 | 需求量大 | 需求量中 | 需求量小 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 800 | 320 | -250 |
| 乙 | 600 | 300 | -200 |
| 丙 | 300 | 150 | 50 |
| 丁 | 400 | 250 | 100 |

A. 甲       B.乙        C.丙       D.丁 【答案】B

【解析】先用每列最大值减去本身的数字，形成新的矩阵，如下：[最小最大准则]。

| 市场需求 产品 | 需求量大 | 需求量中 | 需求量小 | 每行最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 乙 | 200 | 20 | 300 | 300 |
| 丙 | 500 | 170 | 50 | 500 |
| 丁 | 400 | 70 | 0 | 400 |

先求得每行的最大值，在从这一列中看最小值，对应的是乙 试题70- 【2022年下半年-第70题】 -投资回收期

某项目现金流量如表所示，则项目的静态投资回收期为()年。

| 年末 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流出 | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 现金流入 |  | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |

A.2        B.2.5        C.3        D.3.5 【答案】C

【解析】很明显，123年的现金流入=200+300+400=900,已经回本了，所以是3年

试题71- 【2022年下半年-第71题】 -数据资产

野人老师(verenlaoshi.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训(公众号：野人老师)

【解析】()可以用以下特征来描述：大量、多样、高速、真实性和价值密度低。

A.人工智能        B. 集成电路        C.并行计算        D.大数据

试题73- 【2022年下半年-第73题】 -整体管理

Project()includes making choices about:resource allocation,balancing competing demands,examining any alternative approaches,tailoring the processes to meet the project   objectives    and    managing   the    interdependencies    among   the    Project   Management Knowledge  Areas.

A.schedule   management                      B.scope  management

C.integration      management                D.resource    management 【答案】C

【解析】项目()包括在以下方面做出选择：资源分配、平衡竞争需求、检查任何替代方法、定 制流程以满足项目目标以及管理项目管理知识领域之间的相互依赖性。

A.进度管理       B.范围管理       C.整体管理        D. 资源管理

试题74- 【2022年下半年-第74题】 -战略管理

()refers    to    the    management    of    the    overall    and     long-term    development    direction,

objectives,tasks    and    policies    of   an    organization    in    a    certain    period,as    well    as    the corresponding    decisions     on     the     organization's     resource     allocation,and     the     tracking,  supervision    and    change    of    these    decisions.

A.Quality   management

B.Communication  management C.Risk  management

D.Strategy    management 【答案】D

【解析】()是指对组织在一定时期内的总体和长期发展方向、目标、任务和政策的管理，以 及对组织资源分配的相应决策，以及对这些决策的跟踪、监督和更改。

A.质量管理       B.沟通管理       C.风险管理       D.战略管理

试题75- 【2022年下半年-第75题】 -干系人管理

Project()   management includes the processes required to identify the people,groups or    organizations    that    could    impact    or    be    impacted   by    the   project,to    analyze    their expectations   and   impact   on   the   project,and   to   develop   the   appropriate   managementt  strategies    for     effectively     engaging    them     in    project     decisions     and    execution.

A.supplier                   B.customer              C.resource                   D.stakeholder 【答案】D

【解析】项目()管理包括识别可能影响或受项目影响的人员、团体或组织、分析他们的期望 和对项目的影响、制定适当的管理策略以有效地让他们参与项目决策和执行所需的过程。

A.供应商        B. 客户        C. 资源        D.干系人

野人老师(veren.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训培训(公众号：野人老师)

2023年下半年考试试题和试题解析 (10月28日第1批)

(由于机考后没有真题，题目为野人老师根据学员回忆的考试知识点编的原创题目，部分题

目缺失，正常考试是75个题)

| 淘宝APP扫码购课 | 微信公众号 | 野人老师抖音 | 野人老师小红书 |
| --- | --- | --- | --- |

试题1- 【2023年下半年-第1题】

()是通过干系人的权力、紧迫性、合法性对干系人进行分类。

A. 凸显模型        B. 权力利益方格        C.干系人立方体        D.影响方向 【答案】A

【解析】P508,   凸显模型是通过干系人的权力、紧迫性、合法性对干系人进行分类。

试题2- 【2023年下半年-第2题】

以下()不属于整合管理的过程。

A.制定项目章程       B.指导与管理项目工作      C.管理项目知识      D.识别干系人 【答案】D

【解析】P240,D   识别干系人属于干系人管理的过程

试题3- 【2023年下半年-第3题】

()不属于范围管理的过程。

A.规划范围管理        B.收集需求        C.定义范围        D.控制资源 【答案】D

【解析】P273,D   控制资源属于资源管理的过程。

试题4- 【2023年下半年-第4题】

()指出，对某一事物进行度量时会对其行为产生影响，因此需要谨慎制定度量指标。

A.霍桑效应       B. 虚荣指标        C.士气低落        D.确认偏见 【答案】A

【解析】P548,  我们避免常见的度量陷阱

(1)霍桑效应。霍桑效应指出，对某一事物进行度量时会对其行为产生影响，因此需要谨慎 制定度量指标。

(2)虚荣指标。对决策没有帮助的度量指标一般属于虚荣指标

(3)士气低落。如果设定了无法实现的度量指标和目标，项目团队的士气可能会下降，因此 需要设定拓展性目标和激励人心的度量指标。

(4)误用度量指标。尽量避免度量指标的误用。

(5)确认偏见：度量过程中应尽量摆脱偏见。人们倾向于寻找并看到支持原有观点的信息， 可能会导致对数据作出错误解释；

(6)相关性与因果关系混淆。解释度量数据的一个常见错误是将两个变量之间的相关性与一 个变量导致了另一个变量的因果性混淆。

试题5- 【2023年下半年-第5题】

以下属于物理配置审计的是()。

A.配置项的开发已圆满完成

B. 配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征

C. 配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的

D.要交付的配置项是否存在 【答案】D

【解析】P563, 功能配置审计：是审计配置项的一致性配置项的实际功效是否与其需求一致), 具体验证主要包括

(1)配置项的开发已圆满完成

(2)配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征

(3)配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的等。

物理配置审计：是审计配置项的完整性(配置项的物理存在是否与预期一致),具体验证主要 包括

(1)要交付的配置项是否存在

(2)配置项中是否包含了所有必需的项目等

试题6- 【2023年下半年-第6题】

以下关于审计工作底稿，说法错误的是()。

A. 审计工作底稿是指审计人员对制订的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据，以 及得出的审计结论做出的记录

B.审计工作底稿是审计证据的载体，是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资 料

C.审计工作底稿一般分为综合类工作底稿、业务类工作底稿和备查类工作底稿

D.综合类工作底稿是指审计人员在审计实施阶段为执行具体审计程序所形成的审计工作底稿， 包括：符合性测试中形成的内部控制问题调查表和流程图、实质性测试中形成的项目明细表等 【答案】D

【解析】P87,   综合类工作底稿是指审计人员在审计计划阶段和审计报告阶段，为规划、控制 和总结整个审计工作并发表审计意见所形成的审计工作底稿，主要包括：审计业务约定书、审 计计划、审计总结、审计报告、管理建议书、被审计单位管理当局声明书以及审计人员对整个 审计工作进行组织管理的所有记录和资料

试题7- 【2023年下半年-第7题】

野人老师管理了一个项目，该项目包含3个模块，各模块的成本分别为6、8、9万，其中为了 应对风险，野人老师特意预留了2万的管理储备，3万的应急储备，请问野人老师的项目的成 本基准是()。

A.23 万        B.25  万        C.26 万        D.28 万 【答案】C

【解析】成本基准=6+8+9+3=26万，管理储备不在成本基准中。

试题8- 【2023年下半年-第8题】

野人老师(veren. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训培训(公众号：野人老师)

在整合管理中，()不是裁剪考虑的因素。

A.项目生命周期        B. 知识管理        C.开发生命周期        D. 监控 【答案】D

【解析】P241,  因为每个项目都是独特的，所以项目经理可能根据需要裁剪项目整合管理过程：

(1)项目生命周期(2)开发生命周期(3)管理方法(4)知识管理(5)变更(6)治理(7) 经验教训(8)效益

试题9- 【2023年下半年-第9题】

在评审发布内容时对存在风险的发布项做重点评估，确定相应的回退范围，制定相应的回退策 略。回退步骤通常包括：①通知相关用户系统开始回退；②通知各关联系统进行版本回退；③ 回退存储过程等数据对象；④配置数据回退；⑤应用程序、接口程序、工作流等版本回退；⑥ 回退完成通知各周边关联系统；⑦回退后进行相关测试，保证回退系统能够正常运行；⑧通知 用户回退完成。正确的排序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧ B.②①③④⑤⑥⑦⑧ C.④②①③⑤⑥⑦⑧ D.④①②③⑤⑥⑦⑧  【答案】A

【解析】P569,  回退步骤通常包括：①通知相关用户系统开始回退；②通知各关联系统进行版 本回退；③回退存储过程等数据对象；④配置数据回退；⑤应用程序、接口程序、工作流等版 本回退；⑥回退完成通知各周边关联系统；⑦回退后进行相关测试，保证回退系统能够正常运 行；⑧通知用户回退完成。

试题10- 【2023年下半年-第10题】

以下()不是概率估算的相关因素。

A. 具有一定区间的点估算        B. 置信程度        C. 概率分布        D. 管理储备 【答案】D

【解析】P534,    概率估算有3个相关因素：具有一定区间的点估算、置信程度、概率分布。

试题11- 【2023年下半年-第11题】

版本发布前的准备工作包括：①进行相关的回退分析；②备份版本发布所涉及的存储过程、函 数等其他数据的存储及回退管理；③备份配置数据，包括数据备份的方式；④备份在线生产平 台接口、应用、工作流等版本；⑤启动回退机制的触发条件；⑥对变更回退的机制职责的说明， 如通知相关部门，确定需要回退的关联系统和回退时间点等。正确的排序是()。

A.①②③④⑤⑥      B.②③④⑤⑥①      C.②③④①⑤⑥      D.①⑤⑥②③④ 【答案】A

【解析】P568,   版本发布前的准备工作包括：①进行相关的回退分析；②备份版本发布所涉及 的存储过程、函数等其他数据的存储及回退管理；③备份配置数据，包括数据备份的方式；④ 备份在线生产平台接口、应用、工作流等版本；⑤启动回退机制的触发条件；⑥对变更回退的 机制职责的说明，如通知相关部门，确定需要回退的关联系统和回退时间点等。

试题12- 【2023年下半年-第12题】

()是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自 然语言进行有效通信的各种理论和方法。并不是一般地研究自然语言，而在于研制能有效地使

野人老师(ve ren . taobao . com)专业信息系统项目管理师培训培训(公众号：野人老师)

用自然语言通信的计算机系统，特别是其中的软件系统。自然语言处理主要应用于机器翻译、 舆情监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题回答文本语义对比、语音识别、中文OCR  等方面。

A. 自然语言处理 (NLP)                   B. 机器学习        C.专家系统        D. 神经网络 【答案】 A

【解析】P62-62, 自然语言处理 (NLP) 是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向。 它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。自然语言处理并不  是一般地研究自然语言，而在于研制能有效地使用自然语言通信的计算机系统，特别是其中的  软件系统。自然语言处理主要应用于机器翻译、舆情监测、自动摘要、观点提取、文本分类问  题回答、文本语义对比、语音识别、中文OCR 等方面

试题13- 【2023年下半年 -第13题】

关于数据安全的说法，错误的是()。

A.组织的数据安全能力域通常包括数据安全策略、数据安全管理和数据安全审计、数据安全改 进4个能力项

B. 数据安全策略是数据安全的核心内容，在制定的过程中需要结合组织管理需求、监管需求以 及相关标准等统一制定

C. 数据安全管理是在数据安全标准与策略的指导下，通过对数据访问的授权、分类分级的控制、 监控数据的访问等进行数据安全的管理工作，满足数据安全的业务需要和监管需求，实现组织  内部对数据生存周期的数据安全管理

D. 数据安全审计是一项控制活动，负责定期分析、验证、讨论、改进数据安全管理相关的策略、 标准和活动。数据安全审计的目标是为组织以及外部监管机构提供评估和建议

【答案】 A

【解析】P112,   组织的数据安全能力域通常包括数据安全策略、数据安全管理和数据安全审计 三个能力项。

试题14- 【2023年下半年 -第14题】

以下关于初步可行性分析的说法中，错误的是()。

A. 初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估

B. 经过初步可行性研究，可以形成初步可行性研究报告，该报告虽然比详细可行性研究报告粗 略，但是对项目已经有了全面的描述分析和论证

C. 初步可行性研究的结果及研究的主要内容基本与详细可行性研究相同。所不同的是占有的资 源、研究细节方面有较大差异

D.初步可行性分析是必不可少的 【答案】 D

【解析】P228-229,     初步可行性分析是可以省略的。

试题15- 【2023年下半年 -第15题】

()不是隐形知识的特征。

A.非陈述性        B. 个体性        C. 实践性        D. 客观存在性 【答案】 D

【解析】P696,   隐性知识具有6个主要特征：①非陈述性②个体性③实践性④情境性⑤交互性 ⑥非编码性。

显性知识具有4个主要特征：①客观存在性②静态存在性③可共享性④认知元能性。

试题16- 【2023年下半年-第16题】

根据行业最佳实践，在项目或职能层级上计划、执行、监督和控制项目。但是OPM流程和实践 并非从组织角度统一应用或管理，并且可能存在项目差异。是()的特点。

A.级别1,初始或临时的OPM

B.级别2,项目层级采用OPM

C. 级别3,组织定义的OPM

D.级别4,量化管理的OPM 【答案】B

【解析】P587,请见下表。

(1)级别1。初始或临时的0PM。项目绩效无法可靠预测。项目管理极不稳定，高度依赖于

执行工作的人员的经验和能力。项目虽然完成，但经常出现推迟、超出预算、质量各异的情况。 存在的OPM流程是临时的或无序的。

(2)级别2。项目层级采用0PM。根据行业最佳实践，在项目或职能层级上计划、执行、监督 和控制项且。但是OPM流程和实践并非从组织角度统一应用或管理，并且可能存在项目差异。

(3)级别3。组织定义的0PM。项目管理是主动的，组织项目绩效是可预测的。项目团队遵循 组织建立的0PM流程，这些流程根据项目的复杂性和从业者的能力加以裁剪。OPM流程在组织 上是标准化的、可测量的、可控制的，并可由组织进行分析，以监控OPM流程绩效。

(4)级别4。量化管理的OPM。组织中的项目管理决策和流程管理是由数据驱动的。OPM流程 绩效的管理方式能够实现量化改进目标。OPM流程绩效经过了系统性分析，以提高为组织增加

价值的改进机会。

(5)级别5。持续优化的OPM。组织稳定且专注于持续改进。OPM与组织战略的一致性，以及 定义好的和可测量的价值贡献为关注点的0PM流程，促进了组织的敏捷和创新。在优化的组织 中 ，已建立了有效的持续改进，以及一系列测量和度量指标。项目集和项目的成功率很好， 项目组合经过优化以确保业务价值。

试题17- 【2023年下半年-第17题】

以下()不属于项目集交付阶段的内容。

A. 组件授权与规划       B.组件监督与整合       C.组件移交与收尾       D.组件实施 【答案】D

【解析】P577,   项目集交付阶段。为产生项目集管理计划各组件的预期成果而进行的项目集活 动。各项目集组件的实施将包括以下项目集交付子阶段。①组件授权与规划；②组件监督与整 合；③组件移交与收尾。

试题18- 【2023年下半年-第18题】

以下关于项目价值的说法中，错误的是()。

A.价值是指某种事物的作用、重要性或实用性。

B. 价值是项目的最终成功指标和驱动因素。

C.项目的价值只可表现为财务收益值，不可表现为所取得的公共利益和社会收益

D.价值通过可交付物的预期成果来体现。项目的目的就是提供预期的成果，预期的成果通过有 价值的解决方案来实现。可通过商业论证方式，从定性或定量方面说明项目成果的预期价值  【答案】C

【解析】P205,   项目的价值具体可表现为财务收益值，也可表现为所取得的公共利益和社会收 益。

试题19- 【2023年下半年-第19题】

()属于引发项目的因素。

①符合法律法规或社会需求

②满足干系人要求或需求

③创造、改进或修复产品、过程或服务 ④执行、变更业务或技术战略

A.①②③     B.①②     C.①②③     D.①②③④ 【答案】D

【解析】P186,   如图。

表6-2促成项目创建的因素

| 特定因素 | 特定因素示例 | 符合法律 法规或社 会需求 | 满足干系 人要求或 需求 | 创造、改进或 修复产品、过 程或服务 | 执行、变 更业务或 技术战略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新技术 | 某电子公司批准一个新项目，在计 算机内存和电子技术发展基础上， 开发一种高速、廉价的小型笔记本 电脑 |  |  | √ | √ |
| 竞争力 | 为保持竞争力，产品价格要低于竞 争对手产品价格，需要降低生产成 本 |  |  |  | √ |
| 材料问题 | 某市政桥梁的一些支撑构件出现 裂缝，因此需要实施一个项目来解 决问题 | √ |  | √ |  |
| 政策变革 | 在某新政策影响下，当前某项目经 费发生变更 |  |  |  | √ |
| 市场需求 | 为应对汽油紧缺，某汽车公司批准 一个低油耗车型的研发项目 |  | √ | √ | √ |
| 经济变革 | 经济滑坡导致某当前项目优先级 发生变更 |  |  |  | √ |
| 客户要求 | 为了给新工业园区供电，某电力公 司批准一个新变电站建设项目 |  | √ | √ |  |
| 干系人需求 | 某干系人要求组织进行新的输出 |  | √ |  |  |
| 法律要求 | 某化工制造商批准一个项目，为妥 善处理一种新的有毒材料制定指 南 | √ |  |  |  |
| 业务过程改 进 | 某组织实施一个运用精益六西格 玛价值流图的项目 |  |  | √ |  |

试题20- 【2023年下半年-第20题】

以下说法中，错误的是()。

A.边际决策：基于决策算法和信息应用等进行能力构建，强化执行端的决策能力，从而达到快 速反应、高效决策的效果，满足对社会发展的敏捷需求。

B. 多元融合：强调社会关系和社会活动的动态性及其融合的高效性等，实现服务可编排和快速

集成，从而满足各项社会发展的创新需求

C. 数字孪生：围绕现实世界与信息世界的互动融合进行能力构建，包括社会孪生、城市孪生和 设备孪生等，将推动城市空间摆脱物理约束，进入数字空间。

D. 数据治理：围绕对社会状态的本质反映及模拟预测等进行能力构建，洞察可变因素与不可见 因素对社会发展的影响，从而提升生活质量。

【答案】 D    【解析】 P25

(1)数据治理：围绕数据这一新的生产要素进行能力构建，包括数据责权利管控、全生命周 期管理及其开发利用等。

(2)数字孪生：围绕现实世界与信息世界的互动融合进行能力构建，包括社会孪生、城市孪 生和设备孪生等，将推动城市空间摆脱物理约束，进入数字空间。

(3)边际决策：基于决策算法和信息应用等进行能力构建，强化执行端的决策能力，从而达 到快速反应、高效决策的效果，满足对社会发展的敏捷需求。

(4)多元融合：强调社会关系和社会活动的动态性及其融合的高效性等，实现服务可编排和 快速集成，从而满足各项社会发展的创新需求。

(5)态势感知：围绕对社会状态的本质反映及模拟预测等进行能力构建，洞察可变因素与不 可见因素对社会发展的影响，从而提升生活质量。所以D 错误。应该是态势感知，不是数据治 理 。

试题21- 【2023年下半年 -第21题】

()含有与需求相关的信息，包括如何确认需求。

A.需求跟踪矩阵        B.需求文件        C.质量报告        D.经验教训登记册 【答案】 A

【解析】 P291,    可作为确认范围过程输入的项目文件主要包括：

(1)需求文件：将需求与实际结果比较，以决定是否有必要进行变更，采取纠正措施或预防 措施。

(2)需求跟踪矩阵：含有与需求相关的信息，包括如何确认需求。

(3)质量报告：该报告内容可包括由团队管理或需上报的全部质量保证事项、改进建议，以 及在控制质量过程中发现的情况的概述。在验收产品之前，需要查看所有这些内容。

(4)经验教训登记册：在项目早期获得的经验教训可以运用到后期阶段，以提高验收可交付 成果的效率与效果。

试题22- 【2023年下半年 -第22题】

某项目成本估算区间如图所示(单位：万元),则在84万元内完成项目的可能性为()。

| 项目成本 | 低 | 最可能 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 估算值 | 50 | 80 | 92 |

A.84%                 B.90%                 C.95%                 D.97%

【答案】 A

【解析】均值(50+80*4+92)/6=77;标准差(92 - 50)/6=7,所以77+7=84,所以84 在 一 个 标准差内，所以概率约为84%(50%+68.26%/2=84. 13%)。

试题23- 【2023年下半年 -第23题】

()通过一些方式打造高绩效项目团队。

A.项目经理        B.项目经理和团队        C. 项目团队        D. 质量管理人员

【答案】B

【解析】P523,   项目经理和项目团队通过以下方式打造高绩效项目团队。

试题24- 【2023年下半年-第24题】

关闭合同属于()的内容。

A. 规划采购管理        B.实施采购        C. 控制采购        D. 沟通管理 【答案】C

【解析】P474,   项目采购管理过程包括：

(1)规划采购管理：记录项目采购决策、明确采购方法及识别潜在卖方。

(2)实施采购：获取卖方应答、选择卖方并授予合同。

(3)控制采购：管理采购关系、监督合同绩效、实施必要变更和纠偏，以及关闭合同。

试题25- 【2023年下半年-第25题】

()是信息化法律法规领域的最重要的法律基础。

A.《中华人民共和国民法典》合同编        B. 网络安全法

C. 数据安全法                            D.著作权法 【答案】A

【解析】P717,2020  年5月，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会通过的《中华人民 共和国民法典》合同编(以下简称“合同编”)是信息化法律法规领域的最重要的法律基础。

试题26- 【2023年下半年-第26题】

在敏捷型项目中，整个项目期间的质量管理由()执行，但在传统项目中，质量管理通常是 ( ) 的 职 责 。

A.所有团队成员特定团队成员

B.特定团队成员所有团队成员

C.所有团队成员所有团队成员

D. 特定团队成员特定团队成员 【答案】A

【解析】P369, 在敏捷型项目中，整个项目期间的质量管理由所有团队成员执行，但在传统项 目中，质量管理通常是特定团队成员的职责

试题27- 【2023年下半年-第27题】

视频会议属于()。

A. 互动沟通        B.拉式沟通        C.推式沟通        D.非正式沟通 【答案】A

【解析】P421,   沟通方法：

(1)互动沟通。在两方或多方之间进行的实时多向信息交换。它使用诸如会议、电话、即时 信息、社交媒体和视频会议等沟通方式。

(2)推式沟通。向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。这种方法可以确保信息的发 送，但不能确保信息送达目标受众或被目标受众理解。在推式沟通中，可以用于沟通的有：信 件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客和新闻稿。

(3)拉式沟通。适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况。它要求接收方在遵守有关安全 规定的前提之下自行访问相关内容。这种方法包括门户网站、组织内网、电子在线课程经验教 训数据库或知识库。

试题28- 【2023年下半年-第28题】

组织意识到数据是资产：根据管理策略的要求制定了管理流程，指定了相关人员进行初步管理 是()的特点。

A.初始级        B. 受管理级        C. 稳健级        D.量化管理级 【答案】B

【解析】P118,   数据管理能力成熟度模型DCMM 将组织的管理成熟度划分为5个等级，分别是： 初始级受管理级、稳健级、量化管理级和优化级。

| 序 | 级别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初始级 | 数据需求的管理主要是在项目级体现，没有统一的管理流程，主要是被动式 管理。 |
| 2 | 受管理级 | 组织意识到数据是资产，根据管理策略的要求制定了管理流程，指定了相关 人员进行初步管理。 |
| 3 | 稳健级 | 数据已被当做实现组织绩效目标的重要资产，在组织层面制定了系列的标准 化 管理流程，促进数据管理的规范化。 |
| 4 | 量化管理 级 | 数据被认为是获取竞争优势的重要资源，数据管理的效率能量化分析和监控。 |
| 5 | 优化级 | 数据被认为是组织生存和发展的基础，相关管理流程能实时优化，能在行业 内进行最佳实践分享。 |

试题29- 【2023年下半年-第29题】

以下()不属于组织过程资产。

A.组织文化

B. 组织的社交媒体、道德和安全政策及程序

C.组织的问题、风险、变更

D. 数据管理政策及程序 【答案】A

【解析】P516,   组织文化属于事业环境因素

试题30- 【2023年下半年-第30题】

CIA 三要素不包括()。

A. 保密性        B. 完整性        C.可用性        D.不可抵赖性 【答案】D

【解析】P125,CIA     是保密性、完整性和可用性。

试题31- 【2023年下半年-第31题】

以下关于区块链的说法中，错误的是()。

A. 区块链分为公有链、联盟链、私有链和混合链四大类

B. 区块链概念可以理解为以非对称加密算法为基础，以改进的默克尔树为数据结构，使用共识 机制、点对点网络、智能合约等技术结合而成的一种分布式存储数据库技术

C.激励机制可确保分布式系统中的所有节点均可参与数据区块的验证过程，并通过共识机制选 择特定节点将新产生的区块加入到区块链中

D. 区块链系统中的加密算法—般分为散列(哈希)算法和对称加密算法

【答案】D

【解析】P59,   区块链系统中的加密算法一般分为散列(哈希)算法和非对称加密算法。

试题32- 【2023年下半年-第32题】

以下关于数字产业化的说法中，错误的是()。

A. 数字产业化是指为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案，以及 完全依赖于数字技术、数据要素的各类经济活动，包括电子信息制造业、电信业、软件、信息 技术、互联网行业等

B. 数字经济包括数字产业化和产业数字化两大部分

C.从整体构成上看，数字经济包括数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化四个部 分

D.产业数字化发展重点包括：  (1)云计算(2)大数据(3)物联网(4)工业互联网(5)区 块链(6)人工智能(7)虚拟现实和增强现实

【答案】D

【解析】P17-18,    数字产业化发展重点包括：  (1)云计算(2)大数据(3)物联网(4)工业 互联网(5)区块链(6)人工智能(7)虚拟现实和增强现实

试题33- 【2023年下半年-第33题】

以下关于数字化转型的说法，错误的是()。

A. 常见数字化转型的驱动因素主要包括：(1)新技术的强势发展(2)低“交互成本”运作(3) 业务运行的透明化(4)个性化需求的满足

B. 数字化转型组织架构及工作机制的建议可分为4个层次：  ( 1 ) 规 划 层 ( 2 ) 实 施 层 ( 3 ) 能 力层(4)资源层

C.通过计算智能化完成物理对象到信息空间的映射

D. 数字化转型基本原理揭示了个体智慧由“自然人”个体，转移到组织智慧(计算机、信息系 统等掌握的)的必要性和重要性。

【答案】C

【解析】P33,  “数据-智慧”过程该过程通常指数据的开发利用和资源管理的过程，即人们常 说的“智慧化过程”,重点解决基于各类组织组成对象“数字关系”的“脑力替代”。该过程 在大数据“筑底”后，多元化数据能够被开发利用：

①通过对象数字化实现对各类对象的数字化表达；

②通过孪生虚拟化完成物理对象到信息空间的映射；

③通过架构可视化实现业务知识模型与经验沉淀的复用和创新；④通过计算智能化实现多元条 件下的调度和决策。

试题34- 【2023年下半年-第34题】

以下()不是数据治理能力域的内容。

A. 数据治理组织       B. 数据制度建设       C. 数据治理沟通       D. 数据标准建设 【答案】 D

【解析】P109,   组织的数据治理能力域通常包括数据治理组织、数据制度建设和数据治理沟通 三个能力项。

试题35- 【2023年下半年-第35题】

()提供治理过程与活动来支持对项目组合及其组件的决策与导向。

野人老师(veren.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训培训(公众号：野人老师)

A.决策制定职能       B. 监管职能      C. 控制职能      D. 整合职能 【答案】B

【解析】P581,  决策制定职能包括一组过程与活动，提供整体的治理结构，为项目组合及其组 件授予管理权力。监管职能提供治理过程与活动来支持对项目组合及其组件的决策与导向；

控制职能提供过程与活动来对项目组合及其组件进行监控、测量和报告；整合职能则提供过程 和活动来支持项目组合及其组件间的战略一致性。

试题36- 【2023年下半年-第36题】

关于项目集生命周期管理的说法中，错误的是()。

A.为成功向组织交付效益，项目集要分为3个主要阶段来实施，包括项目集定义阶段、项目集 交付阶段和项目集收尾阶段

B.项目集定义阶段。为达成预期成果构建和批准项目集，制定项目集线路图，制定项目评估和 项目集章程。上述内容批准后，则要制订项目集管理计划。

C.项目集收尾阶段为产生项目集管理计划各组件的预期成果而进行的项目集活动。

D.项目集交付阶段包括①组件授权与规划；②组件监督与整合；③组件移交与收尾。 【答案】C

【解析】P577,  项目集生命周期管理为成功向组织交付效益，项目集要分为3个主要阶段来实 施，包括项目集定义阶段、项目集交付阶段和项目集收尾阶段。

(1)项目集定义阶段。为达成预期成果构建和批准项目集，制定项目集线路图，制定项目评 估和项目集章程。上述内容批准后，则要制订项目集管理计划。

(2)项目集交付阶段。为产生项目集管理计划各组件的预期成果而进行的项目集活动。各项 目集组件的实施将包括以下项目集交付子阶段。①组件授权与规划；②组件监督与整合；③组 件移交与收尾。

(3)项目集收尾阶段。将项目集效益移交给维护组织，并以可控的方式正式结束项目集活动。 在项目集收尾阶段主要工作包括项目集移交和收尾或提前终止，或者将工作移交给另一个项目 集。

试题37- 【2023年下半年-第37题】

As a key way to achieve bidirectional mapping,dynamic interaction,and real-time connection      between       virtual       and       real,()can       map       the       properties,structure,state, performance,function,and    behavior     of    physical     entities     and     systems     to    the     virtual world,forming       a       high        fidelity       dynamic       multidimensional,multi-scale,and        multi physical     quantity     model.

A.Cloud   computing      B.Digital       twins      C.Artificial             intelligence      D.Block     chain 【答案】B

【解析】

()作为实现虚实之间双向映射、动态交互、实时连接的关键途径，可将物理实体和系统的属 性、结构、状态、性能、功能和行为映射到虚拟世界，形成高保真的动态多维、多尺度、多物 理量模型。

A.云计算       B. 数字孪生       C. 人工智能       D. 区块链

时政最新知识。数字孪生作为实现虚实之间双向映射、动态交互、实时连接的关键途径，可将  物理实体和系统的属性、结构、状态、性能、功能和行为映射到虚拟世界，形成高保真的动态  多维/多尺度/多物理量模型，为观察物理世界、认识物理世界、理解物理世界、控制物理世界、 改造物理世界提供了一种有效手段。

2023年下半年考试试题和试题解析 (10月29日第2批)

(由于机考后没有真题，题目为野人老师根据学员回忆的考试知识点编的原创题目，部分题

目缺失，正常考试是75个题)

| 淘宝APP扫码购课 | 微信公众号 | 野人老师抖音 | 野人老师小红书 |
| --- | --- | --- | --- |

试题1- 【2023年下半年-第1题】

()标准规定了物联网系统实体间接口的具体功能要求。 A.GB/T35319 物联网系统接口要求

B.GB/T33474 物联网参考体系结构

C.GB/Z33750 物联网标准化工作指南

D.GB/T36478.1物联网信息交换和共享第1部分：总体架构 【答案】 A

【解析】P724,如下图

| 标准编号 | 标准名称 | 主要内容 | 适用范围 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/Z 33750 | 物联网标准化工 作指南 | 该指南制定了物联网标准化工作 原则、工作程序、标准名称的结 构和命名以及物联网标准分类 | 该指导性技术文件适用于：①以 物联网作为名称要素的国家标准 的管理工作；②物联网基础共性 标准的研制工作 | 国家 标准 |
| GB/T 33474 | 物联网参考体系 结构 | 该标准给出了物联网概念模型， 并从系统、通信、信息三个不同 的角度给出了物联网参考体系结 构 | 该标准适用于各应用领域物联网 系统的设计，为物联网系统设计 提供参考 | 国家 标准 |
| GB/T 35319 | 物联网系统接口 要求 | 该标准规定了物联网系统实体间 接口的具体功能要求 | 该标准适用于物联网系统实体间 接口的设计、开发和应用 | 国家 标准 |
| GB/T 36478.1 | 物联网信息交换 和共享第1部 分：总体架构 | 该部分规定了物联网系统之间进 行信息交换和共享包含的过程活 动、功能实体和共享交换模式 | 该部分适用于物联网系统之间信 息交换和共享的规划、设计、系 统开发以及运行维护管理 | 国家 标准 |

试题2- 【2023年下半年-第2题】

下图为某地区的通信线路图，图中节点为8个城市，节点间标识的数字为城市间拟铺设通信线 路的长度，为了保持8个城市通讯连接，则至少铺设()千米的线路。

B

400

H

A

500

—400—

100         200

200

G

A.1000               B.1100               C.1200              D.1300

【答案】D

【解析】先断开最大的，然后保留最小和次小的，最后再断次小的，最终保证村村通路路通： 200+100+200+200+100+200+300=1300;

试题3- 【2023年下半年-第3题】

以下()不是度量绩效域需要重点关注的内容。

A.制定有效的度量指标        B. 度量内容及相应指标        C.度量陷阱        D. 风险 【答案】D

【解析】P542, 在项目整个生命周期过程中，为了有效执行度量绩效域，项目经理需要重点关 注制定有效的度量指标、度量内容及相应指标、展示度量信息和结果、度量陷阱、基于度量进 行诊断、持续改进。

试题4- 【2023年下半年-第4题】

某项目设计方案总投资2995万元，投产后年经营成本为500万元，年营业收入额为1500万元， 第3年末工程项目配套追加投资1000万元，若计算期为5年，基准收益率为10%,残值等于  零，试计算投资方案的净现值。

| 年份 | 第0年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 | 2995 |  |  | 1000 |  |  |
| 收入 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 成本 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

A.44.4        B.44.8        C.44.6        D.44.5 【答案】A

【 解 析 】

| 年份 | 第0年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 | 2995 |  |  | 1000 |  |  |
| 收入 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 成本 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 净值 | -2995 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |
| 现值 | -2995 | 909.1 | 826.4 |  | 683 | 620.9 |

NPV=-2995+909.1+826.4+0+683+620.9万元=44.4万元

试题5- 【2023年下半年-第5题】

某项目包含ABCDEFGHIJ 共10个活动，各活动历时与逻辑关系如下表所示，施工过程中，活动 B延期2天，项目工期是()天

| 活动名称 | 活动历时(天) | 前置活动 |
| --- | --- | --- |
| A | 2 |  |
| B | 2 | A |
| C | 3 | A |
| D | 4 | A |
| E | 3 | B |
| F | 4 | C、D |
| G | 4 | E、F |
| H | 3 | G |
| 工 | 2 | G |
| J | 1 | H、I |

A.17          B.18          C.19          D.20 【答案】B

【解析】画七格图如下， B的总时差是3,延期两天，对工期没有影响。

14

B

14

10

A

6    4    10

4      6                                                                     14           16 D

2                                                                                   15

17

17

14

2

2

17

10

18

18

14

3

4

2

0

0

3

3

3

6

7

5

1

试题6- 【2023年下半年-第6题】

以下()不是规划干系人管理的输入。

A.资源管理计划       B.风险管理计划       C. 干系人登记册       D.干系人参与计划 【答案】D

【解析】P510-511,    干系人参与计划是输出。

试题7- 【2023年下半年-第7题】

项目()对规划采购管理过程中的采购策略制定有重要影响。在制订采购管理计划时所做出的 决定也会影响项目()。

A.质量计划        B.进度计划       C. 风险计划        D.范围计划 【答案】 B

【解析】P475,   项目进度计划对规划采购管理过程中的采购策略制定有重要影响。在制订采购 管理计划时所做出的决定也会影响项目进度计划。在开展制定进度计划过程、估算活动资源过 程以及自制或外购决策制定时，都需要考虑这些决定。

试题8- 【2023年下半年-第8题】

()识别、定义、组合、统一和协调各项目管理过程组的各个过程和活动。

野人老师(ve ren . taobao . com)专业信息系统项目管理师培训培训(公众号：野人老师)

A. 整合管理        B.范围管理        C.进度管理        D. 成本管理 【答案】 A

【解析】P219,  整合管理：识别、定义、组合、统一和协调各项目管理过程组的各个过程和活 动。

试题9- 【2023年下半年-第9题】

野人老师在给大家讲课过程中，告诉大家10大管理的论文非常重要，要大家不要去想押题， 必须全面学习，大家也及时收到了消息，很多学员认可了野人老师的观点，但是他不去执行， 目前是处于()。

A.已转化为积极的行动        B.已收到       C. 已理解已认可        D. 已认可 【答案】 D

【解析】P415, 沟通模型包含5种状态：已发送、已收到、已理解、已认可、已转化为积极的 行动。

(1)已发送：信息已发送。

(2)已收到：对方信息已收到。但这并不表示对方有意图去读取、理解或解决信息。

(3)已理解：正确地消化和理解信息中的内容是简单接收信息中关键的一环。

(4)已认可理解了传达的信息并不代表对方已同意这个观点。或许对方明白了发送者的意思， 但完全不同意。所以在两个聪明的、有主见的人之间达成一致既复杂又耗时，尤其

是两个人的观点不能清晰地向对方阐述的时候。因此，达成一致仍然是做出项目决策和有效沟 通的关键一环。

(5)已转化为积极的行动正确地理解和达成一致的认可比较难，但更加困难的是让对方转化 为实际的、积极的行动，而且是方向正确无误的行动。这是整个过程中最难的一环，通常需要 反复地沟通，在一定的监督或帮助下才能较好地完成。

试题10-【2023年下半年-第10题】

以下()不是定量风险分析的工具和技术。

A.气泡图      B.期望货币值      C. 蒙特卡洛      D. 敏感性分析 【答案】A

【解析】P454-456,   气泡图是定性风险分析的工具。

试题11-【2023年下半年-第11题】

以下关于项目组合管理生命周期的说法中，错误的是()。

A.项目组合生命周期由启动、规划、执行与优化4个阶段组成

B.规划阶段制订并评审项目组合管理计划并就主要内容与干系人达成共识。

C.优化阶段通过其各个组件和运营来实施的，包括对项目组合的执行情况，以及各组件的绩效 标准进行评审和汇报对提出的变更基于持续的组织需要来进行评审，组织环境的变更可能迫使 组件优先顺序要重新排列或者引入新组件

D.启动阶段的活动包含验证业务和运营战略，识别项目组合组件，为项目组合及其组件定义长  期路线图，包括财务目标、绩效标准、沟通、治理、干系人的定义与角色，以及持续管理计划。 【答案】 C

【解析】P579-580,  项目组合生命周期：项目组合生命周期由启动、规划、执行与优化4个阶 段组成。

(1)启动阶段。此阶段的主要活动是验证业务和运营战略，识别项目组合组件，为项目组合 及其组件定义长期路线图，包括财务目标、绩效标准、沟通、治理、干系人的定义与角色，以

及持续管理计划。

(2)规划阶段。规划阶段制订并评审项目组合管理计划并就主要内容与干系人达成共识。

(3)执行阶段。执行阶段是通过其各个组件和运营来实施的，包括对项目组合的执行情况， 以及各组件的绩效标准进行评审和汇报对提出的变更基于持续的组织需要来进行评审，组织环 境的变更可能迫使组件优先顺序要重新排列或者引入新组件。

(4)优化阶段。通过最大化可用的条件、制约因素和资源，使项目组合尽可能高效的过程。 组织通常会安排定期的优化，但在增加或关闭组件时，也会触发此活动。

试题12- 【2023年下半年-第12题】

以下关于文档的说法中，错误的是()。

A. 对于信息系统开发项目来说，其文档一般分开发文档、产品文档和管理文档。

B. 产品文档描述开发过程的产物，基本的产品文档包括：培训手册、参考手册和用户指南、软 件支持手册、产品手册和信息广告。

C. 工作文档(3级文档):适合于由同一单位内若干人联合开发的程序，或可被其他单位使用 的程序。

D. 文档书写规范是在管理信息系统的开发过程中用到很多的图表，对这些图表进行有规则地编 号，可以方便图表的查找。

【答案】D

【解析】P570,  文档的规范化管理主要体现在文档书写规范、图表编号规则、文档目录编写标 准和文档管理制度等几个方面。

(1)文档书写规范。管理信息系统的文档资料涉及文本、图形和表格等多种类型，无论是哪 种类型的文档都应该遵循统一的书写规范，包括符号的使用、图标的含义、程序中注释行的使 用、注明文档书写人及书写日期等。

(2)图表编号规则。在管理信息系统的开发过程中用到很多的图表，对这些图表进行有规则 地编号，可以方便图表的查找。

(3)文档目录编写标准。为了存档及未来使用的方便，应该编写文档目录。管理信息系统的 文档目录中应包含文档编号、文档名称、格式或载体、份数、每份页数或件数、存储地点、存 档时间、保管人等。

(4)文档管理制度。文档的管理制度须根据组织实体的具体情况而定，主要包括建立文档的 相关规范、文档借阅记录的登记制度、文档使用权限控制规则等。

试题13- 【2023年下半年-第13题】

以下关于车联网的说法中，错误的是()。

A. 车联网 (IoV)   系统是一个“端、管、云”三层体系

B. 管系统解决车与车、车与路、车与网、车与人等的互联互通，实现车辆自组网及多种异构网 络之间的通信与漫游，在功能和性能上保障实时性、可服务性与网络泛在性，同时它是公网与 专网的统一体

C.车与云平台间的通信是指车辆通过卫星无线通信或移动蜂窝等无线通信技术实现与车联网 服务平台的信息传输，接收平台下达的控制指令，实时共享车辆数据

D. 云系统是汽车的智能传感器负责采集与获取车辆的智能信息，感知行车状态与环境；是具有 车内通信、车间通信、车网通信的泛在通信终端；同时还是让汽车具备 IoV 寻址和网络可信标 识等能力的设备。

【答案】D

【解析】P11,   车联网 (IoV)    系统是一个“端、管、云”三层体系。

(1)端系统。端系统是汽车的智能传感器负责采集与获取车辆的智能信息，感知行车状态与 环境；是具有车内通信、车间通信、车网通信的泛在通信终端；同时还是让汽车具备IoV 寻 址 和网络可信标识等能力的设备。

(2)管系统。管系统解决车与车、车与路、车与网、车与人等的互联互通，实现车辆自组网 及多种异构网络之间的通信与漫游，在功能和性能上保障实时性、可服务性与网络泛在性，同 时它是公网与专网的统一体。

(3)云系统。车联网是一个云架构的车辆运行信息平台，它的生态链包含了ITS 、物流、客 货运、危特车辆、汽修汽配、汽车租赁、企事业车辆管理、汽车制造商、4s 店、车管、保险、 紧急救援、移动互联网等，是多源海量信息的汇聚，因此需要虚拟化、安全认证、实时交互、 海量存储等云计算功能，其应用系统也是围绕车辆的数据汇聚、计算、调度、监控、管理与应  用的复合体系。

试题14- 【2023年下半年-第14题】

()将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。

A.因果图       B.亲和图       C.甘特图       D.直方图 【答案】A

【解析】P371,   因果图将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根 本原因。

试题15- 【2023年下半年-第15题】

随着新技术的不断涌现，社交网络、多元文化、虚拟团队和新的价值观等的出现，组织和项目 所处的环境发生了很大变化。在执行并管理整合时，项目经理需要意识到项目背景和这些新因 素，决定如何在项目中最好地利用这些新环境因素，以获得项目成功。这是属于()。

A.背景层面执行整合        B.认知层面执行整合

C. 过程层面执行整合        D.管理层面执行整合 【答案】A

【解析】P237

(1)过程层面执行整合

项目管理过程中有些过程可能只发生一次(例如项目章程的初始创建);但很多过程在整个项  目期间会相互重叠并重复发生多次。这种重叠和多次出现的过程，比如需求变更，它会影响范  围、进度或预算，并需要提出变更请求。控制范围过程和实施整体变更控制过程包括变更请求。 在整个项目期间实施整体变更控制过程是为了整合变更请求。

(2)认知层面执行整合

管理项目有多种方法，项目经理的人际关系技能和能力与其管理项目的方式紧密相关，方法的 选择通常取决于项目的具体特点，包括规模、项目或组织的复杂性，以及组织文化。项目经理 应尽量熟练掌握所有项目管理知识领域，帮助项目经理将经验、见解、领导力、技术以及商业 管理技能运用到项目管理中，并帮助项目经理整合这些知识领域所涵盖的过程，实现预期的项 目结果。

(3)背景层面执行整合

随着新技术的不断涌现，社交网络、多元文化、虚拟团队和新的价值观等的出现，组织和项目 所处的环境发生了很大变化。在执行并管理整合时，项目经理需要意识到项目背景和这些新因 素，决定如何在项目中最好地利用这些新环境因素，以获得项目成功。例如，项目经理在指导 项目团队进行沟通规划和知识管理时需要考虑新背景产生的影响，需要面临涉及多个组织的、 大规模、跨职能项目实施中的知识和人员。

野人老师(ve ren . taobao . com)专业信息系统项目管理师培训培训(公众号：野人老师)

试题16- 【2023年下半年 -第16题】

()是高效做事。

A.技 术        B.资 源        C. 人 员        D. 过 程 【答案】 A

【解析】P122,  人员“选人做事”;资源“保障做事”;技术“高效做事”;过程“正确做事”;

试题17- 【2023年下半年 -第17题】

以下()不是人工智能的技术。  ( 英 语 )

A.机器学习        B. 神经网络        C.NLP                D.虚拟化 【答案】 D

【解析】P161, 人工智能的关键技术主要涉及机器学习、自然语言处理、专家系统等技术。(NLP) 神经网络是机器学习的一种形式。

试题18- 【2023年下半年 -第18题】

()是在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。

A.矩阵图       B. 直方图       C. 甘特图       D.亲和图 【答案】 A

【解析】 P371,    矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。

试题19- 【2023年下半年 -第19题】

以下说法中，错误的是()。

A.亲和图可以对潜在缺陷成因进行分类，展示最应关注的领域

B.直方图是一种展示数字数据的条形图，可展示每个可交付成果的缺陷数量、缺陷成因排列、 各个过程的不合规次数，或项目或产品缺陷的其他表现形式

C. 横道图也称为“甘特图”,是展示进度信息的一种图表方式

D.假设情景分析是把单个项目风险和不确定性的其他来源模型化的方法，以评估它们对项目目 标的潜在影响。最常见的技术是蒙特卡罗分析

【答案】 D

【解析】 P320,

(1)假设情景分析：是对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响(积极或消极的)。 假设情景分析就是对“如果情景X出现，情况会怎样?”这样的问题进行分析

(2)模拟：是把单个项目风险和不确定性的其他来源模型化的方法，以评估它们对项目目标 的潜在影响。最常见的模拟技术是蒙特卡罗分析。

试题20- 【2023年下半年 -第20题】

以下说法中，错误的是()。

A.CORBA是 OMG 进行标准化分布式对象计算的基础

B.DCOM 作 为COM 的扩展，不仅继承了COM 优点，而且针对分布环境还提供了一些新的特性， 如位置透明性、网络安全性、跨平台调用

C.COM+为 COM的新发展或COM 更高层次上的应用，其底层结构仍然以COM 为基础，几乎包容了 COM 的所有内容

D.J2EE  的体系结构可以分为客户端层、服务器端组件层和信息系统层。

【答案】 D

【解析】P168-169,J2EE      的体系结构可以分为客户端层、服务器端组件层、 EJB 层和信息系统 层。

试题21- 【2023年下半年 -第21题】

一般的采购步骤为：①准备采购工作说明书 (SOW)  或工作大纲 (TOR);②  准备高层级的成本 估算，制定预算；③发布招标广告；④确定合格卖方的名单；⑤准备并发布招标文件；⑥由卖 方准备并提交建议书；⑦对建议书开展技术(包括质量)评估；⑧对建议书开展成本评估；⑨ 准备最终的综合评估报告(包括质量及成本),选出中标建议书；⑩结束谈判，买方和卖方签 署合同。

其正确的是排序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ B.⑤⑥⑦⑧⑨⑩①②③④ C.①②③④⑦⑧⑨⑩⑤⑥ D.⑧⑨⑩①⑤( ⑥(⑦(②(③④ 【答案】 A

【解析】P475,    一般的采购步骤为：①准备采购工作说明书 (SOW) 或工作大纲 (TOR);②   准 备高层级的成本估算，制定预算；③发布招标广告；④确定合格卖方的名单；⑤准备并发布招 标文件；⑥由卖方准备并提交建议书；⑦对建议书开展技术(包括质量)评估；⑧对建议书开 展成本评估；⑨准备最终的综合评估报告(包括质量及成本)选出中标建议书；⑩结束谈判， 买方和卖方签署合同。

试题22- 【2023年下半年 -第22题】

在项目集生命周期中被执行的活动取决于项目集的具体类型，通常在资金获得批准和项目集经 理被指定前开始。为成功向组织交付效益，项目集要分为3个主要阶段来实施，包括()、 项目集交付阶段和项目集收尾阶段。

A.项目集构建阶段        B.项目集启动阶段

C. 项目集规划阶段        D.项目集定义阶段 【答案】 D

【解析】P577, 为成功向组织交付效益，项目集要分为3个主要阶段来实施，包括项目集定 义阶段、项目集交付阶段和项目集收尾阶段

试题23- 【2023年下半年 -第23题】

以下关于干系人管理过程的作用不正确的是()。

A.识别干系人过程的主要作用是，使项目团队能够建立对每个干系人或干系人群体的适度关注

B.规划干系人参与过程的主要作用是，提供与干系人进行有效互动的可行计划

C.管理干系人参与过程的主要作用是，及时向干系人提供相关信息，引导干系人有效参与项目

D.监督干系人参与过程的主要作用是，随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动 的效率和效果

【答案】 C

【解析】P505,  管理干系人参与过程的主要作用是，尽可能提高干系人的支持度，并降低干系 人的抵制程度。

规划沟通管理过程的主要作用：①及时向干系人提供相关信息；②引导干系人有效参与项目；

③编制书面沟通计划。

试题24- 【2023年下半年 -第24题】

以下说法中，错误的是()。

A.“ 一网通办”是依托于一体化在线政务服务平台，通过规范网上办事标准，优化网上办事流 程，搭建统一的互联网政务服务总门户，整合政府服务数据资源和完善配套制度等措施，推行 政务服务事项网上办理，推动企业群众办事线上只登录一次即可全网通办。

B. “跨省通办”是申请人在办理地之外的省市提出事项申请或在本地提出办理其他省市事项申 请，办理模式通常可分为全程网办、代收代办和多地联办等。

C.“ 一网统管”通常从城市治理突出问题出发，以城市事件为牵引，统筹管理网格，统一城市 运行事项清单，构建多级城市运行“一网统管”应用体系，推动城市管理、应急指挥、综合执 法等领域的“一网统管”,实现城市运行态势感知、体征指标监测统一事件受理、智能调度指 挥、联动协同处置、监督评价考核等全流程监管。

D. 一网通指通过对多个部门的数据进行整合，将城市运行情况充分反映出来。 【答案】 D

【解析】P22, “ 一网统管”建设通常强调：

(1)一网：主要包括政务云、政务网和政务大数据中心等。

(2)一屏：通过对多个部门的数据进行整合，将城市运行情况充分反映出来。

(3)联动：畅通各级指挥体系，为跨部门、跨区域、跨层级联勤联动、高效处置提供快速响 应能力。

(4)预警：基于多维、海量、全息数据汇集，实现城市运行体征的全量、实时掌握和智能预 警 。 (5)创新：以管理需求带动智能化建设，以信息流、数据流推动业务流程全面优化和管 理创新。

试题25- 【2023年下半年 -第25题】

以下()不是干系人登记册的内容。

A.身份信息        B. 评估信息        C.干系人分类        D.干系人参与计划 【答案】 D

【解析】P508-509, 干系人登记册是识别干系人过程的主要输出，记录已识别干系人的信息， 主要包括： (1)身份信息：姓名、组织职位、地点、联系方式，以及在项目中扮演的角色。

(2)评估信息：主要需求、期望、影响项目成果的潜力，以及干系人最能影响或冲击的项目 生命周期阶段。

(3)干系人分类用内部或外部，作用、影响、权力或利益，上级、下级、外围或横向，或者 项目经理选择的其他分类模型进行分类的结果等。

试题26- 【2023年下半年 -第26题】

项目管理是主动的，组织项目绩效是可预测的。项目团队遵循组织建立的OPM 流程，这些流程 根据项目的复杂性和从业者的能力加以裁剪。 OPM 流程在组织上是标准化的、可测量的、可控 制的，并可由组织进行分析，以监控OPM流程绩效是()的特点。

A.级别1,初始或临时的OPM

B. 级别2,项目层级采用OPM

C. 级别3,组织定义的OPM

D. 级别4,量化管理的OPM 【答案】 C

【 解 析 】 P 5 8 7 , 请 见 下 表 。

(1)级别1。初始或临时的0PM。项目绩效无法可靠预测。项目管理极不稳定，高度依赖于

执行工作的人员的经验和能力。项目虽然完成，但经常出现推迟、超出预算、质量各异的情况。 存在的0PM流程是临时的或无序的。

(2)级别2。项目层级采用0PM。根据行业最佳实践，在项目或职能层级上计划、执行、监督 和控制项且。但是OPM流程和实践并非从组织角度统一应用或管理，并且可能存在项目差异。

(3)级别3。组织定义的OPM。项目管理是主动的，组织项目绩效是可预测的。项目团队遵循 组织建立的0PM流程，这些流程根据项目的复杂性和从业者的能力加以裁剪。OPM流程在组织 上是标准化的、可测量的、可控制的，并可由组织进行分析，以监控OPM流程绩效。

(4)级别4。量化管理的0PM。组织中的项目管理决策和流程管理是由数据驱动的。OPM流程 绩效的管理方式能够实现量化改进目标。OPM流程绩效经过了系统性分析，以提高为组织增加 价值的改进机会。

(5)级别5。持续优化的OPM。组织稳定且专注于持续改进。OPM与组织战略的一致性，以及 定义好的和可测量的价值贡献为关注点的0PM流程，促进了组织的敏捷和创新。在优化的组织 中 ，已建立了有效的持续改进，以及一系列测量和度量指标。项目集和项目的成功率很好，

项目组合经过优化以确保业务价值。

试题27- 【2023年下半年 -第27题】

采用较简单的流程、进行更多次测试和选用更可靠的卖方属于()策略。

A. 减 轻        B. 规避        C. 上 报        D. 转 移 【答案】 A

【解析】P460,   风险减轻是指采取措施来降低威胁发生的概率和影响。提前采取减轻措施通常 比威胁出现后尝试进行弥补更加有效。减轻措施包括采用较简单的流程、进行更多次测试和选  用更可靠的卖方。还可能涉及原型开发，以降低从实验台模型放大到实际工艺或产品中的风险。 如果无法降低概率，也许可以从决定风险严重性的因素入手，来减轻风险发生的影响。例如， 在一个系统中加入冗余部件，可减轻原始部件故障所造成的影响。

试题28- 【2023年下半年 -第28题】

以下()不是迈克尔 · 波特提出的战略框架。

A. 差异性战略        B. 总成本领先战略        C. 专注战略        D. 增长型战略

【答案】 D

【解析】P96,    见下图。描述业务战略的经典框架是迈克尔 · 波特提出的竞争力优势模型，如 图4 - 3所示。

| 客户认知的独特性 低成本地位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 全行业范围 特定领域 范围 | 差异性战略 | 总成本领先战略 |
|  | 专注战略 |  |

图4-3 获得竞争力优势的三种战略

试题29- 【2023年下半年 -第29题】

关于配置管理的说法中，错误的是()。

A. 所有配置项的操作权限应由配置管理员严格管理，基本原则是：基线配置项向开发人员开放

野人老师(veren. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训培训(公众号：野人老师)

读取的权限；非基线配置项向项目经理、 CCB及相关人员开放

B. 可将配置项状态分为“草稿”“正式”和“修改”三种

C. 由于我们不能保证新版本一定比旧版本“好”,所以不能抛弃旧版本

D. 配置库可以分开发库、受控库、产品库、备份库4种类型 【答案】D

【解析】P558,   配置库可以分开发库、受控库、产品库3种类型。

试题30- 【2023年下半年-第30题】

做出服务承诺，处处先为他人着想；关注他人的成长、学习、发展、自主性和福利；关注人际 关系、团体与合作；服务优先于领导是() 。

A.放任型        B.交易型        C. 服务型        D.魅力型 【答案】C

【解析】P201,   项目经理可以采用多种领导力风格，包括：①放任型(允许团队自主决策和设 定目标，又被称为“无为而治型”);②交易型(根据目标、反馈和成就给予奖励);③服务 型(做出服务承诺，处处先为他人着想；关注他人的成长、学习、发展、自主性和福利；关注 人际关系、团体与合作；服务优先于领导);④变革型(通过理想化特质和行为、鼓舞性激励、 促进创新和创造，以及个人关怀提高追随者的能力);⑤魅力型(能够激励他人；精神饱满、 热情洋溢、充满自信；说服力强);⑥交互型(结合了交易型、变革型和魅力型领导的特点) 等。

试题31- 【2023年下半年-第31题】

以下()不属于项目评估的依据。

A.项目建议书及其批准文件

B.项目可行性研究报告

C. 报送组织的申请报告及主管部门的初审意见

D.项目章程 【答案】D

【解析】P234,   项目评估的依据主要包括：①项目建议书及其批准文件；②项目可行性研究报 告；③报送组织的申请报告及主管部门的初审意见；④项目关键建设条件和工程等的协议文件；

⑤必需的其他文件和资料等。

试题32- 【2023年下半年-第32题】

以下()属于控制质量的作用。

A.识别无效过程

B.使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态

C. 提高实现质量目标的可能性

D.确定项目输出是否达到预期目的，这些输出需要满足所有适用标准、要求、法规和规范。 【答案】 D

【解析】P368,  管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质 量活动的过程。本过程的主要作用：①提高实现质量目标的可能性；②识别无效过程和导致质 量低劣的原因；③使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态。

P373,  控制质量是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质 量管理活动执行结果的过程。本过程的主要作用：①核实项目可交付成果和工作已经达到主要

干系人的质量要求，可供最终验收；②确定项目输出是否达到预期目的，这些输出需要满足所 有适用标准、要求、法规和规范。

试题33- 【2023年下半年 -第33题】

以下关于数据安全法的说法中，错误的是()。

A. 数据安全法从数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全与开放的 角度对数据安全保护的义务和相应法律责任进行规定。

B. 国家网信部门依照本法和有关法律、行政法规的规定，负责统筹协调网络数据安全和相关监 管工作

C. 国家建立数据分类分级保护制度，根据数据在经济社会发展中的重要程度，以及一旦遭到篡 改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益造 成的危害程度，对数据实行分类分级保护。国家数据安全工作协调机制统筹协调有关部门制定 重要数据目录，加强对重要数据的保护。

D.数据严禁交易，必须保密 【答案】 D

【解析】国家建立健全数据交易管理制度，规范数据交易行为，培育数据交易市场。

试题34- 【2023年下半年 -第34题】

以下关于网络安全法的说法中，错误的是()。

A.网络安全法的制定是为了保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保 护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展。适用于在中华人民共和 国境内建设、运营、维护和使用网络，以及网络安全的监督管理。

B.国家网信部门协调有关部门建立健全网络安全风险评估和应急工作机制，制定网络安全事件 应急预案，并定期组织演练。

C. 关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能 存在的风险每年至少进行2次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息 基础设施安全保护工作的部门。

D. 采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志 不少于六个月；

【答案】 C

【解析】关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和 可能存在的风险每年至少进行1次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键 信息基础设施安全保护工作的部门。

试题35- 【2023年下半年 -第35题】

对于大型项目团队和主要通过虚拟方式工作的项目团队，则更适合采用()方法。

A. 预测型        B. 适应型        C. 混合型        D. 敏捷型 【答案】 A

【解析】P530,  对于大型项目团队和主要通过虚拟方式工作的项目团队，则更适合采用预测型。

试题36- 【2023年下半年 -第36题】

可交付物的范围稳定且变化小时，适合采用()方法。

A. 预测型        B. 适应型        C. 混合型        D. 敏捷型 【答案】 A

野人老师(veren.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训培训(公众号：野人老师)    【解析】P529,   可交付物的范围稳定且变化小时，适合采用预测型方法

试题37- 【2023年下半年-第37题】

()不是影响资源规划的事业环境因素。

A. 组织文化和结构

B. 设施和资源的物理分布

C.现有资源的能力和可用性

D. 物质资源管理政策和程序 【答案】D

【解析】P390,  事业环境因素：能够影响规划资源管理过程的事业环境因素包括：组织文化和 结构；设施和资源的物理分布；现有资源的能力和可用性；市场条件等。

组织过程资产：能够影响规划资源管理过程的组织过程资产包括：人力资源政策和程序；物质 资源管理政策和程序；安全政策；安保政策；资源管理计划模板；类似项目的历史信息等。

试题38- 【2023年下半年-第38题】

以下()不是项目章程的内容。

A.项目目的        B.范围基准        C. 高层级需求        D.项目退出标准 【答案】B

【解析】P244,  项目章程记录了关于项目和项目预期交付的产品、服务或成果的高层级信息： ①项目目的；②可测量的项目目标和相关的成功标准；③高层级需求、高层级项目描述、边界 定义以及主要可交付成果；④整体项目风险；⑤总体里程碑进度计划；⑥预先批准的财务资源；

⑦关键干系人名单；⑧项目审批要求(例如，评价项目成功的标准，由谁对项目成功下结论， 由谁签署项目结束);⑨项目退出标准(例如，在何种条件下才能关闭或取消项目或阶段);

⑩委派的项目经理及其职责和职权；⑪发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权等。

试题39- 【2023年下半年-第39题】

以下()不属于经济可行性研究的内容。

A. 支出分析       B.收益分析        C.投资回报分析       D.人员提升收益 【答案】D

【解析】P226,  经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析，具体 包括支出分析、收益分析、收益投资比、投资回报分析以及敏感性分析等。

人员提升收益属于社会效益可行性分析。

试题40- 【2023年下半年-第40题】

项目组合管理绩效域包括项目组合生命周期、项目组合战略管理、项目组合治理、项目组合产 能与能力管理、项目组合干系人参与、项目组合价值管理和()。

A.项目组合不确定性管理        B.项目组合规划管理

C.项目组合交付管理            D.项目组合风险管理 【答案】D

【解析】P579,  项目组合管理绩效域包括项目组合生命周期、项目组合战略管理、项目组合治 理、项目组合产能与能力管理、项目组合干系人参与、项目组合价值管理和项目组合风险管理。

试题41- 【2023年下半年-第41题】

以下()属于启动过程组的内容。

A.识别干系人        B.规划进度管理        C.范围确认        D.成本预算 【答案】A

【解析】P220-221,见下表。

| 10大管理 | 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目干系人管 理 | ①识别干系人 | ②规划干系人 参与 | ③管理干系人 参与 | ④监督干系人 参与 |  |

试题42- 【2023年下半年-第42题】

关于干系人参与度评估矩阵，以下说法，错误的是()。

A.干系人参与度评估矩阵：用于将干系人当前参与水平与期望参与水平进行比较 B.C 是项目团队评估出来的、为确保项目成功所必不可少的参与水平(期望的)

C. 支持型是指了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果

D.应根据每个干系人的当前与期望参与水平的差距，开展必要的沟通，有效引导干系人参与项 目

【答案】B

【解析】P512,  干系人参与度评估矩阵：用于将干系人当前参与水平与期望参与水平进行比较 干系人参与水平可分为如下：

①不了解型：不知道项目及其潜在影响。

②抵制型：知道项目及其潜在影响，但抵制项目工作或成果可能引发的任何变更。

③中立型：了解项目，但既不支持，也不反对。

④支持型：了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果。

⑤领导型：了解项目及其潜在影响，而且积极参与以确保项目取得成功。

C 代表每个干系人的当前参与水平，而 D 是项目团队评估出来的、为确保项目成功所必不可 少的参与水平(期望的)。

试题43- 【2023年下半年-第43题】

确定合格供方的名单属于()。

A.规划采购        B. 实施采购        C. 控制采购        D.识别干系人 【答案】B

【解析】P474,   项目采购管理过程包括：

(1)规划采购管理：记录项目采购决策、明确采购方法及识别潜在卖方。

(2)实施采购：获取卖方应答、选择卖方并授予合同。

(3)控制采购：管理采购关系、监督合同绩效、实施必要变更和纠偏，以及关闭合同。

试题44- 【2023年下半年-第44题】

以下关于问题解决，说法错误的是()。

A.问题解决发现解决问题或应对挑战的解决方案。它包括收集其他信息、具有批判性思维的、 创造性的、量化的和或逻辑性的解决方法。

B.问题可能在控制质量过程或质量审计中发现，也可能与过程或可交付成果有关。

C. 问题解决方法通常包括以下要素：定义问题，识别根本原因，生成可能的解决方案，选择最 佳解决方案，执行解决方案，验证解决方案的有效性等。

D.使用非结构化的问题解决方法有助于消除问题和制定长久有效的解决方案。 【答案】D

【解析】P372,   使用结构化的问题解决方法有助于消除问题和制定长久有效的解决方案。

试题45- 【2023年下半年-第45题】

野人老师准备开设一家计算机培训学校，他估计该项目投资需要20万，考虑到风险，他预留 了10%的管理储备和5%的应急储备，则该项目的总预算为()。

A.20 万        B.21 万        C.23 万        D.22 万 【答案】C

【解析】应急储备为20*5%=1万，管理储备为20*10%=2万。

总预算应急储备、管理储备都包含，所以总预算为20+1+2=23万。

试题46- 【2023年下半年-第46题】

以下关于可行性研究的说法中，错误的是()。

A.将有项目时的成本(效益)与无项目时的成本(效益)进行比较叫做增量净效益法(有无比 较法)

B. 可行性研究的方法很多，如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等

C.投资费用一般包括固定资金及流动资金两大部分，固定资金中又分为设计开发费、设备费、 场地费、安装费及项目管理费等

D. 初步可行性研究必须用到增量净效益法 【答案】D

【解析】P230-231,   初步可行性研究不是必须要用到。详细可行性研究可以用。

试题47- 【2023年下半年-第47题】

有效的度量指标具有SMART 特征，其中T 是 指 ( ) 。

A.具体的        B. 可实现的        C.具有相关性       D.具有及时性 【答案】D

【解析】P543, 有效的度量指标具有SMART 特征如下：

·S=Specific      (具体的):针对要度量的内容，度量指标是具体的。例如缺陷数量、已修复的 缺陷和修复缺陷平均花费的时间等。

·M=Measurable (有意义的):度量指标应与基准或需求相关。

·A=Attainable      (可实现的):在人员、技术和环境既定的情况下，目标是可以实现的。

·R=Relevant     (具有相关性):度量指标应具有相关性，度量结果应能带来价值，  并且可付 诸行动。

·T=Time-bount (具有及时性):有用的度量指标具有及时性，新信息比旧信息有用，前瞻性 信息(例如新趋势)可以帮助项目团队改变方向并更好地决策。

试题48- 【2023年下半年-第48题】

以下()不是交付绩效域需要重点关注的内容。

A.价值的交付        B.可交付物        C.质量        D.范围 【答案】D

【解析】P540, 在项目整个生命周期过程中，为了有效执行交付绩效域，项目经理需要重点关 注价值的交付、可交付物、质量。

试题49- 【2023年下半年-第49题】

()包括多种保密服务，为了防止网络中各系统之间的数据被截获或被非法存取而泄密，提供 密码加密保护。

A. 数据保密服务      B. 对等实体认证服务      C. 数据完整性服务      D. 禁止否认服务 【答案】A

【解析】P173-P174,    安全服务包括对等实体认证服务、数据保密服务、数据完整性服务、数 据源点认证服务、禁止否认服务和犯罪证据提供服务等。

(1)对等实体认证服务。对等实体认证服务用于两个开放系统同等层中的实体建立链接或数 据传输时，对对方实体的合法性、真实性进行确认，以防假冒。

(2)数据保密服务。数据保密服务包括多种保密服务，为了防止网络中各系统之间的数据被 截获或被非法存取而泄密，提供密码加密保护。数据保密服务可提供链接方式和无链接方式两 种数据保密，同时也可对用户可选字段的数据进行保护。

(3)数据完整性服务。数据完整性服务用以防止非法实体对交换数据的修改、插入、删除以 及在数据交换过程中的数据丢失。

(4)数据源点认证服务。数据源点认证服务用于确保数据发自真正的源点，防止假冒。

(5)禁止否认服务。禁止否认服务用以防止发送方在发送数据后否认自己发送过此数据，接 收方在收到数据后否认自己收到过此数据或伪造接收数据，由两种服务组成：不得否认发送和 不得否认接收。

(6)犯罪证据提供服务。指为违反国内外法律法规的行为或活动，提供各类数字证据、信息 线索等。

试题50- 【2023年下半年-第50题】

如果工作性质清楚，但范围不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同，则使用()。

A.工料合同        B.总价合同        C. 总承包合同        D.单价合同 【答案】A

【解析】P496, 合同类型的选择：

①如果工作范围很明确，且项目的设计已具备详细的细节，则使用总价合同；

②如果工作性质清楚，但范围不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同，则使用工 料合同；

③如果工作范围尚不清楚，则使用成本补偿合同；

④如果双方分担风险，则使用工料合同；如果买方承担成本风险，则使用成本补偿合同；如果 卖方承担成本风险，则使用总价合同；

⑤如果是购买标准产品，且数量不大，则使用单边合同等。

试题51- 【2023年下半年-第51题】

在()规定可以开展进度活动的可用工作日和工作班次，它把可用于开展进度活动的时间段(按 天或更小的时间单位)与不可用的时间段区分开来。

A.项目日历        B. 资源日历        C. 项目团队派工单        D. 物质资源分配单 【答案】A

【解析】P324,  在项目日历中规定可以开展进度活动的可用工作日和工作班次，它把可用于开 展进度活动的时间段(按天或更小的时间单位)与不可用的时间段区分开来。

试题52- 【2023年下半年-第52题】

范围确认中，()关心项目的可交付成果是否足够完成产品或服务。

A.项目管理人员        B. 客户        C.项目团队成员        D. 高层领导 【答案】B

【解析】P290-291,    确认范围主要是项目干系人对项目的范围进行确认和接受的工作。每个人

对项目范围所关注的方面是不同的：

(1)管理层主要关注项目范围：是指范围对项目的进度、资金和资源的影响，这些因素是否 超过了组织承受范围是否在投入产出上具有合理性。

(2)客户主要关注产品范围：关心项目的可交付成果是否足够完成产品或服务。

(3)项目管理人员主要关注项目制约因素关心项目可交付成果是否足够和必须完成，时间、 资金和资源是否足够，主要的潜在风险和预备解决的方法。

(4)项目团队成员主要关注项目范围中自己参与的元素和负责的元素通过定义范围中的时间 检查自己的工作时间是否足够，自己在项目范围中是否有多项工作，而这些工作是否有冲突的 地方。

试题53- 【2023年下半年 -第53题】

以下说法中，错误的是()。

A. 自然语言处理 (Natural        Language        Processing,NLP) 是计算机科学领域与人工智能领域中 的一个重要方向

B.从“人工+智能”向自主智能系统发展

C. 专家系统其内部含有大量的某个领域专家水平的知识与经验，它能够应用人工智能技术和计 算机技术，根据系统中的知识与经验，进行推理和判断

D.神经网络是自然语言处理的一种形式 【答案】 D

【解析】P61-63,     神经网络是机器学习的一种形式。

试题54- 【2023年下半年 -第54题】

以下关于审计证据的说法中，错误的是()。

A. 审计证据是指由审计机构和审计人员获取，用于确定所审计实体或数据是否遵循既定标准或 目标，形成审计结论的证明材料

B. 客观性是指审计证据必须是客观存在的事实材料。客观的审计证据比需要判断或解释的证据 可靠

C. 充分性是指要求审计人员根据所获证据足以对被审计对象提出一定程度保证的结论，是对审 计证据数量的要求，主要与审计人员确定的样本量有关

D.合法性是指审计证据与审计事项之间必须有实质性联系 【答案】 D

【解析】 P86, 审计证据是指由审计机构和审计人员获取，用于确定所审计实体或数据是否遵 循既定标准或目标，形成审计结论的证明材料。审计证据的特性见下表。

| 分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 充分性 | 指要求审计人员根据所获得证据足以对被审计对象提出一定程度保证的结论，是对 审计证据数量的要求，主要与审计人员确定的样本量有关 |
| 客观性 | 指审计证据必须是客观存在的事实材料。客观的审计证据比需要判断或解释的证据 可靠 |
| 相关性 | 指审计证据与审计事项之间必须有实质性联系 |
| 可靠性 | 指审计证据能够反映和证实客观经济活动特征的程度。审计证据的可靠性受到审计 证据的类型、取证的渠道和方法等因素的影响 |
| 合法性 | 指审计证据必须符合法定种类，并依照法定程序取得 |

试题55- 【2023年下半年 -第55题】

()用于对干系人信息、相互关系以及他们与组织的关系进行可视化整理。

A.思维导图            B.干系人参与度评估矩阵

C. 根本原因分析        D. 优先级排序或分级 【答案】A

【解析】P512,  思维导图：用于对干系人信息、相互关系以及他们与组织的关系进行可视化整 理 。

试题56- 【2023年下半年-第56题】

以下()不属于质量控制的输入。

A.可交付成果       B.工作绩效数据       C.测试与评估文件       D.质量控制测量结果 【答案】D

【解析】P374,D   是输出。

试题57- 【2023年下半年-第57题】

()是指事先确定项目的实物或团队资源

A.预分派        B.虚拟团队        C. 集中办公        D. 冲突管理 【答案】A

【解析】P398,   预分派是指事先确定项目的实物或团队资源

试题58- 【2023年下半年-第58题】

以下关于云计算的说法中，错误的是()。

A. 云计算是一种基于互联网的计算方式，实现了“快速、按需、弹性”的服务，用户可以随时 通过宽带网络接入“云”并获得服务，按照需求获取或释放资源，对资源进行动态扩展

B.PAAS 是向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务

C. 云计算的关键技术主要涉及虚拟化技术、云存储技术、多租户和访问控制管理、云安全技术 等

D.容器技术是一种全新意义上的虚拟化技术，属于操作系统虚拟化的范畴；也就是由操作系统 提供虚拟化的支持。目前最受欢迎的容器环境是 Docker

【答案】B

【解析】P51, 云计算服务可以分为基础设施即服务 (IaaS) 、  平台即服务 (PaaS)    和软件即 服务 (SaaS)。

(1)IaaS  向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务。

(2)PaaS  向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、 Web 应用等平台化的服务。

(3)SaaS  向用户提供应用软件(如 CRM、办公软件等)、组件、工作流等虚拟化软件的服务

试题59- 【2023年下半年-第59题】

以下关于气泡图的说法中，错误的是()。

A.气泡图能显示三维数据

B. 在气泡图中，把每个风险都绘制成一个气泡，并用x 轴值、y 轴值和气泡大小来表示风险的 3个参数

C.气泡图中，可以用X 轴代表可监测性，Y 轴代表邻近性，影响值则以气泡大小表示

D.气泡图是识别风险的工具 【答案】D

【解析】P451, 气泡图能显示三维数据。在气泡图中，把每个风险都绘制成一个气泡，并用x 轴值、y 轴值和气泡大小来表示风险的3个参数。气泡图中X 轴代表可监测性，Y 轴代表邻近 性，影响值则以气泡大小表示。

试题60- 【2023年下半年-第60题】

敏感性分析的结果通常用()来表示。

A.气泡图        B. 龙卷风图        C.SWOT                 D. 概率影响矩阵 【答案】B

【解析】P455,   敏感性分析的结果通常用龙卷风图来表示。

试题61- 【2023年下半年-第61题】

以下()不是规划沟通管理的输入。

A. 项目章程        B. 资源管理计划        C. 需求文件        D.干系人参与度评估矩阵 【答案】D

【解析】P419,  干系人参与度评估矩阵是规划沟通管理的工具和技术。

试题62- 【2023年下半年-第62题】

随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动的效率和效果，属于()。

A.识别干系人       B.规划干系人       C. 管理干系人       D.监督干系人 【答案】D

【解析】P504,项目干系人管理的过程包括：

| 过程 | 过程定义 | 主要作用 |
| --- | --- | --- |
| 1.识别干系人 | 定期识别项目干系人，分析和记录他们 的利益、参与度、相互依赖性、影响力 和对项目成功的潜在影响的过程 | 使项目团队能够建立对每个干系人 或干系人群体的适度关注【在整个 项目期间定期开展】 |
| 2.规划干系人 参与 | 根据干系人的需求、期望、利益和对项 目的潜在影响，制定项目干系人参与项 目的方法的过程 | 提供与干系人进行有效互动的可行 计划【在整个项目期间定期开展】 |
| 3.管理干系人 参与 | 通过与干系人进行沟通协作，以满足其 需求与期望、处理问题，并促进干系人 合理参与的过程 | 尽可能提高干系人的支持度，并降 低干系人的抵制程度【在整个项目 期间开展】 |
| 4.监督干系人 参与 | 监督项目干系人的关系，并通过修订参 与策略和计划来引导干系人合理参与 项目的过程 | 随着项目进展和环境变化，维持或 提升干系人参与活动的效率和效果 【在整个项目期间开展】 |

试题63- 【2023年下半年-第63题】

以下()不属于成本控制的内容。

A.对造成成本基准变更的因素施加影响

B.防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更

C.向干系人报告所有经批准的变更及其相关成本

D. 确定可以依据其来进行监督和控制项目绩效的成本基准 【答案】D

【解析】P349,D 是成本预算的内容。项目成本控制的目标包括：

①对造成成本基准变更的因素施加影响；

②确保所有变更请求都得到及时处理；

③当变更实际发生时，管理这些变更；

④确保成本支出不超过批准的资金限额，既不超出按时段、WBS 组件和活动分配的限额，也不 超出项目总限额

⑤监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差；

⑥对照资金支出，监督工作绩效；

⑦防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更；

⑧向干系人报告所有经批准的变更及其相关成本；

⑨设法把预期的成本超支控制在可接受的范围内等。

试题64- 【2023年下半年-第64题】

数据标准化的主要内容不包含()。

A. 数据安全化标准      B. 数据元标准化      C. 元数据标准化      D. 数据标准化管理 【答案】A

【解析】P149,   数据标准化的主要内容包括元数据标准化、数据元标准化、数据模式标准化、 数据分类与编码标准化和数据标准化管理。

试题65- 【2023年下半年-第65题】

适用于建设团队过程的人际关系与团队技能不包括()。

A. 冲突管理        B.影响力        C.团队建设        D.虚拟团队 【答案】D

【解析】P402,   适用于建设团队过程的人际关系与团队技能主要包括：(1)冲突管理(2)影 响力(3)激励(4)谈判(5)团队建设

试题66- 【2023年下半年-第66题】

范围管理中，需要裁剪的考虑因素不包括()。

A. 知识和需求管理        B.确认和控制        C. 开发方法        D.WBS的结构 【答案】D

【解析】P274,   裁剪时应考虑的因素包括：  (1)知识和需求管理(2)确认和控制(3)开发 方法(4)需求的稳定性(5)治理

2023年下半年考试试题和试题解析 (11月4日第3批)

(由于机考后没有真题，题目为野人老师根据学员回忆的考试知识点编的原创题目，部分题

目缺失，正常考试是75个题)

| 淘宝APP 扫码购课 | 微信公众号 | 野人老师抖音 | 野人老师小红书 |
| --- | --- | --- | --- |

试题1- 【2023年下半年-第1题】

以下关于风险管理过程的排序正确的是()。

①识别风险②规划风险管理③实施定性风险分析④实施定量风险分析⑤规划风险应对 ⑥实施风险应对⑦监督风险

A.①②③④⑤⑥⑦ C.①②④③⑤⑥⑦ 【答案】B

【解析】P436 。风险管理过程的排序为

①规划风险管理②识别风险③实施定性风险分析④实施定量风险分析⑤规划风险应对 ⑥实施风险应对⑦监督风险

试题2- 【2023年下半年-第2题】

在制定预算的过程中，可以使用以下哪种工具或技术()。

A.三点估算        B.类比估算       C.历史信息审核       D.完工尚需绩效指数 【答案】C

【解析】P346,  制定预算的工具与技术1.专家判断2.成本汇总3.数据分析4.历史信息审核 5.资金限制平衡6.融资

试题3- 【2023年下半年-第3题】

在项目管理中，以下关于OPM 方法论裁剪的描述，()是不正确的。

A.所有的OPM 方法论都需要裁剪，以确保与组织背景和环境保持一致。

B.裁剪在OPM 方法论的初始建立过程、维护过程和增强过程中都可以进行。

C.项目组合、项目集和项目可以在各自的边界范围内以最匹配项目特定需求的方式应用OPM 方法论。

D.对 OPM 方法进行裁剪和确定如何应用，应在项目的执行阶段进行，过程中可以依据变化进行 变更调整。

【答案】D

【解析】P585, 所有的OPM 方法论都需要裁剪，裁剪在 OPM 方法论初始建立过程、维护过程和 增强过程都可以进行。为了确保与组织背景和环境保持一致，更适用于不同类型项目需求，应 允许项目组合、项目集和项目在各自的边界范围内，以最匹配项目特定需求的方式应用0PM 方法论。可以对0PM 方法进行裁剪，确定如何应用 OPM方法，应在项目的规划阶段进行，过程

中可以依据变化进行变更调整。

试题4- 【2023年下半年-第4题】

以下()不属于沟通的5C 原则里的内容。

A. 正确的语法和拼写       B. 积极倾听       C.清晰的目的和表述       D. 简洁的表述 【答案】B

【解析】P416 。书面沟通的5C原则：

①正确的语法和拼写

②简洁的表述

③清晰的目的和表述

④连贯的思维逻辑

⑤善用控制语句和承接。

试题5- 【2023年下半年-第5题】

在以下选项中，哪个不是产业数字化的典型特征()。

A.以数字科技变革生产工具

B.以数据资源为关键生产要素

C.以信息网络为市场配置纽带

D.以传统模式为主导的发展机制条件 【答案】D

【解析】P19 。产业数字化具有的典型特征包括：

· 以数字科技变革生产工具；

· 以数据资源为关键生产要素；

· 以数字内容重构产品结构；

· 以信息网络为市场配置纽带；

· 以服务平台为产业生态载体；

· 以数字善治为发展机制条件。

试题6- 【2023年下半年-第6题】

在 IT 治理框架中，下列()治理域包含信息技术的战略，以及支撑战略的组织和架构。

A.管理体系治理域       B. 资源治理域       C. 顶层设计治理域       D. 投资管理治理域 【答案】C

【解析】P76, 该标准定义的 IT 治理框架包含信息技术顶层设计、管理体系和资源三大治理 域，每个治理域由如下若干治理要素组成。顶层设计治理域包含信息技术的战略，以及支撑战 略的组织和架构；管理体系治理域包含信息技术相关的质量管理、项目管理、投资管理、服务 管理、业务连续性管理、信息安全管理、风险管理、供方管理、资产管理和其他管理；资源治 理域包含信息技术相关的基础设施、应用系统和数据。

试题7- 【2023年下半年-第7题】

在常用的统计抽样方法中，下列哪一种方法()主要用于估计总体中某种特性的发生比率。

A.属性抽样        B. 变量抽样        C. 判断抽样        D.平均抽样 【答案】A

【解析】P85, 常用的统计抽样方法有：①属性抽样。固定样本量属性抽样或频率估计抽样一   用于估计总体中某种特性(属性)的发生比率(百分率)的抽样方法，属性抽样回答“有多少?”

的问题。可被测试的属性的一个例子是计算机访问申请表上的批准签字。②变量抽样。变量抽 样也称为金额估计抽样或平均值估计抽样，是一种由样本估计总体的货币金额或其他度量单 位(如重量)的抽样技术。变量抽样的一个例子是检查组织重要交易的余额表及对生成余额表 的程序实施的应用系统审计。

试题8- 【2023年下半年-第8题】

()是指将绩效评估结果进行分档，评估者根据分档档次和分档比例对被评估者进行分派的 方法。这种评估方法成本相对较低，但绩效评估标准模糊，主观性较高。

A.尺度评价表法        B.关键事件法        C. 硬性分布法        D.平衡计分卡法 【答案】C

【解析】P651,   在具体应用中绩效评估的方法较多，实际考评工作中比较常用的方法有：

(1)排序法。排序法是指根据工作绩效评估的高低对具有相同工作性质的员工进行排序的方  法。该方法简便易行，一般适用于工作内容单一或工作内容相同的员工较多时进行绩效评估。

(2)硬性分布法。硬性分布法是指将绩效评估结果进行分档，评估者根据分档档次和分档比 例对被评估者进行分派的方法。这种评估方法成本相对较低，但绩效评估标准模糊，主观性较 高。

(3)尺度评价表法。尺度评价表法是指评估者通过评估表的形式，把绩效评估的每一项内容 进行定量分解，对被评估者的工作绩效进行考评打分，最后将考评分值进行合计得到评估总分 的方法。这种方法一般适用于对组织管理人员的绩效评估。

(4)关键事件法。关键事件法是指评估者通过在日常工作中收集的与被评估者绩效评估相关 的“重要事件”形成书面记录，并进行整理和分析后，最终形成评估结果的方法。一般情况下 这种方法通常与其他方法结合使用，不单独使用。

(5)平衡计分卡法。平衡计分卡法是指通过财务、客户、内部运营、学习与成长4个角度， 将组织的战略目标落实为可操作的衡量指标和目标值，对被评估者进行综合考评的方法。平衡 计分卡法是一种有效的绩效管理工具，可以将组织战略目标逐层分解转化为相互平衡的细化指 标，从而有差异化地针对不同的指标进行不同时间周期的绩效评估，有助于组织战略目标的实 现。这种方法广泛应用于团队和个人的绩效评估。

(6)目标管理法。目标管理法是指通过事先设定目标、制订计划对被评估者的工作目标完成 情况进行绩效评估的方法。目标管理一般包括目标确定、计划执行、检查调整、完成评价等几 个步骤。这种方法也广泛用于对团队和个人的绩效评估。

试题9- 【2023年下半年-第9题】

()is about stakeholders,It is based on three variables:power to inference,legitimacy of   the   stakeholders    relationships   with    the   project,and    the    urgency   of   the    stakeholders claim on the project for stakeholder engagement.

A.The SPACE Matrix                  B.The PEST Model

C.The SWOT Analysis                D.The   Salience   Model

【答案】D

【解析】P508 。 ()  是用来给干系人分类的，主要基于三个变量：评估干系人的权力、参与 项目的干系人的合法性、干系人对项目成果有重大利益诉求而导致需立即加以关注的紧迫性。

A.空间矩阵        B.PEST 模型        C.SWOT分析       D. 凸显模型

凸显模型通过评估干系人的权力(职权级别或对项目成果的影响能力)、紧迫性(因时间约束 或干系人对项目成果有重大利益诉求而导致需立即加以关注)和合法性(参与的适当性),对 干系人进行分类。

试题10- 【2023年下半年-第10题】

假设某产品有三个产地A1,A2,A3,       四个销地B1,B2,B3,B4,           其供应量、需求量和单位产

品运价如表所示。完成该运输任务所需的最小运费为()。

| 产地 | 销地 |  |  |  | 供应量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | B2 | B3 | B4 |  |
| A1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| A2 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 |
| A3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| 需求量 | 4 | 3 | 4 | 4 |  |

A.35         B.56         C.68         D.79 【答案】C

【解析】采用伏格尔法。题干没有说是什么单位，为方便解题，假设单位是吨。

(1)计算每行每列的最小元素和次小元素差额

| 产地 | 销地 |  |  |  | 供应量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | B2 | B3 | B4 |  | 行差 |
| A1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 工 |
| A2 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| A3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 |
| 需求量 | 4 | 3 | 4 | 4 |  |  |
| 列差 | 5 | 3 | 3 | 3 |  |  |

找到最大差额为B1的列差：5,与最大差额同行或同列的最小运价为准，用其所在行的产量， 最大限度满足所在列的需求。即A1 运 送 3 吨 到B1, 运费3*2=6; A1 产量用完，删除A1 这 一 行 ，B1 余下的需求为1。

(2)找到最大差额为B4的列差4,第一次重复

| 产地 | 销地 |  |  |  | 供应量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | B2 | B3 | B4 |  | 行差 |
| A2 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| A3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 |
| 需求量 | 1 | 3 | 4 | 4 |  |  |
| 列差 | 3 | 2 | 1 | 4 |  |  |

以最大差额同行或同列的最小运价为准，用其所在行的产量，最大限度满足所在列的需求。即 A2运送4吨到B4,  运费4*4=16; B4 的需求被满足，删除 B4 这 一 列，A2的产量余3。

(3)找到最大差额为B1的列差3,第二次重复

| 产地 | 销地 |  |  | 供应量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | B2 | B3 |  | 行差 |
| A2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| A3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| 需求量 | 1 | 3 | 4 |  |  |
| 列差 | 3 | 2 | 1 |  |  |

以最大差额同行或同列的最小运价为准，用其所在行的产量，最大限度满足所在列的需求。即 A3运送1吨到B1, 运费7*1=7; B1 的需求被满足，删除 B1 这 一 列 ，A3的产量余4。

(4)找到最大差额为A2 的行差3,第三次重复

产地

A2

A3

需求量 列差

销地

| B2 8 6 3 2 | B3 5 6 4 1 |
| --- | --- |

供应量

3

4

行差 3

0

以最大差额同行或同列的最小运价为准，用其所在行的产量，最大限度满足所在列的需求。即 A2运送3吨到B3,运费3*5=15;A2产量用完，删除A2这一行， B3余下的需求为1。

产地

A3

需求量 列差

销地

B2

6

3

2

B3 6 1 1

供应量 4

行差 0

A3运送3吨到B2,运费3*6=18;A3运送1吨到B3,运费1*6=6; 总结所有运价，将所有运价求和：6+16+7+15+18+6=68。

试题11- 【2023年下半年 -第11题】

矩阵型图表的一个例子是职责分配矩阵 (RAM),  它显示了分配给每个工作包的项目资源，用 于说明工作包或活动与项目团队成员之间的关系。 RAM 的 一 个例子是 RACI 矩阵。其中RACI

中 的C 指 的 是 ( ) 。

某项目经理在编制干系人管理计划，绘制的如下表格是()。

| 干系人 | 不知晓 | 抵制 | 中立 | 支持 | 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干系人1 | C |  |  | D |  |
| 干系人2 |  |  | C | D |  |
| 干系人3 |  |  |  | D C |  |

【解析】P15, ·      一级(规划级):企业应开始对实施智能制造的基础和条件进行规划，能够 对核心业务活动(设计、生产、物流、销售、服务)进行流程化管理。

· 二级(规范级):企业应采用自动化技术、信息技术手段对核心装备和业务活动等进行 改造和规范， 实现单一业务活动的数据共享。

· 三级(集成级):企业应对装备、系统等开展集成，实现跨业务活动间的数据共享。

· 四级(优化级):企业应对人员、资源、制造等进行数据挖掘，形成知识、模型等，实 现对核心业务活动的精准预测和优化。

· 五级(引领级):企业应基于模型持续驱动业务活动的优化和创新，实现产业链协同并 衍生新的制造模式和商业模式。

试题14- 【2023年下半年-第14题】

根据给出的描述，关于用户和实体行为分析 (UEBA) 的陈述，()是正确的。

A.UEBA 只使用基本分析方法进行异常检测。

B.UEBA 主要关注网络异常，不涉及用户行为。

C.UEBA 结合了基本和高级分析方法来进行异常检测。

D.UEBA 只使用机器学习来检测异常行为。

【答案】C

【解析】P48 。用户和实体行为分析 (User    and    Entity     Behavior    Analytics,UEBA) 提供了用 户画像及基于各种分析方法的异常检测，结合基本分析方法(利用签名的规则、模式匹配、简  单统计、阈值等)和高级分析方法(监督和无监督的机器学习等),用打包分析来评估用户和  其他实体(主机、应用程序、网络、数据库等),发现与用户或实体标准画像或行为异常的活 动所相关的潜在事件。 UEBA 以用户和实体为对象，利用大数据，结合规则以及机器学习模型， 并通过定义此类基线，对用户和实体行为进行分析和异常检测，尽可能快速地感知内部用户和  实体的可疑或非法行为。 UEBA 是一个完整的系统，涉及算法、工程等检测部分，以及用户与  实体风险评分排序、调查等用户交换和反馈。从架构上来看， UEBA 系统通常包括数据获取层、 算法分析层和场景应用层。

试题15- 【2023年下半年-第15题】

大数据获取的研究主要集中在以下哪()方面。

A.数据存储和计算

B. 数据采集、整合和清洗

C. 数据分析和可视化

D.数据安全和隐私保护 【答案】B

【解析】P55。 大数据获取的研究主要集中在数据采集、整合和清洗三个方面。数据采集技术 实现数据源的获取，然后通过整合和清理技术保证数据质量。

试题16- 【2023年下半年-第16题】

“领导力”指通过讨论或辩论方式与他人合作，带领他们从一个位置到另一个位置。哪个不属 于 领 导 力 ( ) 。sP

A.创新        B.挑战现状        C.关注人际关系        D.关注赢利 【答案】D

【 解 析 】P200,   团队管理与团队领导力的区别。

管理                                     领导力

| 直接利用职位权力 | 利用关系的力量指导、影响与合作 |
| --- | --- |
| 维护 | 建设 |
| 管理 | 创新 |
| 关注系统和架构 | 关注人际关系 |
| 依赖控制 | 激发信任 |
| 关注近期目标 | 关注长期愿景 |
| 了解方式和时间 | 了解情况和原因 |
| 关注赢利 | 关注范围 |
| 接受现状 | 挑战现状 |
| 正确地做事 | 做正确的事 |
| 关注可操作性的问题和问题的解决 | 关注愿景、一致性、动力和激励 |

试题17- 【2023年下半年-第17题】

依据组织的历史数据和已建立的过程性能基线，使用皮尔森(Person)  相关系数判定各个因子数

据与结果数据的相关性，每个因子记为x,   输出记为y,x    与 y 相关性系数r(x,y),r(x,y)          的

计算结果在区间[-1,1],根据计算结果，识别因子与目标结果相关性关系，当r=0.7   时，表示 该因子与目标结果存在()。

A. 强相关关系        B.中度相关关系        C. 弱相关关系       D.基本不相关 【答案】B

【解析】P596,   根据计算结果，识别因子与目标结果相关性关系如下：

· 当0 .8≤ |r|≤1 时，认为该因子与目标结果存在强相关关系；

· 当0 . 5≤ |r|<0.8      时，认为该因子与目标结果存在中度相关关系；

· 当0 . 3≤ |r|<0.5      时，认为该因子与目标结果存在弱相关关系；

· 当0≤ |r|<0.3 时，认为该因子与目标结果基本不相关。

根据相关性分析的结果，通常选择相关性相对较大的因子参与过程性能模型的建立。同时， 考虑到多元回归分析建模的需要，各个因子之间不可存在较高相关性，否则会引起多重共线问 题，导致所建立回归模型的逻辑混乱甚至失败。

试题18- 【2023年下半年-第18题】

()是方格模型的改良形式。把方格中的要素组合成三维模型，作为一个多维模型，它将干 系人视为一个多维实体，便于分析，从而有助于沟通策略的制定。

A.权利/利益方格       B. 干系人立方体       C. 凸显模型       D.影响/作用方格 【答案】B

【解析】P508,   干系人立方体：权力利益方格模型的改良形式。立方体把上述方格中的要素组 合成三维模型，项目经理和团队可据此分析干系人并引导干系人参与项目。作为一个多维模型， 它将干系人视为一个多维实体，便于分析，从而有助于沟通策略的制定。

试题19- 【2023年下半年-第19题】

项目团队通过预测来考虑未来可能发生的情况，以便决定是否调整计划和项目工作。以下哪个 不属于可用于预测的度量指标()。

A.完工尚需估算 (ETC)          B. 完工估算 (EAC)          C.回归分析    D.成本绩效指数 (CPI) 【答案】D

【解析】P545 。预测型度量指标。可用于预测的度量指标包括：

①完工尚需估算(ETC)。

野人老师(veren.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训培训(公众号：野人老师)

②完工估算(EAC) 。

③完工偏差(VAC)。

④完工尚需绩效指数(TCPI)

⑤回归分析。回归分析通过考察一系列输入变量及其对应的输出结果建立数学或统计关 系，可以用来推断未来的绩效。

⑥产量分析。这种分析方法可评估在固定时间范围内已完成事项的数量。采用适应型方法 的项目使用产量度量指标来评估项目进展情况，并估算可能的完成日期。项目团队稳定情况下 的持续时间估算和燃烧率有助于核实和更新成本估算。

D属于基准绩效的度量指标。

试题20- 【2023年下半年-第20题】

控制资源是确保按计划为项目分配()资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况， 并采取必要纠正措施的过程。

A.实物        B.人力       C.人力和实物        D.财务 【答案】A

【解析】P387。控制资源是确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源 实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。

试题21- 【2023年下半年-第21题】

适用于规划范围管理的数据分析技术是(),用于评估、收集需求，详述项目和产品范围， 创造产品，确认范围和控制范围的各种方法。

A. 备选方案分析        B.趋势分析        C.根本原因分析        D.偏差分析 【答案】A

【解析】P276。适用于规划范围管理的数据分析技术是备选方案分析。备选方案分析技术用于 评估、收集需求，详述项目和产品范围，创造产品，确认范围和控制范围的各种方法。

试题22- 【2023年下半年-第22题】

监督沟通是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程。本过程的主要作用是()。

A.按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递流程

B.及时向干系人提供相关信息

C.引导干系人有效参与项目

D.促成项目团队与干系人之间的有效信息流动 【答案】A

【解析】P427,监督沟通是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程。本过程的主要作用是， 按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递流程。

试题23- 【2023年下半年-第23题】

以下属于制定项目章程的输入的是()。

①商业需求②可交付成果③协议④经验教训登记册⑤成本效益分析 A.②③④      B.①②③      C.①③⑤      D.①②④

【答案】C

【解析】P242 。项目章程的输入有：1.立项管理文件( ·商业需求 ·成本效益分析)2.协议3. 事业环境因素4.组织过程资产。综上所述，①③⑤是正确的，选择C选项。

试题24- 【2023年下半年-第24题】

以下哪个不属于组织过程资产()。

A.过程资产       B.治理文件        C.安保和安全       D.资源可用性 【答案】D

【解析】P191 。资源可用性属于组织内部的事业环境因素。

试题25- 【2023年下半年-第25题】

推式沟通主要是向特定接收方发送或发布信息，但不能确保信息被理解。在以下选项中，哪个 最符合推式沟通的特点?

A.通过视频会议进行的实时讨论

B.通过电子邮件发送的工作报告

C.通过社交媒体平台发布的信息

D.通过电话进行的即时信息交流 【答案】B

【解析】P421,(1)        互动沟通。在两方或多方之间进行的实时多向信息交换。它使用诸如会 议、电话、即时信息、社交媒体和视频会议等沟通方式。

(2) 推式沟通。向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。这种方法可以确保信息的发 送，但不能确保信息送达目标受众或被目标受众理解。在推式沟通中，可以用于沟通的有：信 件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客和新闻稿。

(3) 拉式沟通。适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况。它要求接收方在遵守有关安全 规定的前提之下自行访问相关内容。这种方法包括门户网站、组织内网、电子在线课程、经验 教训数据库或知识库。

试题26- 【2023年下半年-第26题】

新访问者的数量比网站的页面访问量更加有用，这是()的举例。

A. 虚荣指标        B.误用度量指标        C.确认偏见        D.相关性与因果关系混淆 【答案】A

【解析】P548。虚荣指标：对决策没有帮助的度量指标一般属于虚荣指标。例如，新访问者的 数量比网站的页面访问量更加有用。

试题27- 【2023年下半年-第27题】

处理基于系统的复杂性的方法主要包括()。

①解耦②模拟③多样性④平衡

A.①②      B.③④      C.①③      D.②④

【答案】A

【解析】P551 。处理复杂性的方法主要有：

(1)基于系统的复杂性。处理基于系统的复杂性的方法主要包括：①解耦②模拟

(2)重新构建的复杂性。处理需要重新构建的复杂性的方法主要包括：①多样性②平衡

(3)基于过程的复杂性。处理基于过程的复杂性的方法主要包括：①迭代②参与③故障保护

试题28- 【2023年下半年-第28题】

价值的度量指标包含()。

①成本效益比②计划收益交付与实际收益交付的对比③投资回报率 (ROI)④ 净 现 值 (NPV) A.①②③④       B.①②③      C.②③④      D.③④

【答案】A

【解析】P544 针对价值常见的度量指标包括：

①成本效益比。成本效益比用于确定项目的成本是否超过其收益。如果成本高于收益，结 果将大于1.0,在这种情况下，除非有监管、社会利益或其他原因，否则不应考虑该项目。 一 个类似的度量指标是效益成本比，效益成本比使用相同的度量指标，但分子是收益，分母是成 本，如果比率大于1.0,则应考虑该项目。

②计划收益交付与实际收益交付的对比：组织可以把价值确定为项目实施后将带来的收 益。对于预期在项目生命周期内交付收益的项目，度量项目进展中交付的收益和价值，并与预 期收益进行比较，以决定继续开展项目还是取消项目。

③投资回报率(ROI) 。ROI 是一种将财务回报金额与成本进行比较的度量指标。

④净现值(NPV) 。NPV 是一段时间内资本流入的现值与资本流出的现值之差。

试题29- 【2023年下半年-第29题】

从计算机模拟中得出的概率估算有3个相关因素，这3个因素共同构成了一个可描述概率估算 的完整的度量指标，其中不包含()。

A.具有一定区间的点估算        B. 置信程度        C. 概率分布        D. 期望值 【答案】D

【解析】P534 。从计算机模拟中得出的概率估算有3个相关因素：

(1)具有一定区间(例如，36个月+3个月/-1个月)的点估算。

(2)置信程度，例如95%置信水平。

(3)概率分布，描述特定区间内和周围的数据分布情况。这3个因素共同构成了一个可描述 概率估算的完整的度量指标。

试题30- 【2023年下半年-第30题】

()当诸如设备和软件配置、处理速度要求、系统的工作负荷类型和负荷量等关键性因素变化 时，对支出和收益产生影响的估计。

A. 支出分析        B.收益分析        C. 收益投资比        D.敏感性分析 【答案】D

【解析】P226。敏感性分析。当诸如设备和软件配置、处理速度要求、系统的工作负荷类型和 负荷量等关键性因素变化时，对支出和收益产生影响的估计。

2023年下半年考试试题和试题解析 (11月5日第4批)

(由于机考后没有真题，题目为野人老师根据学员回忆的考试知识点编的原创题目，部分题

目缺失，正常考试是75个题)

| 淘宝APP扫码购课 | 微信公众号 | 野人老师抖音 | 野人老师小红书 |
| --- | --- | --- | --- |

试题1- 【2023年下半年 -第1题】

微信中语音转换为文字的功能，主要应用了()技术。

A.虚拟现实        B. 专家系统        C.自然语言处理        D.大数据 【答案】 C

【解析】 P61 。 微信中语音转换文字的功能是基于自然语言处理 (NLP)   技术实现的。

自然语言处理 (Natural        Language        Processing,NLP)是计算机科学领域与人工智能领域 中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方 法。自然语言处理主要应用于机器翻译、舆情监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题回 答、文本语义对比、语音识别、中文OCR 等方面。

专家系统是一个智能计算机程序系统，通常由人机交互界面、知识库、推理机、解释器、 综合数据库、知识获取等6个部分构成，其内部含有大量的某个领域专家水平的知识与经验， 它能够应用人工智能技术和计算机技术，根据系统中的知识与经验，进行推理和判断，模拟人 类专家的决策过程，以便解决那些需要人类专家处理的复杂问题。简而言之，专家系统是一种  模拟人类专家解决领域问题的计算机程序系统。

虚拟现实 (Virtual          Reality,VR) 是一种可以创立和体验虚拟世界的计算机系统(其中虚 拟世界是全体虚拟环境的总称)。

大数据 (Big     Data) 指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数 据集合，是具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息 资产。

综上，本题选择C 选项。

试题2- 【2023年下半年 -第2题】

()不属于书面沟通的5C 原则。

A.简洁的表述 (concise)

B.可以证明的结论 (certification)

C. 连贯的思维逻辑 (coherent)

D.清晰的目的和表述 (clarity) 【答案】 B

【解析】P416 。 在编制书面或口头信息的时候，应使用书面沟通的5C原则，以减轻理解错误：

●正确的语法和拼写 (Correctness):         语法不当或拼写错误会分散注意力，甚至可能扭曲信息 含义，降低可信度。

● 简洁的表述 (Concise):  简洁且精心组织的信息能降低误解信息意图的可能性。

●清晰的目的和表述 (Clarity):  确保在信息中包含能满足受众需求与激发其兴趣的内容。

●连贯的思维逻辑 (Coherent):  写作思路连贯，在整个书面文件中使用诸如“引言”和“小 结”的小标题。

●善用控制语句和承接 (Controlling):  可能需要使用图表或小结来控制语句和思路的承接。 综上，本题选择B 选项。

试题3- 【2023年下半年 -第3题】

GB/T    28827.1《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》定义的 IT 运维能力模型包含治 理要求、运行维护服务能力体系和价值实现，其中()为价值实现赋能。

A.用户需求        B.治理要求        C. 战略要求        D.运维服务能力体系 【答案】 D

【解析】本题考查能力模型。 P120 。国 家 标 准GB/T     28827.1《信息技术服务运行维护第1部 分通用要求》定义了IT  运维能力模型，该模型包含治理要求、运行维护服务能力体系和价值 实现，如下图所示。

治理要求

指导

运行维护服务能力体系(MCS)

策划

人员       过程

关键

指标

资源       技术

改进

赋能

价值实现

服务 需求

服务 提供

服务 价值

能力 需求

检查

实施

试题4- 【2023年下半年 -第4题】

()是解决所有索赔和争议的首选方法。

A. 申 诉        B.谈 判        C.起 诉        D. 替代争议解决方法 (ADR) 【答案】 B

【解析】P490 。 如果买卖双方不能就变更补偿达成一致意见，或对变更是否发生存在分歧，那 么被请求的变更就成为有争议的变更或潜在的推定变更。此类有争议的变更称为索赔。如果不 能妥善解决，它们会成为争议并最终引发申诉。在整个合同生命周期中，通常会按照合同条款

对索赔进行记录、处理、监督和管理。如果合同双方无法自行解决索赔问题，则可能不得不按 合同中规定的程序，用替代争议解决方法 (ADR)  去处理。谈判是解决所有索赔和争议的首选 方法。综上，本题选择B 选项。

试题5- 【2023年下半年-第5题】

规划绩效域中，可以应用()检查项目是否以有条理、协调一致的方式推进。

A.绩效偏差        B. 规划的详尽程度        C.规划的充分性        D.规划的整体性 【答案】A

【解析】P536 。在项目整个生命周期过程中，项目经理和项目团队需要对规划绩效域的执行效 果进行检查，确保其有效执行并实现预期目标，具体检查方法如下表所示。

| 预期目标 | 指标及检查方法 |
| --- | --- |
| 项目以有条理、协调一致的方式推进 | 绩效偏差：对照项目基准和其他度量指标对项目结果进行绩效 审查表明项目正在按计划进行，绩效偏差处于临界值范围内 |
| 应用系统的方法交付项目成果 | 规划的整体性：交付进度、资金提供、资源可用性、采购等表 明项目是以整体方式进行规划的，没有差距或不一致之处 |
| 对演变情况进行详细说明 | 规划的详尽程度：与当前信息相比，可交付物和需求的初步信 息是适当的、详尽的；与可行性研究与评估相比，当前信息表 明项目可以生成预期的可交付物和成果 |
| 规划投入的时间成本是适当的 | 规划适宜性：项目计划和文件表明规划水平适合于项目 |
| 规划的内容对管理干系人的需求而言是充 分的 | 规划的充分性：沟通管理计划和干系人信息表明沟通足以满足 干系人的期望 |
| 可以根据新出现的和不断变化的需求进行 调整 | 可适应变化：采用待办事项列表的项目，在整个项目期间会对 各个计划做出调整。采用变更控制过程的项目具有变更控制委 员会，会议的变更志日志和文档表明变更控制过程正在得到应 用 |

试题6- 【2023年下半年-第6题】

项目经理需在项目生命周期的(),针对项目干系人多样性的信息需求，制订有效的沟通管理 计划。应该在()期间，定期审查本过程的成果并做必要修改，以确保其持续适用。

A.中期、项目后期            B.前期、项目后期

C. 整个周期、项目中期        D. 早期、整个项目 【答案】D

【解析】P418 原话项目经理需在项目生命周期的早期，针对项目干系人多样性的信息需求， 制订有效的沟通管理计划。应该在整个项目期间，定期审查本过程的成果并做必要修改，以确 保其持续适用。例如，在干系人发生变化或每个新项目阶段开始时。

试题7- 【2023年下半年-第7题】

项目评估的依据主要包括：项目建议书及其批准文件、()报送组织的申请报告及主管部门的 初审意见、项目关键建设条件和工程等的协议文件、必需的其他文件和资料等。

A. 需求调研报告        B. 绩效测量报告

C. 成本预测报告        D.项目可行性研究报告 【答案】D

【解析】P234 。项目评估的依据主要包括：①项目建议书及其批准文件；②项目可行性研究报 告；③报送组织的申请报告及主管部门的初审意见；④项目关键建设条件和工程等的协议文件；

⑤必需的其他文件和资料等。综上，本题选择D选项。

试题8- 【2023年下半年-第8题】

某跨国企业需要建设覆盖多个国家的人力资源系统，项目经理在规划系统建设时对系统覆盖多 个国家的文化规范、语言、时区等问题进行了充分的调研，确保了该系统满足管理需要，这是 价值驱动的项目管理原则中()原则的体现。

A. 展现领导力行为              B. 驾驭复杂性

C.为实现目标而驱动变革        D. 促进干系人参与 【答案】B

【解析】本题考查驾驭复杂性。 P210 。项目团队通常无法预见复杂性的出现，因为复杂性是风 险、依赖性、事件或相互关系等许多因素交互形成的。很难分离出造成复杂性的特定原因。常 见的复杂性来源包括：

●人类行为：人类行为包括人的行为、举止、态度和经验，以及它们之间的相互作用。主观因 素的引入也会使人类行为的复杂性加深。位于偏远地区的干系人可能地处不同的时区，讲不同 的语言，遵守不同的文化规范。

●系统行为：系统行为是项目要素内部和项目要素之间动态地相互依赖与交互的结果。例如， 不同技术系统的集成可能会增加复杂性，项目系统各组件之间的交互也可能导致相互关联的风 险，造成新的不可预见的问题。

●不确定性和模糊性：不确定性是缺乏对问题、事件、目标路径和解决方案的理解和认识而导 致的一种状态，是超出了现有的知识或经验的新因素引起的。模糊性是一种不清晰、不知道会 发生什么情况或无法理解某种情况的状态。选项众多或不清楚哪个是最佳选项都会导致模糊 性。不清晰或误导性事件、新出现的问题或主观情况也会导致模糊性。在复杂的环境中，不确 定性和模糊性往往混合在一起，导致其对项目影响概率和可能性难以确定。

●技术创新：技术创新包括产品、服务、工作方式、流程、工具、技术、程序等的颠覆性创新。 创新有助于项目产生新的解决方案，但新技术带来的不确定性也可能导致项目混乱，从而增加 复杂性。

综上，本题选择B 选项。

试题9- 【2023年下半年-第9题】

OPM 方法论是针对在特定组织内从事项目管理人员使用的实践、技术、()所构成的体系。

A. 程序和规则        B.技术和规范        C. 流程和管理        D.过程和定义 【答案】A

【解析】P585,OPM 方法论是针对在特定组织内从事项目管理人员使用的实践、技术、程序和 规则所构成的体系。

试题10- 【2023年下半年-第10题】

车联网系统是一个“端、管、云”三层体系。其中()解决互联互通问题，()是多源海量信 息的汇聚。

A.云系统、端系统      B.端系统、云系统      C. 端系统、管系统      D. 管系统、云系统 【答案】D

【解析】P11 。 车联网 (Internet       of        Vehicles,IoV) 系统是一个“端、管、云”三层体系。

(1)端系统。端系统是汽车的智能传感器负责采集与获取车辆的智能信息，感知行车状态与 环境；是具有车内通信、车间通信、车网通信的泛在通信终端；同时还是让汽车具备IoV 寻址 和网络可信标识等能力的设备。

(2)管系统。管系统解决车与车、车与路、车与网、车与人等的互联互通，实现车辆自组网 及多种异构网络之间的通信与漫游，在功能和性能上保障实时性、可服务性与网络泛在性，同 时它是公网与专网的统—体。

(3)云系统。车联网是一个云架构的车辆运行信息平台，它的生态链包含了ITS 、物流、客  货运、危特车辆、汽修汽配、汽车租赁、企事业车辆管理、汽车制造商、4S 店、车管、保险、 紧急救援、移动互联网等，是多源海量信息的汇聚，因此需要虚拟化、安全认证、实时交互、 海量存储等云计算功能，其应用系统也是围绕车辆的数据汇聚、计算、调度、监控、管理与应 用的复合体系。

试题11- 【2023年下半年-第11题】

()是指当有新版本发布的时候，先少量用户使用新版本，并且观察新版本是否存在问题。如  果出现问题，就及时处理并重新发布；如果一切正常，就稳步地将新版本适配给所有的用户。

A. 蓝绿部署        B. 金丝雀部署        C. 虚拟机部署        D.持续部署 【答案】B

【解析】本题考查部署交付的知识，P143。蓝绿部署是指在部署的时候准备新旧两个部署版本， 通过域名解析切换的方式将用户使用环境切换到新版本中，当出现问题的时候，可以快速地将 用户环境切回旧版本，并对新版本进行修复和调整。

金丝雀部署是指当有新版本发布的时候，先让少量用户使用新版本，并且观察新版本是否 存在问题。如果出现问题，就及时处理并重新发布；如果一切正常，就稳步地将新版本适配给 所有的用户。

后来逐渐发展为虚拟机部署，在虚拟机上借助流程化的部署能较好地构建软件环境，但是 第三方依赖库的重构不稳定为整体部署带来了困难。

试题12- 【2023年下半年-第12题】

适用于监督干系人参与过程的数据表现技术是()。

A. 沟通技能      B. 根本原因分析      C. 干系人参与度评估矩阵      D.干系人分析技术 【答案】C

【解析】P516 。适用于监督干系人参与过程的数据表现技术主要是干系人参与度评估矩阵。使 用干系人参与度评估矩阵来跟踪每个干系人参与水平的变化，对干系人参与加以监督。适用于 监督干系人参与过程的数据分析技术主要包括：备选方案分析、根本原因分析、干系人分析。

试题13- 【2023年下半年-第13题】

项目管理信息系统包括()软件，用于监督资源的使用情况，协助确保合适的资源适时、适 地用于合适的活动。

A. 资源管理或进度计划        B.CRM 系统

C.采购系统或智能分析        D.BOM 系统 【答案】A

【解析】P410。项目管理信息系统可包括资源管理或进度计划软件，用于监督资源的使用情况， 协助确保合适的资源适时、适地用于合适的活动。

试题14- 【2023年下半年-第14题】

功能配置审计内容包含： ()。

①交付配置项是否存在

②配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征

野人老师(veren.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训培训(公众号：野人老师)

③配置项中是否包含了所有必须的项目

④配置项的开发已圆满完成

⑤配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的

A.②④⑤        B.①③④        C.①②④⑤        D.②③④ 【答案】A

【解析】P563。功能配置审计是审计配置项的一致性(配置项的实际功效是否与其需求一致), 具体验证主要包括：①配置项的开发已圆满完成；②配置项已达到配置标识中规定的性能和功 能特征；③配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的等。

试题15- 【2023年下半年-第15题】

()估算方法将以往类似项目的相关信息作为估算未来项目的基础，是一种快速估算方法，适 用于项目经理只能识别WBS 的几个高层级的情况。

A.类比       B.基线       C.自下而上       D. 参数 【答案】A

【解析】P394。类比估算将以往类似项目的资源相关信息作为估算未来项目的基础。这是一种 快速估算方法，适用于项目经理只能识别WBS的几个高层级的情况。(A  选项)

自下而上估算是首先对团队和实物资源在活动级别上进行估算，然后汇总成工作包、控制 账户和总体项目层级上的估算。 (C 选项)

参数估算基于历史数据和项目参数，使用某种算法或历史数据与其他变量之间的统计关 系，来计算活动所需的资源数量。 (D 选项)

没有基线估算这种方法。 (B 选项)

试题16- 【2023年下半年-第16题】

与项目有关的质量成本(COQ) 包含以下一种或多种成本：()、评估成本、失败成本(内部/ 外部)。

A. 纠错成本       B.开发成本       C.测试成本       D.预防成本 【答案】D

【解析】P365 。质量成本：与项目有关的质量成本 (COQ) 包含以下一种或多种成本：①预防  成本。预防特定项目的产品、可交付成果或服务质量低劣所带来的成本。②评估成本。评估、 测量、审计和测试特定项目的产品、可交付成果或服务所带来的成本。③失败成本(内部/外 部)。因产品、可交付成果或服务与干系人需求或期望不一致而导致的成本。

试题17- 【2023年下半年-第17题】

甲公司对某投资项目进行评估，投入100万元，10%概率获得利润150万元，55%的概率获得利 润200万元，20%的概率获得利润280万元，10%的概率不赔不赚，5%的概率亏300万元。则项 目的投资回报率为()。

A.266                B.2.66                 C.166                D.1.66

【答案】D

【解析】项目预期收益：150*10%+200*55%+280*20%+0*10%+(-300)*5%-100=166(万元) 投资回报率ROI=166/100=1.66。

试题18- 【2023年下半年-第18题】

整体项目风险应对策略不包括()。

A.开拓       B. 接受        C. 上报       D. 转移或分享

【答案】C

【解析】P459。风险应对措施的规划和实施不应只针对单个项目风险，还应针对整体的项目风 险。用于应对单个项目风险的策略也适用于整体项目风险：

(1)规避。如果整体项目风险有严重的负面影响，并已超出商定的项目风险临界值，就可以 采用规避策略。此策略涉及采取集中行动，弱化不确定性对项目整体的负面影响，并将项目拉 回到临界值以内。

(2)开拓。如果整体项目风险有显著的正面影响，并已超出商定的项目风险临界值，就可以 采用开拓策略。此策略涉及采取集中行动，获得不确定性对整体项目的正面影响。

(3)转移或分享。如果整体项目风险的级别很高，组织无法有效加以应对，就可能需要让第 三方代表组织对风险进行管理。若整体项目风险是负面的，就需要采取转移策略，这可能涉及 支付风险费用；如果整体项目风险高度正面，则由多方分享，以获得相关收益。

(4)减轻或提高。本策略涉及变更整体项目风险的级别，以优化实现项目目标的可能性。减 轻策略适用于负面的整体项目风险，而提高策略则适用于正面的整体项目风险。减轻或提高策 略包括重新规划项目、改变项目范围和边界、调整项目优先级、改变资源配置、调整交付时间 等。

(5)接受。即使整体项目风险已超出商定的临界值，如果无法针对整体项目风险采取主动的 应对策略，组织可能选择继续按当前的定义推动项目进展。接受策略又分为主动接受策略和被 动接受策略。最常见的主动接受策略是为项目建立整体应急储备，包括预留时间、资金或资源， 以便在项目风险超出临界值时使用；被动接受策略则不会主动采取行动，而只是定期对整体项 目风险的级别进行审查，确保其未发生重大改变。

试题19- 【2023年下半年-第19题】

识别项目干系人管理过程在()可以重复开展。

①每个阶段开始时②项目出现重大变化时③进行可行性研究时④组织出现重大变化时⑤编制 项目章程时

A.③④⑤      B.①②③      C.②③④      D.①②④

【答案】D

【解析】P505。识别干系人管理过程通常在编制和批准项目章程之前或同时首次开展，之后在 项目生命周期过程中必要时重复开展，至少应在每个阶段开始时，以及项目或组织出现重大变 化时重复开展。每次重复开展识别干系人管理过程，都应通过查阅项目管理计划组件及项目文 件，来识别有关的项目干系人。

试题20- 【2023年下半年-第20题】

某企业新研发的产品要投入市场，有三种价格方案 ABC,预估每种价格方案的三种销售状态， 根据同类产品的销售经验，算出三种价格方案下三种销售状态的收益值如表所示，该企业根据 后悔值决策标准，应选择()方案。

| 价格方案 | 收益值(万元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 销路较好 | 销路一般 | 销路较差 |
| A方案 | 34 | 25 | 22 |
| B方案 | 30 | 30 | 24 |
| C方案 | 26 | 28 | 26 |

A.B 方案        B.B方案或C方案       C.C 方案       D.A方案 【答案】A

【解析】P490。本题考查最大最小值法，可按照如下步骤计算：

1.计算每个方案在各种情况下的后悔值；(后悔值=各个方案在该情况下该方案的收益),先 用每列最大值减去本身的数字，形成新的矩阵，如下：

| 价格方案 | 收益值(万元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 销路较好 | 销路一般 | 销路较差 | 每行最大值 |
| A方案 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| B方案 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| C方案 | 8 | 2 | 0 | 8 |

2.找出各方案的最大后悔值；求得每行的最大值

3.选择最大后悔值中的最小方案作为最优方案。再从每行最大值这一列中看最小值。是4,对 应 B 方案。

试题21- 【2023年下半年-第21题】

项目章程可由发起人编制，也可由项目经理与()合作编制。通过这种合作，项目经理可以更 好地了解项目的目的、目标和预期收益，以便更有效地分配项目资源。

A.发起机构        B. 评估机构        C.客户        D.干系人 【答案】A

【解析】P242 。项目章程可由发起人编制，也可由项目经理与发起机构合作编制。通过这种合 作，项目经理可以更好地了解项目的目的、目标和预期收益，以便更有效地分配项目资源。项 目章程—旦被批准，就标志着项目的正式启动。

试题22- 【2023年下半年-第22题】

下列哪一个不是建立IT 治理机制的原则()。

A. 公平        B. 透明        C.简单        D.适合 【答案】A

【解析】P72, 建立 IT 治理机制的原则包括：1)简单。机制应该明确地定义特定个人和团体 所承担的责任和目标。2)透明。有效的机制依赖于正式的程序。对于那些被治理决策所影响 或是想要挑战治理决策的人来说，机制如何工作是需要非常清晰的。3)适合。机制鼓励那些 处于最佳位置的个人去制定特定的决策。

试题23- 【2023年下半年-第23题】

在交付绩效域，为了有效执行项目交付工作，项目经理需要重点关注的内容包括：  ()。 ①可交付物②价值的交付③质量④规划⑤预算

A.②③④        B.①②③        C.①②③④⑤         D.①②④

【答案】B

【解析】P540 。在项目整个生命周期过程中，为了有效执行交付绩效域，项目经理需要重点关 注价值的交付、可交付物、质量。综上所述，①②③是正确的，选择B 选项。

试题24- 【2023年下半年-第24题】

()的作用是识别无效过程和导致质量低劣的原因。

A.规划质量        B.控制质量        C.评估质量        D. 管理质量 【答案】D

【解析】P368。 管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质 量活动的过程。本过程的主要作用：

①提高实现质量目标的可能性；②识别无效过程和导致质量低劣的原因；③使用控制质量过程 的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态。

试题25- 【2023年下半年-第25题】

()不属于项目进度计划的图形表示方式。

A. 横道图        B.矩阵图        C.项目进度网络图        D. 里程碑图 【答案】B

【解析】 P323 。项目进度计划可以是概括的或详细的。虽然项目进度计划可用列表形式，但图 形方式更直观，可以采用的图形方式包括：横道图、里程碑图、项目进度网络图。

试题26- 【2023年下半年-第26题】

关于项目的描述，不正确的是：  ()。

A. 项目的需求不复存在，是项目宣告结束的情况之一

B.实现项目目标可能会产生一个或多个可交付成果

C. 可交付成果可能会在项目终止后依然存在

D.项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的周期性工作 【答案】D

【解析】P184 。项目可宣告结束的情况主要包括：达成项目目标；不能达到目标；项目资金耗 尽或不再获得资金支持；对项目的需求不复存在；无法获得所需的人力或物力资源；出于法律 或其他原因终止项目等。  (A 选项正确)

实现项目目标可能会产生一个或多个可交付成果。(B 选项正确)

虽然项目是临时性工作，但其可交付成果可能会在项目终止后依然存在。  (C 选项正确) 项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。  (D 选项错误)

试题27- 【2023年下半年-第27题】

()确立代码与事物或概念之间的一一对应关系，以保证数据的准确性和相容性，为信息集成 与资源共享提供良好的基础。

A. 元数据标准化          B. 数据元标准化

C. 数据模式标准化        D.数据分类与编码标准化 【答案】D

【解析】P153 。数据分类与编码标准化是简化信息交换、实现信息处理和信息资源共享的重要 前提，是建立各种信息管理系统的重要技术基础和信息保障依据。通过分类与编码标准化，可 以最大限度地消除对信息命名、描述、分类和编码的不一致造成的混乱、误解等现象，可以减 少信息重复采集、加工、存储等操作，使事物的名称和代码的含义统一化、规范化，确立代码 与事物或概念之间的一一对应关系，以保证数据的准确性和相容性，为信息集成与资源共享提 供良好的基础。

试题28- 【2023年下半年-第28题】

()不属于实施采购的工具与技术

A.自制外购分析        B. 数据分析        C.人际关系与团队技能        D.广 告 【答案】A

【解析】P485 。实施采购过程中会用到的工具与技术包括：专家判断、广告、投标人会议、数 据分析、人际关系与团队技能。

试题29- 【2023年下半年-第29题】

关于项目整合管理的描述，不正确的是()

A.项目整合管理由项目经理负责，项目经理负责整合所有其他知识领域的成果，并掌握项目总 体情况

B.项目整合管理的责任可由项目经理授权或转移

C.执行项目整合时项目经理承担双重角色

D.项目整合是项目经理的一项关键技能 【答案】B

【解析】P236,   项目整合管理由项目经理负责，项目经理负责整合所有其他知识领域的成果并 掌握项目总体情况。项目整合管理的责任不能被授权或转移，项目经理必须对整个项目承担最 终责任。整合是项目经理的一项关键技能。执行项目整合时项目经理承担双重角色：组织层面 上，项目经理扮演重要角色，与项目发起人携手合作，了解战略目标并确保项目目标和成果与 项目组合、项目集以及业务领域保持一致。项目经理以这种方式有助于项目的整合与执行。在 项目层面上，项目经理负责指导团队关注真正重要的事务并协同工作。为此，项目经理需要整 合过程、知识和人员。

试题30- 【2023年下半年-第30题】

项目进度管理过程中，可用于控制进度过程的数据分析技术包括()。

A.蒙特卡洛分析        B.计划评审技术 (PERT)         C.参数估算        D. 挣值分析 【答案】D

【解析】P328 。可用作控制进度过程的数据分析技术主要包括：挣值分析、迭代燃尽图、绩效 审查、趋势分析、偏差分析、假设情景分析。

试题31- 【2023年下半年-第31题】

()不属于项目建议书的核心内容

A.项目的必要性          B. 初步可行性研究

C. 项目的市场预测        D.项目建设必需的条件 【答案】B

【解析】P226

项目建议书应该包括的核心内容有：

项目的必要性； 项目的市场预测

项目预期成果(如产品方案或服务) 的市场预测；

项目建设必需的条件。

试题32- 【2023年下半年-第32题】

()是开展数字化转型的重要基石。组织可以利用()的价值支持新的业务模式、改进产品和 服务等。

A. 数字化产品、数据技术        B. 数据、数据

C. 数字化人才、数据技术        D. 新技术、数据 【答案】B

【解析】P659。 数据是开展数字化转型的重要基石，组织可以利用数据的价值来释放新机遇， 包括支持新的业务模式、改进产品和服务等。

试题33- 【2023年下半年-第33题】

在监控项目工作过程中，当遇到变更请求时，为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而 进行的有目的的活动属于()。

A.缺陷补救        B. 评审措施        C.纠正措施        D.预防措施 【答案】C

【解析】变更请求一般包括

●  纠正措施：为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动。

●  预防措施：为确保项目工作未来绩效符合项目管理计划，而进行的有目的的活动。

●  缺陷补救：为了修正不一致产品或产品组件而进行的有目的的活动。

●  更新：对正式受控的项目文件或计划进行变更，以反映修改、增加的意见或内容

试题34- 【2023年下半年-第34题】

高风险的产品需要大量的前期规划和严格的流程来降低风险，可采用()开发方法，新药开发 项目可能会进行(),临床前建议、第1阶段临床试验结果、第2阶段临床试验结果、第3 阶段临床试验结果、注册和上市，按照顺序进行交付。

A.混合型、多次交付        B.混合型、定期交付

C. 预测型、多次交付        D.适应型、持续交付 【答案】C

【解析】P527。 某些高风险产品需要大量的前期规划和严格的流程来降低风险，可适当采用预 测型方法，通过模块化构建、调整设计和开发，从而降低风险。

—个项目可能包含多个组件，这些组件会在整个项目期间的不同时间交付，因此有些项目 会进行多次交付。例如，新药开发项目可能会进行多次交付：临床前建议、第1阶段临床试验 结果、第2阶段临床试验结果、第3阶段临床试验结果、注册和上市，在此示例中，交付是按 顺序进行的。

定期交付与多次交付非常相似，但定期交付是按固定的交付计划进行，例如每月或每两个 月交付一次。新的软件应用程序可能每两周进行—次内部交付，然后定期向市场发布。

持续交付是将项目特性增量交付给客户，通常通过使用小批量工作和自动化技术完成。

混合型开发方法是适应型方法和预测型方法的结合体，该方法中预测型方法的要素和适应 型方法的要素均会涉及。混合型方法的适应性比预测型方法强，但比纯粹的适应型方法的适应 性弱。当需求存在不确定性或风险时，这种开发方法非常有用。当可交付物可以模块化时，或 者由不同项目团队开发可交付物时，混合型方法也非常适用。混合型方法通常使用迭代型方法 或增量方法。

适应型方法在项目开始时确立了明确的愿景，之后在项目进行过程中在最初已知需求基础 上，按照用户反馈环境或意外事件来不断完善、说明、更改或替换。当需求面临高度的不确定 性和易变性，且在整个项目期间考断变化时，适合采用适应型方法。

综上所述，本题参考答案为C选项。

试题35- 【2023年下半年-第35题】

由客户或者发起人正式签字批准的文件是()。

A.核实的可交付成果        B.工作绩效信息

C.验收的可交付成果        D. 可交付成果 【答案】C

【解析】P292 。符合验收标准的可交付成果应该由客户或发起人正式签字批准。

试题36- 【2023年下半年-第36题】

项目预算与成本基准之间的差额是()。

A.应急储备        B. 应付未付的成本        C. 管理储备        D.应收未收的收入 【答案】C

【解析】项目预算=成本基准+管理储备。

试题37- 【2023年下半年-第37题】

关于项目知识管理的描述，不正确的是()

A.项目管理计划的所有组成部分都是管理项目知识过程的输入

B. 知识管理最重要的环节是营造相互信任的氛围

C.知识管理需在整个项目期间开展

D. 先进的虚拟互动技术最有利于建立知识管理所需的信任关系 【答案】D

【解析】P257,   面对面互动最有利于建立知识管理所需的信任关系。信任关系建立后可以用虚 拟互动来维护这种信任关系。

试题38- 【2023年下半年-第38题】

()不属于应用集成的技术要求。

A.系统中应用分布的透明性

B.应用间数据的存储

C.分布式环境中应用的可移植性

D.应用间的互操作性 【答案】B

【解析】P169 。对应用集成的技术要求大致有：具有应用间的互操作性；具有分布式环境中应 用的可移植性；具有系统中应用分布的透明性。

试题39- 【2023年下半年-第39题】

在进行成本估算时，()不是直接成本。

A.项目人员的工资        B.项目所用的材料        C. 电费        D. 分包商的费用 【答案】C

【解析】P336, 电费为各个项目分摊的费用，所以不属于直接成本。直接成本：  直接可以归 属于项目工作的成本为直接成本，如项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费等

试题40- 【2023年下半年-第40题】

()不属于项目组合规划阶段的活动

A.识别项目组合组件

B. 识别项目组合及组件间的依赖关系

C.确定衡量成功的项目组合标准

D.项目组合组件的优先排列顺序 【答案】A

【解析】P579,   项目组合规划阶段的主要活动包括

1.项目组合组件范围和管理；

2.执行组件所需的预算；

3.项目组合及组件间的依赖关系识别；

4.风险和问题的识别与应对计划；

5.资源需求；

6.项目组合组件的优先排列顺序；

7.治理机构、发起人和干系人责任的确认；

8.用来衡量成功的项目组合标准；

9.产品或服务的需求与规范。

识别项目组合组件，属于启动阶段的活动。

试题41- 【2023年下半年-第41题】

一位软件工程师在进行软件项目持续时间估算时，按照“代码行”为单位进行估算，采用的估 算 方 法 是 ( ) 。

A.三点估算        B.类比估算        C. 参数估算        D.专家判断 【答案】C

【解析】这是基于项目的某些参数来估算项目持续时间的方法。题目中明确提到了“按照‘代 码行’为单位进行估算”,这正是基于一个参数(即代码行)来进行的估算，所以C 选项符合 题目的描述。

试题42- 【2023年下半年-第42题】

()可以度量项目的生产率，可以对照计划跟踪已完成的工作量，显示剩余工作的数量或已 减少的风险的数量

A.仪表盘        B. 燃烧图        C.气泡图        D. 任务板 【答案】 B

【解析】P548:  燃烧图。燃烧图(包括燃起图或燃尽图)用于显示项目团队的“速度”,此“速 度”可度量项目的生产率。燃起图可以对照计划，跟踪已完成的工作量，燃尽图可以显示剩余 工作(例如采用适应型方法的项目中的故事点)的数量或已减少的风险的数量。

试题43- 【2023年下半年-第43题】

在制定预算的过程中，项目的总成本为100万，项目团队把预算确定为95万，这种估算为()

A.概率估算        B.确定性估算        C.粗略量级估算        D.自下而上估算 【答案】B

【解析】P534,   概率估算：概率估算包括一定区间内的估算以及该区间内的相关概率，A 不正 确。

确定性估算：也称为点估算，表示为一个数字或金额，如36个月。所以B 正确。

粗略量级估算：其区间为-25%～+75%,启动阶段的估算方法， C 不正确。

自下而上估算，是从下而上进行汇总。 D 也不正确。

试题44- 【2023年下半年-第44题】

在管理沟通过程中，某项目经理认为所谓的激烈的权力游戏、控制战术和冲突管理与自己的工 作毫无关联，则他缺少人际关系交往中的()。

A. 文化意识        B. 积极倾听        C. 政策意识        D. 人际交往 【答案】D

【解析】P426: 适用于管理沟通过程的人际关系与团队技能主要包括：

●  积极倾听：包括告知已收到、澄清与确认信息、理解，以及消除妨碍理解的障碍。

●  冲突管理：采用特定方式对冲突进行管理。

●  文化意识：理解个人、群体和组织之间的差异，并据此调整项目的沟通策略。

●  会议管理：采取步骤确保会议有效并高效地达到预期目标。规划会议时的一般步骤包括：

①准备并发布会议议程(其中包含会议目标);②确保会议在规定的时间开始和结束；③确 保适当参与者受邀并出席；④切题；⑤处理会议中的期望、问题和冲突；⑥记录所有行动 以及所分配的行动责任人。

●  人际交往：通过与他人互动交流信息，建立联系。人际交往有利于项目经理及其团队通过 非正式组织解决问题，影响干系人的行动，以及提高干系人对项目工作和成果的支持，从 而改善绩效。

●  政策意识：有助于项目经理在项目期间引导干系人参与，以保持干系人的支持文化意识： 主要考虑的是文化差异。

A. 文化意识：这是对文化、习俗和价值观的认知和理解。与题干中的权力游戏、控制战术和冲 突管理没有直接关联。

B. 积极倾听：这是一种良好的沟通技巧，表示倾听他人的观点和意见。但与题干中描述的场景 也没有直接联系。

C. 政策意识：这是对国家、组织或团体的政策的认知和理解。虽然在一定程度上与项目管理相 关，但并不是与题干中描述的权力游戏、控制战术和冲突管理直接对应的。

D. 人际交往：这涉及到与人打交道、处理人际关系的能力，包括处理权力游戏、控制战术和冲 突管理等。这正是题干中项目经理所缺少的能力。所以选择D。

试题45- 【2023年下半年-第45题】

()is the hierarchical breakdown of the entire scope of work by the project team to accomplish the project objectives and create the required deliverables,It provides detailed deliverable,activity,and scheduling information about each component in the work     breakdown     structure.

A.OLA                 B.SLA                 C.SOP                  D.WBS

【答案】D

【解析】()是项目团队为实现项目目标和创建所需的可交付成果而对整个工作范围进行的 分层分解。它提供了关于工作分解结构中每个组件的详细可交付成果、活动和日程安排信息。 A.OLA                 B.SLA                 C.SOP                  D.WBS

试题46- 【2023年下半年-第46题】

()is about stakeholders,It is based on three variables:power to inference,legitimacy of   the    stakeholders    relationships    with    the    project,and     the    urgency    of    the    stakeholders claim on the project for stakeholder engagement.

A.The  SPACE  Matrix                   B.The  PEST  Model

C.The  SWOT  Analysis                 D.The    Salience    Model

【答案】D

【解析】P508。 ()  是用来给干系人分类的，主要基于三个变量：评估干系人的权力、参与 项目的干系人的合法性、干系人对项目成果有重大利益诉求而导致需立即加以关注的紧迫性。

A.空间矩阵        B.PEST 模型        C.SWOT 分析        D. 凸显模型

凸显模型通过评估干系人的权力(职权级别或对项目成果的影响能力)、紧迫性(因时间约束 或干系人对项目成果有重大利益诉求而导致需立即加以关注)和合法性(参与的适当性),对 干系人进行分类。

试题47- 【2023年下半年-第47题】

某商店打算经销一种商品，其进货单价为20元，销售价为25元。如果每周进货商品本周内售 不完，则每件损失5元。假定根据已往的统计资料估计，每周销售10件、20件、30件、40 件的概率分别为0.1、0.3、0.5、0.1,试给出决策。问：商店的经理怎样进货才能使利润最 大(进货方案也分进货10件、20件、30件、40件4种)。

A.10 件        B.20 件        C.30 件        D.40 件

【答案】C

【解析】设这个问题的未来状态θ (j=1,2,3,4)  是销售量，其值分别为10,20,30,40,经理 的方案，即每周进货量，也是10,20,30,40。对于每种方案可以得出在不同状态下的结果值， 即利润。例如，当选择每周进货量为30件，而销量为20件时

V₃2=20*(25-20)-5*(30-20)=50

由题设条件可列决策表如下表所示。

下表决策表(期望值决策法)                                            (单位：元)

| 进货量 | 利润 |  |  |  | E(a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结果状态θ₁ (销10件)概率 | 结果状态θ₂ (销20件)概率 | 结果状态θ₃ (销30件)概率 | 结果状态θ₄ (销40件)概率 |  |
|  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |  |
| 方案a₁ (进10件) | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 |
| 方案α₂ (进20件) | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 方案α₃ (进30件) | -50 | 50 | 150 | 150 | 100 |
| 方案α₄ (进40件) | -100 | 0 | 100 | 200 | 60 |

因此，由期望值决策法可知最优方案为每周进货30件。

2024年上半年考试试题和试题解析 (5月25日第1批)

(由于机考后没有真题，题目为野人老师学员回忆的考试题目)

| 淘宝APP 扫码购课 | 微信公众号 | 野人老师抖音 | 野人老师小红书 |
| --- | --- | --- | --- |

试题1- 【2024年上半年-第1题】

()通过财务、客户、内部运营、学习与成长4个角度，将组织战略目标逐层分解转化为细化  指标，有差异化地针对不同的指标进行不同时间周期的绩效评估，有助于组织战略目标的实现。

A. 硬性分布法        B.尺度评价表法       C.目标管理法        D.平衡计分卡法 【答案】D

【解析】P651, 平衡计分卡法。平衡计分卡法是指通过财务、客户、内部运营、学习与成长4 个角度，将组织的战略目标落实为可操作的衡量指标和目标值，对被评估者进行综合考评的方 法。平衡计分卡法是一种有效的绩效管理工具，可以将组织战略目标逐层分解转化为相互平衡 的细化指标，从而有差异化地针对不同的指标进行不同时间周期的绩效评估，有助于组织战略 目标的实现。这种方法广泛应用于团队和个人的绩效评估。

试题2- 【2024年上半年-第2题】

关于配置审计的描述，不正确的是()。

A. 配置审计也称配置审核或配置评价，包括功能配置审计和物理配置审计

B.验证配置项的开发已圆满完成属于功能配置审计

C. 功能配置审计是审计配置项的完整性，物理配置审计是审计配置项的一致性

D.审计软件即使发现不一致的情况，也不允许自动更新配置库或配置管理数据库，必须由有关 负责人调查后再进行更新

【答案】C

【解析】P563, 功能配置审计是审计配置项的一致性，物理配置审计是审计配置项的完整性。

试题3- 【2024年上半年-第3题】

关于采购合同的描述，不正确的是()。

A. 项目经理无需对采购合同进行定期审查，因为合同条款一旦确定就不会发生变化

B.合同中的违约责任条款是为了在发生违约情况时，双方能够依据合同条款进行纠纷解决

C.采购合同应明确规定项目的验收标准和方法，以确保交付成果符合项目要求

D. 项目经理应确保采购合同的变更管理遵循组织的变更管理流程，以确保合同变更的合规性和 有效性

【答案】A

【解析】P498,A   描述是不正确的。项目的建设过程中难免出现一些不可预见的事项，包括要 求修改或变更合同条款的情况，例如，改变系统的功能、开发进度、成本支付及双方各自承担 的责任等。一般在合同订立之后，引起项目范围、合同有关各方权利责任关系变化的事件，均

可以看作是合同变更。

试题4- 【2024年上半年-第4题】

项目组合生命周期由()4个阶段组成。

A.启动、规划、执行、收尾

B. 启动、规划、执行、优化

C. 规划、执行、监控、收尾

D.规划、执行、监控、改进 【答案】B

【解析】P579,   项目组合生命周期由启动、规划、执行与优化4个阶段组成。

试题5- 【2024年上半年-第5题】

关于数据安全法的描述，不正确的是()

A.现行《中华人民共和国数据安全法》于2021年9月1日起正式施行

B. 数据安全法从数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全与开放的 角度对数据安全保护的义务和相应法律责任进行规定

C. 数据安全法是数据安全领域最高位阶的专门法，与网络安全法一起补充了《中华人民共和国 国家安全法》框架下的安全治理法律体系

D.数据安全法延续了网络安全法生效以来的“一轴两翼三级”的监管体系，通过多方共同参与 实现各地方、各部门对工作集中收集和产生数据的安全管理

【答案】D

【解析】P719,   数据安全法延续了网络安全法生效以来的“一轴两翼多级”的监管体系，通过 多方共同参与实现各地方、各部门对工作集中收集和产生数据的安全管理。

试题6- 【2024年上半年-第6题】

对于信息系统开发项目来说，其文档一般分为开发文档、产品文档和管理文档。不属于开发文 档 的 是 ( ) 。

A.可行性研究报告         B.安全和测试信息

C. 软件集成计划           D.配置管理计划 【答案】D

【解析】P569,信息系统开发项目文档分为三类：开发文档、产品文档、管理文档。

| 类型 | 作用 | 文档种类 |
| --- | --- | --- |
| 开发文档 | 描述开发过程本身 | 可行性研究报告和项目任务书；需求规格说明；功能规格说 明；设计规格说明(包括程序和数据规格说明、开发计划、 软件集成和测试计划、质量保证计划、安全和测试信息等) |
| 产品文档 | 描述开发过程的产物 | 培训手册；参考手册和用户指南；软件支持手册；产品手册 和信息广告 |
| 管理文档 | 记录项目管理的信息 | 开发过程的每个阶段的进度和进度变更的记录；软件变更情 况的记录；开发团队的职责定义、项目计划、项目阶段报告； 配置管理计划 |

试题7- 【2024年上半年-第7题】

关于项目经理的描述，不正确的是()。

A.项目经理应该时刻关注行业的最新发展趋势

B.项目经理是发起人、团队成员与其他干系人之间的沟通者

C.项目经理不可以是临时被委任的外部顾问

D. 项目经理领导项目团队实现项目目标 【答案】C

【解析】P197,   项目经理还需与其他角色紧密协作，如组织经理、专家以及可行性研究分析人 员。在某些情况下，项目经理可以是临时被委任的外部顾问。

试题8- 【2024年上半年-第8题】

项目沟通管理是确保及时、正确地产生、收集、分发、  ()和处理项目信息所需的过程。

A.接收        B.存储        C. 分享        D.分析 【答案】B

【解析】P414,   项目沟通管理是确保及时、正确地产生、收集、分发、存储和最终处理项目信 息所需的过程。

试题9- 【2024年上半年-第9题】

在执行质量管理相关过程时，质量经理对提交的成果进行了审查，将发现的问题记录并给出了 纠正措施建议，该质量经理正在执行()过程。

A.规划质量管理        B.持续改进        C.管理质量        D.控制质量 【答案】D

【解析】P373,   控制质量是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督 和记录质量管理活动执行结果的过程。本过程的主要作用：①核实项目可交付成果和工作已经 达到主要干系人的质量要求，可供最终验收；②确定项目输出是否达到预期目的，这些输出需 要满足所有适用标准、要求、法规和规范。

试题10- 【2024年上半年-第10题】

关于信息安全的描述，不正确的是：  ()

A.信息系统安全包括网络安全、操作系统安全、数据库系统安全和应用系统安全

B. 网络安全技术主要包括防火墙、入侵检测与防护、 VPN、安全扫描、网络蜜罐技术、用户和 实体行为分析技术

C. 随着物联网、云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术的广泛应用，信息安全面临着新 的问题和挑战

D. 信息安全可以划分为设备安全、数据安全、平台安全、行为安全四个层次 【答案】D

【解析】P47,   针对信息系统，安全可以划分为四个层次：设备安全、数据安全、内容安全、 行为安全。

试题11- 【2024年上半年-第11题】

数字化转型是建立在数字化转换、数字化升级基础上，进一步触及组织核心业务，以新建—种 ()为目标的高层次转型。

A.评估模式        B. 组织模式        C. 业务模式        D.技术模式 【答案】C

【解析】P656,   数字化转型是建立在数字化转换、数字化升级的基础上，进一步触及组织核心 业务，以新建一种业务模式为目标的高层次转型。

试题12- 【2024年上半年-第12题】

关于定义活动过程的描述，不正确的是()。

A. 定义活动主要由项目经理主导，也需要其他项目团队成员参与

B. 定义活动输出的里程碑清单是合同要求的强制性的重要时间节点和事件

C.定义活动完成后，应形成一份详细的活动清单

D. 定义活动过程中必须考虑项目的时间限制和预算约束 【答案】B

【解析】P303,   里程碑是项目中的重要时点或事件，里程碑清单列出了项目所有的里程碑，并 指明每个里程碑是强制性的(如合同要求的)还是选择性的(如根据历史信息确定的)。里程 碑的持续时间为零，因为它们代表的只是一个重要时间点或事件。

试题13- 【2024年上半年-第13题】

组织在数字化转型中，()是转型成功与否的关键要素，使组织具备长期竞争优势。

A.数字人才队伍       B. 组织数字营销      C. 组织数字文化      D.数字化产品和服务 【答案】C

【解析】P659,  组织文化是数字化转型成功与否的关键要素，是指导一个团体行为的共同信念、 价值观和思维模式。由于组织文化很难复制，因此它使组织具备长期竞争优势。

试题14- 【2024年上半年-第14题】

有效执行规划绩效域，能够达到的目标不包括()。

A.项目以有条理、协调一致的方式推进

B.对实物资源进行了有效管理

C. 可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整

D.以系统的方法交付项目成果 【答案】B

【解析】P532,   规划绩效域涉及整个项目期间组织与协调相关的活动与职能，这些活动和职能 是最终交付项目和成果所必须的。在项目整个生命周期过程中，有效执行本绩效域可以实现预 期目标，主要包含：①项目以有条理、协调一致的方式推进；②应用系统的方法交付项目成果； ③对演变情况进行详细说明；④规划投入的时间成本是适当的；⑤规划的内容对管理干系人的 需求而言是充分的；⑥可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整。

对实物资源进行了有效管理属于项目工作绩效域。

试题15- 【2024年上半年-第15题】

关于干系人参与计划的描述，不正确的是()。

A.干系人参与计划是项目管理计划的组成部分

B.干系人参与计划基于项目的需要和干系人的期望而制定

C.干系人参与计划是识别干系人过程的输出

D.干系人参与计划制订了干系人有效参与和执行项目决策的策略和行动 【答案】 C

【解析】P512,  干系人参与计划是规划干系人参与过程的输出。

试题16- 【2024年上半年-第16题】

How    frequently     the     risks     are     being    reviewed,this     should     recorded     in    ().

A.Risk   Management   Plan               B.Issue    Log               C.Risk       Register              D.Risk     Report

【答案】A

【解析】风险审查的频率应记录在()中。

A.风险管理计划        B.问题日志        C. 风险登记        D. 风险报告

P467,  风险审计是一种审计类型，可用于评估风险管理过程的有效性。项目经理负责确保按项 目风险管理计划所规定的频率开展风险审计。风险审计可以在日常项目审查会和风险审查会 上开展，团队也可以召开专门的风险审计会。在实施审计前，应明确定义风险审计的程序和目 标。

试题17- 【2024年上半年-第17题】

()uses the data and results from the()process to reflect the overall quality status of the project to the stakeholders.

A.Control     Quality 、Plan     Quality     Management B.Plan    Quality 、Management    manage     Quality  C.Manage      Quality 、Control      Quality

D.Control      Quality 、Manage      Quality 【答案】C

【解析】()使用()过程中的数据和结果向干系人反映项目的总体质量状况。

A.控制质量、规划质量管理

B. 规划质量管理、管理质量

C. 管理质量、控制质量

D. 控制质量、管理质量

试题18- 【2024年上半年-第18题】

()不属于排列活动顺序过程的工具与技术。

A.提前量和滞后量        B. 紧前关系绘图法        C. 关键路径法        D. 箭线图法 【答案】C

【解析】P305-P309,    排列活动顺序过程的工具与技术：1.紧前关系绘图法、2.箭线图法、3.

确定和整合依赖关系、4.提前量和滞后量、5.项目管理信息系统。

试题19- 【2024年上半年-第19题】

在确定项目合同类型时，如果工作性质清楚，但工作量不是很清楚，而且工作不复杂，又需要 快速签订合同。这种情况下建议使用()。

A.工料合同        B.成本补偿合同        C.总价合同        D.成本加激励费用合同 【答案】A

【解析】P478,   工料合同 (Time   and   Material,T&M)。工料合同(又称时间和手段合同),是 兼具成本补偿合同和总价合同特点的混合型合同。这种合同往往适用于在无法快速编制出准确 的工作说明书的情况下扩充人员、聘用专家或寻求外部支持。

试题20- 【2024年上半年-第20题】

可用于控制进度过程的数据分析技术不包括()。

A.迭代燃尽图        B.偏差分析        C.趋势分析        D.备选方案分析 【答案】D

【解析】P328, 可用作控制进度过程的数据分析技术主要包括：挣值分析、迭代燃尽图、绩效 审查、趋势分析、偏差分析、假设情景分析。

野人老师(veren.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训培训(公众号：野人老师)

试题21- 【2024年上半年-第21题】

在一个大型信息系统项目中，项目经理发现尽管已经建立了沟通机制，但团队间的沟通依然不 顺畅，项目风险不断上升。项目经理应优先采取的措施是()。

A.监督沟通活动执行情况，审查并优化现有沟通机制

B.增加每周的团队会议次数，强制团队成员交流

C.对团队成员进行沟通技巧培训，提升沟通质量

D. 引入新的沟通工具，提高信息传递效率 【答案】A

【解析】在此情况下，优先采取的措施应该是监督沟通活动执行情况，审查并优化现有沟通机 制。因为项目经理需要了解沟通活动是否按照计划执行，确保团队成员之间的沟通得到有效落 实，并审查目前使用的沟通机制，包括沟通工具和流程。监督可以帮助识别问题，并及早采取 纠正措施。审查，可以确定是否存在问题，以及如何改进和优化现有的沟通机制。以更好地满 足团队成员之间的沟通需求。

增加沟通工具或者强制团队成员交流不一定是解决问题的最佳方式。在没有审查和优化现 有沟通机制之前，引入新的沟通工具可能会增加混乱和复杂性。强制团队成员交流也可能会导 致压力和抵触情绪，反而影响沟通质量。

在优化现有沟通机制之后，如果团队成员仍然存在沟通技巧不足的问题，才考虑对团队成 员进行沟通技巧培训，以提升沟通质量。但在当前情况下，优先解决沟通机制上的问题更为重 要。

试题22- 【2024年上半年-第22题】

能够影响“制订项目管理计划”过程的组织过程资产包括()。

①组织的标准政策

②变更控制程序

③历史项目进度网络图

④特定行业的项目管理知识体系

⑤法律法规和安全标准

⑥历史信息和经验教训知识库

A.①③④⑥      B.①②④⑤      C.①②③⑥      D.①③⑤⑥ 【答案】C

【解析】P246,   能够影响制订项目管理计划过程的组织过程资产主要包括：组织的标准政策、 流程和程序；项目管理计划模板；变更控制程序，包括修改正式的组织标准、政策、计划、程  序或项目文件，以及批准和确认变更所须遵循的步骤；监督和报告方法、风险控制程序以及沟  通要求；以往类似项目的相关信息(如范围、成本、进度与绩效测量基准、项目日历、项目进 度网络图和风险登记册);历史信息和经验教训知识库等。④⑤属于事业环境因素。

试题23- 【2024年上半年-第23题】

交付绩效域的绩效要点包括()。

①质量②成本③风险④可交付物⑤价值的交付

A.②④⑤      B.①④⑤      C.①②③      D.②③④

【答案】B

【解析】P540,   绩效要点：1.价值的交付、2.可交付物、3.质量。

试题24- 【2024年上半年-第24题】

虚拟现实的关键技术不包括()。

A. 动态环境建模技术      B. 人机交互技术      C. 蒙特卡洛分析技术      D.传感器技术 【答案】C

【解析】P64,   虚拟现实的关键技术主要涉及人机交互技术、传感器技术、动态环境建模技术 和系统集成技术等。蒙特卡洛分析属于实施定量风险分析的工具。

试题25- 【2024年上半年-第25题】

关于范围管理的描述，正确的是()。

A.规划范围管理的作用是在整个项目期间对如何管理范围提供指南和方向

B.定义范围管理是为了记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划 的过程

C.范围管理计划包含配置管理活动和需求优先级排序过程

D.范围管理计划是非常详细的正式的计划 【答案】A

【解析】P275, 规划范围管理是为了记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建 范围管理计划的过程。本过程的主要作用是在整个项目期间对如何管理范围提供指南和方向。 本过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。B应该是规划范围管理。C应该是需求管理计 划。D 范围管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。

试题26- 【2024年上半年-第26题】

价值交付系统包括项目如何创造价值、价值交付组件和信息流。其中，价值交付组件包括()。

①战略②项目组合③项目集④项目⑤运营⑥产品⑦市场环境

A.②③④⑥⑦      B.②③④⑤⑥      C.①②③④⑤      D.①②③④⑥ 【答案】B

【解析】P221,   可以单独或共同使用多种组件(例如项目组合、项目集、项目、产品和运营) 以创造价值。这些组件共同组成了一个符合组织战略的价值交付系统。

试题27- 【2024年上半年-第27题】

“监督沟通”过程采用的措施不包括()。

A. 识别和确定沟通需求

B.审查问题日志、评估变更

C.整理经验教训、开展团队观察

D. 开展客户满意度调查 【答案】A

【解析】P427-428,   监督沟通可能需要采取各种方法，例如，开展客户满意度调查、整理经验 教训、开展团队观察、审查问题日志和评估变更。

试题28- 【2024年上半年-第28题】

专利分类中， ()指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案；  ()指对产品的形状、 构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

A. 实用新型、外观设计

B.发明、实用新型

C. 发明、外观设计

D. 实用新型、发明 【答案】B

【解析】P718, 发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明是指对产品、方法或者其改进 所提出的新的技术方案。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新  的技术方案。外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、 图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

试题29- 【2024年上半年-第29题】

关于成本管理的描述，不正确的是()。

A.成本估算和成本预算是两个过程，即使是很小的项目，也需要由不同的人员来分别完成，以 保证估算和预算过程的客观性和独立性

B. 项目成本管理应当考虑项目干系人的需要，不同的项目干系人可能在不同的时间以不同的方 式测算项目的成本

C. 在项目过程中，不应只关心完成项目活动所需资源的成本，也需考虑项目决策对项目最终产 品的使用和维护成本的影响

D. 全生命周期成本管理经常与价值工程技术结合使用，用于降低成本，缩短时间，提高项目可 交付成果的质量和绩效，并优化决策过程

【答案】A

【解析】P334,  生命期成本管理经常与价值工程技术结合使用，用于降低成本，缩短时间，提 高项目可交付成果的质量和绩效，并优化决策过程。

项目成本管理应当考虑项目干系人的需要，不同的项目干系人可能在不同的时间以不同的 方式测算项目的成本。例如，物品的采购成本可以在做出承诺、发出订单、送达、货物交付时， 实际成本发生时或者为了会计核算的目的记录实际成本时，再进行测算。

就某些项目，特别是小项目而言，成本估算和成本预算之间的关系极其密切，以致可以将 其视为一个过程，由一个人在较短的时间内完成。

试题30- 【2024年上半年-第30题】

由于每个项目都是独特的，项目经理可以根据需要对项目资源管理过程进行裁剪。裁剪时考虑 的 因 素 不 包 括 ( ) 。

A.团队管理        B.物理位置        C. 生命周期方法        D.沟通技术 【答案】D

【解析】P388,   由于每个项目都是独特的，项目经理可以根据需要对项目资源管理过程进行裁 剪。裁剪时应考虑的因素包括：

● 多元化：团队的多元化背景是什么?

● 物理位置：团队成员和实物资源的物理位置在哪里?

●行业特定资源：所在行业需要哪些特殊资源?

● 团队成员的获得：如何获得项目团队成员?项目团队成员是全职还是兼职?

●团队管理：如何管理项目团队建设?组织是否有管理团队建设的工具或是否需要创建新工 具?是否存在有特殊需求的团队成员?是否需要为团队提供有关多元化管理的特别培训?

●生命周期方法：项目采用哪些生命周期方法?

试题31- 【2024年上半年-第31题】

某公司承接智能会议信息系统项目，有4个方案可供选择。每个方案都可能会出现三种不同的 结果，分别对应获取不同的利润，如下表所示。根据后悔值决策法，该公司应选择方案()。

|  | 最差结果 | 一般结果 | 最佳结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案甲 | -5万 | 15万 | 30万 |
| 方案乙 | 10万 | 60万 | 80万 |
| 方案丙 | 20万 | 35万 | 45万 |
| 方案丁 | -60万 | 10万 | 50万 |

A. 甲         B. 乙         C.丙        D. 丁 【答案】 B

【解析】P636,    本题考查后悔值决策法，可按照如下步骤计算：

1.计算每个方案在各种情况下的后悔值，先用每列最大值减去本身的数字，形成新的矩阵

2.找出各方案的最大后悔值；求得每行的最大值，如下：

|  | 最差结果 | 一般结果 | 最佳结果 | 每行最大值(后悔值) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案甲 | 25万 | 45万 | 50万 | 50万 |
| 方案乙 | 10万 | 0万 | 0万 | 10万 |
| 方案丙 | 0万 | 25万 | 35万 | 35万 |
| 方案丁 | 80万 | 50万 | 30万 | 80万 |

3.选择最大后悔值中的最小方案作为最优方案。再从每行最大值这一列中看最小值。是10, 对应乙方案。

试题32- 【2024年上半年 -第32题】

关于“管理质量”过程的描述，不正确的是()。

A.管理质量是所有人的共同职责，包括项目经理、项目团队、项目发起人、执行组织的管理层

B. 管理质量过程需要在整个项目期间开展

C.管理质量包括所有质量保证活动，与产品设计和过程改进无关

D. 管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程 【答案】 C

【解析】P368,    管理质量包括所有质量保证活动，还与产品设计和过程改进有关。

试题33- 【2024年上半年 -第33题】

信息系统的运维和服务中，IT   服务管理是通过主动管理和流程的持续改进来确保 IT 服务交付 有效且高效的 一 组活动，()不属于 IT 服务管理的活动。

A.配置管理     B. 服务台        C.事件管理        D.过程开发 【答案】 D

【解析】P101,IT     服务管理是通过主动管理和流程的持续改进来确保IT 服务交付有效且高效 的 一 组活动。IT 服务管理由若干不同的活动组成：服务台、事件管理、问题管理、变更管理、 配置管理、发布管理、服务级别管理、财务管理、容量管理、服务连续性管理和可用性管理。

试题34- 【2024年上半年 -第34题】

项目整合管理过程中，  “实施已批准的变更”在()过程中开展。

A. 实施整体变更控制         B.指导与管理项目工作

C.制订项目管理计划         D. 监控项目工作 【答案】 B

【解析】P251,  指导与管理项目工作还要求项目团队回顾所有项目变更的影响，并实施已批准 的变更，包括纠正措施、预防措施和缺陷补救措施。

试题35- 【2024年上半年-第35题】

在一个复杂的信息系统项目中，由于资源限制，项目经理发现关键资源(如资深开发人员)经 常在不同的项目任务之间被重新分配，这导致项目进度频繁延误和质量波动。为了有效控制资 源并减少对进度延迟和成本超支的影响，项目经理优先采取的措施是()。

A.实施资源平衡策略，优化不同任务间的资源分配

B.缩减项目范围以匹配可用资源的能力

C.增加资源储备以应对未来的资源需求波动

D. 严格限制资源在项目间的共享，确保资源专注于当前任务 【答案】A

【解析】P319,   资源平衡是为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约因素对开 始日期和完成日期进行调整的一种技术。如果共享资源或关键资源只在特定时间可用而且数量 有限，如一个资源在同一时段内被分配至两个或多个活动，就需要进行资源平衡。也可以为保 持资源使用量处于均衡水平而进行资源平衡。

试题36- 【2024年上半年-第36题】

在获取资源过程中，()情况下不需要采用预分派。

A. 在完成资源管理计划的前期工作之前，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成 员的工作

B. 项目需要采购外部资源

C. 在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作

D.项目取决于特定人员的专有技能 【答案】B

【解析】P398,  预分派指事先确定项目的实物或团队资源，在如下情况时可采用预分派：①在 竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作；②项目取决于特定人员的专有技能；③在完成资  源管理计划的前期工作之前，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作。

试题37- 【2024年上半年-第37题】

探索各种选项，权衡包括时间与成本、风险与进度等多种因素，舍弃无效或次优的替代方案， 这种不确定性应对方法是()。

A.增加韧性      B.收集信息        C. 集合设计        D.为多种结果做好准备 【答案】C

【解析】P552,   项目中必然存在不确定性，任何活动的影响都无法准确预测，而且可能会产生 一系列的不确定性。针对不确定性的应对方法主要包括：

①收集信息。可以对信息收集和分析工作进行规划，以便发现更多信息(如进行研究、争取 专家参与或进行市场分析)来减少不确定性。

②为多种结果做好准备。制定可用的解决方案，包括备份或应急计划，为每一个不确定性做 好准备。如果存在大量潜在不确定性，项目团队需要对潜在原因进行分类和评估，估算其发生 的可能性。

③集合设计。探索各种选项，来权衡包括时间与成本、质量与成本、风险与进度、进度与质 量等多种因素，在整个过程中，舍弃无效或次优的替代方案，以便项目团队能够从各种备选方 案中选择最佳方案。

④增加韧性。韧性是对意外变化快速适应和应对的能力，韧性既适用于项目团队成员，也适 用于组织过程。如果对产品设计的初始方法或原型无效，则项目团队和组织需要能够快速学习、

适应和应对变化。

试题38- 【2024年上半年 -第38题】

关于制定预算的描述，不正确的是()。

A.制定预算过程的主要作用是确定项目所需资金

B.成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算

C. 制定预算是汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程

D.项目预算包括经批准用于执行项目的全部资金 【答案】 A

【解析】P345,  制定预算主要作用是，确定可以依据其来进行监督和控制项目绩效的成本基准。 估算成本主要作用是确定项目所需的资金。

试题39- 【2024年上半年 -第39题】

新型基础设施建设是以新发展理念为引领，以()为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发 展需要的基础设施体系。

A.工业互联网        B.技术创新        C. 人工智能        D. 区块链 【答案】 B

【解析】P7,  新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础， 面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。目前， 新型基础设施主要包括如下三个方面：信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。

试题40- 【2024年上半年 -第40题】

项目经理根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参与项目的方 法，则该项目经理正在执行()过程。

A.监督干系人参与      B.识别干系人       C.规划干系人参与        D. 管理干系人参与 【答案】 C

【解析】P504,    项目干系人管理的过程包括：

· 识别干系人：定期识别干系人，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对 项目潜在的影响。

· 规划干系人参与：根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参 与项目的方法。

· 管理干系人参与：与干系人进行沟通和协作，以满足其需求与期望，并处理问题，以促进干 系人合理参与。

· 监督干系人参与：监督项目干系人关系，并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与 项 目

试题41- 【2024年上半年 -第41题】

在应用集成中，有多个组件帮助协调连接各种应用。其中()利用特定的数据结构，帮助开 发人员快速访问其他应用的功能。

A.API                 B.RNN                 C. 数据映射        D. 事件驱动型操作

【答案】 A

【解析】 P170,   应用编程接口 (API):API         是定义不同软件交互方式的程序和规则，可以支 持应用之间相互通信。 API 利用特定的数据结构，帮助开发人员快速访问其他应用的功能。

试题42- 【2024年上半年-第42题】

某企业管理层采取纠偏措施缩小目标与实际业绩之间的差距。该企业正在执行()阶段的营销 活 动 。

A.市场营销执行        B.市场营销组织        C.市场营销分析        D.市场营销控制 【答案】D

【解析】P714, 市场营销控制。由于在营销计划的执行过程中会发生许多意想不到的情况，市 场营销者必须进行持续的市场营销控制，即评价市场营销战略和计划的结果，并采取纠偏措 施以确保既定目标的实现。市场营销控制的步骤包括：①管理层首先要设定具体的营销目标； ②衡量其市场业绩，找到造成预期业绩和实际业绩之间缺口的原因；③管理层采取纠偏措施缩 小目标与实际业绩之间的差距，包括改变行动计划，或者改变目标本身。

试题43- 【2024年上半年-第43题】

流程管理中，组织战略执行保障体系包含战略控制层、流程执行层、系统支撑层三层。其中， ()是战略执行落地的核心枢纽；预算考核属于()。

A.流程执行层  系统支撑层

B. 流程执行层  战略控制层

C. 战略控制层  系统支撑层

D. 战略控制层  流程执行层 【答案】B

【解析】P681,  在战略明晰的基础上，组织还需要构建战略执行保障体系，具体包括以下三层：

●第一层：以会议管理、运行分析、预算考核为基础建立组织发展计划，形成以执行和控制为 目标的战略控制层。

●第二层：以业务流程、岗位描述、绩效测评为基础架构，对研发、采购、生产与交付、销售、 客服等各职能领域构建稳定的流程执行层。

●第三层：以ERP (组织资源规划)、 CRM  (客户关系管理)、 PDM  (产品数据管理)等大量 的信息技术应用为基础的系统支撑层。

流程执行层是战略执行落地的核心枢纽，在整个战略执行保障体系中起承上启下的作用，组织 的战略目标需要落实到流程上从而方便执行。

试题44- 【2024年上半年-第44题】

IT 审计业务和服务通常分为 IT 内部控制审计和 IT 专项审计， ( ) 属 于IT  内部控制审计。

A.网络与信息安全审计    B. 信息系统生命周期审计    C. 应用控制审计    D. 数据审计 【答案】C

【解析】P89,IT    审计业务和服务通常分为 IT  内部控制审计和 IT 专项审计。IT 内部控制审计 主要包括组织层面 IT 控制审计、IT 一般控制审计及应用控制审计； IT 专项审计主要是指根据  当前面临的特殊风险或者需求开展的IT 审计，审计范围为IT 综合审计的某一个或几个部分。

试题45- 【2024年上半年-第45题】

()定位于在并发事务中保证数据库中数据的逻辑—致性。

A.防止非法的数据访问

B. 保证数据的语义完整性

C.保证数据的操作完整性

D. 保证数据库的完整性 【答案】C

【解析】P162, 保证数据的操作完整性定位于在并发事务中保证数据库中数据的逻辑一致性。 一般而言，数据库管理系统中的并发管理器子系统负责实现这部分需求。

试题46- 【2024年上半年-第46题】

常用于分析和评估改进机会的两种质量改进工具是PDCA 和 ( ) 。

A.六西格玛        B.蒙特卡洛模拟        C. 决策树分析        D. 流程图 【答案】A

【解析】P372,   质量改进的开展，可基于质量控制过程的发现和建议、质量审计的发现或管理 质量过程的问题解决。计划—实施—检查一行动和六西格玛是最常用于分析和评估改进机会的 两种质量改进工具。

试题47- 【2024年上半年-第45题】

CMMI 的4大能力域类别中， ()用于生产和提供优秀解决方案。

A. 提高(Improving)                B. 实 现(Enabling)                 C. 管理(Managing)               D. 行 动(Doing) 【答案】D

【解析】P599,CMMI 将所有收集并论证过的最佳实践按逻辑归为4大能力域类别：

● 行 动 (Doing):  用于生产和提供优秀解决方案的能力域。

● 管 理 (Managing):   用于策划和管理解决方案实施的能力域。

● 实 现 (Enabling):   用于支持解决方案实施和交付的能力域。

● 提高 (Improving):   用于维持和提高效率效能的能力域。

试题48- 【2024年上半年-第48题】

监控项目工作过程中，出现偏差时，需使用()在多个方案中选择要执行的纠正措施和预防措 施；需使用()技术确定最节约成本的纠正措施；需使用()技术对范围、进度和成本绩效进 行综合分析。

A.偏差分析、备选方案分析、成本效益分析

B. 备选方案分析、成本效益分析、挣值分析

C.偏差分析、备选方案分析、挣值分析

D.备选方案分析、偏差分析、成本效益分析 【答案】B

【解析】P260,●     备选方案分析：用于在出现偏差时选择要执行的纠正措施或纠正措施和预防 措施的组合。

●成本效益分析：有助于出现偏差时确定最节约成本的纠正措施。

●挣值分析：对范围、进度和成本绩效进行了综合分析。

试题49- 【2024年上半年-第49题】

软件过程能力成熟度模型 (CSMM) 包括治理、开发与交付、管理与支持、  ()四个能力域。

A.运营管理        B. 战略管理        C. 组织管理        D. 数据管理 【答案】 C

【解析】P144,   软件过程能力是组织基于软件过程、技术、资源和人员能力达成业务目标的综 合能力。包括治理能力、开发与交付能力、管理与支持能力、组织管理能力等方面。

试题50- 【2024年上半年-第50题】

国家标准()为信息技术服务体系的建立提供了范围基础。

A.《 信息技术服务服务基本要求》

B.《 信息技术服务分类与代码》

C.《信息技术服务服务安全要求》

D.《信息技术服务从业人员能力评价要求》 【答案】B

【解析】P728,

| 标准编号 | 标准名称 | 主要内容 | 适用范围 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T 29264 | 信息技术服务分 类与代码 | 该标准规定了信息技术服务的分类与代码， 是信息技术服务分类、管理和编目的准则， 为信息技术服务体系的建立提供了范围基 础 | 该标准适用于信息技 术服务的信息管理及 信息交换，供科研、 规划等工作使用 | 国家 标准 |

试题51- 【2024年上半年-第51题】

依据 ISSE-CMM 中公共特性的成熟度等级定义，()不属于 ISSE-CMM的 Level2:  规划和跟踪级。

A.将过程域执行的方法形成标准化和程序化文档

B. 验证过程与可用标准的一致性

C.在执行过程域中，使用文档化的标准和程序

D.对组织的标准化过程族进行裁剪 【答案】D

【解析】P179-P180,    通用实施，被称之为公共特性的逻辑域组成，公共特性分为5个级别， 依次表示增强的组织能力。

| 级别 | 公共特性 | 通用实施 |
| --- | --- | --- |
| Levell:非正规实 施级 | 执行基本实施 | 1.1.1执行过程 |
| Level2:规划和跟 踪级 | 规划执行 | 2.1.1为执行过程分配足够资源 2.1.2为开发工作产品和(或)提供过程域服务指定 责任人 2.1.3将过程域执行的方法形成标准化和(或)程序 化文档 2.1.4提供支持执行过程域的有关工具 2.1.5保证过程域执行人员获得适当的过程执行方 面的培训 2.1.6对过程域的实施进行规划 |
|  | 规范化执行 | 2.2.1在执行过程域中，使用文档化的规划、标准 和(或)程序 2.2.2在需要的地方将过程域的工作产品置于版本 控制和配置管理之下 |
|  | 验证执行 | 2.3.1验证过程与可用标准和(或)程序的一致性 2.3.2审计工作产品(验证工作产品遵从可适用标准 和(或)需求的情况) |
|  | 跟踪执行 | 2.4.1用测量跟踪过程域相对于规划的态势 2.4.2当进程严重偏离规划时采取必要修正措施 |
| Level3:充分定义 级 | 定义标准化过程 | 3.1.1对过程进行标准化 3.1.2对组织的标准化过程族进行裁剪 |

|  | 执行已定义的过程 | 3.2.1在过程域的实施中使用充分定义的过程 3.2.2对过程域的适当工作产品进行缺陷评审 3.2.3通过使用已定义过程的数据管理该过程 |
| --- | --- | --- |
|  | 协调安全实施 | 3.3.1协调工程科目内部的沟通 3.3.2协调组织内不同组间的沟通 3.3.3协调与外部组间的沟通 |
| Level4:量化控制 级 | 建立可测度的质量 目标 | 4.1.1为组织标准过程族的工作产品建立可测度的 质量目标 |
|  | 对执行情况实施客 观管理 | 4.2.1量化地确定已定义过程的过程能力 4.2.2当过程未按过程能力执行时，适当地采取修正 行动 |
| Level5:持续改进 级 | 改进组织能力 | 5.1.1为改进过程效能，根据组织的业务目标和当前 过程能力建立量化目标 5.1.2通过改变组织的标准化过程，从而提高过程效 能 |
|  | 改进过程的效能 | 5.2.1执行缺陷的因果分析 5.2.2有选择地消除已定义过程中缺陷产生的原因 5.2.3通过改变已定义过程来连续地改进实施 |

试题52- 【2024年上半年-第52题】

监督干系人参与时，()用于确定干系人群体和个人在项目任何特定时间的状态。

A.干系人分析        B.优先级排序        C.根本原因分析        D. 职责分配矩阵 【答案】A

【解析】P516,   适用于监督干系人参与过程的数据分析技术主要包括：

●备选方案分析：在干系人参与效果没有达到期望要求时，应该开展备选方案分析，评估 应对偏差的各种备选方案。

●根本原因分析：开展根本原因分析，确定干系人参与未达预期效果的根本原因。

●干系人分析：确定干系人群体和个人在项目任何特定时间的状态。

试题53- 【2024年上半年-第53题】

某项目有四个方案均能满足要求。其费用数据如下表所示。在基准折现率为10%情况下，根据 费用现值法，最优方案是()。

| 方案 | 总投资(第1年初) | 每年运营费用(第1年到第3年) |
| --- | --- | --- |
| 方案甲 | 150 | 40 |
| 方案乙 | 300 | 5 |
| 方案丙 | 200 | 15 |
| 方案丁 | 250 | 10 |

A. 甲       B.乙       C.丙       D.丁 【答案】 C

【解析】P614,   费用现值是不同方案在计算期内的各年成本，按基准收益率换算到基准年的现 值与方案的总投资现值的和。费用现值越小，其方案经济效益越好。

PC=150+40/(1+0.1)+40/(1+0.1)²+40/(1+0.1)³=249.47 PCz=300+5/(1+0.1)+5/(1+0.1)²+5/(1+0.1)³=312.43

PC 丙=200+15/(1+0.1)+15/(1+0.1)²+15/(1+0.1)³=237.3

PC=250+10/(1+0.1)+10/(1+0.1)²+10/(1+0.1)³=274.86

试题54- 【2024年上半年-第54题】

在控制采购过程中，项目经理发现某些供应商提供的产品存在质量问题，并且这些问题可能导 致项目延期。项目经理应()。

A. 通知高层领导，并等待高层领导的决策后，再采取行动

B. 首先与供应商沟通，了解问题的原因，并尝试解决或减轻其对项目的影响

C.自行决定采取补救措施，如增加项目预算，或延长项目工期，以弥补供应商的问题

D. 立即终止与存在问题的供应商合作，并寻找新的供应商 【答案】B

【解析】出现问题首先是需要想办法解决问题。

试题55- 【2024年上半年-第55题】

投资100万，年利率10%,按复利法计算，则3年后本利和约为()万元。

A.135                 B.133                 C.130                 D.121

【答案】B

【解析】P609, 复利法按上一期的本利和计息，除本金计息外，利息也生利息，每一计息周期 的利息都要并入下一期的本金，再计利息。复利计算公式为F=P(1+i)

| 年份 | 本金 | 当前利息 | 本利和 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万 | 100*10%=10 | 100+10=110 |
| 2 | 100万 | 110*10%=11 | 110=11=121 |
| 3 | 100万 | 121*10%=12.1 | 121+12.1=133.1 |

试题56- 【2024年上半年-第56题】

在项目执行过程中，项目经理发现项目进展顺利，但某些潜在风险因素仍然存在。为了确保项 目能够顺利完成，项目经理应采取()措施，有效地监督这些风险。

A.分析风险因素对项目的潜在影响，并调整项目计划

B. 增加项目预算，以应对可能出现的风险

C.定期进行风险审查会议，并更新风险登记册

D.减少项目开支，以降低潜在风险的影响 【答案】C

【解析】P467,   适用于监督风险过程的会议是风险审查会。应该定期安排风险审查，来检查和 记录风险应对在处理整体项目风险和已识别单个项目风险方面的有效性。在风险审查中，还可 以识别出新的单个项目风险(包括已商定应对措施所引发的次生风险)、重新评估当前风险、 关闭已过时风险、讨论风险发生所引发的问题，以及总结可用于当前项目后续阶段或未来类似 项目的经验教训。根据风险管理计划的规定，风险审查可以是定期项目状态会中的一项议程， 也可以召开专门的风险审查会。

试题57- 【2024年上半年-第57题】

Project    Communications    Management    consists    of    two    parts.The    first    part     is    developing a    strategy     to    ensure     communication     is    effective     for    stakeholders.The     second     part    is carrying out the activities necessary to implement the().

A.communication       tools

B.communication        technology

C.communication       cost

D.communication         strategy 【答案】D

【解析】P414,   项目沟通管理由两部分组成： 一是制定策略，确保沟通对干系人行之有效；二 是执行必要活动以落实()

A.沟通工具        B. 沟通技术        C.沟通成本        D. 沟通策略

试题58- 【2024年上半年-第58题】

项目范围说明书包括()。

①产品范围描述②需求跟踪矩阵③项目的除外责任④干系人登记册⑤可交付成果 ⑥验收标准

A.①②③⑤      B.①③⑤⑥     C.①②⑤⑥        D.①②④⑥ 【答案】B

【解析】P284,   项目范围说明书描述要做和不要做的工作的详细程度，决定着项目管理团队控 制整个项目范围的有效程度。详细的项目范围说明书包括内容有(直接列出或参引其他文件):

· 产品范围描述：逐步细化在项目章程和需求文件中所述的产品、服务或成果特征。

· 可交付成果：为完成某一过程、 阶段或项目而必须产出的任何独特并可核实的产品、成果 或服务能力，可交付成果也包括各种辅助成果，如项目管理报告和文件。  对可交付成果的描 述可略可详。

· 验收标准：可交付成果通过验收前必须满足的一系列条件。

· 项目的除外责任：识别排除在项目之外的内容。明确说明哪些内容不属于项目范围，有助于 管理干系人的期望及减少范围蔓延。

试题59- 【2024年上半年-第59题】

在一个大型项目实施过程中，项目经理发现项目风险已经发生，并且对项目进度和成本产生了 显著影响。为了准确评估风险对项目目标的影响程度，项目经理应该采取的定量风险分析技术 是 ( ) 。

A.风险分类       B.风险概率和影响评估       C. 敏感性分析       D.风险数据质量评估 【答案】C

【解析】P455,   定量风险分析技术包括：模拟、敏感性分析、决策树分析、影响图。

试题60- 【2024年上半年-第60题】

成本管理计划中通常不会规定()。

A.控制临界值      B. 精确度       C.准确度        D.薪酬结构 【答案】D

【解析】P340,  在成本管理计划中一般需要规定：计量单位、精确度、准确度、组织程序链接、 控制临界值、绩效测量规则、报告形式、其他细节。

试题61- 【2024年上半年-第61题】

The   project    manager   should    use()tool    for   the    purpose   to    report    on   the    work   remaining for        projects.

A.cumulative     flow     diagram

B.burn    down    chart

C.forecast           estimation

D.earned      value 【答案】B

【解析】项目管理应该使用()工具用于追踪迭代未完项中尚待完成的工作。

A.累计流图        B.燃尽图        C.预测估计        D.挣值分析

试题62- 【2024年上半年-第62题】

项目评估指在()的基础上，由()根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等条件下， 进行评价、分析和论证。

A.项目立项申请、第三方

B.项目立项申请、项目承建方

C.项目可行性研究、第三方

D. 项目可行性研究、项目建设方 【答案】C

【解析】P234,   项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方(国家、银行或有关机构) 根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从国民经济与社会、组织业务等角度出发， 对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、市场需求、工程技术、经济效益和社会效益 等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。

试题63- 【2024年上半年-第63题】

()包括收到的变更请求的数量，接受的变更请求的数量或者确认和完成的可交付成果的数量； 控制范围过程产生的()包括收到的变更的分类、识别的范围偏差和原因、偏差对进度和成本 的影响，以及对将来范围绩效的预测。

A.工作绩效数据、工作绩效信息

B.工作绩效数据、工作绩效报告

C.工作绩效报告、工作绩效信息

D. 工作绩效信息、工作绩效报告 【答案】A

【解析】P294,  工作绩效数据：工作绩效数据可能包括收到的变更请求的数量，接受的变更请 求的数量或者核实、确认和完成的可交付成果的数量。

工作绩效信息：控制范围过程产生的工作绩效信息是有关项目和产品范围实施情况(对照范围 基准)的相互关联且与各种背景相结合的信息，包括收到的变更的分类、识别的范围偏差和原 因、偏差对进度和成本的影响，以及对将来范围绩效的预测。

试题64- 【2024年上半年-第64题】

()      is     the     process     of     specifying     the      approach     and     identifying     potential     sellers.

A.Plan    Procurement    Management   B.Close    Procurement    Management C.Control       Procurement

D.Conduct      Procurement 【答案】A

【解析】()是明确采购方法和识别潜在卖方的过程。

A. 规划采购管理        B. 关闭采购管理        C. 控制采购        D. 实施采购

试题65- 【2024年上半年-第65题】

IT 审计常用的审计技术不包括()。

A. 审计抽样技术

B.大数据审计技术

C.产品分析技术

D.风险评估技术 【答案】C

【解析】P84,  常 用 的IT 审计技术包括风险评估技术、审计抽样技术、计算机辅助审计技术及 大数据审计技术。

试题66- 【2024年上半年-第66题】

两家企业生产同种产品，为抢占市场规模，每家企业都制定了三个市场推销策略。两家企业的 市场策略会影响双方的市场规模占有情况，赢得矩阵如下：

|  | 乙企业策略1 | 乙企业策略2 | 乙企业策略3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲企业策略1 | -2 | -1 | 3 |
| 甲企业策略2 | 1 | 0 | 1 |
| 甲企业策略3 | 3 | -1 | -3 |

在这个矩阵中，每个单元格中的数字表示甲企业比乙企业多占的市场规模，负数则表示甲企业 比乙企业少占的市场规模。则双方各应采用哪种策略()。

A.甲企业策略2,乙企业策略2

B. 甲企业策略1,乙企业策略2

C. 甲企业策略1,乙企业策略3

D.甲企业策略3,乙企业策略1 【答案】A

【解析】考查博弈论，第一步，选出每列最大值，选出每列最小值。第二步，选出“列最大值” 中的最小值，选出“行最小值”中的最大值，对应的策略即为答案。

|  | 乙企业策略1 | 乙企业策略2 | 乙企业策略3 | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲企业策略1 | -2 | -1 | 3 | -2 |
| 甲企业策略2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 甲企业策略3 | 3 | -1 | -3 | -3 |
| Max | 3 | 0 | 3 |  |

试题67- 【2024年上半年-第67题】

两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合，主要在技术、产品、()、产业四个方面进 行融合。

A. 硬 件      B.软件       C.业务       D. 网络 【答案】C

【解析】P13,   信息化与工业化主要在技术、产品、业务、产业四个方面进行融合。

试题68- 【2024年上半年-第68题】

IT 治理活动的主要任务聚焦在全局统筹，价值导向，机制保障，创新发展，文化助推五个方面。 其中“指导建立规范过程管理和痕迹管理，并向利益相关者公开质量设定举措”属于()的内 容。

A. 全局统筹      B.机制保障       C.创新发展       D.价值导向 【答案】B

野人老师(veren.taobao.com)专业信息系统项目管理师培训培训(公众号：野人老师)

【解析】P74,   机制保障是指组织应对自身 IT 发展进行有效管控，保证 IT 需求与实现的协调 发展，并使 IT 安全和风险得到有效的识别、管理、防范和处置。组织需要建立适合组织特点 的机制保障方法，满足疏漏互补、协同发展、监督改进和安全风险可控的原则，避免扭曲决策 目标方向。组织需要明确管理责任，明晰上下左右权利关系，落实责任制和各项措施。组织可 以根据相关法律法规、行业管理和上级监管机构发布的规范文件要求，制定本组织的信息技术 治理制度并实施，重点聚焦在：①指导建立规范过程管理和痕迹管理，并向利益相关者公开质 量设定举措；②评审 IT 管理体系的适宜性、充分性和有效性；③审计IT 完整性、有效性和合 规性；④监督由审计和管理评审，提出改进内容的实施。

试题69- 【2024年上半年-第69题】

信息安全管理的CIA三要素指的是()。

A. 保密性、完整性、可用性        B.一致性、可用性、完整性

C.保密性、有效性、可用性        D.一致性、可用性、有效性 【答案】A

【解析】P125,CIA   三要素是保密性 (Confidentiality) 、      完整性(Integrity)          和可用性

(Availability) 三个词的缩写。

试题70- 【2024年上半年-第70题】

组织通用治理中，组织在分析和回顾战略实施过程中进行创新和改进的要素包括()。

①内外部发展环境对战略规划的影响

②在业务增长、发展趋势等方面的预测及其与实际的差异

③提升业务增长和盈利的措施

④竞争优势和发展水平分析及措施

⑤流程规划和知识管理

A.①②③④    B.①③④⑤     C.②③④⑤      D.①②④⑤ 【答案】A

【解析】P645,   在分析和回顾战略实施过程中进行创新和改进的要素主要包括：

· 内外部发展环境对战略规划的影响，包括客户和用户需求、技术或监管环境等；

·在业务增长、发展趋势等方面的预测及其与实际的差异；

·提升业务增长和盈利的措施；

·竞争优势和发展水平分析及措施；

· 风险分析及措施。

试题71- 【2024年上半年-第71题】

关于可行性研究的描述，正确的是()。

A. 初步可行性研究与详细可行性研究在占有资源和研究细节方面是相同的

B.辅助研究用于解决项目的核心问题，为判断是否具备必要的技术、实验、人力条件提供支持

C.试验室和中间工厂的试验是初步可行性研究的主要内容

D.详细可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估 【答案】B

【解析】P228-229,  初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的 初步评估。所以 D错。

进行初步可行性评估，可以从如下方面进行衡量，以便决定是否开始详细可行性研究：

●分析项目的前途，从而决定是否应该继续深入调查研究；

●初步估计和确定项目中的关键技术及核心问题，以确定是否需要解决；

●初步估计必须进行的辅助研究，以解决项目的核心问题，并判断是否具备必要的技术、 实验、人力条件作为支持等。

初步可行性研究的结果及研究的主要内容基本与详细可行性研究相同。所不同的是占有的 资源、研究细节方面有较大差异。所以A错。

初步可行性研究的主要内容包括：所以B 错。

●需求与市场预测：包括客户和服务对象需求分析预测，营销和推广分析，如初步的销售 量和销售价格预测。

●设备与资源投入分析：包括从需求、设计、开发、安装实施到运营的所有设备与材料的 投入分析。

●空间布局：如网络规划、物理布局方案的选择。

●项目设计：包括项目总体规划、信息系统设计和设备计划、网络工程规划等。

●项目进度安排：包括项目整体周期、里程碑阶段划分等。

●项目投资与成本估算：包括投资估算、成本估算、资金渠道及初步筹集方案等。

试题72- 【2024年上半年-第72题】

关于规划风险管理过程的描述，不正确的是()。

A.规划风险管理是定义如何实施项目风险管理活动的过程

B. 规划风险管理在项目实施阶段开始，并在项目执行期间持续进行

C.干系人分析法可用于规划风险管理过程

D. 规划风险管理的主要作用是确保风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度相匹配 【答案】B

【解析】P439,   规划风险管理过程在项目立项阶段就应开始，并在项目早期完成。

试题73- 【2024年上半年-第73题】

某项目有4个硬件的生产任务需要完成，有4个硬件厂商可选择，每个厂商只能分配一个任务。 下表是各厂商完成各硬件生产所需的时间：

|  | 硬件1 | 硬件2 | 硬件3 | 硬件4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂商甲 | 13 | 6 | 8 | 9 |
| 厂商乙 | 6 | 11 | 5 | 8 |
| 厂商丙 | 7 | 9 | 5 | 8 |
| 厂商丁 | 8 | 6 | 7 | 12 |

则4个硬件生产完成的总时间最短为()。

A.25                 B.26                 C.27                  D.28

【答案】B

【解析】匈牙利算法。

1、首先找出每行的最小值，然后该行每个数值都减去这个数，得到一个矩阵。(行变换)

|  | 硬件1 | 硬件2 | 硬件3 | 硬件4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂商甲 | 7 | 0 | 2 | 3 |
| 厂商乙 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 厂商丙 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 厂商丁 | 2 | 0 | 1 | 6 |

2、在上面的矩阵中，再找出每列的最小值，然后该列每个数值都减去这个数，又可以得到一 个矩阵。(列变换)

厂商甲 厂商乙

厂商丙 厂商丁

硬 件 1

6

1

1

0

硬 件 2

0

6

4

0

硬 件 3

2

0

0

1

硬 件 4

0

0

0

3

3、在第2步所得的矩阵中，0即为可以安排的对应工作。(找独立0)

硬 件 1           硬 件 2          硬 件 3          硬 件 4

厂商甲            6               0               2               0

厂商乙            0                    6               0                   0

厂商丙            1               4               0               0

厂商丁             1                    0                1                    3

4、硬件1所在的列有独立的0元素，所以硬件1由厂商乙生产，排除厂商乙之后，硬件3所 在的列也出现独立的0元素，所以硬件3由厂商丙生产。排除厂商乙和丙之后，硬件4所在的 列也出现独立的0元素，所以硬件4由厂商甲生产，硬件2由厂商丁生产。最终生产方案为： 厂商甲生产硬件4,需要时间9;厂商乙生产硬件1,需要时间6;厂商丙生产硬件3,需要时 间5;厂商丁生产硬件2,需要时间6。最短时间=9+6+5+6=26。

试题74- 【2024年上半年-第74题】

OPM 框架的关键要素包括()。

A.OPM 战略、OPM 方法论、风险管理和人才管理 B.OPM 治理、OPM 方法论、知识管理和风险管理 C.OPM 战略、OPM 方法论、知识管理和人才管理 D.OPM 治理、OPM 方法论、知识管理和人才管理 【答案】D

【解析】P584,OPM  框架的关键要素包括： OPM 治理、OPM 方法论、知识管理和人才管理。

试题75- 【2024年上半年-第75题】

()主要关注大数据存储、大数据协同和安全隐私等方面。

A.大数据管理技术          B. 大数据处理技术

C. 大数据可视化技术        D.大数据获取技术 【答案】A

【解析】P56,  大数据管理技术主要集中在大数据存储、大数据协同和安全隐私等方面。

2024年上半年考试试题和试题解析 (5月26日第2批)

(由于机考后没有真题，题目为野人老师学员回忆的考试题目)

| 淘宝APP 扫码购课 | 微信公众号 | 野人老师抖音 | 野人老师小红书 |
| --- | --- | --- | --- |

试题1- 【2024年上半年-第1题】

关于项目可行性研究的描述不正确的是()。

A. 初步可行性研究报告，必须包含项目的主要投资支出

B.初步可行性研究报告的核心内容不包括项目进度安排

C.初步的可行性研究报告可作为正式文件，支持项目决策

D. 初步可行性研究是详细可行性研究的基础 【答案】B

【解析】P229,  初步可行性研究的主要内容包括： (1)需求与市场预测：包括客户和服务对 象需求分析预测，营销和推广分析，如初步的销售量和销售价格预测。(2)设备与资源投入 分析：包括从需求、设计、开发、安装实施到运营的所有设备与材料的投入分析。(3)空间 布局：如网络规划、物理布局方案的选择。(4)项目设计：包括项目总体规划、信息系统设 计和设备计划、网络工程规划等。(5)项目进度安排：包括项目整体周期、里程碑阶段划分 等。(6)项目投资与成本估算：包括投资估算、成本估算、资金渠道及初步筹集方案等。

试题2- 【2024年上半年-第2题】

某项目的项目经理在成本控制过程中，发现成本偏差(CV) 呈现负值，为了采取有效的纠正措 施，优先策略是()。

A. 降低项目质量要求，以实现更高的成本效益

B.识别并减少冗余活动的工作量，以降低成本

C.减少合同交付内容，以减少成本负担

D.增加项目范围，以提高收入来降低成本超支 【答案】B

【解析】CV<0, 说明成本超支了，所以选择 B是最合适的。ACD都需要客户或发起人确认之后 才可以实施。

试题3- 【2024年上半年-第3题】

在一个信息化系统开发项目中，()属于有效的项目绩效度量指标。

A.项目经理加班工时       B. 系统可用性百分比

C.项目文档的总页数       D.开发进度报告更新频率 【答案】B

【解析】P543,  绩效度量指标：描述与系统运行相关的物理或功能属性，例如尺寸、重量、容 量、准确度、可靠性和效率等。

试题4- 【2024年上半年-第4题】

适用于识别风险过程的数据分析技术是()。

A.核查单        B.头脑风暴        C.SWOT 技术        D.访谈 【答案】C

【解析】P446,  识别风险过程的数据分析技术中包括：根本原因分析、假设条件和制约因素分 析、SWOT 分析、文件分析。

试题5- 【2024年上半年-第5题】

在规划质量管理过程中，确定项目和产品质量标准时的正确做法是()。

A.使用决策分析识别达到项目目标所需的关键活动

B.使用回归分析展示项目团队成员的技能分布

C. 使用流程图分析评估项目成本与质量之间的关系

D.使用因果图监控项目过程中的质量和性能表现 【答案】C

【解析】P366,   流程图：流程图也称过程图，用来显示将一个或多个输入转化成一个或多个输 出的过程中，所需步骤顺序和可能分支。流程图有助于了解和估算一个过程的质量成本，通过 工作流的逻辑分支及其相对频率来估算质量成本，这些逻辑分支细分为完成符合要求的输出而 需要开展的一致性工作和非一致性工作。故C 选项正确。多标准决策分析有助于排定质量测量 指标的优先顺序。回归分析和因果图不属于规划质量管理的工具技术。

试题6- 【2024年上半年-第6题】

关于项目干系人管理的描述，正确的是()。

A.识别干系人过程的输出文件包括干系人登记册、工作绩效信息、变更请求

B.监管机构、环保人士、媒体与项目关联程度低，不需要纳入干系人管理

C.识别干系人参与的过程需要在整个项目期间定期开展

D.干系人参与计划是规划干系人参与过程的输入文件 【答案】C

【解析】P505, 识别干系人过程应根据需要在整个项目期间定期开展。所以C 对。 识别干系人过程的输出没有工作绩效信息，所以A错。

与项目有关联的人员都属于项目干系人管理的范畴。所以B 错。

干系人参与计划是规划干系人参与的输出文件。所以D 错。

试题7- 【2024年上半年-第7题】

迭代型与增量型项目生命周期的特点是()。

A. 需求在交付期间频繁细化，在交付期间实时把变更融入项目

B.需求在交付期间定期细化，定期把变更融入项目

C. 需求在开发前确定，尽量限制变更

D.针对最终可交付成果制定可交付计划，在项目结束时一次性交付最终产品 【答案】B

【解析】P216,

各生命周期之间的联系与区别

| 预测型 | 迭代型与增量型 | 适应型 |
| --- | --- | --- |
| 需求在开发前预先确定 | 需求在交付期间定期细化 | 需求在交付期间频繁细化 |

| 针对最终可交付成果制订交 付计划，然后在项目结束时一 次交付最终产品 | 分次交付整体项目或产品的 各个子集 | 频繁交付对客户有价值的各 个子集 |
| --- | --- | --- |
| 尽量限制变更 | 定期把变更融入项目 | 在交付期间实时把变更融入 项 目 |
| 关键干系人在特定里程碑点 参与 | 关键干系人定期参与 | 关键干系人持续参与 |
| 通过对基本已知的情况编制 详细计划来控制风险和成本 | 通过用新信息逐渐细化计划 来控制风险和成本 | 随着需求和制约因素的显现 而控制风险和成本 |

试题8- 【2024年上半年-第8题】

()不属于白盒测试方法。

A.功能测试        B. 静态测试        C. 人工检查代码逻辑        D. 语句覆盖 【答案】A

【解析】P141,   黑盒测试也称为功能测试，所以答案选A。

白盒测试也称为结构测试，主要用于软件单元测试中。它的主要思想是，将程序看作是一个透 明的白盒，测试人员完全清楚程序的结构和处理算法，按照程序内部逻辑结构设计测试用例， 检测程序中的主要执行通路是否都能按预定要求正确工作。白盒测试方法主要有控制流测试、 数据流测试和程序变异测试等。另外，使用静态测试的方法也可以实现白盒测试。例如，使用 人工检查代码的方法来检查代码的逻辑问题，也属于白盒测试的范畴。白盒测试方法中，最常 用的技术是逻辑覆盖，即使用测试数据运行被测程序，考查对程序逻辑的覆盖程度。主要的覆 盖标准有语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、条件/判定覆盖、条件组合覆盖、  修正的条件/ 判定覆盖和路径覆盖等。黑盒测试也称为功能测试，主要用于集成测试、确认测试和系统测试 中。

试题9- 【2024年上半年-第9题】

关于估算活动持续时间过程的工具与技术的描述，不正确的是()。

A.类比估算是一种精确的估算方法，适用于项目详细信息充分、项目需求明确的情况

B.专家判断依赖于专家的可用性和经验，可能受到主观判断的影响

C.三点估算考虑了估算中的不确定性和风险，有助于界定活动持续时间的近似区间

D.参数估算是一种基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间的估算技术 【答案】A

【解析】P312,  类比估算是一种使用相似活动或项目的历史数据来估算当前活动或项目的持续 时间或成本的技术。类比估算以过去类似项目的参数值(如持续时间、预算、规模、重量和复 杂性等)为基础，来估算当前和未来项目的同类参数或指标。这是一种粗略的估算方法，有时 需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整，在项目详细信息不足时，经常使用类比估算来 估算项目待续时间。

相对于其他估算技术，类比估算通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低。类比估算可 以针对整个项目或项目中的某个部分进行，也可以与其他估算方法联合使用。如果以往活动是 本质上而不是表面上类似，并且从事估算的项目团队成员具备必要的专业知识，那么类比估算 可靠性会比较高。

试题10- 【2024年上半年-第10题】

某公司进行项目投资，项目初始固定资产投资20000万元。随后5年的投入分别是1000万元、

1500万元、2000万元、1000万元和2000万元。各年度收益分别是10000万元、12000万元、 16000万元、20000万元、21000万元，则该项目的静态投资回收期为()。

A.2.299             B.2.083              C.2.179              D.2.036

【答案】D

【 解 析 】

|  | 初始投资 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 2000 |
| 收益 |  | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 21000 |
| 净现值 | -20000 | 9000 | 10500 | 14000 | 19000 | 19000 |
| 累计净现值 | -20000 | -11000 | -500 | 13500 | 32500 | 51500 |

(3-1)+| (-20000+9000+10500) |/14000=2.036。

试题11- 【2024年上半年-第11题】

监控变更管理过程是()的职责。

A.质量经理        B.变更请求者        C.变更实施者       D.变更经理 【答案】D

【解析】P565, 变更管理负责人也称变更经理，通常是变更管理过程解决方案的负责人，其主 要职责包括：①负责整个变更过程方案的结果；②负责变更管理过程的监控；③负责协调相关  的资源， 保障所有变更按照预定过程顺利运作；④确定变更类型，组织变更计划和日程安排； ⑤管理变更的日程安排；⑥变更实施完成之后的回顾和关闭；⑦承担变更相关责任，并且具有  相应权限；⑧可能以逐级审批形式或团队会议的形式参与变更的风险评估和审批等。

试题12- 【2024年上半年-第12题】

信息系统战略三角包括()。

A.业务战略、技术战略和组织机制

B.业务战略、组织机制和信息系统

C.技术战略、组织管理和信息系统

D.发展战略，技术战略和组织管理 【答案】B

【解析】P94,   信息系统战略三角突出了业务战略、信息系统和组织机制之间的必要一致性。

试题13- 【2024年上半年-第13题】

在 IT 审计流程中，“深入调查并调整审计计划”,属于()的工作内容之一。

A.审计准备阶段       B.审计终结阶段        C.后续审计阶段       D.审计实施阶段 【答案】D

【解析】P88,IT    审计实施阶段是审计人员将项目审计计划付诸实施的期间。此阶段的工作是 审计全过程的中心环节，是整个审计流程的关键阶段，关系到整个审计工作的成败。实施阶段 主要完成工作包括：①深入调查并调整审计计划；②了解并初步评估 IT 内部控制；③进行符 合性测试；④进行实质性测试等。

试题14- 【2024年上半年-第14题】

关于项目采购管理的描述，不正确的是()

A.对于项目非标准化的采购需求，应使用最低成本法

B. 选择供方，在选择供方时应有适当理由才使用，唯一来源法，且应将其视为特殊情况，

C.项目进度计划会影响规划采购管理过程中，采购策略的制定

D.章程是规划采购管理过程的输入文件 【答案】A

【解析】P479,   最低成本：适用于标准化或常规采购。此类采购有成熟的实践与标准，有具体 明确的预期成果，可以用不同的成本来取得。

试题15- 【2024年上半年-第15题】

关于项目范围管理过程的描述不正确的是()

A. 采用敏捷或适应型生命周期，旨在应对大量变更，需要干系人持续参与项目

B.在预测型项目中，只有通过正式变更控制程序才能变更项目范围基准

C. 在预测型项目中，通过多次迭代来开发可交付成果，使用未完成项反映当前需求

D.在适应型或敏捷型生命周期中，在每次迭代开始时都可以定义或批准详细的范围 【答案】C

【解析】P274, 采用敏捷或适应型生命周期，旨在应对大量变更，需要干系人持续参与项目。 因此，应将适应型项目的整体范围分解为一系列拟实现的需求和拟执行的工作(有时称为产品 未完成项),通过多次迭代来开发可交付成果，并在每次迭代开始时定义和批准详细的范围。

试题16- 【2024年上半年-第16题】

显性知识的特征不包括()。

A.静态存在性       B. 可共享性       C.非陈述性       D. 客观存在性 【答案】C

【解析】P696, 显性知识具有4个主要特征：①客观存在性②静态存在性③可共享性④认 知元能性。

试题17- 【2024年上半年-第17题】

关于控制质量过程目的的描述，正确的是()

A.在用户验收和最终交付之前测试产品或服务的完整性、合规性、适用性

B. 识别项目及其可交付成果的质量要求、标准，并描述将如何证明符合质量要求

C. 评估项目团队成员的绩效，确保项目输出敏捷、高效且满足管理层期望

D.着眼于项目后评估的过程，旨在高效地执行项目过程，包括遵守和满足标准 【答案】A

【解析】P373, 规划质量管理是识别项目及其可交付成果的质量要求、标准，并书面描述项目 将如何证明符合质量要求、标准的过程。故B 选项错误。

在项目管理中，质量保证着眼于项目使用的过程，旨在高效地执行项目过程，包括遵守和 满足标准，向干系人保证最终产品可以满足他们的需求、期望和要求。故选项D 描述错误。

控制质量是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确目满足客户期望，而监督和记录质量 管理活动执行结果的过程。故选项C描述错误。

控制质量过程的目的是在用户验收和最终交付之前测量产品或服务的完整性、合规性和适 用性。本过程通过测量所有步骤、属性和变量，来核实与规划阶段所描述规范的一致性和合规 性。选项A描述正确。

试题18- 【2024年上半年-第18题】

关于管理干系人参与过程，正确的是()。

A.干系人参与计划必须是正式的、详细的项目文件，以确保满足项目的需要

B. 规划干系人参与过程是管理干系人参与过程的前置流程，不受管理干系人参与过程的影响

C.管理干系人参与过程的输出包括变更请求、组织过程资产、事业环境因素

D. 管理干系人参与过程的主要作用是尽可能提高干系人的支持度、降低抵制程度 【答案】D

【解析】P509, 干系人参与计划可以是正式，可以非正式，可以概括，也可以详细，规划干系 人参与受管理干系人的影响，在通过识别干系人过程明确最初的干系人群体之后，就应该编制 第一版的干系人参与计划，然后定期更新干系人参与计划，管理干系人参与过程的输出包括变 更请求。

试题19- 【2024年上半年-第19题】

关于项目实施整体变更控制的描述不正确的是()

A.项目经理对实施变更控制过程承担最终责任

B. 影响项目基准的变更应由CCB和客户审批

C. 批准的变更请求都是可用于实施整体变更控制过程的输入文件 D.CCB也可以审查配置管理活动，应明确规定CCB的角色和职责 【答案】C

【解析】P265 。批准的变更请求是实施整体变更控制过程的输出。变更请求是实施整体变更控 制过程的输入。

试题20- 【2024年上半年-第20题】

关于项目集合项目组合的描述，不正确的是()

A.项目组合是为实现项目目标而组合在一起管理的项目、项目集、子项目组合和运营工作

B. 项目集将一个大型复杂项目拆分后形成若干小项目形成的集合

C. 项目组合经理通过项目组合的总体投资效果和实现效益来衡量项目组合的成功

D. 项目集经理通过协调项目及组建的活动，确保项目集效益按预期实现 【答案】A

【解析】P190, 项目组合是指为实现战略目标而组合在一起管理的项目、项目集、子项目组合 和运营工作。项目组合管理是指为了实现战略目标而对一个或多个项目组合进行的集中管理。 项目组合中的项目集或项目不一定存在彼此依赖或直接相关的关联关系。

试题21- 【2024年上半年-第21题】

( ) 不 属 于TCP/IP 的应用层协议。

A.DHCP(Dynamic      Host      Configuration, 动态主机配置协议)

B.FTP(File  Transfer  Protocol.文件传输协议)

C.SMTP(Simple  Mail  Transfer  Protocol,简单邮件传输协议)

D.ARP(Address  Resolution  Protocol,地址解析协议) 【答案】D

【解析】 P39, 网络层中的协议主要有 IP、ICMP(Internet  Control  Message  Protocol,网 际控制报文协议)、 IGMP(Internet     Group     Management     Protocol, 网际组管理协议)、 ARP (Address  Resolution  Protocol,地址解析协议)和RARP(Reverse  Address   Resolution Protocol, 反向地址解析协议)等，这些协议处理信息的路由和主机地址解析。

试题22- 【2024年上半年-第22题】

项目建议书的核心内容不包括()。

A.项目可行性研究认证        B.项目预期成果的市场预测

C.项目建设的必需条件        D.项目的必要性 【答案】A

【解析】P225,   项目建议书应该包括的核心内容有：①项目的必要性；②项目的市场预测；③ 项目预期成果(如产品方案或服务)的市场预测；④项目建设必需的条件。

试题23- 【2024年上半年-第23题】

项目集发起人的主要职责不包括()。

A.消除项目集交付的困难和障碍

B.为项目组合经理进行交互，确保提供适当的资源和优先级

C.确保项目集目标与战略愿景保持一致

D. 提供资金 【答案】B

【解析】P572,   项目集发起人其典型职责包括：

●为项目集提供资金，确保项目集目标与战略愿景保持一致；

●使效益实现交付；

●消除项目集管理与交付的困难和障碍。

试题24- 【2024年上半年-第24题】

关于组织定位的描述，不正确的是()。

A. 组织定位包括使命、愿景和价值观，不包括产品和服务定位

B. 组织使命是组织较长期的业务发展的总方向和总特征

C.组织文化为日常工作提供具体的实践方法

D. 组织愿景描述了组织发展的目的和如何达到这个目的的理性认知 【答案】A

【解析】P642,   组织定位包括应有清晰的使命、愿景和目标，有明确的价值观和组织文化来帮 助组织实现战略要点，并能够向组织的内外部传达清晰的定位。组织定位还应包括对业务单元 的定位战略。业务单元定位战略实质上是行业或领域中的产品或服务定位战略，也就是在行业 或领域定位之后，所作出的产品定位决策或服务定位决策。

试题25- 【2024年上半年-第25题】

关于管理沟通过程中工作绩效报告的描述，不正确的是()。

A.工作绩效报告通过分析绩效测量结果得出，能够提供关于项目工作绩效的信息

B.工作绩效报告的典型示例包括状态报告、进度报告，是管理沟通过程的输出

C.工作绩效报告可以包含挣值图表、缺陷直方图、合同绩效以及风险概述信息

D.工作绩效报告可以表现为有助于制定决策和采取行的仪表指示图 【答案】B

【解析】P424, 工作绩效报告的典型示例包括状态报告和进展报告，是管理沟通过程的输入。

试题26- 【2024年上半年-第26题】

关于项目质量管理的描述，不正确的是()。

A.质量管理由独立的质量保证团队在项目生命周期的特定阶段执行

B.质量目标是落实质量方针的具体要求，从属于质量方针

C.质量管理是为了实现质量目标而进行的所有质量性质的活动

D. 质量方针是由组织最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 【答案】A

【解析】P369,  质量管理需要在整个项目生命周期中进行。管理质量是所有人的共同职责，包 括项目经理、项目团队、项目发起人、执行组织的管理层，甚至是客户。所有人在管理项目质 量方面都扮演一定的角色，尽管这些角色的人数和工作量不同。参与质量管理工作的程度取决 于所在行业和项目管理风格。在敏捷型项目中，整个项目期间的质量管理由所有团队成员执行； 但在传统项目中，质量管理通常是特定团队成员的职责。

试题27- 【2024年上半年-第27题】

下面是某小区内部道路图，线上的数字为两点之间的距离，现在需要从 V1向 V8运送物资，则 最短的距离为()。

V5

V6

V7

V3

V8

V2

V4

V1

A.12              B.13              C.10                D.15

【答案】A

【解析】此类题目，直接将距离短的线段连接起来看是否可以从 v1 到达v8 即可，可将图中距 离为1、2、3的路段标记出来。如下图。

V6

V8

V1                               V3

V7

V4

从图可知V1-V2-V5-V6-V8, 距离最短，该路径距离=2+1+3+6=12。

试题28- 【2024年上半年-第28题】

某项目经理负责一个软件开发项目，活动和它们之间的依赖关系： 活动A:  需求分析，预计耗时2天。

活动 B: 设计，依赖于活动A 的完成，预计耗时3天。

活动 C:  编码，依赖于活动B的完成，预计耗时5天。

活动 D:  测试，与活动C同时开展，但必须在活动C完成后才能完全结束，预计耗时7天。

活动 E:  部署，依赖于活动C和 D的完成，预计耗时2天。 根据上述活动和它们的依赖关系，项目工期为()天。

A.14                B.12                C.13                D.19 【答案】A

【解析】2+3+7+2=14。

C(5)

E(2)

D(7)

A(2)

B(3)

试题29- 【2024年上半年-第29题】

关于信息系统生命周期的描述，不正确的是()。

A.信息系统的产生、建设、运行、维护、完善构成一个循环的过程，并有一定的规律可循

B. 信息系统建设和维护随着各种环境变化，需要不断维护和修改，必要时可由新系统替代

C. 信息系统的生命周期可简化为系统规划、系统分析、系统设计、系统运行和维护等阶段

D.信息系统建设周期长、投资大、用户习惯难以改变，定制化开发后无法进行重建和升级 【答案】C

【解析】P4,  信息系统的生命周期可以简化为：系统规划(可行性分析与项目开发计划),系 统分析(需求分析),系统设计(概要设计、详细设计),系统实施(编码、 测试),系统 运行和维护等阶段。

试题30- 【2024年上半年-第30题】

制定一个数据元标准的步骤是()。

①界定业务范围

②开展业务流程分析与信息建模

③描述数据的内容，质量等信息

④提取数据元并规范属性

⑤发布数据元标准并维护

A.①②③⑤④      B.③①④②⑤        C.①④②③⑤      D.③①②④⑤ 【答案】D

【解析】P151,  数据元制定的基本过程： (1)描述(2)界定业务范围(3)开展业务流程分 析与信息建模(4)借助于信息模型，提取数据元，并按照一定的规则规范其属性(5)对于代 码型的数据元，编制其值域，即代码表(6)与现有的国家标准或行业标准进行协调(7)发布 实施数据元标准并建立相应的动态维护管理机制

试题31- 【2024年上半年-第31题】

实现异构数据源的数据集成，首先需要()。

A.矫正数据质量        B. 进行数据清洗        C. 获取原始数据        D.实施数据标注 【答案】C

【解析】P166,   实现异构数据源的数据集成，首先要解决的问题是原始数据的提取。

试题32- 【2024年上半年-第32题】

在确定 IT 审计范围时，()需要根据审计的目的和投入的审计成本来确定。

A.物理范围        B.组织范围        C. 逻辑范围       D.总体范围 【答案】D

【解析】P81, IT审计范围的确定

| IT审计范围 | 说明 |
| --- | --- |
| 总体范围 | 需要根据审计目的和投入的审计成本来确定 |
| 组织范围 | 明确审计涉及的组织机构、主要流程、活动及人员等 |
| 物理范围 | 具体的物理地点与边界 |
| 逻辑范围 | 涉及的信息系统和逻辑边界 |
| 其他相关内容 | …… |

试题33- 【2024年上半年-第33题】

()的核心是关注IT 治理和信息化建设与数字化转型的责权利划分。 A.IT架构       B.IT技术       C.IT治理      D.IT管理  【答案】C

【解析】P69,IT    治理的核心是关注 IT 定位和信息化建设与数字化转型的责权利划分。

试题34- 【2024年上半年-第34题】

()不属于物联网感知层设备。

A.温度传感器      B. 摄像头      C. 二维码标签       D.以太网交换机 【答案】D

【解析】P49,   物联网架构可分为三层：感知层、网络层和应用层。感知层由各种传感器构 成，包括温度传感器，二维码标签、 RFID 标签和读写器，摄像头，GPS等感知终端。感知层 是物联网识别物体、采集信息的来源。网络层由各种网络，包括互联网、广电网、网络管理系 统和云计算平台等组成，是整个物联网的中枢，负责传递和处理感知层获取的信息。应用层是 物联网和用户的接口，它与行业需求结合以实现物联网的智能应用。

试题35- 【2024年上半年-第35题】

关于规划风险应对过程的概述，不正确的是()。

A. 如果选定的策略并不完全有效，需要制定应急计划，识别采取风险应对措施后仍然存在的未 被完全消除的次生风险

B. 风险应对方案可以用结构化的决策技术来选择最适当的应对策略，为每个风险选择最可能有 效的策略或策略组合

C.对于大型或复杂的项目，可能需要以数学优化模型或实际方案分析为基础，进行备选风险应 对策略经济分析

D.风险应对方案应在当前项目背景下现实可行，获得全体干系人同意，并由一名责任人具体负 责

【答案】A

【解析】P458, 风险应对方案应该与风险的重要性相匹配，并且能够经济有效地应对挑战，同 时在当前项目背景下现实可行，获得全体干系人的同意，并由一名责任人具体负责。往往需要 从几套可选方案中选出最优的风险应对方案，为每个风险选择最可能有效的策略或策略组合。 可用结构化的决策技术来选择最适当的应对策略；对于大型或复杂项目，可能需要以数学优化 模型或实际方案分析为基础，进行备选风险应对策略经济分析。

要为实施商定的风险应对策略制定具体的应对行动。如果选定的策略并不完全有效，或者

发生了已接受的风险，就需要制订应急计划。同时，也需要识别次生风险。次生风险是实施风 险应对措施直接导致的风险。 A 选项中次生风险的描述错了。

试题36- 【2024年上半年-第36题】

关于项目合同管理概述，不正确的()。

A. 经过买方认可，项目主体工作在签订分包合同时可以使用总价合同

B.按照项目范围划分，合同分为项目总承包合同、单项承包合同、项目分包合同

C.项目合同采用总价合同时，买方必须准确定义要购买的产品或服务

D.合同双方如签订工料合同，则买方来承担中等程度的成本风险，卖方承担单价风险 【答案】A

【解析】P493,   经合同约定和买方认可，卖方将其承包项目的某一部分或某几部分(非项目的 主体结构)再发包给具有相应资质条件的分包方，与分包方订立的合同称为项目分包合同。需 要说明的是，订立项目分包合同必须同时满足5个条件：①经过买方认可；②分包的部分必须 是项目非主体工作；③只能分包部分项目，而不能转包整个项目；④分包方必须具备相应的资 质条件；⑤分包方不能再次分包。

试题37- 【2024年上半年-第37题】

关于确认范围管理过程的叙述，正确的是()。

A.确认范围过程的作用是为所要交付的内容提供架构

B.符合验收标准的可交付成果应由项目经理正式签字批准

C. 项目实施单位的管理层主要关注产品或服务范围，客户主要关注项目制约因素

D. 项目团队成员主要关注项目范围中自己参与的元素和负责的元素 【答案】D

【解析】P289-P292,    确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。本过程的主要作 用：①使验收过程具有客观性；②通过确认每个可交付成果来提高最终产品、服务或成果获得 验收的可能性。

· 管理层关注项目范围： 是指范围对项目的进度、资金和资源的影响，这些因素是否超过了 组织承受范围，是否在投入产出上具有合理性。

· 客户关注产品范围： 关心项目的可交付成果是否足够完成产品或服务；在项目中，客户往 往有在当前版本中加入所有功能和特征的意愿，这对于项目来说是一种潜在的风险，会给组织 和客户带来危害和损失。

· 项目管理人员主要关注项目制约因素：关心项目可交付成果是否足够和必须完成，时间、 资金和资源是否足够，主要的潜在风险和预备解决的方法。

· 项目团队人员主要关注项目范围中自己参与的元素和负责的元素：通过定义范围中的时间 检查自己的工作时间是否足够，自己在项目范围中是否有多项工作。

试题38- 【2024年上半年-第38题】

关于进度管理计划的概述，不正确的是()。

A.进度管理计划既可以是正式的也可以是非正式的，既可以是非常详细的也可以是高度概括的

B.项目管理计划中规定的偏差临界值，可以用于监督进度绩效，通常用偏离基准计划中的参数 的某个百分数来表示

C. 在采用适应型生命周期时，应指定进度管理计划发布，规划和迭代的固定时间段

D.进度管理计划描述如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围，是项目管理计划的组成部 分

野人老师(veren. taobao. com)专业信息系统项目管理师培训培训(公众号：野人老师)

【答案】D

【解析】P301,   进度管理计划是项目管理计划的组成部分，为编制、监督和控制项目进度建立 准则和明确活动要求。

试题39- 【2024年上半年-第39题】

用于估算成本的项目管理计划组件不包括()。

A.项目章程       B.范围基准       C.成本管理计划       D.质量管理计划 【答案】A

【解析】P342, 用于估算成本的项目管理计划组件主要包括：成本管理计划、质量管理计划、 范围基准。

试题40- 【2024年上半年-第40题】

结束项目或阶段过程的输入是()。

A.项目最终报告               B. 批准的产品规范

C. 经验教训知识库             D.最终产品服务或成果 【答案】B

【解析】P267,ACD  均为输出，验收的可交付成果可包括批准的产品规范、交货收据和工作绩 效文件。对于分阶段实施的项目或提前取消的项目，还可能包括部分完成或中间的可交付成果。

试题41- 【2024年上半年-第41题】

绩效评价结果的应用包含价值评价和绩效改进两层内容，()不属于价值评价。

A. 薪酬调整        B. 员工奖励        C. 在职培训        D.人事调动 【答案】C

【解析】P653,   绩效评价结果的应用包含两层内容：①价值评价。作为组织人事决策的重要参 考，用于相关的奖惩、薪酬调整和人事调动。②绩效改进。对绩效评估结果进行分析，为组织 安排员工培训、员工职业生涯规划等方面提供依据。

试题42- 【2024年上半年-第42题】

关于项目整合管理的描述不正确的是()。

A.项目管理计划的任何组件都可用作指导与管理项目工作的输入

B.批准的变更请求可能导致修改正式受控的项目文件

C.CCB通过对变更方案的审查决策，对变更进行管理实施和控制

D. 组织的结构文化管理实践和可持续性是影响指导与管理项目工作过程的因素 【答案】C

【解析】P265,CCB   (变更控制委员会)通常负责审查和批准变更请求，但具体的变更实施和 控制，通常是由项目团队或项目经理来执行的。 CCB 是决策机构，而不是作业机构。

试题43- 【2024年上半年-第43题】

采购文档是采购时用于达成法律协议的各种书面文书，不包括()。

A.招标文件        B. 供方选择标准        C.采购工作说明书        D. 资金筹措方案 【答案】D

【解析】P484,  采购文档是用于达成法律协议的各种书面文件，其中可能包括当前项目启动之 前的较旧文件。采购文档可包括：招标文件、采购工作说明书、独立成本估算、供方选择标准

试题44- 【2024年上半年-第44题】

关于招标投标的描述，不正确的是()。

A.属于同一集团组织成员的投标人可以按照该组织要求协同投标

B. 招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场

C. 国有资金占控股或主导地位的项目，可以公开招标，也可以邀请招标

D.一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密 【答案】A

【解析】属于同一集团组织成员的投标人按照该组织要求协同投标属于串标。

试题45- 【2024年上半年-第45题】

()不属于车联网网络连接范畴。

A.通过无线通信技术实现与服务平台的信息传输

B. 人通过运营商移动网络与车辆之间进行用于控制车辆的信息沟通

C.人与人之间在车上通过运营商的移动网络进行通话与短信沟通。

D. 车内设备之间进行用于对设备状态实时监测的信息数据传输 【答案】C

【解析】P11, 车联网分别是车与云平台、车与车、车与路、车与人、车内设备之间等全方位 网络链接。

(1)车与云平台间的通信是指车辆通过卫星无线通信或移动蜂窝等无线通信技术实现与车 联网服务平台的信息传输，接收平台下达的控制指令，实时共享车辆数据。

(2)车与车间的通信是指车辆与车辆之间实现信息交流与信息共享，包括车辆位置、行驶 速度等车辆状态信息，可用于判断道路车流状况。

(3)车与路间的通信是指借助地面道路固定通信设施实现车辆与道路间的信息交流，用于 监测道路路面状况，引导车辆选择最佳行驶路径。

(4)车与人间的通信是指用户可以通过Wi-Fi、 蓝牙、蜂窝等无线通信手段与车辆进行信息 沟通，使用户能通过对应的移动终端设备监测并控制车辆。

(5)车内设备间的通信是指车辆内部各设备间的信息数据传输，用于对设备状态的实时检 测与运行控制，建立数字化的车内控制系统。

试题46- 【2024年上半年-第46题】

()是利用复杂的算法、模型和规则，从大规模数据集中学习，以创造新的原创内容的人工智 能技术，这项技术能够创造文本、图片、声音、视频和代码等多种类型的内容全面超越了传统 软件的数据处理和分析能力。

A.AIGC (生成式人工智能)         B.CV (计算机视觉)

C.NLP(自然语言处理)            D.OCR (光学字符识别) 【答案】A

【解析】AIGC (生成式人工智能)是利用复杂的算法、模型和规则，从大规模数据集中学习， 以创造新的原创内容的人工智能技术，这项技术能够创造文本、图片、声音、视频和代码等多 种类型的内容全面超越了传统软件的数据处理和分析能力。

试题47- 【2024年上半年-第47题】

组织开展量化管理工作的前提在于该组织已经()。

A.定义了产品或项目管理的组织级标准目标

B.定义了组织量化过程性能目标并识别了关键过程

C. 建立了过程性能基线及过程性能模型

D. 建立了组织度量体系及数据收集体系 【答案】D

【解析】P590-P591,    组织开展量化管理工作的前提在于该组织已经定义了产品或项目管理的 组织级标准过程，各个产品或项目团队能够遵循组织统一的管理流程、规程和产出要求开展工 作，组织收集的度量数据才具备统计意义，可供开展量化管理建设。

CMMI 模型和六西格玛均为组织级量化管理工作提供了方法和实践的指导。建立组织级的 量化管理体系的内容主要包括：定义组织量化过程性能目标、识别关键过程、建立度量体系及 数据收集、建立过程性能基线和建立过程性能模型。

试题48- 【2024年上半年-第48题】

在数据管理领域，数据管理能力，成熟度模型 (DCMM),  将组织的管理成熟度划分为初始级、 ()、稳健级、量化管理级和优化。

A. 安全级        B. 受管理级        C. 发展级        D.可进阶级 【答案】B

【解析】P118,   数据管理能力成熟度模型。 DCMM 将组织的管理成熟度划分为5个等级，分别 是：初始级、受管理级、稳健级、量化管理级和优化级。

试题49- 【2024年上半年-第49题】

Security      vulnerability      are      considered      a      type      of().

A.technical        risk        B.management     risk        C.organizational           risk        D.commercial      risk 【答案】A

【解析】安全漏洞被认为是一种类型。

A. 技术风险        B. 管理风险        C. 组织风险        D.商业风险

试题50- 【2024年上半年-第50题】

()用于展示团队成员的职责分配和角色。

A.工作分解结构        B.组织分解结构

C. 责任分配矩阵        D.干系人参与度评估矩阵 【答案】B

【解析】P391,   本题有争议B 和 C

职责分配矩阵 (RAM),    它显示了分配给每个工作包的项目资源，用于说明工作包或活动 与项目团队成员之间的关系。

组织分解结构 (OBS):     按照组织现有的部门、单元或团队排列，并在每个部门下列出项 目活动或工作包。例如，运营部门只需找到其所在的OBS 位置，就能看到自己的全部项目职责。

试题51- 【2024年上半年-第51题】

()标准适用于服务供方和需方确立服务内容和签署合同。

A.GB/T  33850《信息技术服务-质量评价指标体系》 B.GB/T  39770《信息技术服务-安全要求》

C.GB/T  37696《信息技术服务-从业人员能力评价要求》 D.GB/T  37961《信息技术服务-服务基本要求》

【答案】D

【解析】P728,

| 标准编号 | 标准名称 | 主要内容 | 适用范围 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T 37961 | 信息技术服务服 务基本要求 | 该标准规定了信息技术服务中服务过程基 本要求、信息技术咨询、设计与开发、信息 系统集成实施、运行维护、数据处理和存储、 运营等服务的活动内容和成果要求 | 该标准适用于服务供 方和需方确立服务内 容及签署合同 | 国家 标准 |

试题52- 【2024年上半年-第52题】

为实现高效的项目组合价值，需要执行的关键活动不包括()。

A.测量和报告价值       B.最大化价值       C.协商期望的价值       D.输出正确价值观 【答案】D

【解析】P582,   高效的项目组合价值管理需要的关键活动主要包括：协商期望的价值、最大化 价值、实现价值、测量价值和报告价值等。

试题53- 【2024年上半年-第53题】

不能用于规划沟通管理过程的人际关系与团队技能是()。

A.政策意识        B. 冲突管理        C. 沟通风格评估        D.文化意识 【答案】B

【解析】P422,   适用于规划沟通管理过程的人际关系与团队技能主要包括：沟通风格评估、政 策意识、文化意识。

试题54- 【2024年上半年-第54题】

在项目工作绩效域，管理实物资源的主要目标不包括()。

A.消除材料等待时间

B. 杜绝报废和浪费

C. 减少现场的材料搬运和储存

D.促进安全的工作环境 【答案】D

【解析】P538, 管理实物资源的目标主要包括：①减少或消除现场的材料搬运和储存；②消除 材料等待时间；③最小化报废和浪费；④促进安全的工作环境等。

试题55- 【2024年上半年-第55题】

()is     the     basis     of     information.

A.concepts                    B.wisdom                 C.Data                  D.knowledge 【答案】C

【解析】(一)是信息的基础。

A. 概念    B. 智慧    C. 数据   D.知识

试题56- 【2024年上半年-第56题】

在招聘成本中，()不属于显性成本。

A.内部推荐奖励金        B. 发布招聘广告        C. 增加招聘渠道        D.管理层参与 面试

【答案】D

【解析】P673,  招聘成本是指一个职位招聘需要花费的总费用，包括显性成本和隐性成本。组 织对显性成本比较敏感，对隐性成本则认识不足。招聘成本的核算取决于多个因素，除了招聘

广告费用、内部推荐奖励资金以外，不可忽视的还有内部沟通、内部协商、管理层或技术骨干 面试等隐性成本。

试题57- 【2024年上半年-第57题】

关于项目配置管理的描述不正确的是()。

A. 配置经理负责管理和决策整个项目生命周期中的配置活动

B. 配置项负责人需要定期开展项目所有配置的审计

C. 配置管理相关角色包括变更控制委员会，配置管理员，配置项负责人

D. 建立和维护，配置管理系统是配置管理员的职责之一。

【答案】B

【解析】P559,   配置项负责人确保所负责的配置项的准确和真实：①记录所负责配置项的所有 变更；②维护配置项之间的关系；③调查审计中发现的配置项差异，完成差异报告；④遵从配 置管理过程；⑤参与配置管理过程评估。

配置审计是配置管理员的职责。

试题58- 【2024年上半年-第58题】

A     project     is     a()endeavor     undertaken      to     create     a     unique      product,service,or     result. A.static                     B.temporary                   C.Permanent                   D.renting

【答案】B

【解析】项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的()努力。

A. 静态        B.临时        C. 永久        D.租 赁

试题59- 【2024年上半年-第59题】

关于收集需求管理过程及相关技术的描述，正确的是()。

A.原型法是一种结构化的头脑风暴形式，通过投票排列最有用的创意

B. 需求跟踪矩阵是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格

C.收集需求管理过程为规划范围管理过程奠定基础，需要反复开展，贯穿于整个项目生命周期。

D.故事板是一种原型技术，是对产品范围的可视化描绘，可以直观显示业务系统的交互方式 【答案】B

【解析】P281,   需求跟踪矩阵是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表 格。

名义小组技术是一种结构化的头脑风暴形式。

故事板是一种原型技术，通过一系列的图像或图示来展示顺序或导航路径。

收集需求是为实现目标而确定，记录并管理干系人的需要和需求的过程。本过程的主要作用是 为定义产品范围和项目范围奠定基础。本过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。

试题60- 【2024年上半年-第60题】

适用于管理沟通过程的沟通技能不包括()。

A.数据挖掘        B. 沟通胜任力        C.反馈        D.  演示 【答案】A

【解析】P425,   适用于管理沟通过程的沟通技能主要包括：

(1)沟通胜任力。经过裁剪的沟通技能的组合，有助于明确关键信息的目的、建立有效关系、 实现信息共享和采取领导行为。

(2)反馈。反馈是关于沟通、可交付成果或情况的反应信息。反馈支持项目经理和团队及

所有其他项目干系人之间的互动沟通，例如指导、辅导和磋商。

(3)非口头技能。例如，通过示意、语调和面部表情等适当的肢体语言来表达意思。镜像模 仿和眼神交流也是重要的技能。团队成员应该知道如何通过说什么和不说什么来表达自己的想 法。

(4)演示。演示是信息和文档的正式交付。向干系人明确、有效地演示项目的信息，主要

包括：①向干系人报告项目进度和信息更新；②提供背景信息以支持决策制定；③提供关于项 目及其目标的通用信息，以提升项目工作和项目团队的形象；④提供具体信息，以提升对项目 工作和目标的理解和支持力度等。

试题61- 【2024年上半年-第61题】

关于项目风险管理过程的描述，不正确的是()。

A.影响风险规划管理过程的组织过程资产是组织或关键干系人设定的整体风险的临界值

B. 在项目实际进展中，项目风险管理过程中的各个过程会相互交叠，相互作用

C. 实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程，需要在整个项目期间开展

D.敏捷或适应型方法管理的项目，在每个迭代期间应该识别、分析和管理风险 【答案】A

【解析】P439,  影响规划风险管理过程的事业环境因素是组织或关键干系人设定的整体风险的 临界值。故D 选项错误。

试题62- 【2024年上半年-第62题】

某企业承接了一项工程，该工作分为 I 、I 、III 、IV      四项任务，甲、乙、丙、丁四个项目组

完成各项任务的时间如表所示，为实现最优配置，第IV项任务应由()来完成。

| 任务 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 | 30 | 26 | 220 |
| Ⅱ | 20 | 8 | 28 | 200 |
| Ⅲ | 18 | 28 | 190 | 160 |
| IV | 14 | 16 | 200 | 200 |

A. 甲        B.乙         C.丙         D.丁

【答案】C

工

【解析】匈牙利算法，第1步：先找出每行的最小值，然后本行数据减去最小值，得到下列表 格 。

| 任务 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 26 | 22 | 4 |
| Ⅱ | 12 | 0 | 20 | 22 |
| Ⅲ | 0 | 10 | 14 | 8 |
| IV | 0 | 0 | 8 | 4 |

第2步，上表中，找出每列的最小值，然后每列减去最小值，得到下列表格。

| 任务 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0 | 26 | 14 | 0 |
| Ⅱ | 12 | 0 | 12 | 18 |
| Ⅲ | 0 | 10 | 6 | 4 |
| IV | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 从上表得知： |  |  |  |  |